Пояснительная записка

по целевым и ведомственным целевым программам

муниципального образования городской округ город Пыть-Ях

по итогам 2011 года

На территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях разработаны и утверждены 30 программ, из них 22 - целевые программы, 4 – ведомственные целевые, 4 - адресные программы.

На 2011 год по утвержденным программам предусмотрено 1 475,4 млн. рублей за счет всех источников финансирования. Основную долю запланированных средств занимают другие источники финансирования (средства предприятий, инвесторов, внебюджетные фонды) – 41,0%.

За январь – декабрь 2011 года исполнение за счет бюджетных средств по целевым, ведомственным целевым, адресным программам и программе развития материально-технической базы составило 705,7  млн. рублей или 77,9 % по отношению к уточненному бюджету на 2011 год.

Основную долю исполнения составляет местный бюджет – 55,0%. Доля исполнения за счет федерального бюджета в общем объеме освоенных средств составляет – 1,5%, доля окружного бюджета – 43,5%.

В декабре приняты следующие программы:

-  адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2011-2012 годы, утвержденная постановлением администрации города от 09.12.2011 № 284-па;

- адресная программа по переселению граждан в рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительством округа и ЗАО "СИБУР ХОЛДИНГ" на 2011-2012 годы, утверждена постановлением администрации города от 13.12.2011 № 286-па.

- Целевая программа "Модернизация здравоохранения на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2011 -2012 годы", утвержденная постановлением администрации города от 19.09.2011 № 184-па.

Координатор: отдел по здравоохранению.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2011 год – 130 289,0 тыс. рублей, из них:

- ФФОМС -  12 371,5 тыс. рублей;

- окружной бюджет – 56 366,3 тыс. рублей;

- ТФОМС – 61 551,2 тыс. рублей.

По программе запланировано 10 767,0 тыс. рублей (без учета средств на внедрение стандартов медицинской помощи), из них:

- укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения - 5 582,1 тыс. руб.;

- обеспечению потребности во врачах по основным специальностям – 212,0 тыс. рублей;

-   проведение диспансеризации 14-летних подростков – 211,8 тыс. рублей;

- повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в т.ч. предоставляемой врачами-специалистами – 4 761,1 тыс. рублей.

Объем исполнения составил 6 947,2 тыс. рублей (64,5 % от плана по программе без учета средств на внедрение стандартов медицинской помощи).

Проведены  мероприятия:

- в рамках мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения -  запланировано приобретение аппарата УЗИ экспертного класса для диагностического отделения МЛПУ «Центральная городская больница» на сумму 5 528,1 тыс. рублей. Заключен государственный контракт на приобретение ультразвукового сканера HITACHI EUB 7000 HiVision с ООО «Спецмединвест» на сумму 3 873,8 тыс. рублей (включая поставку, монтаж, пусконаладочные работы, ввод в эксплуатацию). Оборудование получено 16.11.2011.

В целях использования выделенных средств в полном объеме направлена заявка на аукцион в Департамент здравоохранения на дооснащение полученного оборудования на сумму 1 707,4 тыс. рублей:

- цветной термопринтер (периферийное оборудование);

- блок управляемого постоянноволнового допплера;

- кардиологический датчик.

  - в рамках мероприятий по переходу к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи - стандарты оказания медицинской помощи в учреждениях здравоохранения города Пыть-Ях не внедряются;

  - в рамках мероприятий по обеспечению потребности во врачах по основным специальностям - на 2011 год было запланировано 212,0 тыс. руб. Прошли профессиональную переподготовку 5 специалистов, повышение квалификации - 6 врачей на сумму 497,3 тыс. рублей (за счет средств МЛПУ «Центральная городская больница»);

  - в рамках  мероприятий по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами, - в 2011 году запланировано 4 761,1 тыс. рублей из расчета на 44 врача и 105 средних медицинских работников «узких» специальностей.  Поступили средства от страховых компаний на сумму 2 334, 1 тыс. рублей, израсходовано 2 334, 1 тыс. рублей, из них:

- 1 634,0 тыс. рублей на выплаты медицинским работникам (44 врача, 90 средних медицинских работников);

- 700,1 тыс. рублей на приобретение лекарственных препаратов и расходных материалов, необходимых для проведения диагностических и лечебных мероприятий.

  - диспансеризация 14-летних подростков - медицинский осмотр проводится на базе школ города, приказом по МЛПУ «ЦГБ» утвержден график проведения углубленной диспансеризации. Количество детей, подлежащих диспансеризации в 2011 году составляет 473 человека. Проведение медицинских осмотров началось с  03.10.2011, по состоянию на 01.01.2012 осмотрено 484 ребенка.

На 2011 год запланировано 211,8 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2012 оплачено реестров страховой компанией на сумму 242,0 тыс. рублей.

- Программа «Современное здравоохранение муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2011-2013 годы»,  утверждена постановлением администрации города от 07.12.2010 № 238-па (с изм. от 25.11.2011 № 260-па).

Координатор: отдел по здравоохранению.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2011 год – 13 294,9 тыс. рублей, из них:

- федеральный бюджет- 5 269,7 тыс. рублей;

- окружной бюджет – 1 242,7 тыс. рублей;

- местный бюджет – 4 472,5 тыс. рублей;

- средства ФСС – 2 310,0 тыс. рублей;

Объем исполнения составил 11 000,7тыс. рублей (82,7 % к плану на 2011 год по программе и 82,1% к общей сумме годового назначения по бюджету), в том числе  за счет федерального бюджета – 4 610,0 тыс. рублей, местного бюджета – 4 405,8 тыс. рублей, средств ФСС – 1 984,9 тыс. рублей.

Информация о проведенных мероприятиях приведена в «Итогах социально-экономического развития».

- Муниципальная целевая программа "Программа по улучшению условий охраны труда в городе Пыть-Ях на 2009-2011 годы", утвержденная постановлением  администрации города от 03.06.2009г. № 113-па (с изм. от 26.10.2011 № 223-па).

Координатор: Отдел по труду и социальным вопросам.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2011 год  1 147,3 тыс. рублей, средства местного 	бюджета.

Объем исполнения составил 1 005,8 тыс. рублей (87,7 % к плану на 2011 год по программе и к общей сумме годового назначения по бюджету).

Проведены следующие мероприятия:

- Улучшение условий труда - аттестовано 884 рабочих места с количеством работающих 1540 человек. Проведена уведомительная регистрация 44 коллективных договоров, имеющих раздел  «Мероприятия по охране труда». Проведено 2 городских совещания с работниками бюджетной сферы, обучено 905 человек по охране труда. Работодателям всех форм собственности направлен порядок (методика) расчета экономического ущерба от производственного травматизма. Размещено 14 публикаций на сайте администрации города, а также в печатном издании «Мой Северный город». Разработано «Положение о системе управления охраной труда в городе Пыть-Ях». Проведено 19 проверок организации работ по охране труда в организациях города.

- Проведение муниципальных смотров-конкурсов – по номинации «Лучшая организация работ по охране труда в организациях города»: проведен 1 смотр конкурс. По результатам проведенных контрольных проверок и рейдов по охране труда в организациях-участниках смотра-конкурса, победителями, по решению рабочей группы, стали 2 организации, с присвоением им призовых мест: ООО «Борец Сервис – Нефтеюганск» - 2 место и МУП «Управление городского хозяйства» - 3 место;

по номинации «Лучшее звание по охране труда у работников – участников смотра-конкурса «Лучший по профессии»: в организациях города проведено 17 смотр конкурсов.

- Обучение специалистов по охране труда - на базе двух учебных центров в 2011 году, проведено обучение по охране труда: НОУ «МЦОТ» - 796 человек; ЧОУ «УКП» - 109 человек.

- Изготовление и размещение баннеров по охране труда - размещен один баннер на рекламном щите по ул. Магистральная по теме охраны труда.

В течение года осуществляется мониторинг производственного травматизма на территории города. Еженедельно БУ «Пыть-Яхская окружная больница» извещает отдел по труду о всех случаях производственного травматизма. В 2011 году зарегистрирован 1 случай производственного травматизма, подлежащий учету, со смертельным исходом. Коэффициент смертности в 2011 году составил Ксм=0,08, что ниже, чем за соответствующий период прошлого года на 50%.

- Целевая программа "Комплексная программа по обеспечению организационных и социально-экономических мер социальной 	поддержки отдельных категорий граждан на 2011-2013 годы", утверждена постановлением администрации города от 30.03.2010г. № 61-па (с изм от 16.12.2011 № 298-па).

Координатор: Отдел по труду и социальным вопросам.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2011 год – 6 239,6 тыс. рублей, из них:

- местный бюджет – 5 889,6 тыс. рублей;

- средства ООО «РН ЮНГ» – 350,0 тыс. рублей.

Объем исполнения составил 5 205,8 тыс. рублей (83,4 % к плану на 2011 год по программе и к общей сумме годового назначения по бюджету).

Проведены следующие мероприятия:

- предоставление социальной поддержки на проезд в городском транспорте для неработающих пенсионеров - за получением социальной поддержки на проезд в городском транспорте обратилось 913 неработающих пенсионеров, из них, 897 гражданам   выданы «удостоверения на льготный проезд в городском транспорте» (98,2% от обратившихся). По состоянию на 31.12.2011 года 5 149 школьникам по месту учебы выданы удостоверения на проезд в городском транспорте;

- предоставление социальной помощи почетным гражданам города (по решению Думы) - по состоянию на 31.12.2011 года звание «Почетный гражданин города Пыть-Яха» присвоено 18 гражданам; 17 граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города Пыть-Яха», состоит на учете в отделе по труду и социальным вопросам, из  них,  18 гражданам предоставлены дополнительные меры социальной поддержки в виде единовременной годовой выплаты;  12  гражданам - в виде ежемесячной денежной выплаты. На реализацию мероприятий израсходовано 633,0 тыс. рублей (100,0% от годового плана);

- предоставление права на дополнительную пенсию  к трудовой пенсию за выслугу лет -  41 гражданину, из числа лиц, замещавших муниципальные должности или должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, назначена пенсия за выслугу лет, из них 39 граждан явились получателями муниципальной пенсии. На реализацию мероприятий в 2011 году  израсходовано 2 712, 2 тыс. рублей  (99,6% от годового плана). Такой уровень освоения денежных средств, предусмотренных программой, объясняется тем, что предоставление дополнительных мер социальной поддержки носит заявительный характер;

- реализация социально-значимых программ общественными объединениями и организациями граждан посредством осуществления грантовой поддержки - на реализацию социально-значимых проектов общественными организациями израсходовано 1 484,1 тыс. рублей (100,0% от годового плана), из них на реализацию социально-значимого проекта «Забота», городской общественной организации ветеранов войны, труда вооруженных сил и правоохранительных органов в 2011 году израсходовано 268,6 тыс. рублей; на реализацию социально-значимого проекта «Преодоление» Пыть-Яхской городской общественной организации «Преодоление» израсходовано 1 215,5 тыс. рублей;

- предоставление единовременных выплат в связи с празднованием Дня Победы - издано распоряжение администрации города от 05.05.2011 № 916-ра «О выплате единовременной помощи ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», согласно которому получателями единовременной помощи стали 92 гражданина, в том числе:

участники и инвалиды ВОВ, вдовы умерших участников и инвалидов ВОВ – 26 человек;

лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и другие места принудительного содержания – 8 человек;

труженики тыла – лица, проработавшие в тылу в период с 22.06.1941-09.05.1945 года не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период ВОВ – 58 человек.

На предоставление единовременных выплат в связи с празднованием Дня Победы было запланировано 381,5 тыс. рублей, из них, 31,5 тыс. рублей – средства местного бюджета и 350, 0 тыс. рублей – средства ОАО «РН-ЮНГ»; перечислено и исполнено 376, 5 тыс. рублей (освоено 98,7% от запланированных средств), из них 26,5 тыс. рублей – средства местного бюджета (освоено 84,3% от запланированных средств) и  350,0 тыс. рублей – средства ОАО «РН-ЮНГ» (освоено 100,0%).

- Целевая программа "Новая школа Югры на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2010-2013 годы", утверждена постановлением администрации от 16.10.2010г. № 201-па (с изм. от 29.12.2011 № 319-па).

Координатор: Управление по образованию.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2011 год – 327 418,4 тыс. рублей, из них:

- федеральный бюджет- 6 410,6 тыс. рублей;

- окружной бюджет – 185 051,1 тыс. рублей;

- местный бюджет – 75 956,7 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 60 000,0 тыс. рублей.

Объем исполнения составил 237 521,3 тыс. рублей (72,5 % к плану на 2011 год по программе и 72,6% к общей сумме годового назначения по бюджету), в том числе  за счет федерального бюджета – 6 309,8 тыс. рублей, окружного бюджета – 124 225,7 тыс. рублей, местного бюджета – 75 387,8 тыс. рублей, внебюджетные средства – 31 598,0 тыс. рублей.

Информация о проведенных мероприятиях приведена в «Итогах социально-экономического развития».

- Целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Пыть-Ях на 2011-2013 годы и на период до 2015 года", утвержденная постановлением администрации от 30.11.2010г. № 225-па (с изм. от 25 11.2011 № 257-па).

Координатор: Управление по экономике.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2011 год – 2 314,1 тыс. рублей, из них:

- окружной бюджет – 2 198,4 тыс. рублей;

- местный бюджет – 115,7 тыс. рублей.

Объем исполнения составил 2 102,5 тыс. рублей (90,9 % к плану на 2011 год по программе или 87,1% к общей сумме годового назначения по бюджету), в том числе  за счет окружного бюджета – 2 002,4 тыс. рублей и местного бюджета – 100,1 тыс. рублей.

Проведены мероприятия:

  - разработка нормативно-правовых актов по формированию, ведению и обязательному опубликованию перечней имущества, предусматривающих передачу в аренду и отчуждение имущества для Субъектов и Организаций  - распоряжением администрации города от 03.11.2011 № 2440-ра «О внесении изменений в распоряжение администрации города от 30.03.2009 № 382-ра «Об утверждении перечня муниципального имущества, подлежащего передаче в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также порядка формирования, ведения и обязательного опубликования данного перечня» определен перечень муниципального имущества, подлежащего передаче в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства;

  - разработка нормативно-правового акта по определению порядка и условий передачи в аренду и отчуждения имущества предназначенного для Субъектов - передача в аренду и отчуждение имущества, предназначенного для Субъектов, производится в соответствии с Положением «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности г.Пыть-Ях», утвержденным  решением Думы г.Пыть-Ях от 09.06.2007 №187 (в ред. от 27.11.2008 №347, от 07.05.2009 №414, от 16.06.2010 №549). Изменения вносятся по мере необходимости, в соответствии с изменениями в законодательстве;

  - организация мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства  - в соответствии с договором от 01.09.2011 №111 ООО «Окружной Бизнес-Инкубатор» провел мониторинг деятельности малого и среднего предпринимательства в м.о. г.о. г.Пыть-Ях. Мероприятие выполнено в полном объеме.  На основании результатов опроса будут формироваться мероприятия программы на 2012-2015 годы;

  - ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки – реестр размещен на официальном сайте администрации г.Пыть-Ях http://adm.gov86.org/ в разделе «Экономика» (подраздел «Малое предпринимательство») и обновляется ежемесячно;

  - развитие молодежного предпринимательства - муниципальное образование приняло участие, на условиях софинансирования, в окружном конкурсе молодежных бизнес - проектов «Путь к успеху», на участие в котором молодежью города было разработано 8 бизнес - проектов, 2 из которых получили гранты на их реализацию. Мероприятие выполнено в полном объеме. Экономия сложилась, в связи с отсутствием затрат на организацию конкурса;

- организация и проведение мероприятий с участием Субъектов и организаций -проведен конкурс детского творчества «Предпринимательство сегодня», участие приняли - 12 школьников. Из них: в номинации  «Литературное творчество» первое место раздели 3 учащихся, II – 2; в номинации «Изобразительное искусство» I место занял 1 учащийся, II – 1. Остальные 5 работ отмечены и поощрены. Совместно с Окружным Бизнес -Инкубатором  проведена школа сервиса: «мастер классы для официантов, кондитеров». В рамках программы была предусмотрена компенсация затрат, связанных с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочных мероприятиях. В связи с тем, что документы на возмещение расходов субъекты не предоставили, денежные средства в сумме 90,0 тыс. рублей не освоены;

- формирование благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве - проведен конкурс профессионального мастерства, в котором приняли участие 12 субъектов МСП. По итогам конкурса выбраны победители в каждой из номинаций: «Лучшая организация выездной торговли среди участников праздничной ярмарки, посвященной «Дню города»; «Лучшее предприятие по выпечке хлебо - булочных изделий», «Лучший налогоплательщик».

Экономия сформировалась, в связи с низкой активностью предпринимателей и малого количества заявок на участие в конкурсе.

В рамках недели предпринимательства проведены:

- классные часы  «Я б в предприниматели пошел, пусть меня научат» в СОШ №1 и СОШ №2  - приняли участие 105 школьников;

- субботник для предпринимателей – 15 участников;

- слет молодых предпринимателей Югры – 7 участников;

- круглые столы «Молодежь в сфере предпринимательской деятельности» на базе Пыть-Яхского индустриального колледжа и Курганского торгово-экономического колледжа – 75 участников;

- информационная выставка «В помощь предпринимателю» – 75 участников;

- семинар «Ораторское искусство-1 ступень» – 8 участников;

- круглый стол «Ярмарка кредитов» – 15 участников;

- круглый стол «Ярмарка кредитов» – 15 участников;

- заседание расширенного координационного совета (награждение участников конкурса детского творчества «Предпринимательство сегодня», и конкурса «Предприниматель года») – 25 участников.

Опубликованы в газете «Мой – Северный город» материалы, связанные с поддержкой и развитием малого и среднего предпринимательства, в соответствии с договорами с МАУ «ТРК-Пыть-Яхинформ» от 08.08.2011 №70/11, от 01.12.2011 №90/11,  всего 12 публикаций, в т.ч. статьи:  «Информация о ходе реализации целевой программы»,

«Малый и средний бизнес - основа рыночной экономики», «Предпринимательству – зеленый свет». Размещена информация для субъектов малого и среднего  предпринимательства на официальном сайте администрации г. Пыть-Ях http://adm.gov86.org/ в разделе «Экономика» (подраздел «Малое предпринимательство»);

  - проведение образовательных мероприятий для Субъектов и Организаций - в соответствии с договором от 15.07.2011 № 18/11, ООО «Окружной Бизнес-Инкубатор» проведено шесть обучающих семинаров, на темы:

1. «Особенности трудового права для малого предпринимательства»  (кол-во участников – 10);

2. «Бухгалтерский учет и налогообложение для субъектов малого и среднего предпринимательства» (15 участников);

3.«Как обезопасить свой бизнес от недобросовестных заказчиков» (15 участников);

4. «Школа сервиса: мастер классы для официантов, кондитеров» (16 участников);

5. «Управление продажами для руководителей бизнеса» (18 участников);

6. «Мотивации и управление персоналом» (14 участников);

Всего участников – 88. Мероприятие проведено в полном объеме, экономия сформировалась в связи с тем, что отбор организации для проведения семинаров был произведен путем запроса котировок;

  - развитие семейного бизнеса - оказана поддержка в виде предоставления субсидий на компенсацию части  затрат по уплате процентов за пользование банковскими кредитами двум субъектам. В связи с низкой активностью предпринимателей сформировалась экономия;

  - финансовая поддержка Субъектов, осуществляющих производство, реализацию товаров и услуг в социально значимых видах деятельности, в части компенсации арендных платежей за нежилые помещения - предоставлена поддержка, в виде возмещения части затрат по уплате арендных платежей  по договору аренды за пользование нежилым помещением в размере 50,0% от произведенных расходов, одному субъекту, осуществляющему деятельность в социально-значимой сфере (оказание медицинских услуг);

  - финансовая поддержка Организаций, осуществляющих деятельность по бизнес - инкубированию, в том числе обучение Субъектов - предоставлена субсидия ООО «Окружной Бизнес-Инкубатор» для компенсации затрат,  связанных с деятельностью по бизнес - инкубированию. Мероприятие проведено в полном объеме;

  - проведение муниципального конкурса «Предприниматель года» - конкурс проведен среди субъектов малого предпринимательства города Пыть-Яха». Количество участников -  8, в номинациях:

- «Лучший предприниматель в производственной сфере и сельском хозяйстве» - 2 заявки.

- «Лучший предприниматель в сфере торговли с товарооборотом до 30 млн. руб. в год» - 3 заявки.

- «Лучший предприниматель в сфере торговли с товарооборотом до 30 млн. руб. в год» - 3 заявки.

По итогам конкурса 3 субъекта заняли первые места, 2 - вторые, 1 - третье.

Мероприятие проведено в полном объеме. В связи с тем, что в одной из номинаций: «Лучший предприниматель в сфере торговли с товарооборотом до 30 млн.руб. в год» I-II места не были присуждены, по данному мероприятию сформировалась экономия.

7.	Целевая программа "Реализация приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2011-2013 годах", утверждена постановлением администрации города от 30.11.2010г. № 224-па (с изм. от 05.12.2011 № 276-па).

Координатор: Управление по экономике.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2011 год – 5730,6 тыс. рублей, из них:

- федеральный бюджет- 3,2 тыс. рублей;

- окружной бюджет – 5 452,0 тыс. рублей;

- местный бюджет – 275,5 тыс. рублей.

Объем исполнения составил 5718,9 тыс. рублей (99,8 % к плану на 2011 год по программе и к общей сумме годового назначения по бюджету), в том числе  за счет федерального бюджета – 3,1 тыс. рублей, окружного бюджета – 5 440,3 тыс. рублей и местного бюджета – 275,5 тыс. рублей.

Проведены мероприятия:

- проведение совещаний, семинаров, круглых столов - организован круглый стол для представителей крестьянских (фермерских) хозяйств по вопросам выявления необходимой поддержки; принято участие в трех семинарах на тему «Организация сельскохозяйственного производства в крестьянских (фермерских) хозяйствах в современных условиях»;

- предоставление субсидий на производство и реализацию продукции животноводства – выплачены субсидии 4 крестьянско-фермерским хозяйствам. Увеличение производства и реализации населению города собственной произведенной продукции – молока до 58,0%,  при плане до 25,0%;

- предоставление субсидий на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья животных, содержащихся у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство  - выплачены субсидии 8 личным подсобным хозяйствам. Снижение поголовья КРС в личных подсобных хозяйствах на 1 голову в 2011 году по сравнению с 2010 годом произошло в связи с уменьшением количества ЛПХ, содержащих крупно-рогатый скот на 1 хозяйство;

- поддержка развития малых форм хозяйствования в том числе предоставление субсидий на возмещение части затрат на развитие материально-технической базы - получатели  субсидий 3 КФХ. Количество созданных крестьянско-фермерских хозяйств увеличилось с 3-х до 6-ти единиц;

- организация и проведение городского конкурса  «Лучшее сельскохозяйственное предприятие» среди крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подворий - победители конкурса – 2 КФХ, 3 ЛПХ (распоряжение администрации от 05.09.2011 № 1904-ра);

- обследование крестьянско-фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств  на предмет организации сельскохозяйственного производства и наличия материально-технической базы - проведен сбор информации о наличии материально-технической базы, обследование проводилось с 01. 07.2011г. по 15.07.2011г. во время инвентаризации ЛПХ;

- сбор и обобщение информации о приобретении сельскохозяйственной техники, оборудования и скота по сельскохозяйственным предприятиям города - получение  сведений в разрезе сельскохозяйственных предприятий, ежемесячно направляется отчет по переданным полномочиям  в Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики;

- публикация в средствах массовой информации материалов, связанных с реализацией проекта  на территории города - своевременное получение информации, связанной с реализацией проекта  на территории города, размещено 5 материалов в СМИ, 8 материалов на официальном сайте администрации города Пыть-Ях.

8. Ведомственная целевая программа "Финансовое обеспечение содержания муниципальной собственности и развития производственной деятельности муниципальных унитарных предприятий и учреждений на 2010-2012 годы, утвержденная постановлением администрации города от 12.11.2009 №187-па (с изм. от 27.12.2011 № 305-па).

Координатор: Управление по муниципальному имуществу.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2011 год  37 005,8 тыс. рублей, средства местного бюджета.

Объем исполнения составил 33 816,1 тыс. рублей (91,4 % к плану на 2011 год по программе и к общей сумме годового назначения по бюджету).

Проведены следующие мероприятия:

- техническая паспортизация – средства освоены в полном объеме, паспортизировано 148 объектов недвижимости;

- оценка имущества - исполнение составило 76,0%, экономия сложилась за счет проведения торгов;

- оформление проектно-сметной документации - исполнение составило 93,9 %, не освоены 50,0 тыс. рублей, предусмотренные на обследование вентиляции Храма в связи  с включением данных работ в комплексные мероприятия по проведению  обследования   объекта в целом;

- проведение мероприятий  по устранению замечаний Роспотребнадзора, жилищной инспекции, оснащение первичными средствами пожаротушения - исполнение составило 60,9%, произведено обслуживание пожарной сигнализации жилых домов, в которых 100,0% жилого фонда принадлежит муниципалитету. Не освоены средства, запланированные  на устранение нарушений в области пожарной безопасности, т.к. предписания в 2011 году не составлялись;

- охрана муниципального имущества – исполнение составило 93,0 %, произведены расходы на охрану зданий МУП «ДЕЗ», котельной Вертолетка, НЗС 2-30, спортзала в 7 мкр;

- оплата услуг по содержанию временно незакрепленных объектов недвижимости – исполнение составило 100,0%, произведена оплата услуг по ТВС и содержанию  жилых помещений Управляющим компаниям и МУ «УГХ»;

- транспортный налог – исполнение 100,0 %, оплата  согласно расчету по декларации   на 67 ед. автотранспорта;

- проведение капитального ремонта, устранение обнаруженных недостатков сданного в аренду имущества – исполнение 91,1%, поскольку ООО «Юграэнергосбережение» не были предоставлены документы подтверждающие объемы выполненных работ. Произведены расходы на возмещение затрат по капитальному ремонту котельной;

- расходы на информационно-консультационные услуги – исполнение 66,1%,  информационно-консультационные услуги, плачивались по  мере возникновения расходов;

- размещение рекламы в СМИ – исполнение 51,7% расходы на размещение  рекламы в СМИ, информационно-консультационные услуги, оплачивались по  мере необходимости  возникновения расходов;

- приобретение движимого имущества - исполнение 36,2%, средства не освоены 2011 году по причине поздних сроков проведения  торгов, договор с поставщиком заключен 27.12.2011г., имеются бюджетные обязательства на 2012 г. в сумме 395,9 тыс. рублей, поставка ожидается 20.01.2012г., имеются бюджетные обязательства на сумму 395,9 тыс. рублей;

- оплата госпошлины и нотариальных услуг – исполнение 52,4%, оплата проводилась по  мере возникновения расходов;

В рамках программы проведено обустройство входной группы по адресу 1-10, приобретение 3 единицы автотранспорта.

9. Ведомственная целевая программа "Мероприятия по землеустройству и землепользованию в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2011-2013 годы», утвержденная постановлением администрации от 20.12.2010 № 270-па (с изм. от 27.12.2011 № 303-па).

Координатор: Управление по муниципальному имуществу, отдел территориального развития.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2011 год – 7 573,3 тыс. рублей, из них:

- окружной бюджет – 2 514,2 тыс. рублей;

- местный бюджет – 5 059,1 тыс. рублей.

Объем исполнения составил 2 756,7 тыс. рублей (36,4 % к плану на 2011 год по программе или 54,5% к общей сумме годового назначения по бюджету), средства местного бюджета.

Проведены следующие мероприятия:

- формирование земельных участков для организации торгов (многоэтажное жилищное строительство, индивидуальное жилищное строительство, объекты иного назначения) - исполнение 95,5%, сформировано 15 участков под индивидуальное жилищное строительство;

- оценка рыночной стоимости права аренды земельных участков – исполнение 72,9%, проведена оценка 24 земельных участков;

- формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами -  исполнение 92,4%, сформировано 43 земельных участка;

- формирование земельных участков под объектами муниципальной собственности и регистрация права муниципальной собственности на земельные участки – исполнение 36,1%, сформировано 26 земельных участков;

В ходе реализации Программы в 2011 году, по итогам проведенных аукционов, сложилась экономия сметных ассигнований по программным мероприятиям, в связи с чем, постановлением администрации города от 14.11.2011 № 237-па, были внесены изменения в части дополнения Программы новыми мероприятиями и уточнения объемов финансирования.

Неисполнение мероприятий по межеванию земельных участков в полном объеме обусловлено переходящим характером бюджетных обязательств: муниципальный контракт с ИП Петровой К. А. на выполнение работ по межеванию земельных участков заключен 24.10.2011 года, срок исполнения контракта – 3 месяца с момента подписания (бюджетные обязательства, перешедшие на 2012 год, составляют 351,9 тыс. рублей).

Неисполнение в полном объеме мероприятий по рыночной оценке земельных участков связано с планируемым в декабре 2011 года заключением договора на оценку 2-х земельных участков под строительство многоквартирных жилых домов в мкр. № 6 «Пионерный» (строительные №№ 9/1, 9/2), но в связи с увеличением сроков постановки земельных участков на государственный кадастровый учет заключение договора на оценку перенесено на февраль 2012 года.

- обновление планово-картографического материала – исполнение 100,0%, заключен муниципальный контракт с ООО «Инженерно-геодезическая компания» г. Новосибирск на выполнение работ по обновлению планово-картографического материала промышленной зоны «Центральная»;

- внедрение новой версии информационной системы обеспечения градостроительной деятельности г. Пыть-Ях (ИСОГД) - данное мероприятие включено в программу на основании постановления администрации города от 14.11.2011 № 237-па. Направлена заявка в план муниципального заказа с целью проведения конкурса по определению подрядчика на выполнение данного вида работ. Выполнение запланировано в 1-2 квартале  2012 года;

- разработка, корректировка, реализация градостроительной документации, в том числе корректировка правил землепользования и застройки - заключен муниципальный контракт от 11.11.2011 № 114/11 с ОАО «Сибирский научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» г. Новосибирск  на проведение работ по подготовке проекта правил землепользования и застройки МО ГО города Пыть-Яха, на общую сумму 1 257,1 тыс. рублей.  Выполнен 1 этап работ в 2011 году на сумму 879,9 тыс. рублей.

10. Целевая программа "Укрепление пожарной безопасности в городе Пыть-Ях на 2011-2013 годы",  утвержденная постановлением администрации города от 31.12.2010 № 285-па (с изм. от 29.11.2011 № 272-па).

Координатор: Управление ГО и ЧС

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2011 год – 5 215,0 тыс. рублей, средства местного бюджета.

Объем исполнения составил 5 196,4 тыс. рублей (99,6 % к плану на 2011 год по программе и к общей сумме годового назначения по бюджету).

Проведены следующие мероприятия:

- обучение специалистов, уполномоченных решать задачи в сфере ГОЧС и пожарной безопасности в АГЗ, УМЦ - обучено в НДОУ «ЦЭО» г. Нижневартовск 7 специалистов;

- информационная противопожарная пропаганда (изготовление, приобретение и  распространение  памяток) - изготовлено и распространено среди населения 3000     памяток (6 видов) на противопожарную тематику;

- изготовлены  и установлены  2 рекламных щита на противопожарную тематику  (3 и 7 мкр. города);

- размещено в средствах массовой информации аудио-, видео- и печатная информация – изготовлено 2 информационных видеоролика на противопожарную тематику, которые регулярно транслировались  ТРК «Пыть-Яхинформ»;

- заключен договор на содержание, ремонт и обслуживание наружных источников  противопожарного водоснабжения. Ведутся работы в соответствии с договором;

- обустройство минерализованных полос и противопожарных разрывов - работы выполнены в полном объеме, произведена 100,0% оплата, обустроено 2 минерализованные полосы в микрорайонах «Черёмушки» и 7 микрорайон (ГПК) и 2 дороги противопожарного назначения.

11. Ведомственная целевая программа "Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Пыть-Яха на 2010-2012 годы", утвержденная постановлением администрации от 02.03.2010 № 33-па (с изм. от 18.01.2011 № 10-па).

Координатор: сектор по связям с общественными организациями и СМИ.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2011 год – 18 894,2 тыс. рублей, средства местного бюджета.

Объем исполнения составил 18 872,3 тыс. рублей (99,9 % к плану на 2011 год по программе и к общей сумме годового назначения по бюджету).

Деятельность органов местного самоуправления освещалась на телевидении информационной программе «Наше время», в радиоэфире: выпуск программы «Новости», «Встречи в студии», а также в общественно-политическом еженедельнике города Пыть-Яха «Новая северная газета». Опубликованы принятые нормативно-правовые акты муниципалитета, социально-экономические программы, прогноз социально-экономического развития города Пыть-Яха, бюджета города Пыть-Яха, предоставлена достоверная информация о деятельности органов местного самоуправления. Основные задачи программы выполнены в полном объеме.

12. Целевая программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в городе Пыть-Яхе на 2011-2013 годы", утвержденная постановлением администрации города от 09.12.2010 № 245-па (с изм. от 27.12.2011 № 306-па).

Координатор: отдел кадров и муниципальной службы.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2011 год – 871,7 тыс. рублей, средства местного бюджета.

Объем исполнения составил 868,7 тыс. рублей (99,7 % к плану на 2011 год по программе или 99,6% к общей сумме годового назначения по бюджету).

За отчетный период выполнены мероприятия:

В целях повышения эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих в органах местного самоуправления проводятся квалификационные экзамены и аттестация муниципальных служащих. Так по итогам 2011 года:

Количество муниципальных служащих: сдавших квалификационный экзамен – 80,  из них присвоен классный чин – 66,  не сдавших квалификационный экзамен – 14.

Количество муниципальных служащих: прошедших аттестацию – 73, из них соответствующих замещаемой должности – 69, не соответствующих замещаемой должности – 4; рекомендовано повышение квалификации – 8, рекомендовано улучшить свою профессиональную деятельность – 15, пониженных в должности – 2;

Прошли курсы повышения квалификации: в администрации города– 14 человек, приняли участие в обучающих семинарах, прошли обучение (от 8 до 36 часов) в администрации города – 23 муниципальных служащих, в Думе города – 2 муниципальных служащих. Без финансирования в администрации города повысили квалификацию – 6, приняли участие в обучающих семинарах, прошли обучение (от 8 до 36 часов) – 6 муниципальных служащих.

В целях развития механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе в органах местного самоуправления города Пыть-Яха, ведется контроль за соблюдением муниципальными служащими ограничений и запретов на муниципальной службе, ежегодно проводиться кампания по предоставлению муниципальными служащими сведений о доходах и имуществе, так в 2011 году:

Количество муниципальных служащих, представивших сведения о доходах и имуществе, - 201

- нарушивших срок представления сведений – 6;

- не полностью указавших доходы и собственность – 37, из них уточнивших представленные сведения, – 37;

Сделано запросов о проверке достоверности сведений (количество запросов/количество служащих) - 21/201;

Количество нарушений, выявленных в результате проверки достоверности, – 52.

В целях соблюдения требований к служебному поведению муниципальными служащими и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления в течение года проводятся заседания комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления:

Количество проведенных заседаний комиссий  в 2011 году – 5;

Количество рассмотренных материалов (обращений), касающихся:

- представления служащими недостоверных или неполных сведений  о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера – 48;

- несоблюдения служащими требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов – 1;

- обеспечения соблюдения служащими требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления мер по предупреждению коррупции – 2.

Количество установленных нарушений, касающихся:

- соблюдения требований о достоверности и полноте сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера – 32;

- соблюдения требований к служебному поведению – 1;

- соблюдения требований об урегулировании конфликта интересов -1;

Количество служащих, привлеченных к дисциплинарной ответственности по результатам заседаний комиссий – 9.

13. Целевая программа "Комплексные мероприятия по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью на территории г. Пыть-Ях на 2011-2013 годы", утвержденная постановлением администрации от 23.09.2011 № 191-па (с изм. от 14.12.2011 № 287-па)

Координатор: отдел по организации работы комиссий, лицензированию и защите прав потребителей.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2011 год – 8 809,1 тыс. рублей, из них:

- окружной бюджет – 232,3 тыс. рублей;

- местный бюджет – 8 576,8 тыс. рублей.

Объем исполнения составил 8 569,0 тыс. рублей (97,3 % к плану на 2011 год по программе или 96,2% к общей сумме годового назначения по бюджету), средства окружного бюджета 332,3 тыс. рублей, местного бюджета – 8 236,7 тыс. рублей.

Проведены следующие мероприятия:

- проведение рейдовых мероприятий с целью выявления правонарушений и нарушений обязанностей и ограничений, возложенных судом, сбор и направление материалов на замену условного освобождения на реальное лишение свободы -  составлен план совместных профилактических мероприятий, в который включены мероприятия по проверке женщин, имеющих отсрочку исполнения наказания и лиц, имеющих временные ограничения. Еженедельно по пятницам службой ОУУПиПДН совместно с сотрудниками УИИ № 9 в г. Пыть-Ях проводятся рейдовые мероприятия по проверке осужденных условно и имеющих временные ограничения по их месту жительства. Выявлено 23 нарушения обязанностей возложенных судом на осужденных условно. По всем фактам направлены представления в УИИ № 9 по г. Пыть-Ях. По ст. 19.24 КоАП РФ к административной ответственности привлечено 7 человек (2010г. - 6);

- проведение проверок по месту жительства лиц, являющихся владельцами гражданского оружия с целью выявления правонарушений в сфере оборота оружия -  осуществлялся контроль за 2 266 владельцами охотничьего огнестрельного и оружия самообороны (2010г. -  2 264 владельца).  Проведено 3 327  проверок обеспечения сохранности оружия гражданами (2010г. – 3 293). Выявлено 160 нарушений установленных правил оборота оружия, 160 человек привлечено к административной ответственности за нарушение правил оборота гражданского оружия;

- проведение мероприятий в микрорайонах города с целью охвата детей, подростков и молодежи организованными формами досуга – проведена акция «Неделя мужества», организована встреча детей с ветеранами органов внутренних дел, а также с действующими сотрудниками милиции, побывавшими в горячих точках Северо-Кавказского региона. В период летней оздоровительной компании с 1 по 10 июня 2011 года сотрудниками криминальной милиции и милиции общественной безопасности были посещены места летнего отдыха, оздоровления и занятости детей (пришкольных площадок, лагерей на базе учреждений здравоохранения, культуры, спорта). В период проведения специализированного мероприятия «Лето», сотрудниками милиции проведено всего 52 беседы и встречи; 14.10.2011 сотрудники Пыть-Яхской полиции встретились с кадетами и учениками СОШ №5 – во встрече приняли участие более 70 ребят;  20.11.2011 проведена специальная акция, посвященная дню памяти жертв в ДТП;

Проведение рейдовых мероприятий в целях профилактики повторных, рецидивных и бытовых  преступлений -  участковые уполномоченные полиции выявляют лиц, поведение которых  отрицательно влияет на детей, а также лиц проявляющих агрессивное поведение в отношении близких родственников, употребляющих спиртные  напитки и наркотические средства. Данные лица, как «семейные дебоширы» ставятся на профилактический учет, по состоянию на 31.12.2011 всего на учете состоит 465 человек;

- формирование банка лиц, освободившихся из мест лишения свободы, нуждающихся в трудоустройстве и испытывающих трудности в поиске работы - инспектором по профилактике выдается направление в центр занятости, всего в текущем году выдано 36 направлений (в 2010г. -  27);

- участие сотрудников ОВД по г. Пыть-Яха в ежегодном фестивале самодеятельного музыкального творчества МВД России «Щит и Лира» - в КДЦ «Факел» г. Пыть-Ях состоялся 1 этап отборочного тура фестиваля «Щит и Лира». Лучшим коллективом фестиваля были признаны представители ОМВД России по г. Пыть-Ях;

- оформление фотоальбомов (отчет о проведенных мероприятиях) - в административном здании ОМВД России по г. Пыть-Ях в фойе 2-го этажа размещено 2 стенда «Наши будни» и «Наша служба». Фотографии - отчеты о проведенных мероприятиях периодически обновляются. Выставлялись фотографии о проведении конкурса «Щит и Лира», о проведении торжественных мероприятий, посвященных празднованию 23 февраля, 08 марта, 09 мая и дня сотрудника органов внутренних дел;

- в целях формирования позитивного общественного мнения о правоохранительной деятельности и результатах профилактики правонарушений в средствах массовой информации вышло 656 материалов;

- совершенствование материально-технического обеспечения деятельности ОМВД по г. Пыть-Ях - приобретены 12 автомобилей  ВАЗ 21144, 29 единиц оргтехники,  мобильный прибор фото видео фиксации «Бинар», мобильная радиостанция 6 ед.,                                        носимая радиостанция 2 ед., копировально - множительная техника 4 ед.; проведены ремонтных работ в Административных зданиях ОМВД России по г.Пыть-Ях, приобретено оборудования для обеспечения антитеррористической защищенности избирательных участков;

- профилактика правонарушений, в том числе совершаемых в общественных местах и на улицах, вовлечение общественности в мероприятия по предупреждению правонарушений - до населения города доводится порядок деятельности участковых уполномоченных полиции, как через средства массовой информации, так и при проведении рейдовых мероприятий путем вручения визитных карточек с указанием в них сведений о территории обслуживаемых ими административных участков, мест расположения служебных помещений, номеров телефонов, дней и времени приема граждан. На сайте ОМВД России по г. Пыть-Ях, администрации города размещены сведения об участковых уполномоченных полиции с фотографией, местонахождения участкового пункта милиции, графики и часы приема населения с указанием контактных телефонов;

- создание общественных формирований правоохранительной направленности - в целях стабилизации оперативной обстановки на улицах города и в общественных местах, а также для увеличения плотности патрульно-постовых нарядов полиции, совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы в режиме пеших патрулей в вечернее время привлекаются представители ДНД. На охрану общественного порядка привлекалось 146 представителей ДНД, с их участием выявлено 92 административных правонарушения.

14. Целевая программа «Информационное общество – Югра в городе Пыть-Ях на 2011-2013 годы», утвержденная постановлением администрации от 28.04.2011 № 74-па (с изм. от 10.01.2012 № 03-па)

Координатор: отдел по информационным ресурсам.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2011 год – 8 885,5 тыс. рублей, средства местного бюджета.

Объем исполнения составил 7 494,4 тыс. рублей (84,3 % к плану на 2011 год по программе и к общей сумме годового назначения по бюджету).

Проведены мероприятия:

- Развитие цифрового контента и сохранение культурного наследия (в том числе перевод библиотечных, музейных и архивных фондов в электронный вид). Организация предоставления услуг с использованием базы данных библиотечных, музейных и архивных фондов – исполнение 100,0%, приобретено лицензионное программное обеспечение для подготовки к переводу библиотечных, музейных и архивных фондов в электронный вид и оказания услуги с использованием баз данных;

- использование электронного документооборота в деятельности органов муниципальной власти - приобретено 2 штрих принтера, 2 потоковых сканера, 2 штрих считывателя;

- модернизация, развитие и поддержка корпоративной сети органа МО - проведен аукцион по закупке оргтехники  в количестве 50 моноблоков и  50 печатающих устройств, сервера и сетевого оборудования, оборудования для электронного документооборота на сумму 2 999,9 тыс. рублей; проведен аукцион по закупке  лицензионного программного обеспечения (Windows 7, антивирусное программное обеспечение)  на сумму 1 182,0 тыс. рублей, остаток денежных средств закреплен бюджетными обязательствами по результатам проведения аукциона на закупку расходных материалов;

- распределение бюджетных ресурсов по видам затрат - разработка и внедрение системы БОР;

- приобретение неисключительных прав на программное обеспечение и его сопровождение - проведена котировка по закупке неисключительных прав на программное обеспечение (Windows 7), экономия по результатам котировки составила 31,9 тыс. рублей;

- приобретение рабочих станций, серверного, периферийного и др. оборудования - проведена котировка по закупке  оргтехники (5 системных блоков и сервер), экономия по результатам котировки составила 113,2 тыс. рублей.

15. Целевая программа «Развитие молодежной политики в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2011-2013 годы», утвержденная постановлением администрации от 23.12.2010 № 277-па (с изм. от 14.04.2011 № 68-па).

Координатор: отдел по молодежной политике.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2011 год – 4 608,1 тыс. рублей, средства местного бюджета.

Объем исполнения составил 4 548,5 тыс. рублей (98,7 % к плану на 2011 год по программе и к общей сумме годового назначения по бюджету).

В результате реализация мероприятий программы достигнуты следующие показатели:

- увеличение количества молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по поддержке талантливой молодежи за 2011 год -  2 461 человек, при плане 2 420 человек;

- увеличение количества молодых людей, занимающихся волонтерской и добровольческой деятельностью за 2011 год - 413 человек, при плане 400 человек;

- увеличение количества детей, подростков, молодежи, участвующих в мероприятиях за 2011 год – 3 125 человек, при плане 2 888 человек;

- увеличение числа молодых людей, состоящих в патриотических клубах, центрах, учреждениях и  вовлеченных в мероприятия патриотической направленности за 2011 год – 1 429 человек, при плане  1 350 человек;

- количество учреждений молодежной политики, оборудованных всеми средствами пожарной, антитеррористической  безопасности - в 2011 году выполнены все запланированные МАУ мероприятия, согласно утвержденного плана мероприятий данной программы (пожарная безопасность, энергосбережение, антитеррористическая безопасность) в полном объеме.

В рамках мероприятия «Трудоустройство подростков и молодежи от 14 до 18 лет (Организация работы молодежных трудовых, отрядов)» - фактически трудоустроено 136 человек.

16. Целевая программа "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи города на 2011-2013 годы", утвержденная постановлением администрации от 20.12.2010г. № 261па (с изм. от 21.12.2011 № 299-па).

Координатор: отдел по молодежной политике.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2011 год – 13 898,3 тыс. рублей, из них:

- окружной бюджет – 9 412,7 тыс. рублей;

- местный бюджет – 3 127,0 тыс. рублей;

- средства родителей – 1 358,6 тыс. рублей.

Объем исполнения составил 13 381,2 тыс. рублей (96,3 % к плану на 2011 год по программе и 82,9% к общей сумме годового назначения по бюджету), средства окружного бюджета – 9 184,7 тыс. рублей, местного бюджета – 3 118,0 тыс. рублей, средства родителей – 1 078,5 тыс. рублей.

В рамках мероприятия программы «Организация питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей» (субсидии на оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей) базе МОУ СОШ №1,2,3,4,5,6 в городе работало 6 лагерей с дневным пребыванием детей (2 из них работали в две смены) с охватом  1 208 человек.

В рамках мероприятия программы «Организация отдыха и оздоровления детей, поживающих в муниципальном образовании автономного округа» (субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей) из окружного бюджета организован выезд детей в детские оздоровительные лагеря следующими муниципальными учреждениями города:

- МБОУ ДОД ДЮСШ «Айкидо - реал»;

- МУ Центр «Надежда»;

- МОАУ ДОД «ЦДТ»;

- МБОУ ДОД «ДЮСШ»;

- МБОУ ДОД «СДЮШОР».

В детских оздоровительных лагерях различных типов смогли оздоровиться за счет субвенций окружного бюджета 391 ребенок. Дети отдыхали в следующих лагерях:

- ДОЛ «Красный десант», Ростовская обл.;

- Югорский колледж - интернат Олимпийского резерва г. Ханты - Мансийск;

- ДОЛ «Уральские самоцветы», Краснодарский край, г.Анапа;

- Оздоровительный лагерь «Юный геолог», г. Тюмень;

- ДОЛ «Лесная сказка», Челябинская обл., г. Златоуст;

- ДОЛ «Курган», г. Екатеринбург;

- ДОЛ «Шахтерская слава», Краснодарский край, г. Анапа.

На базе общественного объединения православного Прихода храма в честь иконы Божьей Матери «Нечаянная радость» работала детская православная площадка кратковременного пребывания детей «Надежда», охвачено 30 детей из них 15 детей из малообеспеченных семей.

В рамках мероприятия программы «Трудоустройство несовершеннолетних подростков и молодежи от 14 до 18 лет» (организация работы молодежных трудовых отрядов) трудоустроено 126 несовершеннолетних граждан на временные рабочие места на предприятия, учреждения и организации города.

17. Целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2011-2013 годы», утверждена постановлением администрации от 07.12.2010 № 239-па (с изм. от 04.08.2011 № 143-па).

Координатор: Отдел по физической культуре и спорту.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2011 год – 15 292,3 тыс. рублей, из них:

- окружной бюджет – 12 838,6 тыс. рублей;

- местный бюджет – 2 453,7 тыс. рублей.

Объем исполнения составил 4 838,8 тыс. рублей (31,6 % к плану на 2011 год по программе и к общей сумме годового назначения по бюджету), в том числе средства окружного бюджета – 2 545,8 тыс. рублей и местного бюджета – 2 293,0 тыс. рублей.

Проведены мероприятия:

- строительство модульной лыжной базы с комплектом спортивного оборудования и инвентаря – проектно-сметная документация изготовлена, средства городского бюджета освоены в полном объеме. В связи с отсутствием поступления средств из окружного бюджета в сумме 10 291, 4 тыс. рублей, работы по строительству данного объекта  перенесены на 2012 год, что и явилось причиной низкого исполнения утвержденной программы за 2011 год.

- комплексная безопасность учреждений спорта – исполнение составило 99,7%, проведены работы в учреждениях спорта: МАУ «Спортивный комплекс» (спортивный зал «Россия», пункт проката х/к «Авангард»), МАУ КСК «Кедр» (спортивный, тренажерный залы), МОУ ДОД ДЮСШ «Айкидо-Реал» (спортивный, тренажерный залы).

- спортивно-массовые мероприятия –  исполнение составило – 98,0%, проведено: МАУ «Спортивный комплекс» - 57  городских мероприятий, участвовали в 13 выездных мероприятиях; МОУ ДОД ДЮСШ «Айкидо-Реал» - участвовали в  15 выездных мероприятиях, МАУ КСК «Кедр» - проведено 7 городских, участвовали в 13 выездных мероприятиях.

- мероприятия по укреплению материально-технической базы спортивных школ - выделенные бюджетные ассигнования окружным и городским бюджетом исполнены на 100,0 %. Учреждениями спорта: МОУ ДОД ДЮСШ, МОУ ДОД ДЮСШ «Айкидо-Реал», МОУ ДОД СДЮСШОР приобретены спортивный инвентарь для воспитанников школ.

Привлечены дополнительные средства за счет спонсорской помощи, наказов избирателей, средств от предпринимательской деятельности в сумме – 3 143,0 тыс. руб.

- по МАУ «Спортивный комплекс» - 1 955,5 тыс. руб. (средства направлены на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для пункта проката, оборудования для настольного тенниса, для занятий адаптивной физической культурой, оборудование в шахматно-шашечный клуб,  спортивной формы для сборной команды города хоккейного клуба «Авангард», спортивной формы для сборной команды инвалидов и лиц с ограниченными возможностями);

- по МАУ КСК «Кедр» - 1 131,1 тыс. рублей (средства направлены на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для тренажерного зала, проведения спортивных мероприятий,  приобретение наградной продукции);

-  по МОУ ДОД ДЮСШ «Айкидо-Реал» - 56,4 тыс. рублей (средства направлены на приобретение оргтехники).

Дополнительно в 2011 году:

-  по МОУ ДОД ДЮСШ «Айкидо-Реал»  было выделено финансирование в сумме – 244,7 тыс.  рублей из них:

- 174,7 тыс. рублей (окружной бюджет – 166,0 тыс. рублей, городской бюджет – 8,7 тыс. рублей)  - для обеспечения учащихся спортивной школы спортивной экипировкой и инвентарем;

- 70,0 тыс. рублей - выплата грантов победителям окружного смотра-конкурса на звание «Лучшее учреждение физкультурно-спортивной направленности» по итогам работы в 2010 году;

-  по МОУ ДОД ДЮСШ было выделено финансирование в сумме –398, 4 тыс. руб., из них:

- 348, 4 тыс. рублей (окружной бюджет – 331, 0 тыс. рублей, городской бюджет – 17,4 тыс. рублей - для обеспечения учащихся спортивной школы спортивной экипировкой и инвентарем);

- 50, 0 тыс. рублей (выплата грантов победителям окружного смотра-конкурса на звание «Лучшее учреждение физкультурно-спортивной направленности» по итогам работы в 2010 году);

-  по МОУ ДОД СДЮСШОР  было выделено финансирование в сумме – 221,1 тыс. рублей из них: окружной бюджет – 210,0 тыс. рублей, городской бюджет – 11,1 тыс. рублей  - для обеспечения учащихся спортивной школы спортивной экипировкой и инвентарем.

18. Целевая программа "Развитие культуры города Пыть-Ях на 2011-2013 годы", утвержденная постановлением администрации от 06.12.2010 №234-па (с изм. от 14.12.2011 № 288-па).

Координатор: Отдел по культуре и искусству.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2011 год – 4 641,8 тыс. рублей, из них

- окружной бюджет – 220,2 тыс. рублей;

- местный бюджет – 4 421,6 тыс. рублей.

Объем исполнения составил 4 608,7 тыс. рублей (99,3 % к плану на 2011 год по программе и к общей сумме годового назначения по бюджету), в том числе средства окружного бюджета – 220,2 тыс. рублей и местного бюджета – 4 388,5 тыс. рублей.

Проведены мероприятия:

- в рамках подпрограммы «Библиотечное дело» оплачены и установлены  программы «Консультант», «Гарант», приобретен компьютер. Проведены мероприятия по «Неделе  детской книги», изготовлены буклеты. Приобретено 1409 единиц библиотечного фонда. Курсы  повышения квалификации прошли 11 человек. Остаток составил 2, 9 тыс. рублей в связи с тем, что запланированный в декабре семинар в г. Когалым, перенесен на февраль 2012г.;

- в рамках подпрограммы «Музейное дело» приобретено 3 музейных экспоната. Курсы  повышения квалификации прошел 1 человек, остаток средств в размере 1,8 тыс. рублей сложился в связи с экономией средств по оплате за проживание;

- в рамках подпрограммы «Художественное образование» учащиеся МОУ ДОД «ДШИ» приняли участие в четырех конкурсах, 22 человека получили звание Лауреатов и грамоты 1,2,3 степени;

- в рамках подпрограммы «Профессиональное искусство» прошли курсы повышения  квалификации педагогических работников 13 человек, проведено 10 конкурсов по предметам и 1 открытый городской фестиваль ансамблей и оркестров;

- в рамках подпрограммы «Народное творчество и традиционная культура» проведено 26 мероприятий. Танцевальный коллектив «Ритм» принял участие на международном фестивале «Роза ветров» (ноябрь-декабрь), участвовало 9 человек. Курсы повышения квалификации прошел 1 человек;

- в рамках подпрограммы «Поддержка общественно - значимых, инновационных и  информационно-издательской деятельности» произведены поощрительные выплаты в связи с  юбилейными датами творческих коллективов: танцевальный «Ритм» - 25  лет, хоровой «Ветеран» - 25  лет, вокальный «Парафраз» - 20  лет. Заключены договора на размещение информации в СМИ, съемку фильма о деятельности МОУ ДОД «ДШИ». Проведено 14 городских мероприятий;

- в рамках подпрограммы «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях культуры» разработано 4 энергетических паспорта, установлено 9  видеокамер, в течение года производилось обслуживание охранно-пожарной сигнализации по  учреждениям. Произведена обработка деревянных конструкций МАУК «Краеведческий  экомузей», в МАУК «ЦБС» произведен замер сопротивлений, прошли обучение по пожарному минимуму 5 человек. В МАУК «Краеведческий экомузей» аттестовано 6 рабочих мест, разработан паспорт твердых бытовых отходов. Произведен ремонт охранно-пожарной сигнализации  в МАУК «КДЦ».

19. Целевая программа "Оздоровление экологической обстановки в городе Пыть-Ях на 2011-2013 годы", утвержденная постановлением администрации от 20.12.2010 № 267-па (с изм. от 28.12.2011 №308-па).

Координатор: Управление по ЖКК, транспорту и дорогам.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2011 год – 1 437,7 тыс. рублей, средства местного бюджета.

Объем исполнения составил 1 435,7 тыс. рублей (99,9 % к плану на 2011 год по программе и к общей сумме годового назначения по бюджету).

Проведены мероприятия:

- разработка Системы комплексного мониторинга окружающей среды на территории муниципального образования - ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске и Нефтеюганском районе» - проведено исследование объектов окружающей среды и объектов жилищного фонда. По результатам проведенных работ по радиологическому загрязнению территорий и объектов окружающей среды города Пыть-Ях установлено, что радиационное гигиеническое состояние находится в норме;

- разработка и реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок – заключены договоры с ООО "Строительная Компания Маршал";                            ООО ПКФ "Тайфун", ООО "Пыть - Яхавтодорсервис", ООО «Пыть - Яхавтосервисцентр»               работы выполнены в полном объеме;

- обучение специалистов, уполномоченных решать задачи в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности – на базе ХМРО РАЕН «Центр экологического образования» обучение прошел 1 специалист по теме «Обеспечение экологической безопасности в области с обращением с опасными отходами».

20. Ведомственная целевая программа "Благоустройство города Пыть-Ях на 2011-2013 годы", утвержденная постановлением администрации от 16.12.2010 № 254-па (с изм. от 28.12.2011 № 307-па).

Координатор: Управление по ЖКК, транспорту и дорогам.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2011 год – 63 626,3 тыс. рублей, средства местного бюджета.

Объем исполнения составил 63 462,9 тыс. рублей (99,7 % к плану на 2011 год по программе и к общей сумме годового назначения по бюджету).

Проведены мероприятия:

- уличное освещение – заключен договор с ОАО "ЮТЭК-Пыть-Ях", обеспечение электроэнергией 72,2 км линий электропередач, выполнен комплекс работ по техническому обслуживанию, техническому ремонту электрооборудования и электрических сетей;

- озеленение городской территории – заключен договор с МУП "Горлесничество", выполнен комплекс работ по охране лесного массива общей площадью  4 539 га;

- содержание мест захоронения - выполнен комплекс работ на площади – 53 900 кв.м.: уборка мусора с территории, урн, контейнеров ТБО, снега, посыпка песком дорожек, восстановление опавших могил ветеранов - 36 единиц, ремонт дорожек;

- содержание городских территорий 649 624 кв.м.- ООО "Пыть-Яхский Жилищный Сервис" выполнены работы по ремонту и покраске скамеек с навесами - 8 шт., кабины для переодевания - 2 шт., пункт спасателей - 1шт; обеспечен санитарный порядок на площади 10 350 кв.м.; Оформлена доска почета - ООО "Фотограф", изготовлены фотографии с видами города, портреты - 48 шт.; ООО ПО "Югор", изготовлены и вывешены урны подвесные - 14 шт. (ул. Н. Самардакова), на 1ой стойке - 7 шт. (ул.Нефтяников); ООО Ателье "Север", изготовлены флаги маленькие - 60 шт., флаги большие - 15 шт.; ОАО "ЮТЭК-Пыть-Ях",  выполнены работы по монтажу и демонтажу флагов расцвечивания, растяжек - (ул. Первопроходцев - 8 шт., ул. Центральная – 26 шт., ул. Нефтяников - 39 шт., ул. Н. Самардакова - 21 шт., ул. Магистральная - 45 шт., ул. Св. Федорова - 19 шт..; растяжка - 1шт (ул. Центральная), баннер - 2 шт. (пл. Мира), флаги России, ХМАО, Пыть-Ях - 6 шт. (пл. Мира), подключение аппаратуры и электрооборудования;

Обеспечена чистота и порядок на улицах города, в микрорайонах, летнее содержание городских территорий, механизированная уборка внутриквартальных проездов, зимнее и летнее содержание скверов.

Государственным предприятием Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Северавтодор"  выполнены работы по асфальтированию внутриквартальных проездов согласно контракта, ООО "Мегаполис"  выполнены ПИР;

- повышение уровня культуры населения -  принято участие в окружном конкурсе "Самый благоустроенный город", ООО "Фотограф" выполнил работы по  оформлению печатной продукции, фотоальбома -1шт.;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в летний период - МУ "НВАС" выполнены работы по очистке дна водоема от прочего мусора; филиалом ФГУЗ произведен отбор про воды и почвы - 12 раз за сезон; осуществлялась работа спасателей на территории городского пляжа согласно контрактов.

21. Целевая программа "Развитие транспортной системы в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2011-2013 годы", утвержденная постановлением администрации от 04.03.2011 №40-па (с изм. от  29.12.2011 №312-па).

Координатор: Управление по ЖКК, транспорту и дорогам.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2011 год – 87 548,2 тыс. рублей, из них

- окружной бюджет – 44 047,5 тыс. рублей;

- местный бюджет – 43 500,7 тыс. рублей.

Объем исполнения составил 87 080,8 тыс. рублей (99,5 % к плану на 2011 год по программе и к общей сумме годового назначения по бюджету), в том числе средства окружного бюджета – 44 047,5 тыс. рублей и местного бюджета – 43 033,3 тыс. рублей.

Проведены мероприятия:

по задаче «Совершенствование системы управления в транспортном комплексе» – заключен договор с МУПАТП г. Пыть-Ях, проведен мониторинг и анализ пассажиропотока по городским и внутрирайонным автобусным маршрутам, корректировка маршрутной сети.

В рамках подпрограмма "Автомобильные дороги" проведены уширение и капитальный ремонт ул. Магистральная - от ул. Кузоваткина до ул. Котина», заключен договор с ООО «ХМДС» - работы по уширению,  договор с ООО «СК Профиль» - ПИР по уширению и капитальному ремонту, работы выполнены.  В рамках мероприятия «Асфальтирование ул. Урусова», заключен договор с ООО «СК Профиль», работы выполнены.

Объявленные аукционы на проведение работ по мероприятию «Корректировка проекта "Строительство автомобильной дороги от ул. Православная до Больничного комплекса с закольцовкой в п. Горка» -  не состоялись в виду отсутствия участников.

по мероприятию «Содержание автодорог - "Улично - дорожная сеть города", заключен договор с ООО "ПЯАС" на выполнение работ по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города (62,195 км.);

по мероприятию «Содержание автодорог - Автодорога "Пыть - Ях-КНС-15" (Кольцевая – путепровод - Тюменский тракт- ул. Тобольская ), заключен договор с ООО "ДРСК" на выполнение работ по содержанию и ремонту участка автодороги "Пыть-Ях - КНС-15";

по мероприятию «Содержание светофорных объектов», заключен договор с ОАО "ЮТЭК-Пыть-Ях" на проведение работ по техническому содержанию светофорных объектов;

по мероприятию «Переключение уличного освещения путепровода на другой источник питания», заключен договор с ОАО "ЮТЭК-Пыть-Ях" на проведение работ по переключению линии электропередачи. Работы выполнены;

по мероприятию «Приобретение остановочных павильонов», заключен договор с ООО "ДРСК" на поставку 2-х остановочных павильонов. Поставка выполнена;

по мероприятию «Погрузка и вывоз снега с улично - дорожной сети города», заключен договор с ООО "ПЯАС" на выполнение работ по механической очистке и вывозу снежных масс с улично - дорожной сети города.

В рамках подпрограмма "Безопасность дорожного движения" по мероприятию «Приобретение автобусов», заключен договор с ОАО «Тюменьавтоспецтранс» на поставку школьных автобусов. Выполнена поставка 2-х школьных автобусов соответствующих ГОСТу Р 51160-98 "Автобусы для перевозки детей. Технические требования".

по мероприятию «Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов», заключен договор с ИП «Пантусова» на изготовление светоотражающих стикеров. Стикеры изготовлены и выданы учащимся;

по мероприятию «Устройство ограждения МОУ СОШ №5 для отделения пешеходной зоны от проезда для спец. транспорта (скорая помощь и т.д.)», заключен договор с ООО "Спецмонтажстрой". Произведено изготовление и установка металлоконструкции.

22. Целевая программа "Чистая вода" на 2011-2013 годы по муниципальному образованию городской округ город Пыть-Ях, утвержденная постановлением администрации города от 22.12.2010 № 273-па

Координатор: Управление по ЖКК, транспорту и дорогам.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2011 год – 37 743,0тыс. рублей, из них

- окружной бюджет – 5 283,9 тыс. рублей;

- местный бюджет – 375,5 тыс. рублей;

- привлеченные средства – 32 081,6 тыс. рублей.

По итогам года освоения по программе не было. Мероприятия по данной программе финансируются и реализуются в рамках целевой программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2011-2013 годы».

23. Целевая программа по городу Пыть-Ях "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2011-2013 годы", утвержденная постановлением  администрации от 22.12.2010 № 275-па (с изм. от 15.12.2011 № 290-па)

Координатор: Управление по ЖКК, транспорту и дорогам.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2011 год – 2 718,0 тыс. рублей, из них

- окружной бюджет – 2 690,8 тыс. рублей;

- местный бюджет – 27,2 тыс. рублей.

Проведен аукцион,  заключен муниципальный контракт от 26.12.2011г. с фирмой ООО «Квадрат» на сумму 2 718,0 тыс. рублей, срок исполнения контракта февраль 2012 года.

24. Целевая программа по капитальному ремонту многоквартирных домов "Наш дом" на 2011-2013 годы по муниципальному образованию городской округ город Пыть-Ях, утвержденная постановлением администрации от 08.12. 2010 № 244-па (с изм. от 28.11.2011 № 266-па)

Координатор: Управление по ЖКК, транспорту и дорогам.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2011 год – 52 046,7тыс. рублей, из них

- окружной бюджет – 17 358,2 тыс. рублей;

- местный бюджет – 32 713,1 тыс. рублей;

- привлеченные средства – 1 975,4 тыс. рублей.

Объем исполнения составил 36 458,8 тыс. рублей (70,1 % к плану на 2011 год по программе и 77,2% к общей сумме годового назначения по бюджету), в том числе средства окружного бюджета – 13 061,7 тыс. рублей, местного бюджета – 21 719,9 тыс. рублей, привлеченные средства – 1 677,2 тыс. рублей.

Проведены мероприятия:

- капитальный ремонт по утеплению торцов фасада многоквартирного жилого дома № 30 мкр. 5 г. Пыть-Ях на сумму 2 697,7 тыс. рублей;

- капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома № 18 мкр. 5 г. Пыть-Ях на сумму 1 647,3 тыс. рублей;

- заключено соглашение от 23.12.2011г. о предоставлении субсидии на капитальный ремонт жилого дома  № 41А по ул. Советской во 2А мкр. в размере 2 683,5 тыс. руб. Работы по утеплению и обшивке фасада жилого дома планируются провести в 2012 году;

- капитальный ремонт по утеплению торцов фасада многоквартирных жилых домов №№ 3, 4, 6 микрорайона 5 г. Пыть-Ях на сумму 4 800,0 тыс. рублей;

- капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома № 20 микрорайона 1 г. Пыть-Ях на сумму 6 912,8 тыс. рублей;

- капитальный ремонт сетей ТВСиК многоквартирного жилого дома № 3 по ул. Железнодорожной мкр. 2а г. Пыть-Ях на сумму 713,9 тыс. рублей;

- восстановлена водоразборная колонка на территории в/п СТГМ (353,7 тыс.рублей);

- проведен аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту инженерных сетей электроснабжения многоквартирного жилого дома № 10/2 микрорайона 5 г. Пыть-Ях - победитель ООО «Строительная компания Тюменьмонтажспецстрой». Заключен муниципальный контракт на сумму 10 061,5 тыс. рублей. Работы планируются провести в 2012 году;

- произведено обследование 13 многоквартирных жилых домов на предмет состояния строительных конструкций на сумму 112,0 тыс. рублей;

- капитальный ремонт муниципальной квартиры по адресу: г. Пыть-Ях, мкр. 1, дом 20, кв. 31 на сумму 394,0 тыс. рублей;

- предоставлено субсидии на подготовку ветхого муниципального жилищного фонда к эксплуатации в осеннее – зимний период и устранению замечаний указанных в предписаниях выданных государственными службами осуществляющими надзор за содержанием жилищного фонда в размере 8 466,6 тыс. рублей;

- выполнены мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов: асфальтирование межквартальных проездов во 2а мкр. на сумму 7 126,7 тыс. руб.; работы по устройству освещения во 2 мкр. на сумму 952,9 тыс. руб.; приобретены детские игровые площадки на сумму 2 184,4 тыс. рублей.

25. Целевая программа "Модернизация и реформирование жилищно -коммунального комплекса муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2011-2013 годы", утвержденная постановлением администрации от 22.12.2010 № 274-па (с изм. от 21.11.2011 № 247-па).

Координатор: Управление по ЖКК, транспорту и дорогам.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2011 год – 196 002,1тыс. рублей, в том числе:

- бюджет автономного округа – 61 139,2  тыс. рублей;

- бюджет муниципальных образований – 9 203,9  тыс. рублей;

- привлеченные внебюджетные средства – 125 659,0 тыс. рублей.

Объем исполнения составил – 195 188,5 тыс. рублей (99,6% к плану на 2011 год по программе или 63,7% к общей сумме годового назначения по бюджету), в том числе:

- бюджет автономного округа – 21 283,2  тыс. рублей;

- бюджет муниципальных образований – 44 852,3  тыс. рублей;

- привлеченные внебюджетные средства – 129 053,1 тыс. рублей.

По результатам реализации целевой программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса муниципального образования городской округ город  Пыть-Ях на 2011-2013 гг.» следует отметить завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта «Строительство перехода сетей тепло - водоснабжения и водоотведения через ж/пути (закольцовка сетей тепло - водоснабжения 1 мкр., 2а мкр.)», а также завершение строительства следующих объектов:

- Строительство КНС-5;

- Реконструкция  котельной «Мамонтовская» и  строительство ЦТП;

- Реконструкция  напорного коллектора от КНС-2 до колодца-гасителя в  районе пекарни «Колос»;

- 2КТПБ 630\6\0,4кВт с кабельной линией в мкр. № 3.

Развернутая информация о реализации программы приведена в «Итогах социально-экономического развития».

26. Целевая программа «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования городского округа города Пыть-Ях на период до 2013 года», утвержденная постановлением администрации города от 14.09.2011 № 180-па.

Координатор: Комитет по финансам.

Финансирование программой не предусмотрено.

Разработана и утверждена методика прогнозирования отдельных доходов бюджета муниципального образования городского округа города Пыть-Яха (приказ комитета по финансам от 30.12.2011 № 42);

По мероприятию «Оснащение приборами учета объектов организаций бюджетной сферы» в соответствии с целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2011-2013 годы» заключен муниципальный контракт от 26.12.2011 № 69542-01 на выполнение работ по установке узлов учета тепловой энергии, холодного и горячего водоснабжения на объектах муниципальной собственности (учреждений социальной сферы) на сумму 2 718,0 тыс. рублей;

По мероприятию «Модернизация автоматизированных систем комитета по финансам» в рамках программы «Информационное общество Югры» на 2011-2013 годы, в целях внедрения механизма БОРа, заключен муниципальный контракт на выполнение работ по  модернизации автоматизированной системы управления муниципальными финансами, в частности, создания информационной базы для планирования бюджета и мониторинга оказания муниципальных услуг.

27. Адресная программа по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания или аварийным на 2010-2011 годы, утвержденная постановлением администрации от 22.01.2010 №12-па (с изм. от 14.11.2011 № 235-па).

Координатор: Управление по жилищным вопросам.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2011 год – 6 871,1 тыс. рублей, средства местного бюджета.

Объем исполнения составил 2 397,3 тыс. рублей (34,9 % к плану на 2011 год по программе и к общей сумме годового назначения по бюджету).

Предоставлено 19 жилых помещений, из них 8 - на условиях социального найма. Снесено 12 жилых домов (ветхих, аварийных) площадью 3,5 тыс. кв.м., не демонтировано по причине не полного расселения (решения суда) 6 домов.

28. Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2011-2012 годы, утвержденная постановлением администрации от 09.12.2011 №284-па.

Координатор: Управление по жилищным вопросам.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2011 год – 31 405,9 тыс. рублей, в том числе:

  - федеральный бюджет – 22 608,0 тыс. рублей:

- бюджет автономного округа – 8 225,5  тыс. рублей;

- бюджет муниципальных образований – 572,4  тыс. рублей.

Целью программы является переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2010 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в другие благоустроенные жилые помещения. Реализация мероприятий будет осуществляться в 2012 году.

29. Адресная программа по переселению граждан в рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительством округа и ЗАО «СИБУР-ХОЛДИНГ» на 2011-2012 годы, утвержденная постановлением администрации от 13.12.2011 №286-па.

Координатор: Управление по жилищным вопросам.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2011 год – 101 866,3тыс. рублей, средства ЗАО «СИБУР-ХОЛДИНГ».

Объем исполнения составил 1 991,1 тыс. рублей (2,0 % к плану на 2011 год по программе). Произведена выплата выкупной стоимости за 1 жилое помещение.

30. Адресная программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на 2008-2011 годы по городу Пыть-Яху", утверждена постановлением Главы города от 16.12.2008 № 237 (с изм. от 24.08.2010 №153-па).

Постановлением администрации города от 25.01.2010 № 13-па приостановлено действие адресной программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на 2008-2011 годы по городу Пыть-Яху", утвержденной постановлением Главы города от 06.03.2008 № 29 (с изм. от 24.08.2010 № 153-па).

Не запланировано финансирование мероприятий в 2011 году  по следующим целевым программам:

- «Модернизация здравоохранения на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2011-2012 годы», утвержденная постановлением администрации города от 19.09.2011 № 184-па;

- «Чистая вода» на 2011-2013 годы по муниципальному образованию городской округ город Пыть-Ях, утвержденная постановлением администрации города от 22.12.2010 № 273-па;

- «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования городского округа города Пыть-Ях на период до 2013 года», утвержденная постановлением администрации города от 14.09.2011 № 180-па.

Начальник

управления по экономике		                                                         Т.К. Пацей

Бунак  46 55 82