|  |
| --- |
|  |

Отчет

 о ходе выполнения работ по ремонту, капитальному ремонту автодорог по состоянию на 01 сентября 2016 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Название автомобильной дороги** | **Владелец автомобильной дороги** | **Участок автомобильной дороги** | **Наименование мероприятия** | **Сроки выполнения работ** | **Выполненные объемы** |
| **Земляные работы, м3** | **Основание,****м2** | **Покрытие** |
| **Верхний слой, м2** | **Нижний слой, м2** |
| **План** | **Факт** | **%** | **План** | **Факт** | **%** | **План** | **Факт** | **%** | **План** | **Факт** | **%** |
| 1 | Ул. Нефтяников | Администрация г.Пыть-Ях | От пересечения с а/д Тюмень-Нефтеюганск до 1 мкр., ул. Нефтяников, 1 д. | Ремонт автомобильной дороги в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» | С 25.05.2016 до 12.08.2016 |  |  |  |  |  |  | 19 829 | 19 829 |  100 | 19 829 | 19 829 | 100 |