Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

муниципальное образование

городской округ город Пыть-Ях

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.11.2013										№ 304-па

Об утверждении ведомственной целевой

программы «Благоустройство города

Пыть-Яха на 2014-2016 годы»

(с изм. от 24.03.2014 № 63-па,

от 14.05.2014 №104-па,

от 31.07.2014 №194-па,

от 03.09.2014№218-па,

от 13.10.2014 №244-па,

от 08.12.2014 №303-па,

от 29.12.2014 №329-па,

от 31.12.2014 № 341,

от 13.02.2015 № 21-па,

от 03.04.2015 № 97-па,

от 25.05.2015 № 154-па,

от 26.06.2015 № 191-па,

от 07.08.2015 № 231-па,

от 01.10.2015 № 279-па,

от 07.12.2015 № 330-па,

от 24.12.2015 № 382-па,

от 31.12.2015 № 400-па,

от 04.07.2016 № 160-па,

от 09.09.2016 № 237-па,

от 22.11.2016 № 289-па,

от 20.12.2016 № 338-па)

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы города Пыть-Яха от 24.12.2015 № 374 «О бюджете города Пыть-Яха на 2016 год» с целью уточнения объема финансирования по мероприятиям программа, внести в постановление администрации города от 25.11.2013 № 304-па «Об утверждении ведомственной целевой программы «Благоустройство города Пыть-Яха на 2014-2016 годы»,

администрация города Пыть-Яха п о с т а н о в л я е т:

1.	Утвердить ведомственную целевую программу «Благоустройство города Пыть-Яха на 2014-2016 годы» согласно приложению.

2.	Установить, что в ходе реализации программы отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования мероприятий в 2014-2016 годах подлежит корректировке с учетом расходов на соответствующий год.

3.	Сектору по связям с общественными организациями и СМИ управления делами (О.В. Кулиш) опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник».

4.	Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5.	Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя  главы администрации города по жилищно-коммунальному комплексу - начальника управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам  Кочерещенко А.И.

Глава администрации

города Пыть-Яха                      				 		Р.И.Стадлер

Приложение

к постановлению администрации

города Пыть-Яха

от 25.11.2013 № 304-па

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы

«Благоустройство города Пыть-Ях на  2014-2016 годы»

| Наименование структурного подразделения администрации города (исполнителя программы) | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации города |
| --- | --- |
| Наименование программы | ведомственная целевая программа «Благоустройство города Пыть-Ях на 2014-2016 годы» |
| Постановление администрации города, утвердившее программу, дата утверждения | Постановление администрации города от 25.11.2013 № 304-па «Об утверждении ведомственной целевой программы «Благоустройство города Пыть-Яха на 2014-2016 годы» |
| Цель и задачи В ред.от 31.07.2014 №194-па | Цель программы: Улучшение условий проживания граждан, повышение уровня комфортности пребывания на территории города. Задачи программы: 1) Организация освещения улиц. 2) Озеленение городской территории. 3) Содержание мест захоронения. 4) Содержание городских территорий в соответствии с установленными Правилами и нормами: санитарное содержание мест массового отдыха, подготовка мест массового отдыха к праздничным мероприятиям, обеспечение чистоты и порядка на улицах города, в микрорайонах, а также приобретение специализированной техники для муниципальных нужд (уборка территорий в границах городского округа и внутриквартальных проездов), ревизия шлейфа из белт-лайта на ул.Центральная (поставка и замена лампочек), поставка и монтаж баннеров, в том числе разработка эскизов, поставка и монтаж ограждений, дорожных знаков для перекрытия улиц города. 5) Улучшение и совершенствование городских объектов, эстетического облика городской территории. 6) Повышение уровня культуры населения. |
| Показатели результатов (непосредственные) | Санитарное содержание 10 350 кв.м. места отдыха в 5 мкр. Подготовка мест для массового отдыха для 7 праздничных мероприятий. Освещение улиц 75,949 км линий (в ред. от 13.02.2015 № 21-па, от 22.11.2016 № 289-па) Оформление цветочных композиций, содержание газонов (покос) общей площадью 155 518 кв.м. Зимнее и летнее содержание 297 326 кв.м. скверов и аллей. Содержание 53 900 кв.м. городского кладбища. Летнее содержание городской территории 649 624 кв.м. (в ред. от 14.05.2014 №104-па) Механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время 165 326,8 кв.м. (в ред. от 20.12.2016 № 338-па). Избежание материального ущерба от лесных пожаров на территории лесопарковых зон площадью 4539 га. Улучшение и совершенствование городских объектов, эстетического облика городских территорий, ед. – 39 (в ред. от 22.11.2016 № 289-па); Демонтаж 15 шт. (23%) детских игровых площадок с морально устаревшими малыми формами и не имеющими сертификатов, паспортов, шт. Содержание, текущий ремонт, приобретение и монтаж малых архитектурных форм (детские игровые (спортивные) комплексы, урны, скамейки). Приобретение специализированной техники для муниципальных нужд (уборка территорий в границах городского округа и внутриквартальных проездов) – 7 ед. Ревизия шлейфа из белт-лайта на ул.Центральная (поставка и замена лампочек) – 4 000 шт. Поставка и монтаж баннеров, в том числе разработка эскизов – 11 шт. |
| Характеристика программных мероприятий | - создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест массового отдыха: необходимость в организации проведения праздничных мероприятий; - организация благоустройства и озеленения территории города, охрана, защита, воспроизводство зеленых насаждений: формирование цветников, клумб, содержание газонов (покос), необходимость в охране и патрулировании лесопарковых зон площадью 4539 га; - организация освещения улиц, территорий микрорайонов протяженностью 75,949 км линий (в ред. от 13.02.2015 № 21-па); - содержание мест захоронения: необходимость охраны и содержания территории городского кладбища площадью 53 900 кв.м; - организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора: необходимость санитарного обслуживания 297 326 кв.м городских объектов, городских территорий площадью 649 624 кв.м. (в ред. от 14.05.2014 №104-па), вывоз и утилизация смета (твердых бытовых отходов) с городских территорий и объектов, приобретение специализированной техники для муниципальных нужд (уборка территорий в границах городского округа и внутриквартальных проездов), санитарное содержание места отдыха в 5 мкр. площадью 10 350 кв.м и ремонт малых архитектурных форм (кабины для переодевания, скамейки с навесами, наблюдательный пункт), ремонт и содержание туалета, ревизия шлейфа из белт-лайта на ул.Центральная (поставка и замена лампочек), поставка и монтаж баннеров (в том числе разработка эскизов), поставка и монтаж ограждений, дорожных знаков для перекрытия улиц города, благоустройство территории 6 мкр. «Пионерный» (отсыпка территории песчано-гравийной смесью – 1000 м2) (в ред. от 01.10.2015 № 279-па) |
| Сроки реализации | 2014-2016 годы |
| Объемы финансирования (в ред. от 31.12.2014 №341-па; в ред. от 01.10.2015 № 279-па, от 24.12.2015 № 382-па, от 04.07.2016 №160-па, от 09.09.2016 № 237-па, от 22.11.2016 № 289-па, от 20.12.2016 № 338-па) | Объем финансирования ведомственной целевой программы на период 2014-2016 годов составляет 230 886,4 тыс. рублей, в том числе бюджет автономного округа 14 821,0 тыс.рублей: В том числе по годам: 2014 год – 68 464,4 тыс. рублей, в т.ч. 68 108,1 тыс. рублей, местный бюджет; 356,3 тыс.рублей, окружной бюджет; 2015 год – 73 812,6 тыс. рублей, местный бюджет; 2016 год – 88 609,4 тыс. рублей, в т.ч. 74 144,7 тыс.рублей местный бюджет, 14 464,7 тыс.рублей окружной бюджет. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы (показатели социально-экономической эффективности) | 1. Отсутствие жалоб населения на качество оказания муниципальных услуг (выполнение работ), выполняемых в соответствии с утвержденными стандартами. |

Раздел 1. Характеристика проблемы

Необходимость Программы обусловлена повышением потребности горожан в объектах благоустройства: парках, скверах,  детских  игровых площадках, цветочном оформлении города, в малых архитектурных формах  (скамейках, урнах и др.), а также повышением требований к санитарному состоянию городских территорий. Программа нацелена на улучшение условий проживания граждан, повышение уровня комфортности пребывания на территории города. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения относятся:

-	создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест массового отдыха: необходимость в организации проведения праздничных мероприятий  Масленица, 9Мая, День Молодежи, День России, Сабантуй, День города, Новый год;

-	организация благоустройства и озеленения территории города, охрана, защита, воспроизводство зеленых насаждений: формирование цветников, клумб, содержание газонов (покос), необходимость в охране и патрулировании лесопарковых зон площадью 4539 га;

-	организация освещения улиц, территорий  микрорайонов протяженностью 75,935 км линий (в ред. от 13.02.2015 № 21-па);

-	организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения: необходимость охраны и  содержания территории городского кладбища площадью 53 900 кв.м;

-	организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора: необходимость санитарного обслуживания 297 326 кв.м городских объектов, городских территорий площадью 649 624 кв.м, приобретение специализированной техники для муниципальных нужд (уборка территорий в границах городского округа и внутриквартальных проездов), вывоз и утилизация смета с городских территорий и объектов, санитарное содержание места отдыха в 5 мкр. площадью 10 350 кв.м, ремонт малых архитектурных форм (кабины для переодевания, скамейки с навесами, наблюдательный пункт), ремонт и содержание туалета, ревизия шлейфа из белт-лайта на ул.Центральная (поставка и замена лампочек), поставка и монтаж баннеров, в том числе разработка эскизов, поставка и монтаж ограждений, дорожных знаков для перекрытия улиц города, благоустройство территории 6 мкр. «Пионерный» (отсыпка территории песчано-гравийной смесью – 1000 м2 (в ред. от 01ю10ю2015 № 279-па).

На решение вышеперечисленных вопросов местного значения направлена данная программа.

Раздел 2. Цели и задачи программы, показатели результативности программы

1. Цель программы:

Улучшение условий проживания граждан, повышение уровня комфортности пребывания на территории города.

2. Задачи программы (в ред. от 31.07.2014 №194-па):

1) Организация освещения улиц.

2) Озеленение городской территории.

3) Содержание мест захоронения.

4) Содержание городских территорий в соответствии с установленными Правилами и нормами: санитарное содержание мест массового отдыха, подготовка мест массового отдыха к праздничным мероприятиям, обеспечение чистоты и порядка на улицах города, в микрорайонах, а также приобретение специализированной техники для муниципальных нужд (уборка территорий в границах городского округа и внутриквартальных проездов), ревизия шлейфа из белт-лайта на ул.Центральная (поставка и замена лампочек), поставка и монтаж баннеров (в том числе разработка эскизов), благоустройство территории 6 мкр. «Пионерный» (отсыпка территории песчано-гравийной смесью – 1000 м2) (в ред. от 01.10.2015 № 279-па).

5) Улучшение и совершенствование городских объектов, эстетического облика городской территории.

6) Повышение уровня культуры населения.

3. 	Срок реализации программы: 2014 – 2016 годы.

В связи с тем, что мероприятия программы предусматривают как работы текущего, так и капитального характера, результаты реализации программы будут характеризоваться как показателями текущего, так и капитального характера.

4. 	Показатели результативности программы:

1) 	Санитарное содержание места отдыха в 5 мкр. площадью 10 350 кв.м.

2)	Подготовка мест для массового отдыха для 7 праздничных мероприятий.

3) 	Освещение 75,949 км линий (в ред. от 13.02.2015 № 21-па, от 22.11.2016 № 289-па).

4)	Оформление цветочных композиций,  содержание газонов (покос) общей площадью 155 518 кв.м.

5) 	Зимнее и летнее содержание 297 326 кв.м объектов благоустройства, кв.м.

6) 	Содержание 53 900 кв.м. городского кладбища.

7)	Летнее содержание 649 624  кв.м. городской территории.

8)	Механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время площадью 164 326,8 кв.м. (от 22.11.2016 № 289-па, от 20.12.2016 № 338-па)

9) 	Избежание материального ущерба от лесных пожаров на территории лесопарковых зон площадью 4539 га, руб.

10) 	Улучшение и совершенствование городских объектов, эстетического облика городской территории, ед. – 39 (в ред. от 01.10.2015 № 279-па, от 09.09.2016 № 237-па, от 22.11.2016 № 289-па).

11)	Демонтаж 15 шт. (23%) детских игровых площадок с морально устаревшими малыми формами и не имеющими сертификатов, паспортов, шт.

12)	Содержание, текущий ремонт, приобретение и монтаж малых архитектурных форм (детские игровые (спортивные) комплексы, урны, скамейки), шт.

13)	Приобретение специализированной техники для муниципальных нужд, 7 ед. (в ред. от 01.10.2015 № 279-па).

14)	Ревизия шлейфа из белт-лайта на ул. Центральная (поставка и замена лампочек) - 4 000 шт. (в ред. от 01.10.2015 № 279-па).

15)	Поставка и монтаж баннеров, в том числе разработка эскизов - 11 шт. (в ред. от 01.10.2015 № 279-па).

Показатели конечных результатов программы:

1)	Отсутствие жалоб населения на качество оказание муниципальных услуг (выполнение работ), выполняемых в соответствии с утвержденными стандартами.

Раздел 3. Перечень программных мероприятий

Для достижения цели и выполнения задач, в приложении №1 к программе представлен перечень программных мероприятий.

Раздел  4.  Механизм реализации ведомственной целевой программы

В ред.от 31.07.2014 №194-па, от 13.10.2014 №244-па, от 08.12.2014 №303-па, от 31.12.2014 №341-па; от 01.10.2015 № 279-па, от 07.12.2015 № 330-па, от 24.12.2015 № 382-па, от 31.12.2015 № 400-па, от 22.11.2016 № 289-па, от 20.12.2016 № 338-па

Ответственным исполнителем программы является управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации города. Ответственный исполнитель выполняет функции и несет ответственность в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением администрации города от 21.08.2013 № 184-па «О муниципальных и ведомственных целевых программах муниципального образования городской округ город Пыть-Ях» и направляет в управление по экономике отчеты о выполнении программы:

- 	ежеквартально и по итогам года, с нарастающим итогом с начала года, в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом – отчет о ходе реализации программы на бумажном и электронном носителях, за подписью руководителя, пояснительную записку;

- ежегодно, до 25 числа месяца, следующего за отчетным годом, - оценку эффективности и результативности реализации программы на бумажном и электронном носителях, за подписью руководителя.

Механизмом реализации программы является комплекс мер, направленных на улучшение условий проживания граждан, повышения уровня комфортности пребывания на территории города.

Реализация отдельных мероприятий программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд, заключаемых муниципальными заказчиками с исполнителями в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также посредством предоставления субсидий, в целях возмещения затрат понесенных юридическими лицами (за исключением муниципальных учреждений), в связи с реализацией мероприятий по благоустройству и озеленению городских территорий ведомственной целевой программы «Благоустройство города Пыть-Ях на 2014-2016 годы».

Субсидии в целях возмещения затрат понесенных юридическими лицами (за исключением муниципальных учреждений), в связи с реализацией мероприятий по благоустройству и озеленению городских территорий ведомственной целевой программы «Благоустройство города Пыть-Ях на 2014-2016 годы», предоставляются в порядке, определенном в постановлении администрации города от 17.12.2013 № 355-па «О порядке предоставления субсидий юридическим лицам в целях возмещения затрат в связи  с реализацией мероприятий по благоустройству и озеленению городских территорий, а также  по содержанию автомобильных дорог местного значения».

Выделение бюджетных ассигнований на реализацию программы осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью, лимитами бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год.

Для реализации мероприятий, предусмотренных программой, главный распорядитель средств городского бюджета вправе привлекать в установленном законодательством порядке сторонние организации, прошедшие конкурсный отбор. На основании заключенных муниципальных контрактов с подрядными организациями финансирование осуществляется в два этапа:

-	авансовые платежи;

-	окончательный расчет на основании актов выполненных работ, подписанный всеми заинтересованными сторонами.

Бюджетополучателем по программе будет являться администрация города Пыть-Яха и МКУ «УКС» города Пыть-Ях.

|  | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация города | 155 409,4 | 53 380,8 | 53 681,8 | 48 346,8 |
| МКУ «УКС» города Пыть-Ях | 55 393,6 | 15 083,6 | 47,4 | 40 262,6 |
| Управление по муниципальному имуществу | 20 083,4 | 0,0 | 20 083,4 | 0,0 |
| Всего | 230 886,4 | 68 464,4 | 73 812,6 | 88 609,4 |

Раздел  5.   Обоснование ресурсного обеспечения ведомственной целевой программы ( вред. от 01.10.2015 № 279-па, от 24.12.2015 № 382-па, от 09.09.2016 № 237-па, от 22.11.2016 № 289-па, от 20.12.2016 № 338-па)

Общий объем финансирования программы на период 2014-2016 годов составляет 230 886,4 тыс. рублей, в том числе бюджет автономного округа 14 821,0 тыс.рублей.

Финансирование программы по годам и источникам финансирования

|  | По источникам финансирования |
| --- | --- |
|  | Местный бюджет, т.руб. | Средства окружного бюджета, т.руб. | Всего |
| 2014 год | 68 108,1 | 356,3 | 68 464,4 |
| 2015 год | 73 812,6 | 0,0 | 73 812,6 |
| 2016 год | 74 144,7 | 14 464,7 | 88 609,4 |
| Всего по программе | 216 065,4 | 14 821,0 | 230 886,4 |

6. Оценка эффективности программы

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит повысить уровень благоустроенности жилых микрорайонов и общегородских территорий, улучшить качество оказания муниципальных услуг.

Реализация Программы включает поэтапное выполнение основных мероприятий.

Исполнители Программы обосновывают объемы и виды необходимых работ и в установленные сроки представляют в управление экономики администрации города о фактическом выполнении мероприятий, объемах и стоимости работ.

С целью оценки эффективности и оптимизации расходования средств комитет по финансам имеет право получать информацию о текущем состоянии мероприятий, движении финансовых активов.

Оценка результативности действия Программы проводится ежегодно.

Показатели и оценка эффективности реализации программы приведены в приложениях №№ 2, 3.

Приложение 1

| Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы "Благоустройство города Пыть-Ях на 2014-2016 годы" |  |
| --- | --- |
| №№ | Мероприятия программы | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) | Срок выполнения |
|  |  | всего | в том числе |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель - Улучшение условий проживания граждан, повышение уровня комфортности пребывания на территории города |  |
| Задача 1. Организация освещения улиц |  |
| 1.1 | Электроэнергия, в том числе принятые и неисполненные обязательства за 2013 год - 1042650,31 руб. | 26846,3 | 7723,3 | 8689,4 | 10433,6 | в течение года |
| 1.2 | Обслуживание и содержание электрооборудования и электрических сетей, в том числе принятые и неисполненные обязательства за 2013 год - 178690,99 руб. | 9922,0 | 2554,8 | 3701,3 | 3665,9 |  |
| 1.3 | Перевод питания электроснабжения и монтаж сетей уличного освещения в мкр. 9 «Черемушки», пос. «Набережный» | 956,0 | 0,0 | 0,0 | 956,0 | ноябрь-декабрь |
|  | Итого по задаче 1 | 37708,8 | 10278,1 | 12390,7 | 15040,0 |  |
| Задача 2. Озеленение городской территории |  |
| 2.1. | Охрана, защита и восстановление зеленых насаждений в парках и скверах,ремонт малых архитектурных форм, в том числе принятые и неисполненные обязательства за 2013 год - 108410,38 руб. Прореживание в лесопарковых зонах вдоль пешеходных дорожек, троп от поросли и поврежденных деревьев. | 6975,0 | 2179,4 | 2071,0 | 2724,6 | в течение года |
| 2.2. | Благоустройство и озеленение городских объектов | 40380,6 | 16274,0 | 16274 | 7832,6 |  |
| 2.2.1 | Оформление и ремонт цветников, содержание газонов на городских объектах | 40380,6 | 16274,0 | 16274 | 7832,6 | май-октябрь |
|  | Итого по задаче 2 | 47355,0 | 18453,4 | 18345 | 10557,2 |  |
| Задача 3. Содержание мест захоронения. |  |
| 3.1. | Уход за территорией, в том числе: общая площадь городского кладбища 53900 м2, пешеходные дорожки 5960 м2, могилы ВОВ - 40 шт., урны 7 шт., контейнерная пощадка 24 м2, строение 56,1 м2 | 6652,0 | 2181,0 | 2181,0 | 2290,0 | в течение года |
| 3.2. | Охрана кладбища: общая площадь 53900 м2, строение - 56,1 м2 | 5527,0 | 1812,0 | 1812,0 | 1903,0 |  |
|  | Итого по задаче 3 | 12179,0 | 3993,0 | 3993,0 | 4193,0 |  |
| Задача 4. Содержание городских территорий в соответствии с установленными Правилами и нормами |  |
| 4.1. | Санитарное содержание мест массового отдыха, а также подготовка мест массового отдыха к праздничным мероприятиям. |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Место отдыха в 5 мкр. | 878,0 | 287,0 | 290,0 | 301,0 |  |
| 4.1.1.1. | Ремонт малых архитектурных форм, изготовление и монтаж вывески "Правила поведения", информационных стендов, завоз и планировка песка | 390,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | май-август |
| 4.1.1.2. | Санитарное содержание прилегающей территории к водоему | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | май-август |
| 4.1.1.3. | Ремонт и содержание туалета, вырубка поросли, установка указателей. | 188,0 | 57,0 | 60,0 | 71,0 | май-август |
| 4.1.2. | Подготовка мест массового отдыха к праздничным мероприятиям | 15633,2 | 4291,8 | 6027,4 | 5314,0 |  |
| 4.1.2.1. | Подготовка к праздничным мероприятим: Масленица, 1 Мая, 9 Мая, День Молодежи, День России,Сабантуй, День города , в том числе: | 2495,3 | 769,2 | 901 | 825,2 |  |
| 4.1.2.1.1 | Оформление доски Почета | 278,5 | 94,0 | 94,0 | 90,5 | июнь-сентябрь |
| 4.1.2.1.2 | Приобретение, транспортировка и монтаж МАФ (урн - 40 шт., контейнеров ТБО - 20 шт., биотуалетов, скамеек - 10 шт.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | март-июль |
| 4.1.2.1.3 | Приобретение флагов России, ХМАО, г.Пыть-Ях, в том числе транспортировка | 82,5 | 0,0 | 25,0 | 57,5 | в течение года |
| 4.1.2.1.4 | Приобретение флагов расцвечивания для флаговой композиции и улиц города | 197,3 | 131,1 | 0 | 66,2 | в течение года |
| 4.1.2.1.5 | Монтаж, демонтаж уличных флагов расцвечивания; подключение электроаппаратуры и обслуживание | 1515,0 | 424,1 | 630,9 | 460,0 | в течение года |
| 4.1.2.1.6 | Капитальный ремонт, текущий ремонт и содержание (6 календарных дней) городского туалета в праздничные дни | 332,0 | 90,0 | 121,0 | 121,0 | апрель-сентябрь |
| 4.1.2.1.7 | Транспортировка, монтаж, содержание, демонтаж биотуалетов в праздничные дни (Проводы зимы, 9 Мая, Сабантуй, День города) | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | апрель-сентябрь |
| 4.1.2.2. | Подготовка к Новому году, в том числе строительство ледового городка, охрана, устройство новогодней иллюминации. Демонтаж городка и новогодней иллюминации | 13137,9 | 3522,6 | 5126,5 | 4488,8 | в течение года |
|  | Итого по подразделу 4.1 | 16511,2 | 4578,8 | 6317,4 | 5615,0 |  |
| 4.2. | Обеспечение чистоты и порядка на улицах города, в микрорайонах |  |
| 4.2.1. | Летнее санитарное содержание городских территорий, в т.ч. вывоз и утилизация мусора | 3827,74 | 2070,2 | 940,4 | 817,1 | в течение года |
| 4.2.2. | Механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время, в том числе принятые и неисполненные принятые обязательства за 2013 год - 99999,29 руб. | 15946,3 | 4971,8 | 4436,4 | 6538,1 | январь-май, ноябрь-декабрь |
| 4.2.3 | Зимнее и летнее содержание объектов благоустройства, в том числе принятые и неисполненные обязательства за 2013 год - 50200,0 руб. | 13653,7 | 4915,4 | 4592,1 | 4146,2 | в течение года |
|  | Итого по подразделу 4.2 | 33427,7 | 11957,4 | 9968,9 | 11501,4 |  |
| 4.3 | Содержание, текущий ремонт, демонтаж МАФ, приобретение и монтаж малых архитектурных форм (детские игровые (спортивные) комплексы, урны, скамейки) | 2958,2 | 1259,2 | 975,0 | 724,0 | в течение года |
| 4.4 | Ремонт и содержание городского фонтана | 3306,2 | 2555,0 | 223,0 | 528,2 | в течение года |
| 4.5 | Приобретение специализированной техники для муниципальных нужд - 7 ед. (уборка территорий в границах городского округа и внутриквартальных проездов) | 20083,4 | 0,0 | 20083,4 | 0,0 | в течение года |
| 4.6 | Ревизия шлейфа из белт-лайта на ул. Центральная (поставка и замена лампочек) | 700,0 | 0,0 | 501,5 | 0,0 | в течение года |
| 4.7 | Поставка и монтаж банеров, в том числе разработка эскизов | 565,6 | 0,0 | 502,6 | 0,0 | в течение года |
| 4.8 | Поставка и монтаж ограждений, дорожных знаков для перекрытия улиц города | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | в течение года |
|  | Итого по задаче 4 | 77390,8 | 20350,4 | 38671,8 | 18368,6 |  |
| Задача 5. Улучшение и совершенствование городских объектов, эстетического облика городской территории. |  |
| 5.1 | Благоустройство территории в границах земельного участка, расположенного между ж/д тупиком № 31 по адресу: город Пыть-Ях, 2а микрорайон и улицей Советская города Пыть-Ях, в том числе завоз песка, щебня, торфа, изготовление и монтаж ограждения, устройство освещения | 193 | 193 | 0,0 | 0,0 | в течение года |
| 5.2 | Реконструкция сквера с городским фонтаном | 2648,6 | 2648,6 | 0,0 | 0,0 | в течение года |
| 5.3 | Демонтаж пилонов на аллее Ветеранов в 5 мкр. | 143,1 | 143,1 | 0 | 0,0 | в течение года |
| 5.4 | Обустройство "Мемориального комплекса - Монумента славы и вечного огня в 5 мкр. г.Пыть-Ях", "Обелиска в 5 микрорайоне г. Пыть-Ях" | 11947,4 | 11900,0 | 47,4 | 0,0 | в течение года |
| 5.5 | Улучшение и совершенствование городских объектов | 50,0 | 50,0 | 0 | 0,0 | в течение года |
| 5.6 | Благоутсройтсво 6 микрорайона "Пионерный" (отсыпка территории песчано-гравийной смесью- 1000 м2) | 268,6 | 0,0 | 268,6 | 0,0 | в течение года |
| 5.7 | Капитальный ремонт внутриквартальных проездов | 40262,6 | 0,0 | 0,0 | 40262,6 | в течение года |
| 5.8 | Проведение строительной экспертизы по объекту "Мемориальный комплекс Монумент славы и вечного огня" | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 95,0 |  |
|  | Итого по задаче 5 | 55608,3 | 14934,7 | 316,0 | 40357,6 |  |
|  | местный бюджет | 41143,6 | 14934,7 | 316,0 | 25892,9 |  |
|  | окружной бюджет | 14464,7 | 0,0 | 0,0 | 14464,7 |  |
| Задача 6. Повышение уровня культуры населения. |  |
| 6.1 | Участие в окружном конкурсе "Самый благоустроенный город, поселок, село" | 287,7 | 98,6 | 96,0 | 93,0 | июнь-октябрь |
| 6.2 | Благоустройство прилегающей территории к административному зданию по ул.Котина, 14 в рамках окружного конкурса "Самый благоустройнный город, поселок, село ХМАО-Югры" в 2013 году, призеры по 2 категории - муниципальные образования (городской округ численностью населения до 50,0 тыс.человек), диплом 3 степени и денежная премия. | 356,3 | 356,3 | 0,0 | 0,0 | в течение года |
|  | Итого по задаче 6, в т.ч.: | 644,0 | 454,9 | 96 | 93,0 |  |
|  | местный бюджет | 287,7 | 100,0 | 100 | 93,0 |  |
|  | окружной бюджет | 356,3 | 356,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Всего по программе, в т.ч.: | 230886,4 | 68464,4 | 73812,6 | 88609,4 |  |
|  | местный бюджет | 216065,4 | 68108,1 | 73812,6 | 74144,7 |  |
|  | окружной бюджет | 14821,0 | 356,3 | 0,0 | 14464,7 |  |

Приложение 2

|  | Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей результатов | Наименование мероприятий, обеспечивающих достижение результата | Фактическое значение показателя на момент разработки программы | Значения показателя по годам | Целевое значение показателя на момент оказания действия программы | Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Освещение улиц, км линий | Задача 1. Организация освещения улиц. | 73,325 | 73,325 | 75,935 | 75,949 | 75,949 | 37708,8 |
| 2 | Избежание материального ущерба от лесных пожаров на территории лесопарковых зон на площади 4539 га | Задача 2. Озеленение городской территории | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47355,6 |
|  | Оформление цветочных композиций, содержание газонов (покос), м2 |  | 155 518 | 155 518 | 155 518 | 155 518 | 155 518 |  |
| 3 | Содержание городского кладбища, м2 | Задача 3. Содержание мест захоронения. | 53 900 | 53 900 | 53 900 | 53 900 | 53 900 | 12179,0 |
| 4 | Санитарное содержание мест отдыха в 5 мкр., м2 | Задача 4. Содержание городских территорий в соответствии с установленными Правилами и нормами | 10350 | 10350 | 10350 | 10350 | 10350 | 77390,8 |
|  | Подготовка мест массового отдыха для праздничных мероприятий, меропр. |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |
|  | Летнее санитарное содержание городских территорий, м2 |  | 649 624 | 649 624 | 649 624 | 649 624 | 649 624 |  |
|  | Механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время,м2 |  | 154 950,8 | 154 950,8 | 154 950,8 | 164 326,8 | 164 326,8 |  |
|  | Демонтаж 15 шт. (23%) детских игровых площадок с морально устаревшими малыми формами и не имеющими сертификатов, паспортов, шт. |  | 32 | 5 | 5 | 5 | 47 |  |
|  | Содержание, текущий ремонт, приобретение и монтаж малых архитектурных форм (детские игровые (спортивные) комплексы, урны, скамейки), шт. |  | 65 | 60 | 55 | 50 | 50 |  |
|  | Приобретение специализированной техники для муниципальных нужд, ед |  | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |  |
|  | Ревизия шлейфа из белт-лайта на ул. Центральная (поставка и замена лампочек) |  | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 |  |
|  | Поставка и монтаж баннеров, в том числе разработка эскизов |  | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |  |
|  | Зимнее и летнее содержание объектов благоустройства,м2 |  | 297 326 | 297 326 | 297 326 | 297 326 | 297 326 |  |
| 5 | Улучшение и совершенствование городских объектов, эстетического облика городской территории. | Задача 5. Улучшение и совершенствование городских объектов, эстетического облика городской территории. | 19 | 4 | 3 | 32 | 58 | 55608,3 в т.ч. местный бюджет -41143,64; окружной бюджет - 14464,7 |
| 6 | Отсутствие жалоб населения на качество оказание муниципальных услуг (выполнение работ), выполняемых в соответствии с утвержденными стандартами | Задача 6. Повышение уровня культуры населения. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644 в т.ч. местный бюджет - 294,7; окружной бюджет - 356,3 |
|  | Итого по программе, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  | 230886,4 |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 216065,4 |
|  | окружной бюджет |  |  |  |  |  |  | 14821,0 |

Приложение 3

|  | Ожидаемые конечные, |  |
| --- | --- | --- |
|  | а также непосредственные результаты реализации ведомственной целевой Программы |
| № п/п | Наименование показателей результатов | Фактический показатель на начало реализации программы | Значения показателя по годам | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
|  |  |  | 2014г. | 2015 г. | 2016 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Показатели непосредственных результатов |
| 1 | Санитарное содержание места отдыха в 5 мкр., м2 | 10 350 | 10 350 | 10 350 | 10 350 | 10 350 |
| 2 | Подготовка мест для массового отдыха и праздничных мероприятий,.меропр. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 3 | Освещение улиц, км линий | 73,325 | 73,325 | 75,935 | 75,935 | 75,935 |
| 4 | Оформление цветочных композиций, содержание газонов (покос), м2 | 155 518 | 155 518 | 155 518 | 155 518 | 155 518 |
| 5 | Зимнее и летнее содержание объектов благоустройства, м2 | 297 326 | 297 326 | 297 326 | 297 326 | 297 326 |
| 6 | Содержание городского кладбища, м2 | 53 900 | 53 900 | 53 900 | 53 900 | 53 900 |
| 7 | Летнее содержание городской территории, м2 | 649 624 | 649 624 | 649 624 | 649 624 | 649 624 |
| 8 | Механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время, м2 | 154 950,8 | 154 950,8 | 154 950,8 | 154 950,8 | 154 950,8 |
| 9 | Избежание материального ущерба от лесных пожаров на территории лесопарковых зон площадью 4539 га, руб. | - | - | - | - | - |
| 10 | Улучшение и совершенствование городских объектов, эстетического облика городской территории, ед. | 19 | 4 | 3 | 34 | 60 |
| 11 | Демонтаж 15 шт. (23%) детских игровых площадок с морально устаревшими малыми формами и не имеющими сертификатов, паспортов, шт. | 32 | 5 | 5 | 5 | 47 |
| 12 | Содержание, текущий ремонт, приобретение и монтаж малых архитектурных форм (детские игровые (спортивные) комплексы, урны, скамейки), шт. | 65 | 61 | 55 | 50 | 50 |
| 13 | Приобретение специализированной техники для муниципальных нужд, ед. | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 14 | Ревизия шлейфа из белт-лайта на ул.Центральная (поставка и замена лампочек), шт. | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 |
| 15 | Поставка и монтаж баннеров, в том числе разработка эскизов, шт. | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
|  | Показатели конечных результатов |
| 1 | Отсутствие жалоб населения на качество оказания муниципальных услуг (выполнение работ), выполняемых в соответствии с утвержденными стандартами. | - | - | - | - | - |