Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

муниципальное образование

городской округ город Пыть-Ях

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

О разработке проекта

внесения изменений в

Правила землепользования и

застройки муниципального

образования городской округ

город Пыть-Ях

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от 03.07.2016 № 373-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и признания утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», на основании главы I Правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, утвержденных решением Думы города от 15.02.2013 № 195, а также в целях обеспечения устойчивого развития муниципального образования, создания условий для регулирования градостроительных и земельно-имущественных отношений, обеспечения учета  интересов граждан и их объединений,

администрация города Пыть-Яха постановляет:

1. Принять решение о разработке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, утвержденных решением Думы города от 15.02.2013 № 195.

2. Определить комиссию по землепользованию и застройке города Пыть-Яха уполномоченным органом по разработке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городской округ город Пыть-Ях.

3. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городской округ город Пыть-Ях (приложение).

4. Установить, что предложения от физических и юридических лиц о содержании проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городской округ город Пыть-Ях направляются в отдел территориального развития администрации города Пыть-Яха (мкр. № 1 «Центральный», дом 18 «а», каб. 411) в течение 30 дней со дня официального опубликования настоящего постановления.

5. Сектору по связям с общественными организациями и СМИ управления делами (О.В. Кулиш) опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник».

4.	Отделу по информационным ресурсам (А.А. Мерзляков) разместить постановление на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

города Пыть-Яха								Р.И. Стадлер

Приложение

к постановлению администрации

города Пыть-Яха

Порядок и сроки

проведения работ по подготовке проекта

внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городской округ город Пыть-Ях

| № п/п | Наименование работ | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Подготовка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городской округ город Пыть-Ях (далее – правил) | В течение 5 дней со дня опубликования решения о разработке правил |
| 2. | Проверка проекта правил, представленного комиссией по землепользованию и застройке города Пыть-Яха. Направление проекта Правил главе муниципального образования или в случае обнаружения его несоответствия требованиям технических регламентов, генеральному плану города, в комиссию на доработку. | В течение 5 дней со дня разработки проекта правил |
| 3. | Принятие решения главой муниципального образования о проведении публичных слушаний по проекту правил | В течение 10 дней со дня получения проекта правил |
| 4. | Систематизация поступивших в комиссию предложений и замечаний по проекту правил, содействие участникам публичных слушаний в получении информации, подготовка проекта итогового документа на основании поступивших рекомендаций и предложений | В течение двух месяцев со дня опубликования проекта правил |
| 5. | Проведение публичных слушаний по проекту правил | В течение не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта |
| 6. | Внесение изменений в проект правил. Предоставление проекта правил, протокола и заключения о результатах публичных слушаний главе администрации города. Принятие главой администрации города решения о направлении указанного проекта и обязательных приложений к нему в представительный орган местного самоуправления или об отклонении проекта правил и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления. | В течение десяти дней после проведения публичных слушаний |
| 7. | Публикация заключения публичных слушаний без приложений в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города с приложениями | В течение четырнадцати дней после проведения публичных слушаний |
| 8. | Утверждение представительным органом местного самоуправления проекта правил или направление проекта правил главе администрации города на доработку в соответствии с результатами публичных слушаний по проекту | Осуществляется в порядке и сроки, установленные регламентом Думы города Пыть-Яха |
| 9. | Опубликование правил в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещение на официальном сайте в сети "Интернет" | Осуществляется в порядке, установленные Уставом города |