Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

муниципальное образование

городской округ город Пыть-Ях

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 11.05.2017									№ 875-ра

О краткосрочном плане реализации

программы  капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных

домах, расположенных  на территории

муниципального образования городской

округ Пыть-Ях на 2017 – 2019 годы

В соответствии  с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 24.03. 2017 № 106-п «О краткосрочном плане реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на 2017 – 2019 годы»:

1. Утвердить краткосрочный план реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории  муниципального образования городской округ Пыть-Ях  на 2017 – 2019 годы (приложение).

2. Отделу по наградам, связям с общественными организациями и СМИ  управления делами (О.В.Кулиш) опубликовать распоряжение в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник».

3. Отделу по информационным ресурсам (А.А. Мерзляков) опубликовать распоряжение на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы  города  - начальника управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам Кочерещенко А.И.

Глава города Пыть-Яха							      О.Л.Ковалевский

Приложение

к распоряжению администрации

города Пыть-Яха

от 11.05.2017 № 875-ра

Краткосрочный план

реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, на 2017-2019 годы

| I. Перечень многоквартирных домов и сведения об источниках финансирования работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов |
| --- |
| № п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. /кв.м | руб. /кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2017 год |
| 1.1. | мкр. 1-й, д. 1 | 1980 | 0 | иной | 5 | 6 | 4 734,80 | 4 119,90 | 4 087,04 | 244 | 1 822 760,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 822 760,07 | 442,43 | 27 958,74 | 31.12.2017 |
| 1.2. | мкр. 1-й, д. 10 | 1982 | 0 | иной | 5 | 6 | 5 032,60 | 4 536,10 | 3 957 | 243 | 14 153 601,60 | 0,00 | 1 415 360,16 | 636 912,07 | 12 101 329,37 | 3 120,21 | 27 958,74 | 31.12.2017 |
| 1.3. | мкр. 1-й, д. 13 | 1982 | 0 | иной | 5 | 2 | 3 806,60 | 3 171,90 | 3 052,6 | 257 | 1 099 761,17 | 0,00 | 109 976,12 | 49 489,25 | 940 295,80 | 346,72 | 27 958,74 | 31.12.2017 |
| 1.4. | мкр. 1-й, д. 20 | 1989 | 0 | иной | 5 | 11 | 8 732,60 | 7 591,30 | 6 970,9 | 439 | 22 292 576,90 | 0,00 | 2 229 257,69 | 1 003 165,96 | 19 060 153,25 | 2 936,60 | 27 958,74 | 31.12.2017 |
| 1.5. | мкр. 2-й, д. 6 | 1983 | 0 | иной | 5 | 4 | 3 269,2 | 2 994,20 | 2 928,1 | 192 | 7 478 298,58 | 0,00 | 747 829,86 | 336 523,44 | 6 393 945,28 | 2 497,59 | 27 958,74 | 31.12.2017 |
| 1.6. | Мкр.6 Пионерный д 24 | 1988 | 0 | деревянный | 2 | 3 | 1 152,20 | 9 73,10 | 973,10 | 63 | 2 197 018,20 | 0,00 | 0,00 | 98 865,82 | 2 098 152,38 | 2 257,75 | 10 685,67 | 31.12.2017 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 26 728,00 | 23.386,50 | 21,968,74 | 1 438,00 | 49 044 016,52 | 0,00 | 4 502 423,83 | 2 124 956,54 | 42 416 636,15 | 2 097,11 |  |  |
| 2018 год |
| 1.7. | мкр. 1-й, д. 17 | 1982 | 0 | иной | 5 | 6 | 5 090,20 | 4 584,60 | 3 703 | 232 | 14 272 621,31 | 0,00 | 0,00 | 642 267,96 | 13 630 353,35 | 3 113,17 | 27 958,74 | 31.12.2018 |
| 1.8. | мкр. 1-й, д. 2 | 1983 | 0 | иной | 5 | 6 | 5 012,50 | 4 507,20 | 4 268,20 | 303 | 15 087 476,66 | 0,00 | 0,00 | 678 936,45 | 14 408 540,21 | 3 347,42 | 27 958,74 | 31.12.2018 |
| 1.9. | мкр. 1-й, д. 9 | 1982 | 0 | иной | 5 | 6 | 5 020,60 | 4 500,80 | 4 274,3 | 352 | 11 158 653,41 | 0,00 | 0,00 | 502 139,40 | 10 656 514,01 | 2 479,26 | 27 958,74 | 31.12.2018 |
| 1.10 | мкр. 2а Лесников, ул.Железнодорожная, д. 4 | 1991 | 0 | иной | 2 | 2 | 1 317,4 | 1 032,10 | 1 032,10 | 74 | 456 064,35 | 0,00 | 0,00 | 20 522,90 | 435 541,45 | 441,88 | 27958,74 | 31.12.2018 |
| 1.11 | мкр. 2-й, д. 1 | 1983 | 0 | иной | 5 | 4 | 3 703,60 | 3 363,53 | 3 060,83 | 193 | 18 391 674,66 | 0,00 | 0,00 | 827 625,36 | 17 564 049,30 | 5 467,97 | 27958,74 | 31.12.2018 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 20 144,30 | 17 988,23 | 16 338,43 | 1154 | 59 366 490,39 | 0,00 | 0,00 | 2 671 492,07 | 56 694 998,32 | 3 300,30 |  |  |
| 2019 год |
| 1.12. | мкр. 2-й, д. 16 | 1983 | 0 | Панельный | 5 | 4 | 3 736,10 | 3 154,50 | 2 741,7 | 477 | 13 729 050,52 | 0,00 | 0,00 | 617 807,27 | 13 111 243,25 | 4 352,21 | 17 606,61 | 31.12.2019 |
| 1.13. | мкр. 2-й, д.2 | 1983 | 0 | иной | 5 | 4 | 3 727,90 | 3 382,73 | 3 012,63 | 214 | 21 428 449,52 | 0,00 | 0,00 | 964 280,23 | 20 464 169,29 | 6 334,66 | 27 958,74 | 31.12.2019 |
| 1.14. | мкр. 2-й, д.3 | 1983 | 0 | иной | 5 | 6 | 5 004,20 | 4 514,70 | 4 044,2 | 334 | 28 369 815,08 | 0,00 | 0,00 | 1 276 641,68 | 27 093 173,40 | 6 283,88 | 27 958,74 | 31.12.2019 |
| 1.15. | мкр. 2-й, д. 4 | 1983 | 0 | иной | 5 | 6 | 5 031,90 | 4 530,1 | 3 661,8 | 240 | 21 571 851,85 | 0,00 | 0,00 | 970 733,33 | 20 601 118,52 | 4 761,89 | 27 958,74 | 31.12.2019 |
| 1.16. | мкр. 2-й, д. 5 | 1983 | 0 | иной | 5 | 6 | 5 046,60 | 4 509,50 | 3 948,6 | 309 | 28 785 971,24 | 0,00 | 0,00 | 1 295 368,71 | 27 490 602,53 | 6 383,41 | 27958,74 | 31.12.2019 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 22 546,70 | 20 091,53 | 17 408,93 | 1 574 | 113 885 138,21 | 0,00 | 0,00 | 5 124 831,22 | 108 760 306,99 | 5 668,32 |  |  |

| II. Перечень работ (услуг) по капитальному ремонту общего имущества |
| --- |
| № п\п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Проектные работы | Виды работ |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента |
|  |  |  |  | электроснабжение | отопление | горячее водоснабжение | холодное водоснабжение | водоотведение | газоснабжение |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2017 год |
| 2.1. | мкр. 1-й, д. 1 | 1 822 760,07 | 91 138, 00 | 1 731 622,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | мкр. 1-й, д. 10 | 14 153 601,60 | 707 680,08 | 0,00 | 7 628 701,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2225,00 | 5 817 219,67 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | мкр. 1-й, д. 13 | 1 099 761,17 | 54 988,06 | 1 044 773,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | мкр. 1-й, д. 20 | 22 292 576,90 | 1 114 628,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 391,00 | 5 762 969,55 | 2948,00 | 15 414 978,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | мкр. 2-й, д. 6 | 7 478 298,58 | 373 914,93 | 986 241,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2550,00 | 6 118 142,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | Мкр.6, д 24 | 2 197 018,20 | 109 850,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 | 2 087 167,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 49 044 016,52 | 2 452 200,83 | 3 762 636,75 | 7 628 701,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | 2 087 167,29 | 2 391,00 | 5 762 969,55 | 7723,00 | 27 350 340,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 год |
| 2.7. | мкр. 1-й, д. 17 | 14 272 621,31 | 713 631,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 924 550,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2225 | 11 634 439,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. | мкр. 1-й, д. 2 | 15 087 476,66 | 754 373,83 | 1 484 599,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1450 | 7 057 428,40 | 0,00 | 0,00 | 2215 | 5 791 074,87 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. | мкр. 1-й, д. 9 | 11 158 653,41 | 557 932,67 | 0,00 | 0,00 | 4 643 560,88 | 2 585 295,52 | 1 889 372,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10 | мкр. 2а Лесников, ул.Железнодорожная, д. 4 | 456 064,35 | 22 803,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433 261,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11 | мкр. 2-й, д. 1 | 18 391 674,66 | 919 583,73 | 1 107 892,96 | 5 656 702,34 | 3 470 217,81 | 1 932 038,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1090 | 5 305 239,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 59 366 490,39 | 2 968 324,52 | 4 074 984,03 | 5 656 702,34 | 8 113 778,69 | 4 517 334,06 | 4 247 184,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2540 | 12 362 667,68 | 0,00 | 0,00 | 4440 | 17 425 514,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 год |
| 2.12 | мкр. 2-й, д. 16 | 13 729 050,52 | 686 452,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 | 1 911 283,16 | 2550 | 11 131 314,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13 | мкр. 2-й, д.2 | 21 428 449,52 | 1 071 422,48 | 0,00 | 5 688 992,44 | 3 490 026,81 | 1 943 067,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928 | 2 568 014,70 | 2550 | 6 666 925,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14 | мкр. 2-й, д.3 | 28 369 815,08 | 1 418 490,75 | 0,00 | 7 592 711,85 | 4 657 901,77 | 2 593 279,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1250 | 3 427 354,82 | 3320 | 8 680 076,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15 | мкр. 2-й, д. 4 | 21 571 851,85 | 1 078 592,59 | 0,00 | 7 618 611,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1450 | 7 057 428,40 | 0,00 | 0,00 | 2225 | 5 817 219,67 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16 | мкр. 2-й, д. 5 | 28 785 971,24 | 1 439 298,56 | 0,00 | 7 583 966,62 | 4 652 536,83 | 2 590 292, 88 | 1 893 024,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1480 | 7 203 444,16 | 1250 | 3 423 407,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 113 885 138,21 | 5 694 256,91 | 0,00 | 28 484 282,10 | 12 800 465,41 | 7 126 639,86 | 1 893 024,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2930 | 14 260 872,56 | 4178 | 11 330 059,90 | 10645 | 32 295 536,50 | 0,00 | 0,00 |