Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

муниципальное образование

городской округ город Пыть-Ях

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 14.02.2018										№ 324-ра

Об утверждении плана мероприятий

(«дорожной карты») по реализации

проекта создания объекта общего образования

средней общеобразовательной школы

Во исполнение пункта 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 23.10.2015 № 2145-р «О программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы», постановления Правительства ХМАО - Югры от 09.10.2013 N 413-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года», в целях  реализации комплекса мероприятий, направленных на создание новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

- Утвердить план мероприятий («Дорожную карту») по реализации проекта создания объекта общего образования «Средняя общеобразовательная школа в г. Пыть-Яхе (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» на 1000 мест (приложение).

- Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы города Золотых А.П.

Глава города Пыть-Яха	                                                                  О.Л. Ковалевский

|  |  |  |  | Приложение к распоряжению администрации города Пыть-Яха |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План мероприятий (дорожная карта) по реализации проекта создания объекта общего образования |
| «Средняя общеобразовательная школа в г. Пыть-Яхе (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) на 1000 мест» |
| № п/п | Показатели / этапы | Исходное состояние | Задача | Срок исполнения | Ответственный (уполномоченный орган) | Результат |
| 1. Организационно-техническое обеспечение проекта |
| 1.1. | Земельный участок |
| 1.1.1 | Проведение работ по формированию земельного участка |  | подготовка земельного участка и установление границ на местности | до 29 сентября 2018 | Управление по муниципальному имуществу администрации г. Пыть-Яха | Формирование границ и постановка на кадастровый учет |
| 1.1.2 |  |  | расселение и ликвидации временных строений (балков) | до 29 декабря 2018 | Управление по жилищным вопросам администрации г. Пыть-Ях | освобождение земельного участка |
| 1.2. | Определение технических условий подключения объекта к сетям теплоснабжения |
| 1.2.1 | Обеспечение объекта сетями |  | Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения | до 29 декабря 2019 | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации г. Пыть-Яха | Получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения |
| 1.3. | Определение технических условий подключения объекта к сетям водоснабжения |
| 1.3.1 | Обеспечение объекта сетями |  | Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения | до 29 декабря 2019 | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации г. Пыть-Яха, МКУ «УГХ Администрации г. Пыть-Ях» | Получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения |
| 1.4. | Определение технических условий подключения объекта к сетям водоотведения |
| 1.4.1 | Формирование подтверждающего документа о наличии возможности технологического присоединения к сетям |  | Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения | до 29 декабря 2019 | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации г. Пыть-Яха МКУ «УГХ администрации г. Пыть-Ях» | Получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения |
| 1.5. | Определение технических условий подключения объекта к источнику электроснабжения |
| 1.5.1 | Обеспечение объекта сетями |  | Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения | до 29 декабря 2019 | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации г. Пыть-Яха, АО «ЮТЭК-Пыть-Ях» | Получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения |
| 1.6. | Определение технических условий подключения к сетям связи |
| 1.6.1 | Обеспечение объекта сетями |  | Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения | до 29 декабря 2019 | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации г. Пыть-Яха | Получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения |
| 1.7. | Наличие дорог и проездов |
| 1.7.1 | обеспечение объекта дорогами и проездами |  | Определение технических условий строительства дорог и проездов | до 29 декабря 2019 | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации г. Пыть-Яха | Наличие дорог и проездов к объекту |
| 2. Строительство и оснащение объекта |
| 2.1 | Подготовка технического задания |  | Разработка и согласование технического задания на проектирование | до 30 марта 2019 | Департамент образования и молодежной политики администрации г. Пыть-Яха | Утвержденное техническое задание на проектирование |
| 2.2. | Подготовка проекта конкурсной документации к конкурсу для определения инвестора (застройщика) |  | Проведение конкурса | до 30 марта 2019 | Управление по муниципальному имуществу администрации г. Пыть-Яха | Инвестор (застройщик) определен |
| 2.3 | Подготовка проектно-сметной документации |  | Разработка проектно-сметной документации | до 29 июня 2019 | Инвестор (застройщик) | Готовая проектно-сметная документация, утвержденная всеми согласующими органами |
| 2.4 | Проведение государственной экспертизы проектной документации: проверка соблюдения нормативов, наличия всех необходимых согласований |  | Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации | до 30 сентября 2019 | Инвестор (застройщик) | Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации |
| 2.5 | Разрешение на строительство объекта |  | Получение разрешения на строительство объекта | до 30 сентября 2019 | Инвестор (застройщик) | Наличие разрешения на строительство объекта |
| 2.6 | Начало строительства |  | Заключение с подрядной организацией договора на строительство объекта | до 30 сентября 2019 | Инвестор (застройщик) | Договор заключен |
| 2.7 | Окончание строительства |  | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | до 29 декабря 2021 | Инвестор (застройщик) | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
| 2.8 | Оснащение объекта |  | Приобретение мебели, инвентаря | до 29 декабря 2021 | Инвестор (застройщик) | Законченный строительством и оснащенный объект |
| 2.9 | Передача объекта в собственность муниципального образования |  | Направление заявки в ДО и МП ХМАО-Югры на предоставление субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований (городских округов, муниципальных районов) на софинансирование мероприятий по приобретению объекта | до 29 декабря 2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации г. Пыть-Яха | Заявка направлена на рассмотрение |
| 2.10 |  |  | Заключение Соглашения между ДО и МП ХМАО-Югры и МО | до 29 декабря 2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации г. Пыть-Яха | Соглашение заключено |
| 2.11 |  |  | Выкуп объекта | до 29 декабря 2021 | Управление по муниципальному имуществу администрации г. Пыть-Яха | Объект приобретен |
| 2.12 |  |  | Передача объекта в собственность МО | до 29 декабря 2021 | Управление по муниципальному имуществу администрации г. Пыть-Яха | объект передан |
| 3. Организация образовательной деятельности |
| 3.1 | Создание негосударственной организации или муниципального учреждения в соответствии с порядком создания организаций |  | Оформление документации | до 31 марта 2022 | Департамент образования и молодежной политики администрации г. Пыть-Яха | Распоряжение администрации |
| 3.2 | Утверждение Устава |  | Оформление учредительных документов | до 31 марта 2022 | Департамент образования и молодежной политики администрации г. Пыть-Яха | Распоряжение администрации , Свидетельство о государственной регистрации |
| 3.3 | Направление пакета документов в надзорные органы для получения заключения на лицензирование |  | Получение положительных заключений надзорных органов | до 30 июня 2022 | Департамент образования и молодежной политики администрации г. Пыть-Яха | Положительное заключение |
| 3.4 | Оформление лицензии на ведение образовательной деятельности в установленном законодательством порядке |  | Подача заявления на получение лицензии | до 30 июня 2022 | Департамент образования и молодежной политики администрации г. Пыть-Яха | Получение лицензии на ведение образовательной деятельности |
| 3.5 | Укомплектование штатами |  | Утверждение штатного расписания | до 30 июня 2022 | Департамент образования и молодежной политики администрации г. Пыть-Яха | Наличие утвержденного штатного расписания |
|  |  |  | Прием персонала | до 30 июня 2022 | Департамент образования и молодежной политики администрации г. Пыть-Яха | Трудовые договоры |
| 3.6 | Начало осуществления деятельности |  | Торжественное открытие | до 30 июня 2022 | Департамент образования и молодежной политики администрации г. Пыть-Яха | Осуществление образовательной деятельности |