Структура пояснительной записки

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях в 2016-2020 годах»

за  2 квартал 2016 год

(полное наименование программы)

В рамках программных мероприятий осуществляется: Формирование на территории города градостроительной документации и внедрение автоматизированных информационных  систем  обеспечения градостроительной деятельности; Строительство жилья в целях обеспечения граждан, формирование  маневренного жилищного фонда; Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства; Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений;  Обеспечение жильем граждан, выезжающих из Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в субъекты Российской Федерации, не относящиеся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям; Предоставление государственной поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан; Обеспечение выполнения функций МКУ «Управление капитального строительства г. Пыть-Ях».

Цели муниципальной программы:

1. Создание условий и механизмов для увеличения объемов жилищного строительства.

2. Создание условий, способствующих улучшению жилищных условий населения города Пыть-Яха.

3. Реализация единой государственной политики и нормативного правового регулирования, оказание государственных услуг в сфере строительства, архитектуры, градостроительной деятельности, жилищной сфере

Основными задачами является:

1. Совершенствование градостроительной документации для обеспечения устойчивого развития территории муниципального образования

2. Осуществление единой государственной политики в сфере строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений.

3. Государственная поддержка на приобретение жилья отдельным категориям граждан

4. Обеспечение выполнения функций  МКУ «Управление капитального строительства г.Пыть-Ях».

Координаторы программы:

Ответственный исполнитель: Управление по жилищным вопросам.

Соисполнитель 1: Отдел территориального развития.

Соисполнитель 2: Управление капитального строительства.

Сведения о результатах выполнения муниципальной программы за отчетный период с указанием причин, повлиявших на результат выполнения:

1. Подпрограмма: «Содействие развитию градостроительной деятельности

на 2016-2020 годы»

Сведения:

Мероприятие: Разработка проекта планировки и межевания:

Согласно утвержденного план-графика, направлена заявка в план муниципального заказа по определению подрядчика на выполнение данного вида работ (исх. от 14.03.2016 № 13-149). Срок исполнения: июнь 2016 года.

Данные о целевом использовании и объемах средств местного бюджета:

Кассовый расход по мероприятиям отдела территориального развития за отчетный период 2016 года составил в размере 49,8 тыс. рублей.

Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

| № | Наименование показателей результатов | План на 2016 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспеченность города Пыть-Яха утвержденными документами территориального планирования и градостроительного зонирования, % | 100 | 1 | 100 | Запрос цены поставщиков услуг для обоснования муниципального контракта |  |

2. Подпрограмма: Содействие развитию жилищного строительства на

2016 -  2020 годы

2.1. Мероприятие: Приобретение жилья для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживании, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, и на обеспечение работников бюджетной сферы служебным жильем и общежитиями, формирование маневренного жилищного фонда.

Сведения:

Мероприятие: Приобретение жилья для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживании, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, и на обеспечение работников бюджетной сферы служебным жильем и общежитиями, формирование маневренного жилищного фонда.

Приобретение жилья для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживании, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, и на обеспечение работников бюджетной сферы служебным жильем и общежитиями, формирование маневренного жилищного фонда.

Соглашение о финансировании на 2016 год с Департаментом жилищного строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры подписано.

В связи с вводом в конце года многоквартирных домов проводится работа по подготовке документов на заселение граждан.

Улучшили жилищные условия – 276 семей:

За счет  лимитов финансирования 2014 года путем долевого строительства приобретено 63 квартиры, в связи с вводом в эксплуатацию в декабре 2015 – по состоянию на отчетную дату предоставлено 53 жилых помещений, из них: 51 – расселение непригодного жилищного фонда, 1 внеочередное предоставление, 1 – специализированный (маневренный) жилищный фонд.

За счет  лимитов финансирования 2015 года путем долевого строительства приобретено 233 квартиры, в связи с вводом в эксплуатацию в декабре 2015 – по состоянию на отчетную дату предоставлено оформлено в муниципальную собственность 229 помещений, из них предоставлено – 209, в том числе -  203 – расселение непригодного жилищного фонда (соцнайм, мена с доплатой), 6 – специализированный (служебное-2, маневренный - 4) жилищный фонд. За счет лимитов 2016 году приобретено и оформлено в муниципальную собственность – 9 помещений, из них предоставлено 4 помещения  расселение непригодного жилищного фонда (соцнайм).

Дополнительно выделено в рамках подпрограммы/мероприятия 23 625,9 тыс.руб. – окружной бюджет; 2 920,05 тыс. руб. –местный бюджет. В связи с чем, объявлены аукционы на приобретение 12 жилых помещений – подведение итого 14.07.2016.

Произведена оплата остатков по 2 муниципальным контрактам на 2 жилых помещения заключенным в 2015 году – 4 123,0 – окружной бюджет, 458,7 – местный бюджет.

Произведена выплата выкупной стоимости – 5.

По факту высвобождения вторичного жилого фонда – предоставлено 5 семьям 5 жилых помещения спец жил фонда (2 общежитие, 2 служебное).

Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Наименование показателей результатов | План 2016 | Факт 2016 | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |
| 1 | Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда (домов) (тыс.кв.м.) | 10,8 | 11,89 | 101,1 | 369-па от 22.12.2015 |  |
| 2 | Количество семей улучшивших жилищные условия | 13,3 | 29 | 51 |  | - « - |
|  | Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |
| 1 | Сокращение удельного веса аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда в общем объеме аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда (домов), % | 11,8 | 11,9 | 0,99 | 369-па от 22.12.2015 |  |
| Средний процент достижения показателей | х | х |  | х | х |

* - показатель рассчитывается по итогам года.

3. Описание изменений в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года.

Результатом реализации программных мероприятий является – ликвидация аварийного,  непригодного жилищного фонда, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан города, приведение в соответствии территорий города с  генеральным планом города и правилами землепользования и застройки, проектом пользования и межевания территории, сокращение потерь тепло - энергоносителей, изменение эстетического  облика города.

2.2. Мероприятие: Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений (балочных массивов), расположенных на территории муниципального образования г. Пыть-Ях.

Сведения:

Мероприятие: Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений (балочных массивов), расположенных на территории муниципального образования г. Пыть-Ях.

В 2016 году произведено перечисление 8 субсидий участникам программных мероприятий (местный бюджет).

За счет остатков финансирования 2015 года – 5 субсидии на приобретение жилья на сумму – 6 490,9 тыс. руб., из них: ОБ 5 841,8 тыс. руб, МБ – 649,1 тыс. руб.

За счет  лимитов финансирования 2016 года – 3 субсидии на приобретение жилья на сумму – 7 293,04 тыс.руб., из них: ОБ 6 490,8 – тыс.руб, МБ – 802,2 тыс.руб.

Предоставлено 28 семьям жилые помещения на условиях договора коммерческого найма приобретенные ранее в рамках программных мероприятий.

Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Наименование показателей результатов | План 2016 | Факт 2016 | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |
| 1 | Ликвидация приспособленных для проживания строений во временных посёлках, расположенных на территории города Пыть-Ях, ед. | 50 | 27 | 53 |  | в пределах программных мероприятий |
| 2. | Расселение граждан, проживающих в строениях, приспособленных для проживания во временных посёлках, расположенных на территории города Пыть-Ях (семей) | 18 | 17 | 94,4 |  | - « - |
| 2.1 | Количество семей, получивших субсидии на приобретение жилых помещений, в т.ч. на приобретение жилого помещения в субъектах Российской Федерации, не относящихся к районам Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, семей | 18 | 17 | 94,4 |  |  |
| 2.2 | Количество семей (граждан), которым предоставлены жилые помещения коммерческого, специализированного жилищного фонда, в т.ч специализированного жилищного фонда, семей | 28 | 28 | 100 |  |  |
|  | Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля приспособленных для проживания строений, ликвидированных и расселенных, от общего числа строений в МО в результате реализации программы, % | 1645 | 481 | 29,2 | 343-па от 09.12.2013 (217-па от 24.12.2014) | Заключение контракта на выполнение работ по демонтажу |
| Средний процент достижения показателей | х | х |  | х | х |

* - показатель рассчитывается по итогам года.

3. Описание изменений в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года.

## Результатом реализации программных мероприятий является обеспечение возможности улучшения жилищных условий качества жизни населения, предотвращение чрезвычайных ситуаций, в том числе связанных с функционированием систем жизнеобеспечения и хаотичностью размещения строений в балочных массивах,  приведение в соответствии территорий города с  генеральным планом города и правилами землепользования и застройки, проектом пользования и межевания территории, сокращение потерь тепло-энергоносителей, изменение эстетического  облика города.

2.3. Мероприятие: «Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства»	 Строительство КНС в мкр. 6 "Пионерный" г. Пыть-Ях.

1. Сведения:

Для получения положительного заключения экспертизы необходимо проведение проектирования объекта в целом. В 2015 году проектирование  КНС завершено в полном объеме, на апрель 2016 год запланирован аукцион на проектирование сетей водоотведения. После завершения разработки проекта документы будут направлены для получения положительного заключения экспертизы;

- на начало года объем запланированных средств 2 946,9 тыс. руб., за счет местного бюджета;

- мероприятие в корректировке не нуждалось;

Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:  Фактические показатели выполнения муниципальной программы соответствуют показателям при утверждении программы, объем выполнения к годовым назначениям  составил 0%.

План 2 946,9 тыс. руб.  Кассовый расход  0 тыс. руб. (0%).

Целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Наименование показателей результатов | План 2016 | Факт 2016 | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство КНС в мкр. №6 "Пионерный" г. Пыть-Ях (м3 в час) | 0 | 0 | 0 | 369-па от 22.12.2015 | в пределах программных мероприятий |
|  | Показатели конечных результатов |  |  |  |  | - « - |
| 1 | Обеспечение ввода новых многоквартирных жилых домов в мкр. "Пионерный" (тыс. кв.м.) | 10,0 | 0 | 0 |  |  |
| Средний процент достижения показателей | х | х |  | х | х |

3. Описание изменений в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года.

Результатом реализации программных мероприятий является – обеспечение качественного предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города, инженерное обеспечение земельных участков под строительство многоквартирных жилых домов.

3. Подпрограмма «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»

3.1. Мероприятие: Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с Федеральной целевой программой «Жилище» позволяет гражданам улучшить свои жилищные условия при помощи государственной поддержки.

Сведения: Согласно выписке из сводного списка направлены уведомления 1 включенным от города в указанный список семьям, выданы свидетельства – право реализовано 1 семьями.

| №№ | Мероприятие | План 2016 | Освоено | % освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предоставление субсидий | 797 656 | 797 656 | 100 |
| 2 | Федеральный бюджет | 102 100 | 102 100 | 100 |
| 3 | Окружной бюджет | 655 673 | 655 673 | 100 |
| 4 | Местный бюджет | 39 883 | 39 883 | 100 |

Итого освоение лимитов 2016 года в полном объеме.

Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период - с учетом корректировки программных мероприятий сведения о соответствии фактических показателей выполнения целевой программы программным показателям соответствуют в полном объеме.

Целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Наименование показателей результатов | План 2016 | Факт 2016 | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество молодых семей, которым предоставлены меры социальной поддержки | 11 | 1 | 1 |  | - |
|  | Показатели конечных результатов |  |  |  | 369-па от 22.12.2015 |  |
| 2.1 | Доля молодых семей, получивших меры государственной поддержки от общего количества семей указанной категории, % | 0,11 | 1 | 1 |  | - |
| Средний процент достижения показателей | х | х |  | х | х |

* - показатель рассчитывается по итогам года.

3. Описание изменений в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года.

Реализации указанного мероприятия позволяет решать жилищные проблемы молодым семьям, упреждая целый ряд таких проблем, как:  снижение уровня рождаемости,  рост числа разводов,  отток молодых специалистов в крупные города.

3.2. Мероприятие: Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года.

Сведения:  По состоянию на 13.01.2015, по итогам перерегистрации общее количество состоящих в списке  - 82 льготополучателей. С учетом поданных заявлений в 2015 году на получение субсидии в 2016 году на уровне субъекта запланировано средств федерального бюджета на 2016 в размере 7 596,7 тыс.руб.,  на реализацию прав на получение субсидии 10человек (льготополучателей). Финансирование  поступило, выдано 5 гарантийных писем, произведена оплата –  3 льготополучателям (1 отказался).  План, освоение –5317,7; 2 279,0 тыс.рублей. Остаток 3 038,7 тыс. рублей.

Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период - соответствуют в полном объеме.

Целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Наименование показателей результатов | План 2016 | Факт 2016 | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1.01.2005, улучшивших жилищные условия чел | 12 | 3 | 36 | 369-па от 22.12.2015 | - |
| Средний процент достижения показателей | х | х |  | х | х |

* - показатель рассчитывается по итогам года.

3. Описание изменений в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года.

Реализации указанного мероприятия позволяет решать жилищные проблемы с помощью собственных, заемных средств и средств субсидии таким категориям граждан как ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей инвалидов, вставшие на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года.

3.4. Мероприятие: Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны.

Сведения:

В рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2008 «Об обеспечении жильем ветеранов 1941 – 1945 гг.», Постановление Правительства ХМАО-Югры от 26.03.2010 г. № 90-п «Об утверждении Положения о порядке предоставления жилых помещений и единовременной денежной выплаты» на территории города по состоянию на 01.07.2016 года состояло на учете 3 льготополучателя (2 принята на учет в 2015 г.). На отчетную дату указанными гражданами улучшены жилищные условия путем приобретения жилого помещения с использованием средств субсидии. На отчетную дату состоит учете 3 льготополучатель указанной категории (принят в декабре 2015, направлена заявка на финансирование в Департамент строительства ХМАО-Югры).

Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период  - выполнены в полном объеме

Целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Наименование показателей результатов | План 2016 | Факт 2016 | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество ветеранов Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия, чел. | 3 | 0 | 0 | 369-па от 22.12.2015 | - |
| Средний процент достижения показателей | х | х |  | х | х |

* - показатель рассчитывается по итогам года.

3. Описание изменений в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года.

4. Подпрограмма «Организационное обеспечение деятельности МКУ Управления капитального строительства г. Пыть-Ях»

Мероприятие: «Реализация функций заказчика по строительству объектов, выполнения проектных, проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ».

Сведения:

- Мероприятие:  «Обеспечение выполнения функций казенного учреждения "Управление капитального строительства».

4. Сведения:

- программные мероприятия в отчетном периоде исполнены в полном объеме;

- заказы на выполнение работ, оказание услуг по содержанию МУК УКС не размещались;

- в рамках данного мероприятия программы МКУ «УКС г. Пыть-Ях» объекты капитального строительства не финансировались;

- мероприятия по содержанию МКУ «УКС г. Пыть-Ях» на 2016 год, в июне корректировалась, смета была увеличена на 1 757,6 тыс. руб. и составила по этому мероприятию 27 989,6 тыс. руб.

5. Фактические показатели выполнения муниципальной программы соответствуют показателям при утверждении программы, выполняются  в полном объеме, объем выполнения по итогам квартала составил 48,43%.

План 27 989,6 тыс. руб.  Кассовый расход 13 513,0 тыс. руб. (48,43%).

Мероприятие: «Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства»

4. Сведения:

- Для получения положительного заключения экспертизы необходимо проведение проектирования объекта в целом. В 2015 году проектирование  КНС завершено в полном объеме.  Заключен м/к № 0187300019416000156-0210055-01 от 27.06.2016 с ООО "СеверСтройПроект" на выполнение работ по корректировке проектной и рабочей документации на сумму 982 905,77 рублей, срок выполнения работ до 31.12.2016г.;

- на начало года объем запланированных средств 2 946,9 тыс. руб., за счет местного бюджета;

- мероприятие корректировалось снятие 1 717,4 тыс. руб. с местного бюджета.

5. Фактические показатели выполнения муниципальной программы соответствуют показателям при утверждении программы, объем выполнения к годовым назначениям  составил 0%.

План 1 229,5 тыс. руб.  Кассовый расход  0 тыс. руб. (0%).

Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период - Фактические показатели выполнения муниципальной программы соответствуют показателям при утверждении программы, выполняются  в полном объеме, объем выполнения по итогам квартала составил 48,43%.

План 27 989,6 тыс. руб.  Кассовый расход 13 513,0 тыс. руб. (48,43%).

| № п/п | Наименование показателей результатов | План 2016 | Факт 2016 | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Реализация функций заказчика по строительству объектов, выполнение проектных, проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ | 27 989,6 | 13 513,0 | 48,4 | 369-па от 22.12.2015 | в пределах программных мероприятий |
| Средний процент достижения показателей | х | х |  | х | х |

* - показатель рассчитывается по итогам года.

3. Описание изменений в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года – Результатом реализации программных мероприятий является обеспечение качественных характеристик возводимых и ремонтируемых объектов социальной сферы города.

Начальник Управления

по жилищным вопросам							             А.Н. Морозов

Е.Н. Скакунова

46 55 18