Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

муниципальное образование

городской округ город Пыть-Ях

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 18.12.2015									№ 358-па

«Об утверждении муниципальной

программы «Развитие жилищно-

коммунального комплекса

и повышение энергетической

эффективности в муниципальном

образовании городской округ город

Пыть-Ях на 2016 – 2020 годы»

(с изм. от 24.03.2017 № 74-па,

от 12.05.2017 № 121-па,

от 26.05.2017 № 138-па,

от 09.08.2017 № 209-па,

от 10.11.2017 №286-па,

от 01.12.2017 №308-па,

от 25.12.2017 №354-па)

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 13.11.2015 № 417-п «О внесении изменений в постановление  Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 423-п «О государственной программе «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы», постановлением администрации города от 21.08.2013 № 184-па «О муниципальных и ведомственных целевых программах муниципального образования городской округ город Пыть-Ях» в целях создания условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства, обеспечения потребителей электрической энергии надежным и качественным электроснабжением,

администрация города Пыть-Яха п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016 – 2020 годы» согласно приложению.

2.	Постановления администрации города признать утратившими силу: -	от 26.12.2013 № 384-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014 – 2020 годы»;

-	от 13.03.2015 № 57-па «О внесении изменения в постановление администрации города от 26.12.2013 № 384-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014 – 2020 годы»;

-	от 08.06.2015 № 174-па, от 16.07.2015 № 214-па, от 22.10.2015        № 294-па «О внесении изменений в постановление администрации города от 26.12.2013 № 384-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014 – 2020 годы».

- Сектору пресс-службы управления делами (О.В. Кулиш) опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник».

- Отделу по информационным ресурсам (А.А. Мерзляков) разместить постановление на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

- Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016.

- Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по жилищно-коммунальному комплексу начальника управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам Антоненко Р.В.

И.о.главы администрации

города Пыть-Яха							                       В.П.Бойко

# Приложение

к постановлению администрации

города Пыть-Яха

от 12.05.2017 № 121-па

Муниципальная программа

муниципального образования городской округ город Пыть-Ях

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016 – 2020 годы»

(далее – муниципальная программа)

Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016 – 2020 годы |
| --- | --- |
| Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта) | Постановление администрации города Пыть-Яха от 18.12.2015 № 358-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации города |
| Соисполнители муниципальной программы | МКУ «Управление капитального строительства г. Пыть-Ях» (далее - Управление капитального строительства); «Управление по муниципальному имуществу» (далее – УМИ), Отдел территориального развития администрации города (далее – ОТР) |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг; 2. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов; 3. Реализация единой государственной политики и нормативно-правового регулирования в жилищно-коммунальном комплексе и энергетике 4. Повышение уровня благоустройства территорий города Пыть-Яха. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов; 2. Повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов; 3. Привлечение долгосрочных частных инвестиций; 4. Развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности; 5. Организация деятельности по исполнению муниципальной программы; 6. Увеличение сроков безремонтной эксплуатации инженерных сетей жилищно-коммунального комплекса 7. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Пыть-Яха; 8. Повышение уровня благоустройства мест общего пользования города; 9. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций, представителей бизнес - сообщества в реализацию мероприятий по благоустройству территории города. |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»; 2. Подпрограмма 2 «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов»; 3. Подпрограмма 3 «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе»; 4. Подпрограмма 4 «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов»; 5. Подпрограмма 5 «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики»; 6. Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы». |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1) снижение доли уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене на уровне 13%; 2) снижение доли уличных канализационных сетей, нуждающихся в замене, % с 29,6 до 28,9; 3) снижение доли уличных тепловых сетей, нуждающихся в замене, % с 22,2 до 21,6; 4) увеличение доли площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда, % с 97,5 до 97,9; 5) увеличение доли систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление, переданных частным операторам на основе концессионных соглашений в соответствии с графиками, актуализированными на основании проведенного анализа эффективности управления, % с 0 до 100; 6) обеспечение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, % с 0 до 20 7) увеличение благоустроенных дворовых территорий, ед. с 82 до 90. 8) увеличение удельного веса благоустроенных территорий общего пользования, % с 78 до 85 |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2016 – 2020 годы |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2016-2020 годах составит – 710 623,7 тыс. рублей, из них: 2016 год – 166 250,8 тыс. рублей; 2017 год – 241 009,6 тыс. рублей; 2018 год – 145 712,1 тыс. рублей; 2019 год – 118 910,7 тыс. рублей; 2020 год – 38 740,5 тыс. рублей |

Раздел 1. Характеристика текущего состояния жилищно-коммунальной сферы, благоустройства городских территорий и электроэнергетики муниципального образования

1.1. Стабильность работы и уровень предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса и электроэнергетики непосредственно оказывают влияние на качество жизни населения и развития экономики муниципального образования города Пыть-Яха.

Реализованные мероприятия в жилищно-коммунальной сфере муниципального образования городской округ город Пыть-Ях обеспечили переход от планово-административных методов регулирования к использованию рыночных механизмов при соблюдении принципов обеспечения социальных гарантий в области жилищных прав граждан.

Однако, жилищно-коммунальный комплекс до сих пор является зоной повышенных социально-экономических и политических рисков. Нельзя считать решенной задачу обеспечения качества предоставляемых коммунальных услуг. Остро стоит задача повышения энергетической эффективности, снижения расходов энергетических ресурсов при предоставлении коммунальных услуг.

Одновременно с этим текущее состояние жилищно-коммунального комплекса является сдерживающим фактором дальнейшего развития города. Высокая стоимость эксплуатационных затрат, с одной стороны, и социально обоснованные ограничения роста тарифов на коммунальные услуги, с другой, не позволяют осуществлять компаниям масштабные инвестиции в модернизацию жилищно-коммунального комплекса, предназначенные для реконструкции, расширения, нового строительства основных фондов систем жизнеобеспечения.

Физический износ коммунальной инфраструктуры в среднем по городу составляет более 50 %, поэтому надежность систем жизнеобеспечения находится на низком уровне, количество аварий и повреждений в жилищно-коммунальном комплексе составляет 1,07 на 1 км сетей.

Потери и утечки воды и тепловой энергии значительно превышают допустимый уровень. В среднем по городу неучтенные потери воды (коммерческие и физические) составляют около 15,6 % от объема воды, подаваемой в сеть. Потери тепловой энергии в процессе производства и транспортировки составляют 37 % . Сокращение объемов нерационального потребления коммунальных услуг остается одной из важнейших задач для города.

Удельное водопотребление в среднем по городу Пыть-Яху составляет около 198,4 л/сут на человека. Этот показатель уменьшается из года в год.

В настоящее время обеспеченность населения услугой централизованного водоснабжения в целом по муниципальному образованию составляет 97,5 %, системой централизованного водоотведения – 98,4 %.

1.2. Основным источником питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения города являются подземные воды.

Водоснабжение муниципального образования обеспечивают 4 водозабора, однако, на сегодняшний день полный комплекс очистки сырой воды производится только на водоочистных сооружениях (ВОС) -1 в соответствии с нормами санитарных норм и правил для воды питьевого качества, на остальных водоочистных сооружениях, производится лишь частичное осветление, удаление газов и обеззараживание.

ВОС-1, построенные в 1987 году, обеспечивают потребителей 1 и 2 микрорайона города холодной водой. После проведенной в 2004 – 2007 годах на водоочистных сооружениях реконструкции (1 очередь) с июля  2010 года в  систему холодного водоснабжения 1 и 2 микрорайона города поступает вода соответствующая нормам СанПиН «Вода питьевая». После реконструкции ВОС-1 (II очередь) чистой водой будут обеспечены потребители 2 «а» микрорайона.

ВОС-2, построенные в 1987 году, обеспечивают потребителей 3, 4, 5, 6 микрорайонов города холодной водой. Водоочистка на данных сооружениях фактически не дает результатов, технологический процесс состоит из последовательных операций по дегазации исходной воды с последующим фильтрованием.

Водозаборные сооружения № 2 расположены в непосредственной близости от одноименных водоочистных сооружений на северо-восточной окраине микрорайона 6 «Пионерный». На расстоянии около 100 м от водозабора ведется строительство жилых домов, с юго-восточной стороны расположено болото, что не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02.

Учитывая невысокий дебит скважин, было принято решение отказаться от дальнейшего использования водозабора и ВОС-2. Однако, проведение данных работ возможно только после ввода в эксплуатацию комплекса сооружения водоподготовки и новых водоводов ВОС-3, которые должны принять нагрузку водоснабжения от выведенных из эксплуатации ВОС-2.

ВОС-3 введены в эксплуатацию в 1989 году. В настоящее время применяемая технология очистки воды не позволяет отпускать воду в сеть удовлетворительного качества. При финансировании мероприятий по реконструкции и модернизации данного объекта, производительность водоочистных сооружений будет доведена до 12 000 м3/сут., что позволит  отказаться от дальнейшего использования водозабора и ВОС-2.

ВОС-4, построенные в 1983 году, предназначены для подачи холодной воды потребителям 2а микрорайона. Фильтровальные станции ВОС-4, спроектированные и построенные в  80-х и 90-х годах и не могут обеспечить нормативное качество воды, так как при проектировании не учитывались особенности химического состава местных подземных вод и их технологические свойства.

1.3. Общая протяженность сетей водоснабжения на территории города составляет 154 200 м (в данную величину включены трубопроводы во временных поселках), в том числе:

- водоводы – 71 000 м;

- магистральные – 58 000 м;

- внутриквартальные – 25 200 м.

Все магистральные сети водоснабжения проложены из стальных труб, а внутриквартальная сеть – из стальных труб и, частично, из полиэтилена.

11 600 м водоводов нуждаются в замене, это составляет 16,3 % от общей протяженности водоводов. Около 2 700 м магистральных сетей (что примерно соответствует 4,7 % от общей протяженности магистральных сетей) находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют поэтапной замены. Внутриквартальных сетей, находящихся в неудовлетворительном состоянии около 7 700 м (что составляет 30,6 % от общей протяженности внутриквартальных сетей).

1.4. На территории города Пыть-Яха в многоквартирных домах, муниципальных бюджетных  учреждениях, а так же в торговых и промышленных предприятиях, газоснабжение отсутствует. В дальнейшем присоединение вышеуказанных объектов к централизованным сетям газоснабжения не планируется. В настоящее время ведется работа по газификации только 9 микрорайона «Черемушки» - микрорайон индивидуальной жилой застройки.  На сегодняшний день, для хозяйственно-бытовых нужд, подключены к газу 89 индивидуальных жилых дома.

1.5. На территории муниципального образования не используются возобновляемые источники энергии и (или) вторичные энергетические ресурсы и дальнейшее их использование не планируется, в связи с отсутствием в муниципальном образовании город Пыть-Ях таковых источников энергии. Так же в муниципальном образовании отсутствуют тепловые электростанции.

1.6. Жилищный фонд муниципального образования по данным Росстата по состоянию на 01.01.2015 года составил 642,3 тыс. кв. м общей площади или 759 жилых дома, в том числе 419 многоквартирных дома, из которых муниципальный жилищный фонд составляет 80,0 тыс. кв. м.

Уровень их физического износа составляет:

- от 0 до 30 % – 65 % (272 многоквартирных дома);

- от 31 до 65 % – 32,2 % (135 многоквартирных дома);

- от 66 до 70 % – 2,4% (10 многоквартирных дома);

- свыше 70 % – 0,5% (2 многоквартирных дома).

1.7. Поправками, внесенными Федеральным законом от 25.12.2012 № 271-ФЗ в Жилищный кодекс Российской Федерации, обязанность по финансированию проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов окончательно возложена на собственников помещений в таких домах.

Особое значение имеет размер минимального взноса, который должен обеспечивать необходимый объем накоплений для проведения всего комплекса работ по капитальному ремонту за период действия региональной программы, который на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры установлен на 30 лет, и в то же время быть доступным для граждан, не приводя к ситуации невозможности осуществления данных накоплений. Учитывая текущее социально-экономическое положение населения, следует признать, что установить экономически обоснованный и необходимый объем такого взноса в ближайшие годы не представляется возможным, следовательно, необходимо прогнозировать недостаточность накоплений на своевременное проведение капитального ремонта за счет взносов собственников, а значит предусматривать иные источники финансирования этих работ.

Одновременно с этим существует закрепленная статьей 16 Закона Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» обязанность органов государственной власти и органов местного самоуправления (как бывших наймодателей) выполнять капитальный ремонт домов в соответствии с нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда. Таким образом, сохраняется обязанность государства и органов местного самоуправления по финансированию капитального ремонта всех жилых домов, в которых права собственности на жилые помещения возникли в результате приватизации в случае, если такой капитальный ремонт не проведен с даты приватизации первого жилого помещения в данном доме.

Вышесказанное требует предусматривать предоставление мер муниципальной поддержки для проведения капитального ремонта многоквартирных домов, что закреплено в Жилищном кодексе Российской Федерации и Законе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2013 № 54-оз «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Муниципальное образование город Пыть-Ях включает в себя 10 жилых микрорайонов. Большинство объектов внешнего благоустройства микрорайонов города, а именно таких как внутриквартальные проезды, нуждаются в ремонте и реконструкции. В течение последних лет в городе Пыть-Яхе активно проводятся работы по ремонту покрытий внутриквартальных проездов, обновлению детских игровых площадок. Однако без комплексно  подхода к решению проблем благоустройства невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для проживания жителей города Пыть-Ях. Определение перспектив благоустройства городских территорий позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.

В рамках формирования стратегического плана по повышению уровня благоустройства территории города, благосостояния жителей утверждена Стратегия социально-экономического развития города Пыть-Яха до 2030 года.

В целях устойчивого и перспективного развития города по формированию благоприятной среды жизнедеятельности, улучшения инвестиционной привлекательности решением Думы города  от 25.05.2013 № 211 утверждены нормы и правила по благоустройству территории города Пыть-Яха.

На территории города Пыть-Яха расположено 380 многоквартирных жилых домов, общей площадью 629,7 тыс. кв.м. Количество дворовых территорий составляет 152 единицы, из них 82 – благоустроенные, что составляет 54% от общего количества.

Решением Думы города Пыть-Яха от 19.06.2012 № 160 присвоены и утверждены наименования улиц, площадей и иных территорий проживания граждан в муниципальном образовании.

В связи, с которым определено 14 мест общего пользования: площади, скверы, парки, аллеи. Из них благоустроено 11, что составляет 78% благоустроенной территории от общего количества мест общего пользования города Пыть-Яха. Но в отношении них также требуются дополнительные работы по освещению, ремонту асфальтового покрытия.

Программно-целевой подход реализация Стратегии социально-экономического развития города Пыть-Яха позволит разрешить следующие задачи по созданию комфортных, безопасных условий жизнедеятельности для граждан:

- формирования в общественных центрах благоустроенных и озелененных пешеходных пространств;

- повышения уровня экологической культуры населения;

- увеличения количества  высаженных  зеленых  насаждений (деревьев, кустарников, цветовых композиций);

- рост обеспеченности зелеными насаждениями  и благоустройства  мест  общего пользования (скверы, парки, площади, аллеи).

Необходимость данного мероприятия обусловлена повышением требований к состоянию городских территорий. Мероприятие направленно на улучшение условий проживания граждан, повышение уровня комфортности пребывания на территории города.

Реализация данного мероприятия позволят комплексно подойти к решению проблемы повышения уровня благоустройства на территории муниципального образования городского округа города Пыть-Ях и как следствие, более эффективно использовать финансовые и материальные ресурсы местного бюджета городского округа города Пыть-Ях, окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального образования городского округа города Пыть-Ях.

1.8. Таким образом, анализ современного состояния благоустройства городских территорий и сферы жилищно-коммунального хозяйства   показывает, что:

- несмотря на все усилия органов местного самоуправления по благоустройству  городских территорий проблема уровня благоустройства территории города на сегодняшний день остается актуальной.

-коммунальный сектор, несмотря на все усилия по реформированию, пока не стал инвестиционно-привлекательным сектором экономики для частного бизнеса;

-жилищный фонд, переданный в собственность граждан, так и не стал предметом ответственности собственников.

Конечные цели реформы – обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг и нормативной надежности систем коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, оптимизация затрат на производство коммунальных ресурсов и затрат по эксплуатации жилищного фонда – на сегодняшний день не достигнуты.

В связи с этим органы местного самоуправления должны сосредоточить усилия на решении следующих основных задач:

-	проведение в значительных объемах капитального ремонта многоквартирных домов с использованием средств собственников жилья и различных механизмов государственной и муниципальной поддержки собственников жилья;

-	техническое обновление коммунальной инфраструктуры.

- 	благоустройство городских территорий.

# Раздел 2.  Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики

# 2.1. Развитие материально-технической базы в жилищно-коммунальной сфере.

Согласно муниципальной программе планируется осуществление строительства, реконструкции, модернизации объектов коммунального комплекса.

В целях поддержки инвесторов муниципальной программой в рамках реализации мероприятия, предусматривающих «Финансирование инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального комплекса с привлечением заемных средств, в том числе направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности» предусмотрены субсидии на частичное погашение процентных ставок по привлеченным кредитным ресурсам и направленным на создание, реконструкцию, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.

2.2. Формирование благоприятной деловой среды.

В целях формирования благоприятной деловой среды, условий для развития малого и среднего предпринимательства, повышения уровня доступности электроэнергетической инфраструктуры и удовлетворенности предпринимательского сообщества, скоростью и удобством подключения к электрическим сетям в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях создана рабочая группа «Доступная энергетическая инфраструктура».

Основными функциями рабочей группы является организация проведения мероприятий по информированию субъектов предпринимательского сообщества о порядке подключения их энергопринимающих устройств к электрическим сетям, расположенных на территории города, а также оказание консультационной поддержки субъектам предпринимательства в процессе подключения к сетям электроснабжения. Целью реализации данных функций  является сокращение срока подключения к электрическим сетям энергопринимающих устройств (до 150 кВт) потребителей, осуществляющих предпринимательскую деятельность в муниципальном образовании до 40 дней к 1 января 2019 года.

Для привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства города Пыть-Яха и передачи в концессию объектов и систем коммунального комплекса предусмотрена поддержка концессионера в виде предоставления субсидий из бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципального образования на создание, реконструкцию, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры или на возмещение затрат в части эксплуатационных расходов, понесенных концессионером в процессе реализации концессионного соглашения.

2.3. Реализация инвестиционных проектов.

Масштабные инвестиционные проекты, реализуемые и (или) планируемые к реализации, в том числе на принципах проектного управления, отсутствуют.

2.4. Развитие конкуренции в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях.

Развитие конкуренции в коммунальной сфере муниципального образования осуществляется путем привлечения частных операторов к управлению муниципальной коммунальной инфраструктурой.

По результатам проведенной оценки эффективности управления муниципального унитарного предприятия «Управление городского хозяйства», объекты жилищно-коммунального хозяйств, являющиеся муниципальной собственностью, включены в график передачи в концессию.

2.5. Реализация проектов и портфелей проектов

В соответствии с распоряжением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры –от 20.12.2016 № 297-рг Депжкк и энергетики Югры сформированы и реализуются на территории муниципального образования портфели проектов, основанные на целевых моделях «Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям», «Подключение (технологическое присоединение) к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения».

Основными целями реализации данных портфелей проектов являются сокращение срока заключения договора на технологическое присоединение и сокращение срока выполнения мероприятий технологического присоединения. В целях повышения уровня доступности электроэнергетической инфраструктуры и удовлетворенности предпринимательского сообщества, скоростью и удобством подключения к электрическим сетям в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях создана рабочая группа «Доступная энергетическая инфраструктура».

Основными функциями рабочей группы является организация проведения мероприятий по информированию субъектов предпринимательского сообщества о порядке подключения их энергопринимающих устройств к электрическим сетям, расположенных на территории города, а также оказание консультационной поддержки субъектам предпринимательства в процессе подключения к сетям электроснабжения.

Целью реализации данных функций является сокращение срока подключения к электрическим сетям энергопринимающих устройств (до 150 кВт) потребителей, осуществляющих предпринимательскую деятельность в муниципальном образовании до 40 дней к 1 января 2019 года.

Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения

3.1. Целями муниципальной программы являются:

1) повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;

2) повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов;

3) реализация единой государственной политики и нормативно-правового регулирования в жилищно-коммунальном комплексе и энергетике.

4) повышение уровня благоустройства территорий города Пыть-Яха.

3.2. Цели муниципальной программы соответствуют:

- приоритетам государственной жилищной политики, определенным Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, а также целевым ориентирам, определенным Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

- приоритетам социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, определенным Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.03.2013 № 101-рп;

- приоритетам государственной политики, определенным Указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008  № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики» и Энергетической стратегией России на период до 2030 года.

3.3. Достижение целей муниципальной программы будет обеспечено путем решения следующих задач:

1) повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов;

2) повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов;

3) привлечение долгосрочных частных инвестиций;

4) развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности;

5) организация деятельности по исполнению муниципальной программы;

6) увеличение сроков безремонтной эксплуатации инженерных сетей жилищно-коммунального комплекса.

7) обеспечение благоустройства 8 дворовых территорий многоквартирных жилых домов.

8) обеспечение благоустройства 1 места общего пользования.

3.4. Достижение целей муниципальной программы определяется целевыми значениями показателей муниципальной программы, перечень которых представлен в приложении № 1 к муниципальной программе.

Состав целевых показателей муниципальной программы определен, исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач муниципальной программы.

3.5. Значения целевых показателей муниципальной программы определены в следующем порядке:

3.5.1. Показатель «Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене, %» рассчитывается как отношение показателей уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, и одиночного протяжения уличной водопроводной сети. Источник информации: Росстат. Статистическая форма 1-водопровод «Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети)», ежегодно утверждаемая приказом Росстата.

3.5.2. Показатель «Доля уличных канализационных сетей, нуждающихся в замене, %» рассчитывается как отношение показателей уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, и одиночного протяжения уличной канализационной сети. Источник информации: Росстат. Статистическая форма 1-канализация «Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)», ежегодно утверждаемая приказом Росстата.

3.5.3. Показатель «Доля уличных тепловых сетей, нуждающихся в замене, %» рассчитывается как отношение показателей тепловых сетей, нуждающихся в замене, и протяженности тепловых сетей. Источник информации: Росстат. Статистическая форма 1-ТЭП «Сведения о снабжении теплоэнергией», ежегодно утверждаемая приказом Росстата.

3.5.4. Показатель «Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда, %»  рассчитывается по формуле:

Д = Жо/Ж * 100, где:

Д – доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда субъекта Российской Федерации;

Жо – общая площадь жилых помещений, оборудованная одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электрическими плитами;

Ж – общая площадь жилищного фонда.

Показатель рассчитывается на основании данных из статистической формы №1-жилфонд «Сведения о жилищном фонде», ежегодно утверждаемой приказом Росстата.

3.5.5. Показатель «Доля систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление, переданных частным операторам на основе концессионных соглашений в соответствии с графиками, актуализированными на основании проведенного анализа эффективности управления, %» рассчитывается по формуле:

Д = Оак / О х 100, где:

«Д» - доля объектов жилищно-коммунального хозяйства государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление, переданных частным операторам на основе концессионных соглашений в соответствии с графиками, актуализированными на основании проведенного анализа эффективности управления;

«Оак» - количество объектов жилищно-коммунального хозяйства государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление, переданных частным операторам на основе концессионных соглашений в соответствии с графиками, актуализированными на основании проведенного анализа эффективности управления;

«О» - количество объектов жилищно-коммунального хозяйства государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление».

3.5.6. Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, % определяется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минстроя России от 20.02. 2016 № 103/пр.».

3.6. Целевые показатели муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности рассчитаны в соответствии Методикой расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной приказом Минэнерго России от 30.06.2014  № 399.

3.5.7.  Увеличение благоустроенных дворовых территорий  до 90 единиц.

На период реализации муниципальной программы – 8 единиц, что составит 59 % от общего числа дворовых территорий многоквартирных жилых домов.

3.5.8. Увеличение удельного веса благоустроенных территорий общего пользования на 7%. В течение 2017 года планируется 1 единица (благоустройства парка «Сказка» в мкр. № 1 «Центральный»).

3.6.1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

3.6.1.1 Показатель «Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования (Дмо.ээ)», рассчитывается по формуле:

Дмо.ээ = (ОПмо.ээ учет / ОПмо.ээ общий) × 100 (%),

где:

ОПмо.ээ.учет - объем потребления (использования) на территории муниципального образования электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, тыс. кВт·ч;

ОПмо.ээ.общий - общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования электрической энергии, тыс. кВт·ч.

3.6.1.2. Показатель «Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования (Дмо.тэ)», рассчитывается по формуле:

Дмо.тэ. = (ОПмо.тэ учет / ОПмо.тэ общий) × 100 (%),

где:

ОПмо.тэ учет - объем потребления (использования) на территории муниципального образования тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Гкал;

ОПмо.тэ общий - общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования тепловой энергии, Гкал.

3.6.1.3. Показатель «Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования (Дмо.хвс)», рассчитывается по формуле:

Д мо.хвс = (ОПмо.хвс учет / ОПмо.хвс общий) × 100 (%),

где:

ОПмо.хвс учет - объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, тыс. куб. м;

ОПмо.хвс общий - общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды, тыс. куб. м.

3.6.1.4. Показатель «Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования (Дмо.гвс)», рассчитывается по формуле:

Д мо.гвс = (ОПмо.гвс учет / ОПмо.гвс общий) × 100 (%),

где:

ОПмо.гвс учет - объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, тыс. куб. м;

ОПмо.гвс общий - общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды, тыс. куб. м.

3.6.1.5. Показатель «Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования  (Д мо.газ)», рассчитывается по формуле:

Д мо.газ = (ОПмо.газ учет / ОПмо.газ общий) × 100 (%),

где:

ОПмо.газ учет - объем потребления (использования) на территории муниципального образования природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, тыс. куб. м;

ОПмо.газ общий - общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования природного газа, тыс. куб. м.

3.6.1.6. Показатель «Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования (Д мо.эр.воз)», определяется по формуле:

Д мо.эр.воз = (ОПмо.эр.воз / ОПмо.эр общий) × 100 (%),

где:

ОПмо.эр.воз. - объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов на территории муниципального образования, т у. т.;

ОПмо.эр общий - общий объем энергетических ресурсов, произведенных на территории муниципального образования, т у. т.

3.6.2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе рассчитываются следующим образом:

3.6.2.1. Показатель «Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) (У ээ.мо)» рассчитывается по формуле:

У ээ.мо = ОП ээ.мо / Пмо(кВт·ч/кв. м),

где:

ОП ээ.мо - объем потребления электрической энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, кВт·ч;

Пмо - площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, кв. м.

3.6.2.2. Показатель «Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) (У тэ.мо)» рассчитывается по формуле:

У тэ.мо = ОП тэ.мо / Пмо (Гкал/кв. м),

где:

ОП тэ.мо - объем потребления тепловой энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, Гкал;

Пмо - площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, кв. м.

3.6.2.3. Показатель «Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) (У хвс.мо)» рассчитывается по формуле:

У хвс.мо = ОП хвс.мо / Кмо (куб. м/чел.),

где:

ОП хвс.мо - объем потребления холодной воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, куб. м;

Кмо - количество работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, чел.

3.6.2.4. Показатель «Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) (У гвс.мо)» рассчитывается по формуле:

У гвс.мо = ОП гвс.мо / Кмо (куб. м/чел.),

где:

ОП гвс.мо - объем потребления горячей воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, куб. м;

Кмо - количество работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, чел.

3.6.2.5. Показатель «Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) (У газ.мо)», определяется по формуле:

У газ.мо = ОП газ.мо / Кмо (куб. м/чел.),

где:

ОП газ.мо - объем потребления природного газа в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, куб. м;

Кмо - количество работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, чел.

3.6.2.6. Показатель «Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы (О эконом.мо)», определяется по формуле:

О эконом.мо = (ПЛАНэконом.мо / МПба) × 100 (%),

где:

ПЛАНэконом.мо - планируемая экономия энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, тыс. руб.;

МПба - объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в местном бюджете на реализацию муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отчетном году, тыс. руб.

3.6.2.7. Показатель «Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, ед», предполагает выполнение специализированной энергосервисной компанией полного комплекса работ по внедрению энергосберегающих технологий.

3.6.3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения  энергетической эффективности в жилищном фонде рассчитываются следующим образом:

3.6.3.1. Показатель «Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) (У мо.тэ.мо)» рассчитывается по формуле:

У мо.тэ.мкд = ОП мо.тэ.мкд / П мо.мкд (Гкал/кв. м),

где:

ОП мо.тэ.мкд - объем потребления (использования) тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, Гкал;

П мо.мкд - площадь многоквартирных домов на территории муниципального образования, кв.м.

3.6.3.2. Показатель «Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) (У мо.хвс.мо)» рассчитывается  по формуле:

У мо.хвс.мкд = ОП мо.хвс.мкд / К мо.мкд (куб. м/чел.),

где:

ОП мо.хвс.мкд - объем потребления (использования) холодной воды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, куб. м;

К мо.мкд - количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, чел.

3.6.3.3. Показатель «Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) (У мо.гвс.мо)» рассчитывается по формуле:

У мо.гвс.мкд = ОП мо.гвс.мкд / К мо.мкд (куб. м/чел.),

где:

ОП мо.гвс.мкд - объем потребления (использования) горячей воды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, куб. м;

К мо.мкд - количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, чел.

3.6.3.4. Показатель «Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) (У мо.ээ.мкд)» рассчитывается по формуле:

У мо.ээ.мкд = ОП мо.ээ.мкд / П мо.мкд (кВт·ч/кв. м),

где:

ОП мо.ээ.мкд - объем потребления (использования) электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, кВт·ч;

П мо.мкд - площадь многоквартирных домов на территории муниципального образования, кв.м.

3.6.3.5. Показатель «Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) (У мо.газ.учет.мкд) », определяется по формуле:

У мо.газ.учет.мкд = ОП мо.газ.учет.мкд / П мо.газ.учет.мкд (тыс. куб. м / кв. м),

где:

ОП мо.газ.учет.мкд - объем потребления (использования) природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления, расположенных на территории муниципального образования, тыс. куб. м;

П мо.газ.учет.мкд - площадь многоквартирных домов с индивидуальными системами газового отопления на территории муниципального образования, кв. м.

3.6.3.6. Показатель «Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) (У мо.газ..мкд) », определяется по формуле:

У мо.газ.мкд = ОП мо.газ.мкд / К мо.газ.мкд (тыс. куб. м / чел.),

где:

ОП мо.газ.мкд - объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения, расположенных на территории муниципального образования, тыс. куб. м;

К мо.газ.мкд - количество жителей, проживающих в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения на территории муниципального образования, чел.

3.6.4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры рассчитываются следующим образом:

3.6.4.1. Показатель «Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях (У мо.тэс.тэ)», определяется по формуле:

У мо.тэс.тэ = ОП мо.тэс.тэ / ОВ мо.тэс.тэ  (т у. т. /млн Гкал),

где:

ОП мо.тэс.тэ - объем потребления топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями на территории муниципального образования, т у. т.;

ОВ мо.тэс.тэ  - объем выработки тепловой энергии тепловыми электростанциями на территории муниципального образования, млн Гкал».

3.6.4.2. Показатель «Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения (Умо.ээ.передача тэ)», рассчитывается по формуле:

У мо.ээ.передача тэ = ОП мо.ээ.передача тэ / П мо..тн (кВт·ч/куб. м),

где:

ОП мо.ээ.передача тэ - объем потребления электрической энергии для передачи тепловой энергии в системах теплоснабжения на территории муниципального образования, тыс. кВт·ч;

П мо..тн - объем транспортировки теплоносителя в системе теплоснабжения на территории муниципального образования, тыс. куб. м.

3.6.4.3. Показатель «Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии (Д мо.тэ.потери)» рассчитывается по формуле:

Д мо.тэ.потери = (Омо.тэ потери / ОПмо.тэ общий) × 100 (%),

где:

Омо.тэ потери - объем потерь тепловой энергии при ее передаче на территории муниципального образования, Гкал;

ОПмо.тэ общий - общий объем передаваемой тепловой энергии на территории муниципального образования, Гкал.

3.6.4.4. Показатель «Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды (Д мо.вс.потери)» рассчитывается по формуле:

Д мо.вс.потери = (ОПмо.вс.передача / (ОПмо.гвс.общий + ОПмо.хвс. общий + ОПмо.вс.передача)) × 100 (%),

где:

ОПмо.вс.передача - объем потерь воды при ее передаче на территории муниципального образования, тыс. куб. м;

ОПмо.гвс.общий - общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды, тыс. куб. м;

ОПмо.хвс. общий - общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды, тыс. куб. м.

3.6.4.5. Показатель «Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) (У мо.ээ.передача вс)», рассчитывается по формуле:

Умо.ээ.передача.вс = ОПмо.ээ.передача.вс  / (ОПмо.гвс.общий+ОПмо.хвс.общий+ОПмо.вс.передача) (тыс. кВт·ч/тыс. куб. м),

где:

ОПмо.ээ.передача.вс  - объем потребления электрической энергии для передачи воды в системах водоснабжения на территории муниципального образования, тыс. кВт·ч;

ОПмо.вс.общий - объем потерь воды при ее передаче на территории муниципального образования, тыс. куб. м;

ОПмо.гвс.общий - общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды, тыс. куб. м;

ОПмо.хвс.общий - общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды, тыс. куб. м.

3.6.4.6. Показатель «Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) (тыс. кВт·ч/куб. м)», рассчитывается по формуле:

Умо.ээ.водоотведение = ОП мо.ээ.водоотведение / О мо.вс.отведение  (тыс. кВт·ч/куб. м),

где:

ОП мо.ээ.водоотведение - объем потребления электрической энергии в системах водоотведения на территории муниципального образования, тыс. кВт·ч;

О мо.вс.отведение  - общий объем водоотведенной воды на территории муниципального образования, куб. м.

3.6.4.7. Показатель «Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) (кВт·ч/кв. м)» рассчитывается по формуле:

Умо.ээ.освещение = ОП мо.ээ.освещение / П мо.вс.освещение  (кВт·ч/кв. м),

где:

ОП мо.ээ.освещение - объем потребления электрической энергии в системах уличного освещения на территории муниципального образования, кВт·ч;

П мо.вс.освещение  - общая площадь уличного освещения территории муниципального образования на конец года, кв. м.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий программы

4.1 Мероприятия муниципальной  программы приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Реализация поставленных целей и решение задач муниципальной программы планируется через проведение комплекса технических, организационно-управленческих и научно-исследовательских мероприятий.

4.2. В соответствии с подпрограммой 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» для повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса предполагается реализация следующих мероприятий:

Мероприятие 1.1 «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов коммунального комплекса» предусматривается с целью получения финансового содействия в модернизации жилищно-коммунального комплекса по обеспечению коммунальных услуг нормативного качества». В рамках реализации данного мероприятия предусмотрен «Перечень объектов капитального строительства»:

| 1 | Реконструкция сетей электроснабжения, г. Пыть-Ях | 0,10 км/3,20 МВА | 2015 - 2017 | внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Строительство сетей электроснабжения, г. Пыть-Ях | 60,78 км/36,98 МВА | 2008 - 2018 | внебюджетные источники |
| 3 | Реконструкция ВОС-1 II очередь, г. Пыть-Ях | 4500 куб. м/сут. | 2012 - 2016 | бюджет автономного округа, местный бюджет |
| 4 | Строительство станции водоподготовки на территории водозаборного узла ВОС-3, включая блок оборотного водоснабжения промывной воды | 12000 куб. м/сут. | 2017 - 2018 | бюджет автономного округа, местный бюджет, средства инвестора, средства Фонда ЖКХ |

Мероприятие 1.2 «Проведение капитального ремонта (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду» направлено на сокращение аварий на инженерных сетях, а также снижение доли уличных коммуникаций, нуждающихся в замене.

4.3. В соответствии с подпрограммой 2 «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» предполагается реализация следующих мероприятий:

Мероприятие 2.1 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» предусматривается с целью оказания финансового содействия собственникам помещений в многоквартирных домах для своевременного проведения капитального ремонта.

Мероприятие 2.2 «Благоустройство территорий общего пользования» предусматривается в целях повышения качества и комфорта городской среды.

Мероприятие 2.3 «Благоустройство дворовых территорий» направленно на повышение уровня комфортности пребывания на территории города и на  улучшение условий проживания граждан.

4.4. В соответствии с подпрограммой 3 «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе» предполагается реализация следующих мероприятий, направленных на привлечение долгосрочных частных инвестиций в развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования с целью снижения нагрузки на бюджет муниципального образования по реконструкции и модернизации коммунальных систем и жилого фонда:

Мероприятие 3.1 «Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам» предусматривается с целью предоставления субсидий организациям, осуществляющим инвестиционные проекты по реконструкции, расширению, модернизации, строительству, капитальному ремонту объектов коммунального комплекса.

Мероприятие 3.2. «Поддержка мероприятий, предусматривающих финансирование инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, реализуемых на основе концессионных соглашений», предусматривает принятие части расходов на создание, реконструкцию, модернизацию объекта концессионного соглашения, в том числе расходов, предусмотренных в рамках концессионного соглашения в форме платы концедента».

4.5. В соответствии с подпрограммой 4 «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» предполагается реализация мероприятий, направленных на недопущение роста платы населения и приравненных к нему категорий потребителей (предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы) за поставляемые ресурсы:

Мероприятие 4.1 «Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы» предусматривается с целью оказания финансового содействия организациям коммунального комплекса по возмещению указанных затрат.

Мероприятие 4.2 «Реализация мероприятий, предусматривающих финансирование инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального комплекса, с привлечением заемных средств, в том числе направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности» направлен на оказание финансового содействия организациям коммунального комплекса по возмещению указанных затрат.

Мероприятие 4.3 «Оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности муниципальных унитарных предприятий города» предусматривается с целью предоставления субсидий на безвозмездной и безвозвратной основе в целях предупреждения банкротства и восстановления платёжеспособности.

4.6. В соответствии с подпрограммой 5 «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики» предполагается реализация мероприятий, направленных на уменьшение потребления энергетических ресурсов в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе муниципального образования для обеспечения снижения энергоемкости валового регионального продукта:

Мероприятие 5.1. –5.8. направлены на повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере муниципального образования и планируются к реализации за счет средств бюджетных и муниципальных учреждений.

Мероприятия 5.9 – 5.13. направлены на повышение энергетической эффективности в жилищной сфере муниципального образования и планируются к реализации за счет средств собственников жилых помещений.

Мероприятие 5.14. направлено на повышение энергетической эффективности при передаче энергетических ресурсов и планируются к реализации предприятиями, осуществляющими производство и транспортировку тепловой и электрической энергии, за счет собственных средств. Данные мероприятия приведут к снижению уровня потерь при транспортировке и распределении коммунальных ресурсов.

Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества и по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества реализуются в рамках муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы».

Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности реализуются ресурососнабжающими организациями за счет собственных средств.

4.7. В соответствии с подпрограммой 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы» предполагается реализация следующих мероприятий обеспечивающего характера:

Мероприятие 6.1. направлено на научное обоснование принимаемых решений по развитию жилищно-коммунального комплекса и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании.

Мероприятие 6.2. – 6.8. направлены на повышение активности организаций, профессиональной грамотности их работников и доведение до широких масс передового опыта.

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы

5.1. Механизм реализации муниципальной программы основан на взаимодействии администрации города с органами исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  и хозяйствующими субъектами.

5.2. Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов органов местного самоуправления, необходимых для выполнения муниципальной программы, ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по ним в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей ее реализации, а также связанные с изменениями внешней среды, информирование общественности о ходе и результатах реализации муниципальной программы, финансировании подпрограммных мероприятий.

5.3.	Осуществление отдельных мероприятий муниципальной программы планируется на условиях софинансирования мероприятий муниципальной программы за счет средств местного бюджета и бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в соответствии с заключаемым соглашением в порядке, установленном постановлением Правительства ХМАО - Югры от 09.10.2013 № 423-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы».

Перечень объектов, подлежащих капитальному ремонту (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду, утверждается распоряжением администрации города, в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы.

Субсидии из бюджета муниципального образования Югорскому фонду капитального ремонта многоквартирных домов предоставляются в соответствии с законом ХМАО - Югры от 01.07.2013 N 54-оз «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» и заключенным соглашением о предоставлении из бюджета муниципального образования городской округ город Пыть-Ях субсидии Югорскому фонду капитального ремонта многоквартирных домов.

Перечень жилых домов и работ (услуг) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города, содержатся в плане мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов на очередной финансовый год, в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы, который утверждается распоряжением  администрации города, в соответствии с краткосрочным планом  реализации мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа Югры, утвержденного Постановлением Правительства автономного округа.

5.4. Реализация мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территорий общего пользования», «Благоустройство дворовых территорий» осуществляется в рамках приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда». В целях реализации данных мероприятий распоряжением администрации города утверждается реестр объектов, подлежащих благоустройству в течение финансового года, в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на реализацию мероприятия муниципальной программы.

Соисполнителями данного мероприятия являются: МКУ «Управление капитального строительства г. Пыть-Ях» и отдел территориального развития администрации города.

МКУ ««Управление капитального строительства г. Пыть-Ях»»:

- осуществляет реализацию мероприятий по благоустройству объектов предусмотренных программным мероприятием;

- предоставляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации программы и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы и подготовки годового отчета;

- участвует в вопросах проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта (составление смет, дефектных актов, подготовка заявок на размещение заказов направленных на исполнение программного мероприятия);

- предоставляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, благоустройство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам.

Отдел территориального развития направляет ответственному исполнителю предложения по включению территорий, подлежащих благоустройству.

В минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий входит:

а) ремонт дворовых проездов;

б) обеспечение освещения дворовых территорий;

в) установка скамеек и урн для мусора.

Указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен. При формировании предложений по благоустройству дворовых территорий собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее заинтересованные лица) вправе отказаться от одного или нескольких видов работ по благоустройству, если такие виды работ были выполнены ранее и не требуют повторного благоустройства.

При реализации минимального перечня работ в связи с реализацией мероприятий по благоустройству дворовых территорий финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц обязательным условием не является и устанавливается по решению собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений.

Минимальный перечень видов работ является обязательным, без которого выполнение дополнительного перечня видов работ не допускается.

5.5. Субсидии на частичное погашение процентных ставок по привлекаемым кредитным средствам, для реализации  Проекта развития коммунальных служб города Пыть-Яха предоставляется в пределах средств, предусмотренных сводной бюджетной росписью, настоящей муниципальной программой, и в порядке определенном в Положении о предоставлении субсидий на частичное погашение процентных ставок по привлекаемым кредитным средствам, для реализации проектов развития коммунальных служб города Пыть-Яха, утвержденном постановлением администрации города.

Реализация мероприятий, предусматривающих возмещение в соответствии с концессионным соглашением части расходов концессионеров по созданию, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе расходов, предусмотренных в рамках концессионного соглашения в форме платы концедента, осуществляется на условиях софинансирования в пределах средств, предусмотренных сводной бюджетной росписью муниципальной программы и соглашением, заключенным в порядке, установленном постановлением Правительства ХМАО – Югры от 09.10.2013 № 423-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе- Югре на 2016-2020 годы».

Оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности муниципальных унитарных предприятий города осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации города.

5.6. В целях реализации мероприятия муниципальной программы «Оснащение общедомовыми и индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов жилых домов», распоряжением администрации города утверждается перечень жилых помещений, являющихся муниципальной собственностью, подлежащих оборудованию  индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов в течение финансового года, в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на реализацию мероприятия муниципальной программы.

Соисполнителем данного мероприятия является «Управление муниципальным имуществом» администрации города Пыть-Яха.

Соисполнитель мероприятия:

- формирует перечень жилых помещений, являющихся муниципальной собственностью, которые необходимо оборудовать индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- ежемесячно предоставляют ответственному исполнителю информацию о ходе реализации мероприятия, необходимую для подготовки сводного отчета исполнения муниципальной программы;

- осуществляет разработку технического задания на установку индивидуальных приборов учета, составляет дефектные ведомости, локально-сметные расчеты, а также формирует заявки на размещение заказов, направленных на исполнение программного мероприятия;

- предоставляют ответственному исполнителю копии документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам.

5.7. В процессе реализации муниципальной программы может проявиться ряд обстоятельств и рисков, которые могут влиять на ожидаемые непосредственные и конечные результаты ее реализации.

К рискам реализации муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

а) операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных муниципальной программой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий программы или задержке в их выполнении. Данный риск может быть качественно оценен как умеренный.

В рамках данной группы рисков можно выделить три основных, которые могут привести к задержкам в реализации муниципальной программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий, к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств:

- риск исполнителей/соисполнителей, который связан с возникновением проблем в реализации программы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей,

- риск, связанный с несоответствием организационной инфраструктуры реализации программы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий муниципальной  программы.

- риск, связанный с большим числом участников реализации муниципальной программы.

Управление данными рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться путем координации деятельности всех субъектов, участвующих в ее реализации.

б) риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников, а также с недофинансированием мероприятий муниципальной программы, в связи с потенциально возможным дефицитом бюджетов Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и муниципального образования. Однако, учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации программы за счет средств бюджетов, а также предусмотренные программой меры по созданию условий для привлечения средств внебюджетных источников, риск сбоев в реализации программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

В качестве мер управления указанными рисками в целях снижения отрицательных последствий в процессе реализации муниципальной программы будет осуществляться мониторинг изменений действующего законодательства, влияющего на выполнение программных мероприятий, достижение поставленных целей и решение задач.

5.8. Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации города (далее - Управление) – осуществляет текущее управление реализацией муниципальной программы, обладает правом вносить предложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение ее отдельных задач.

5.9. Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых результатов как сопоставление фактически достигнутых с целевыми показателями. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут быть внесены корректировки. В случае выявления лучших практик реализации программных мероприятий в муниципальную программу могут быть внесены изменения, связанные с оптимизацией этих мероприятий.

5.10. Отчет о ходе исполнения муниципальной программы Управление предоставляет в управление по экономике администрации города согласно п. 10.3 раздела 2 приложения к постановлению администрации города от 21.08.2013 № 184-па «О муниципальных и ведомственных целевых программах муниципального образования городской округ город Пыть-Ях».

Раздел 6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы изложена в приложении № 3 к муниципальной программе.

Приложение № 1

к муниципальной программе

Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателей результатов | Фактический показатель на начало реализации муниципальной программы, на 01.01.2016 | Значения показателя по годам | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене, % | 14,3 | 14,3 | 12,6 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 2 | Доля уличных канализационных сетей, нуждающихся в замене, % | 29,6 | 29 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 |
| 3 | Доля уличных тепловых сетей, нуждающихся в замене, % | 22,2 | 22 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 |
| 4 | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда муниципального образования, % | 97,5 | 97,6 | 97,6 | 97,7 | 97,8 | 97,9 | 97,9 |
| 5 | Доля систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление, переданных частным операторам на основе концессионных соглашений в соответствии с графиками, актуализированными на основании проведенного анализа эффективности управления, % | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, % | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 7 | Увеличение благоустроенных дворовых территорий, ед. | 82 | - | 84 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 8 | Увеличение удельного веса благоустроенных территорий общего пользования, % | 78 | - | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |

Целевые показатели муниципальной программы в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности в соответствие с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225  «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической  эффективности»

| № п/п | Наименование показателей результатов | Фактический показатель на начало реализации муниципальной программы, на 01.01.2016 | Значения показателя по годам | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы, 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| 1.1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; % | 34,9 | 43 | 47,3 | 52 | 57,2 | 62,9 | 62,9 |
| 1.3. | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; % | 56,2 | 64,1 | 67,3 | 70,7 | 74,2 | 77,9 | 77,9 |
| 1.4. | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; % | 66,2 | 76,7 | 80,5 | 84,5 | 88,7 | 93,1 | 93,1 |
| 1.5. | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования; % | 37 | 57,3 | 64 | 70 | 77 | 84 | 84 |
| 1.6. | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе: |
| 2.1. | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); кВт-ч/кв. м | 91,51 | 86,1 | 86,1 | 86,05 | 86,05 | 85,9 | 85,9 |
| 2.2. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); Гкал/кв. м | 0,32 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,26 |
| 2.3. | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека); куб. м/чел. | 1,56 | 1,42 | 1,38 | 1,33 | 1,28 | 1,26 | 1,26 |
| 2.4. | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека); куб. м/чел. | 1,16 | 1,06 | 1,03 | 0,99 | 0,96 | 0,94 | 0,94 |
| 2.5. | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека); куб. м/чел. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6. | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы; % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7. | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде: |
| 3.1. | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади); Гкал/кв. м | 0,32 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,245 | 0,245 |
| 3.2. | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя); куб. м/чел | 14 | 13,4 | 13,3 | 13,2 | 13,1 | 13,0 | 13,0 |
| 3.3. | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя); куб. м/чел | 9,8 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 9,0 |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади); куб. м/чел. | 63,61 | 58,0 | 57,42 | 56,85 | 55,14 | 53,49 | 53,49 |
| 3.5. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади); тыс. куб. м/кв. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.6. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя); тыс. куб. м/чел. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.7. | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах, т.у.т./кв. м | 0,052 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| 4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры: |
| 4.1. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями; т.у.т./млн. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных (т.у.т./Гкал); | 166,21 | 159,6 | 159,6 | 159,6 | 159,6 | 159,6 | 159,6 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения (кВт ч/куб.метр); | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 4.4. | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии; % | 37 | 31,34 | 31,34 | 31,34 | 31,34 | 31,34 | 31,34 |
| 4.5. | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды; % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр); тыс. кВт-ч/куб. м | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 4.7. | удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр); тыс. кВт-ч/куб. м | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 4.8. | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), кВт-ч/куб. м | 4,27 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 4,54 |
| 5. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе: |
| 5.1. | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием; шт. | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> |
| 5.2. | Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией; шт. | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> |
| 5.3. | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием; шт. | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> |
| 5.4. | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием; шт. | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> |
| 5.5. | Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива; шт. | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> |
| 5.6. | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, шт. | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> |
| <*> значение показателей будет определено после их внесения в муниципальную программу "Развитие транспортной системы муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016 - 2020 годы" |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе |
|  | Перечень основных мероприятий муниципальной программы |  |  |
| № п/п | Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель / соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | Всего |  |
|  |  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 1. "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами |
| 1.1. | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов коммунального комплекса (№ 4) | УЖКК,ТиД; МКУ "УКС" | ВСЕГО, в том числе: | 2 052,7 | 1 665,8 | 386,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 332,0 | 332,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 1 720,7 | 1 333,80 | 386,9 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Проведение капитального ремонта (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду (№№ 1, 2, 3, 4) | УЖКК,ТиД; | ВСЕГО, в том числе: | 189 888,7 | 107 047,2 | 19486,9 | 13 390,4 | 13 390,4 | 36 573,8 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 180 305,8 | 101 606,4 | 18512,5 | 12 720,9 | 12 720,9 | 34 745,1 |
|  |  |  | местный бюджет | 9 582,9 | 5 440,8 | 974,4 | 669,5 | 669,5 | 1 828,7 |
| Всего по Подпрограмме 1 | ВСЕГО, в том числе: | 191 941,4 | 108 713,0 | 19873,8 | 13 390,4 | 13 390,4 | 36 573,8 |
|  | бюджет автономного округа | 180 637,8 | 101 938,4 | 18512,5 | 12 720,9 | 12 720,9 | 34 745,1 |
|  | местный бюджет | 11 303,6 | 6 774,6 | 1361,3 | 669,5 | 669,5 | 1 828,7 |
| Подпрограмма 2. "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов |
| 2.1. | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов (№ 4) | УЖКК,ТиД; | ВСЕГО, в том числе: | 268 605,4 | 52 533,2 | 46 476,2 | 65 891,7 | 103 704,3 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 11 235,4 | 2 129,1 | 4 181,3 | 4 925,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 10 678,6 | 958,1 | 2 125,0 | 2 928,8 | 4 666,7 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 246 691,4 | 49 446,0 | 40 169,9 | 58 037,9 | 99 037,6 | 0,0 |
| 2.2. | Благоустройство территорий общего пользования (№ 8) | УЖКК,ТиД МКУ "УКС" ОТР | ВСЕГО, в том числе: | 7 551,6 | 0,0 | 7 551,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 1 380,7 | 0,0 | 1 380,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 5 886,2 | 0 | 5 886,2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 284,7 | 0 | 284,7 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.1. | Ремонт уличного освещения в парковой зоне микрорайона №1 «Центральный» в городе Пыть-Ях | УЖКК,ТиД МКУ "УКС" ОТР | ВСЕГО, в том числе: | 1 491,6 | 0,0 | 1 491,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 274,9 | 0,0 | 274,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1 172,0 | 0,0 | 1 172,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 44,7 | 0,0 | 44,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.2. | Благоустройство аллеи им. Сергея Есенина, микрорайон №3 «Кедровый» в районе жилого дома № 9 в городе Пыть-Ях | УЖКК,ТиД МКУ "УКС" ОТР | ВСЕГО, в том числе: | 3 030,0 | 0,0 | 3 030,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 552,9 | 0,0 | 552,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 2 357,1 | 0,0 | 2 357,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 120,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.3. | Благоустройство микрорайона №2а "Лесников" ул. Советская, в районе жилых домов № 47, 49 в городе Пыть-Ях | УЖКК,ТиД МКУ "УКС" ОТР | ВСЕГО, в том числе: | 3 030,0 | 0,0 | 3 030,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 552,9 | 0,0 | 552,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 2 357,1 | 0,0 | 2 357,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 120,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Благоустройство дворовых территорий (№7) | УЖКК,ТиД, МКУ "УКС" ОТР | ВСЕГО, в том числе: | 13 970,5 | 0,0 | 10 970,5 | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 721,5 | 0,0 | 721,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 3 075,7 | 0,0 | 3 075,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 10 173,3 | 0,0 | 7 173,3 | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.1. | Благоустройство микрорайона №2 «Нефтяников» в городе Пыть-Яхе. Проезды и стоянки у жилого дома №16, проезд и тротуар у жилого дома № 15 | УЖКК,ТиД МКУ "УКС" ОТР | ВСЕГО, в том числе: | 2 803,10 | 0 | 2 803,10 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 245,1 | 0 | 245,1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1 044,50 | 0 | 1 044,50 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 1 513,50 | 0 | 1 513,50 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2. | Благоустройство микрорайона № 5 «Солнечный» в городе Пыть-Яхе. Проезды и стоянки у жилого дома №5. Устройство проезда в торце жилого дома № 25, стоянка жилых домов № 24-25 (частично), проезд у жилого дома № 25 в районе первого подъезда (частично). Укрепление бортового камня на автостоянке в районе жилых домов № 25, 25а, 26, 27. | УЖКК,ТиД МКУ "УКС" ОТР | ВСЕГО, в том числе: | 2 585,20 | 0 | 2 585,20 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 476,4 | 0 | 476,4 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 2 031,20 | 0 | 2 031,20 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 77,6 | 0 | 77,6 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.3. | Благоустройство микрорайона №1 «Центральный» в городе Пыть-Ях. Устройство ограждения детской площадки у жилых домов № 17, 12. | УЖКК,ТиД МКУ "УКС" ОТР | ВСЕГО, в том числе: | 659,1 | 0 | 659,1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 659,1 | 0 | 659,1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.4. | Благоустройство микрорайона № 2а «Лесников» | УЖКК,ТиД МКУ "УКС" ОТР | ВСЕГО, в том числе: | 3 183,5 | 0,0 | 3 183,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ( устройство ливневой канализации в районе жилых домов №№ 26, 16, 20 по ул. Советская 2. Пешеходный тротуар от жилого дома № 2 по ул. Сибирская на участке вдоль СОШ № 5 (филиал) до въезда в жилую зону в районе жилого дома № 22) |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 3 183,5 | 0,0 | 3 183,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.5. | Монтаж детских игровых комплексов и малых архитектурных форм на детских игровых и спортивных площадках | УЖКК,ТиД МКУ "УКС" ОТР | ВСЕГО, в том числе: | 4 739,6 | 0,0 | 1 739,6 | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 4 739,6 | 0,0 | 1 739,6 | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по Подпрограмме 2 | ВСЕГО, в том числе: | 290 127,5 | 52 533,2 | 64 998,3 | 67 391,7 | 105 204,3 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 2 102,2 | 0,0 | 2 102,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа | 20 197,3 | 2 129,1 | 13 143,2 | 4 925,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 21 136,6 | 958,1 | 9 583,0 | 4 428,8 | 6 166,7 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 246 691,4 | 49 446,0 | 40 169,9 | 58 037,9 | 99 037,6 | 0,0 |
| Подпрограмма 3. "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе" |
| 3.1. | Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам | УЖКК,ТиД; | ВСЕГО, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Поддержка мероприятий, предусматривающих финансирование инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, реализуемых на основе концессионных соглашений (№№ 5,6) | УЖКК,ТиД | ВСЕГО, в том числе: | 63 000,0 | 0,0 | 0,0 | 63 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 59 850,0 | 0,0 | 0,0 | 59 850,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 3 150,0 | 0,0 | 0,0 | 3 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по Подпрограмме 3 | ВСЕГО, в том числе: | 63 000,0 | 0,0 | 0,0 | 63 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа | 59 850,0 | 0,0 | 0,0 | 59 850,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 3 150,0 | 0,0 | 0,0 | 3 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4. "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" |
| 4.1. | Возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы (№ 5,6) | УЖКК,ТиД; | ВСЕГО, в том числе: | 10 358,1 | 5 004,6 | 5 353,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 10 242,9 | 4 942,9 | 5 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 115,2 | 61,7 | 53,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. | Реализация мероприятий, предусматривающих финансирование инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального комплекса с привлечением заемных средств, в том числе направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности (№№ 5,6) | УЖКК,ТиД; | ВСЕГО, в том числе: | 2 246,0 | 0,0 | 0,0 | 1 930,0 | 316,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 2 223,5 | 0,0 | 0,0 | 1 910,7 | 312,8 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 22,5 | 0,0 | 0,0 | 19,3 | 3,2 | 0,0 |
| 4.3. | Оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности муниципальных унитарных предприятий города (№№5,6 ) | УЖКК,ТиД; | ВСЕГО, в том числе: | 148 668,9 | 0,0 | 148 668,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 136 302,4 | 0,0 | 136 302,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 12 366,5 | 0,0 | 12 366,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по Подпрограмме 4 | ВСЕГО, в том числе: | 161 273,0 | 5 004,6 | 154 022,4 | 1 930,0 | 316,0 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа | 148 768,8 | 4 942,9 | 141 602,4 | 1 910,7 | 312,8 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 12 504,2 | 61,7 | 12 420,0 | 19,3 | 3,2 | 0,0 |
| Подпрограмма 5. "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики" |
| 5.1. | Оснащение зданий находящихся в муниципальной собственности приборами учета используемых энергетических ресурсов* | УЖКК,ТиД УМИ | ВСЕГО, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2. | Проведение обязательных энергетических обследований органов местного самоуправления, муниципальных учреждений города Пыть-Яха* | УЖКК,ТиД | ВСЕГО, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.3. | Повышение энергоэффективности систем освещения (замена ламп накаливания на энергосберегающие, установка автоматизированных систем управления освещением)* | УЖКК,ТиД | ВСЕГО, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.4. | Оснащение зданий, находящихся в муниципальной собственности, приборами учета используемых энергетических ресурсов* | УЖКК,ТиД | ВСЕГО, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.5. | Реализация энергосберегающих проектов в бюджетных учреждениях* | УЖКК,ТиД | ВСЕГО, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.6. | Установка (замена) автоматизированных узлов регулирования тепловой энергии (ИТП) с установкой частотного регулирования приводов насосов* | УЖКК,ТиД | ВСЕГО, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.7. | Обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий учреждени (реконструкция фасадов, кровель и чердаков, замена оконных и дверных блоков)* | УЖКК,ТиД | ВСЕГО, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.8. | Модернизация и реконструкция сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения и электроснабжения* | УЖКК,ТиД | ВСЕГО, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.9. | Оснащение общедомовыми и индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов жилых домов** | УЖКК,ТиД | ВСЕГО, в том числе: | 497,1 | 0,0 | 497,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 497,1 | 0,0 | 497,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по Подпрограмме 5 | ВСЕГО, в том числе: | 497,1 | 0,0 | 497,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 497,1 | 0,0 | 497,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации муниципальной программы" |
| 6.1. | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Пыть-Ях (№№ 1, 2, 3) | УЖКК,ТиД | ВСЕГО, в том числе: | 3 784,7 | 0,0 | 1 618,0 | 0,0 | 0,0 | 2 166,7 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 3 784,7 | 0,0 | 1 618,00 | 0,0 | 0,0 | 2 166,7 |
| 6.2. | Проведение обучающих семинаров в сфере энергосбережения и энергоэффективности | УЖКК,ТиД | ВСЕГО, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.3. | Производство и размещение социально-значимой информации на наружных информационных поверхностях в муниципальных образованиях (баннеры, брандмауэры) | УЖКК,ТиД | ВСЕГО, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.4. | Производство и размещение социально-значимой информации на наружных информационных поверхностях в муниципальных образованиях (баннеры, брандмауэры) | УЖКК,ТиД | ВСЕГО, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.5. | Проведение муниципальными образованиями конкурсов в области энергосбережения | УЖКК,ТиД | ВСЕГО, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.6. | Создание единой информационно-аналитической системы учета потребляемых абонентами объемов коммунальных ресурсов | УЖКК,ТиД | ВСЕГО, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.7. | Развитие нормативной правовой базы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных образований | УЖКК,ТиД | ВСЕГО, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.8. | Проведение встреч с обучающими общеобразовательных организаций по вопроса бережного отношения к коммунальным ресурсам, общему имуществу жилых домов и общественных мест (парки, бульвары, скверы) | УЖКК,ТиД | ВСЕГО, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 6 | ВСЕГО, в том числе: | 3 784,7 | 0,0 | 1 618,0 | 0,0 | 0,0 | 2 166,7 |
|  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 3 784,7 | 0,0 | 1 618,0 | 0,0 | 0,0 | 2 166,7 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ в том числе: |  | ВСЕГО, в том числе | 710 623,7 | 166 250,8 | 241 009,6 | 145 712,1 | 118 910,7 | 38 740,5 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 2 102,2 | 0,0 | 2 102,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 409 453,9 | 109 010,4 | 173 258,1 | 79 406,6 | 13 033,7 | 34 745,1 |
|  |  |  | местный бюджет | 52 376,2 | 7 794,4 | 25 479,4 | 8 267,6 | 6 839,4 | 3 995,4 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 246 691,4 | 49 446,0 | 40 169,9 | 58 037,9 | 99 037,6 | 0,0 |
|  | Прочие расходы |  | ВСЕГО, в том числе | 709 597,9 | 165 225,0 | 241 009,6 | 145 712,1 | 118 910,7 | 38 740,5 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 2 102,2 | 0,0 | 2 102,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 409 121,9 | 108 678,4 | 173 258,1 | 79 406,6 | 13 033,7 | 34 745,1 |
|  |  |  | местный бюджет | 51 682,4 | 7 100,6 | 25 479,4 | 8 267,6 | 6 839,4 | 3 995,4 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 246 691,4 | 49 446,0 | 40 169,9 | 58 037,9 | 99 037,6 | 0,0 |
|  | в том числе, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УЖКК, ТиД |  | ВСЕГО, в том числе: | 686 938,7 | 164 585,0 | 221 990,4 | 144 212,1 | 117 410,7 | 38 740,5 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 400 160,0 | 108 678,4 | 164 296,2 | 79 406,6 | 13 033,7 | 34 745,1 |
|  |  |  | местный бюджет | 40 087,3 | 6 460,6 | 17 524,3 | 6 767,6 | 5 339,4 | 3 995,4 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 246 691,4 | 49 446,0 | 40 169,9 | 58 037,9 | 99 037,6 | 0,0 |
|  | МКУ "УКС" |  | ВСЕГО, в том числе | 23 187,9 | 1 665,8 | 18 522,1 | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 2 102,2 | 0,0 | 2 102,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 9 293,9 | 332 | 8 961,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 11 791,8 | 1 333,8 | 7 458,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 |
|  | УМИ |  | ВСЕГО, в том числе | 497,1 | 0,0 | 497,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 497,1 | 0,0 | 497,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ОТР |  | ВСЕГО, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

# Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016 – 2020 годы»

| № п/п | Наименование показателей результатов | Наименование мероприятий (комплекса мероприятий, подпрограмм), обеспечивающих достижение результата | Фактическое значение показателя на момент разработки программы | Значения показателя по годам, тыс. руб. | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы | Соотношение затрат и результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | общие затраты по соответствую щим мероприятиям | В т.ч. бюджетные затраты |
|  |  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |  | городского бюджета | Федерального / окружного бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене, % | Проведение капитального ремонта (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, | 14,3 | 14,3 | 12,6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 103 147,0* | 8 841,2 | 94 305,8 |
| 2 | Доля уличных канализационных сетей, нуждающихся в замене, % |  | 29,6 | 29 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 |  |  |  |
| 3 | Доля уличных тепловых сетей, нуждающихся в замене, % |  | 22,2 | 22 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 |  |  |  |
| 4. | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда муниципального образования, % | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов коммунального комплекса (в части реконструкции ВОС-1). Проведение капитального ремонта (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду (в части замены оборудования водоочистных сооружений. | 97,5 | 97,6 | 97,6 | 97,7 | 97,8 | 97,9 | 97,9 | 361 184,5** | 16 925,7 | 0,0/ 97 567,4 |
| 5 | Доля систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление, переданных частным операторам на основе концессионных соглашений в соответствии с графиками, актуализированными на основании проведенного анализа эффективности управления, % | Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам; Поддержка мероприятий, предусматривающих финансирование инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, реализуемых на основе концессионных соглашений; Возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы; Реализация мероприятий, предусматривающих финансирование инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального комплекса с привлечением заемных средств, в том числе направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности; Оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности муниципальных унитарных предприятий города | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 224 273,0 | 15 654,2 | 208 618,8 |
| 6 | Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, % |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |
| 7 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; | Оснащение общедомовыми и индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов жилых домов* | 56,2 | 64,1 | 67,3 | 70,7 | 74,2 | 77,9 | 77,9 | 497,1 | 497,1 | 0,0 |
| 8 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; |  | 66,2 | 76,7 | 80,5 | 84,5 | 88,7 | 93,1 | 93,1 |  |  |  |
| 9 | Увеличение благоустроенных дворовых территорий | Благоустройство дворовых территорий | 82 | - | 84 | 90 | 90 | 90 | 90 | 13 970,5 | 10 173,3 | 721,5/3 075,7 |
| 10 | Увеличение удельного веса благоустроенных территорий общего пользования | Благоустройство территорий общего пользования | 78 | - | 85 | - | - | - | 85 | 7 551,6 | 284,7 | 1 380,7/ 5 886,2 |

* Финансирование запланировано для достижения трех показателей

**246 691,4 тыс. руб. – внебюджетные средства (средства собственников многоквартирных домов)