

**Ханты-Мансийский автономный округ-Югра**

**муниципальное образование**

**городской округ город Пыть-Ях**

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

О внесении изменений в

постановление администрации

города от 14.12.2017 № 337-па

«Об утверждении муниципальной

программы «Обеспечение доступным

и комфортным жильем жителей

муниципального образования

городской округ город

Пыть-Ях в 2018-2025 годах и

на период до 2030 года»

(в ред. от 17.04.2018 № 74-па,

от 23.08.2018 № 256-па,

от 08.10.2018 № 308-па,

от 21.11.2018 № 379-па,

от 24.12.2018 № 458-па)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 408-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018-2025 годах и на период до 2030 года», постановлением администрации города от 21.08.2013 № 184-па «О муниципальных и ведомственных целевых программах муниципального образования городской округ город Пыть-Ях», решением Думы города «О внесении изменений в решение Думы города Пыть-Яха от 21.12.2017 № 129 «О бюджете города Пыть-Яха на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», внести в постановление администрации города от 14.12.2017 № 337-па «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях в 2018-2025 годах и на период до 2030 года» следующие изменения:

1. В приложении к постановлению:

1.1. Строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Паспорт муниципальной программы | |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018 – 2030 годы составляет  3 093 285,1 тыс. руб., в том числе:  на 2018 год – 2 409 005,3 тыс. рублей;  на 2019 год – 58 467,8 тыс. рублей;  на 2020 год – 60 513,0 тыс. рублей;  на 2021 год – 56 184,9 тыс. рублей;  на 2022 год - 57 184,9 тыс. рублей;  на 2023 год – 56 184,9 тыс. рублей;  на 2024 год – 56 184,9 тыс. рублей;  на 2025 год - 56 184,9 тыс. рублей;  на 2026-2030 годы - 283 374,5 тыс. рублей;  Из них:   1. Средства муниципального бюджета, всего   636 115,6 тыс. рублей, в том числе:  на 2018 год – 304 567,3 тыс. рублей;  на 2019 год – 28 597,2 тыс. рублей;  на 2020 год – 29 000,1 тыс. рублей;  на 2021 год – 27 050,1 тыс. рублей;  на 2022 год - 28 050,1 тыс. рублей;  на 2023 год – 27 050,1 тыс. рублей;  на 2024 год – 27 050,1 тыс. рублей;  на 2025 год - 27 050,1 тыс. рублей;  на 2026-2030 годы - 137 700,5 тыс. рублей   1. Средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, всего 2 448 908,9 тыс. рублей, в том числе:   на 2018 год – 2 100 933,7 тыс. рублей;  на 2019 год – 27 492,4 тыс. рублей;  на 2020 год – 29 134,8 тыс. рублей;  на 2021 год – 29 134,8 тыс. рублей;  на 2022 год - 29 134,8 тыс. рублей;  на 2023 год – 29 134,8 тыс. рублей;  на 2024 год – 29 134,8 тыс. рублей;  на 2025 год - 29 134,8 тыс. рублей;  на 2026-2030 годы - 145 674,0 тыс. рублей   1. Средства федерального бюджета, всего 8 260,6 тыс. рублей, в том числе:   на 2018 год – 3 504,3 тыс. рублей;  на 2019 год – 2 378,2 тыс. рублей;  на 2020 год – 2 378,1 тыс. рублей;  на 2021 год – 0 тыс. рублей;  на 2022 год - 0 тыс. рублей;  на 2023 год – 0 тыс. рублей;  на 2024 год – 0 тыс. рублей;  на 2025 год - 0 тыс. рублей;  на 2026-2030 годы - 0 тыс. рублей   1. Средства программы «Сотрудничество», всего 0 тыс. рублей, в том числе:   на 2018 год – 0 тыс. рублей;  на 2019 год – 0 рублей;  на 2020 год – 0 тыс. рублей;  на 2021 год – 0 тыс. рублей;  на 2022 год - 0 тыс. рублей;  на 2023 год – 0 тыс. рублей;  на 2024 год – 0 тыс. рублей;  на 2025 год - 0 тыс. рублей;  на 2026-2030 годы - 0 тыс. рублей   1. Иные внебюджетные источники, всего 0 тыс. рублей, в том числе:   на 2018 год – 0 тыс. рублей;  на 2019 год – 0 рублей;  на 2020 год – 0 тыс. рублей;  на 2021 год – 0 тыс. рублей;  на 2022 год - 0 тыс. рублей;  на 2023 год – 0 тыс. рублей;  на 2024 год – 0 тыс. рублей;  на 2025 год - 0 тыс. рублей;  на 2026-2030 годы - 0 тыс. рублей |

1.2. Пункты 2.1, 2.3 подпрограммы II, строку «Итого по подпрограмме II», пункт 4.1 подпрограммы IV, строки «Итого по подпрограмме IV», «Всего по муниципальной программе», «Прочие расходы», «Ответственный исполнитель», «Соисполнитель 2» приложения № 3 к приложению изложить в новой редакции согласно приложению № 1.

1.3. Пункты 4, 6 приложения № 6 к приложению изложить в новой редакции согласно приложению № 2.

2. Отделу по наградам, связям с общественными организациями и СМИ управления делами (О.В. Кулиш) опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник».

3. Отделу по информационным ресурсам (А.А. Мерзляков) разместить постановление на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города.

И.о. главы города Пыть-Яха А.Ф. Золотухин

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 1  **Перечень основных мероприятий муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | | | | | | | | | |
| всего | в том числе: | | | | | | | | |
| 2 018 | 2 019 | 2 020 | 2 021 | 2 022 | 2 023 | 2 024 | 2 025 | 2026-2030 |
| Подпрограмма II «Содействие развитию жилищного строительства» | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Приобретение жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, и на обеспечение работников бюджетной сферы служебным жильем, формирование маневренного жилищного фонда (8) | Управление по жилищным вопросам | всего | **569 508,3** | **356 645,7** | **19 088,8** | **17 615,8** | **17 615,8** | **17 615,8** | 17 615,8 | 17 615,8 | 17 615,8 | 88 079,0 |
| федеральный бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | **496 062,4** | 306 614,3 | 16 989,0 | 15 678,1 | 15 678,1 | 15 678,1 | 15 678,1 | 15 678,1 | 15 678,1 | 78 390,5 |
| местный бюджет | **73 445,9** | 50 031,4 | 2 099,8 | 1 937,7 | 1 937,7 | 1 937,7 | 1 937,7 | 1 937,7 | 1 937,7 | 9 688,5 |
| Программа «Сотрудничество» | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе выкуп жилых помещений | местный бюджет | **12 135,1** | 12 135,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Демонтаж аварийного, непригодного жилищного фонда, временных строений приспособленных для проживания (6) | Управление по жилищным вопросам | всего | **17 322,8** | **5 322,8** | **1 000,0** | **1 000,0** | **1 000,0** | **1 000,0** | **1 000,0** | **1 000,0** | **1 000,0** | **5 000,0** |
| федеральный бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | **17 322,8** | 5 322,8 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 5 000,0 |
| Программа «Сотрудничество» | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе демонтаж временных строений приспособленных для проживания | местный бюджет | **1 016,9** | 1 016,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме II |  | всего | **2 759 082,3** | **2 378 775,6** | **30 000,7** | **31 846,0** | **31 846,0** | **31 846,0** | **31 846,0** | **31 846,0** | **31 846,0** | **159 230,0** |
| федеральный бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | **2 427 798,8** | 2 100 005,2 | 25 810,6 | 27 453,0 | 27 453,0 | 27 453,0 | 27 453,0 | 27 453,0 | 27 453,0 | 137 265,0 |
| местный бюджет | **331 283,5** | 278 770,4 | 4 190,1 | 4 393,0 | 4 393,0 | 4 393,0 | 4 393,0 | 4 393,0 | 4 393,0 | 21 965,0 |
| Программа «Сотрудничество» | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма IV «Организационное обеспечение деятельности МКУ "Управление капитального строительства города Пыть-Ях" | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Реализация функций заказчика по строительству объектов, выполнение проектных, проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ | Управление капитального строительства | всего | **289 703,1** | **25 037,1** | **22 055,5** | **22 055,5** | **22 055,5** | **22 055,5** | **22 055,5** | **22 055,5** | **22 055,5** | **110 277,5** |
| федеральный бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | **289 703,1** | 25 037,1 | 22 055,5 | 22 055,5 | 22 055,5 | 22 055,5 | 22 055,5 | 22 055,5 | 22 055,5 | 110 277,5 |
| Программа «Сотрудничество» | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме IV | Управление капитального строительства | всего | **289 703,1** | **25 037,1** | **22 055,5** | **22 055,5** | **22 055,5** | **22 055,5** | **22 055,5** | **22 055,5** | **22 055,5** | **110 277,5** |
| федеральный бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | **289 703,1** | 25 037,1 | 22 055,5 | 22 055,5 | 22 055,5 | 22 055,5 | 22 055,5 | 22 055,5 | 22 055,5 | 110 277,5 |
| Программа «Сотрудничество» | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по муниципальной программе |  | всего | **3 093 285,1** | **2 409 005,3** | **58 467,8** | **60 513,0** | **56 184,9** | **57 184,9** | **56 184,9** | **56 184,9** | **56 184,9** | **283 374,5** |
| федеральный бюджет | **8 260,6** | 3 504,3 | 2 378,2 | 2 378,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | **2 448 908,9** | 2 100 933,7 | 27 492,4 | 29 134,8 | 29 134,8 | 29 134,8 | 29 134,8 | 29 134,8 | 29 134,8 | 145 674,0 |
| местный бюджет | **636 115,6** | 304 567,3 | 28 597,2 | 29 000,1 | 27 050,1 | 28 050,1 | 27 050,1 | 27 050,1 | 27 050,1 | 137 700,5 |
| Программа «Сотрудничество» | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прочие расходы |  | всего | **3 091 523,9** | **2 407 244,1** | **58 467,8** | **60 513,0** | **56 184,9** | **57 184,9** | **56 184,9** | **56 184,9** | **56 184,9** | **283 374,5** |
| федеральный бюджет | **8 260,6** | 3 504,3 | 2 378,2 | 2 378,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | **2 448 908,9** | 2 100 933,7 | 27 492,4 | 29 134,8 | 29 134,8 | 29 134,8 | 29 134,8 | 29 134,8 | 29 134,8 | 145 674,0 |
| местный бюджет | **634 354,4** | 302 806,1 | 28 597,2 | 29 000,1 | 27 050,1 | 28 050,1 | 27 050,1 | 27 050,1 | 27 050,1 | 137 700,5 |
| Программа «Сотрудничество» | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель | Управление по жилищным вопросам | всего | **2 787 966,5** | **2 381 502,7** | **34 162,3** | **36 007,5** | **33 629,4** | **33 629,4** | **33 629,4** | **33 629,4** | **33 629,4** | **168 147,0** |
| федеральный бюджет | **8 260,6** | 3 504,3 | 2 378,2 | 2 378,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | **2 448 908,9** | 2 100 933,7 | 27 492,4 | 29 134,8 | 29 134,8 | 29 134,8 | 29 134,8 | 29 134,8 | 29 134,8 | 145 674,0 |
| местный бюджет | **330 797,0** | 277 064,7 | 4 291,7 | 4 494,6 | 4 494,6 | 4 494,6 | 4 494,6 | 4 494,6 | 4 494,6 | 22 473,0 |
| Программа «Сотрудничество» | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Соисполнитель 2 | Управление капитального строительства | всего | **291 464,3** | **26 798,3** | **22 055,5** | **22 055,5** | **22 055,5** | **22 055,5** | **22 055,5** | **22 055,5** | **22 055,5** | **110 277,5** |
| федеральный бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | **291 464,3** | 26 798,3 | 22 055,5 | 22 055,5 | 22 055,5 | 22 055,5 | 22 055,5 | 22 055,5 | 22 055,5 | 110 277,5 |
| Программа «Сотрудничество» | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателей результатов | Наименование мероприятий (комплекса мероприятий, подпрограмм), обеспечивающих достижение результата | Фактическое значение показателя на момент разработки программы | значение показателя по годам | | | | | | | | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы | Соотношение затрат и результатов (тыс.руб.) | | |
| общие затраты по соответствующим мероприятиям | в т.ч. бюджетные затраты | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | городского бюджета | федерального/ окружного бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 4 | Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда во всем жилищном фонде, % | Демонтаж аварийного, непригодного жилищного фонда | 7,0 | 4,1 | 3,9 | 3,8 | 3,6 | 3,4 | 3,3 | 3,1 | 3,0 | 2,4 | 17 322,80 | 17 322,80 | 0,00 |
| 6 | Доля семей, обеспеченных жилыми помещениями от числа семей, желающих улучшить жилищные условия (отношение числа семей, которые приобрели или получили доступное и комфортное жилье в течение года, к числу семей, желающих улучшить свои жилищные условия), нарастающим итогом | Приобретение жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, и на обеспечение работников бюджетной сферы служебным жильем, формирование маневренного жилищного фонда | 15 | 40,6 | 41,5 | 42,2 | 42,9 | 43,6 | 44,3 | 45 | 45,7 | 50,5 | 569 508,3 | 73 445,9 | 496 062,4 |
| в том числе выкуп жилых помещений | 12 135,1 | 12 135,1 | 0,00 |
| Ликвидация приспособленных для проживания строений во временных посёлках, расположенных на территории города Пыть-Ях, ед. | 2 170 490,0 | 238 753,6 | 1 931 736,4 |
| Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 01.01.2005 | 8 117,4 | 0,00 | 8 117,4 |
| Обеспечение жильем граждан, выезжающих из ХМАО-Югры в субъекты РФ, не относящиеся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, признанным до 31 декабря 2013 года участниками подпрограмм | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Обеспечение жильем молодых семей Государственной программы РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | 22 327,0 | 1 274,7 | 21 052,30 |
| Демонтаж приспособленных для проживания строений | 43 543,5 | 4 789,8 | 38 753,70 |

Визирование

проекта правового акта

Отп. 1 экз. Разослать:

Исп. Скакунова Е.Н.\_\_\_\_\_\_\_ Управление делами

Управление по жилищным УЖВ

вопросам Управление по экономике

46-55-84 Комитет по финансам

Отдел по наградам

ОИР

Стефогло В.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018г

Маслак С.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018г

Чулакова Т.Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018г