МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0187300019418000143-0210055-02

на выполнение работ по благоустройству придомовой территории жилого дома № 18 по ул. Святослава Федорова, мкр. № 3 «Кедровый» в городе Пыть-Ях

Идентификационный код закупки: 1838612002707861201001 0007 009 0000 244

# Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства города Пыть-Ях», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора, руководителя контрактной службы Щюрова Владимира Федоровича, действующего на основании приказа № 51 от 20.02.2018г.,  с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью Производственно-Коммерческая Фирма «Фрам», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Штайнбрехера Александра Рихартовича, действующего на основании Устава, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, и на основании решения Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд города Пыть-Яха (протокол подведения итогов электронного аукциона от 22.06.2018г. № 81/3-аэф) заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

# Предмет Контракта

  - Подрядчик обязуется в установленный настоящим Контрактом срок выполнить работы по благоустройству придомовой территории жилого дома № 18 по ул. Святослава Федорова, мкр. № 3 «Кедровый» в городе Пыть-Ях, согласно Приложения № 1 технического задания (локальный сметный расчет) с применением материалов, указанных в перечне материалов, используемых при выполнении работ по объекту (Приложение № 2), а Заказчик обязуется принять работы и оплатить Подрядчику обусловленную настоящим Контрактом цену.

  - Работы по Контракту должны выполняться в строгом соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, требованиями к материалам, используемым при выполнении работ, техническим заданием.

- Цена Контракта (цена работ) и порядок расчетов

  - Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом или предусмотренных законодательством Российской Федерации.

  - Общая цена Контракта составляет 485 501,94 (Четыреста восемьдесят пять тысяч пятьсот один) рубль 94 копейки, НДС не взимается в связи с применением упрощенной системы налогообложения (уведомление № 975 от 08.11.2007г.).

2.2.1. Источник финансирования: средства федерального бюджета, средства бюджета ХМАО-Югры, средства бюджета муниципального образования городской округ город Пыть-Ях.

2.2.2.  Состав и объем работ определяется Приложением № 1 техническим заданием (локальным сметным расчетом) и перечнем материалов, используемых при выполнении работ по объекту (Приложение №2), являющимися неотъемлемыми частями Контракта.

  - В общую цену Контракта включены все затраты Подрядчика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по контракту, в том числе оплата обязательных налогов, сборов, платежей, командировочные расходы, транспортные услуги, приобретение и доставка строительных материалов, оборудования до места выполнения работ, погрузо-разгрузочные работы и прочие расходы, необходимые для выполнения Подрядчиком данного объема работ.

  - В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей НДС, связанных с оплатой Контракта.

  - Стоимость выполнения работ Подрядчиком работ определяется на основании справок о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3), подписанными представителями Подрядчика и Заказчика. Справка формы КС-3 составляется на основании актов выполненных работ формы КС-2, подписанными представителями Заказчика и Подрядчика.

Компенсация дополнительных затрат из резерва средств на непредвиденные работы производится за фактически выполненные работы по предоставлению актов (формы КС-2, КС-3), составленных на основании дефектного акта и утвержденной Заказчиком сметы.

  - Оплата по Контракту производится в следующем порядке:

    - Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Подрядчика.

    - Оплата производится в рублях Российской Федерации.

    - Расчет за выполненные работы осуществляется в течение 15 рабочих дней после выполнения Подрядчиком полного комплекса работ, со дня подписания Заказчиком документов о приёмке (акты формы КС-2, КС-3), на основании предоставленного Подрядчиком счета/счета-фактуры.

    - В случае уменьшения Заказчику в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Контракту, о чем Заказчик уведомляет Подрядчика, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия, в том числе по цене и (или) объему выполняемых работ.

- Сроки и место выполнения работ

3.1. Подрядчик выполняет работы в установленные сроки: с момента подписания контракта сторонами в течение 30 календарных дней.

3.2. Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненную работу, а Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такую работу в соответствии с условиями Контракта.

3.3. Датой окончания выполненных работ по Контракту считается дата выполнения в полном объеме работ, согласно Приложения № 1 технического задания (локальный сметный расчет), подтверждением чего являются подписанные Сторонами Акты выполненных работ (формы КС-2, КС-3). По окончании всего комплекса работ предоставить исполнительную документацию, акты скрытых работ, оригиналы паспортов, сертификатов, деклараций на применяемые материалы и прочие документы.

3.4. Место выполнения работ: ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, мкр. № 3 «Кедровый», ул. Святослава Федорова, придомовая территория жилого дома №18.

- Права и обязанности Подрядчика

  - Подрядчик имеет право:

    - Требовать от Заказчика приемки результатов выполненных работ.

    - Требовать от Заказчика оплаты принятых без замечаний работ в размере и в порядке, установленном Контрактом.

    - Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Контракта.

  - Подрядчик обязан:

    - Выполнить работы в соответствии с условиями настоящего Контракта и согласно Приложения № 1 технического задания (локальный сметный расчет) с применением материалов, указанных в перечне материалов, используемых при выполнении работ по объекту (Приложение № 2).

    - Без увеличения цены работы выполнить все необходимые действия в целях соблюдения требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

    - Выполнить работы в соответствии с действующими строительными нормами, правилами и законодательством Российской Федерации.

    - Перед началом работ предоставить Заказчику приказ о назначении ответственных лиц при производстве работ.

    - Предоставить исполнительные схемы (фактические геометрические размеры) по всему объекту в 2-х экземплярах. При сдаче выполненных работ один экземпляр исполнительной документации передать Заказчику.

    - По окончании всего комплекса работ предоставить исполнительную документацию, оригиналы паспортов, сертификатов на применяемые материалы и прочие документы.

    - Пользование коммуникациями (водоснабжение, водоотведение, электроэнергия и прочее) в период выполнения работ на объекте осуществляются и возмещаются за счет средств Подрядчика.

    - Своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком, устранять допущенные недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Контракта.

    - Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы.

    - Незамедлительно сообщать Заказчику о приостановлении или прекращении работы.

    - Предоставлять по запросам Заказчика иную информацию о ходе исполнения Контракта.

    - Соблюдать действующие правила техники безопасности, пожарной безопасности.

    - Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.

    - Сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения Контракта и полученным результатам.

    - Предоставить Заказчику информацию о всех субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более, чем десять процентов цены Контракта, указанной в п. 2.2. Контракта. Указанная информация должна быть предоставлена Подрядчиком в течение десяти дней с момента заключения им договора с субподрядчиком.

    - Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

    - Вывезти в согласованные сроки после выполнения работ и подписания акта об окончательной приемке работ принадлежащее Подрядчику оборудование, инструменты, приборы, инвентарь и т.д.

    - Обеспечить объект необходимыми строительными материалами, а также осуществить их приемку, разгрузку, складирование, хранение и прочее.

    - Используемые материалы, комплектующие, оборудование должны отвечать возможности их применения в районах Крайнего Севера.  Подрядчик гарантирует, что качество поставляемых им строительных материалов, комплектующих применяемых им для выполнения работ на объекте, будут соответствовать требованиям ГОСТов, техническим характеристикам, указанных в Приложениях к настоящему Контракту и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

    - После выполнения работ на объекте осуществить вывоз строительного и иного мусора.

    - Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

    - Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 месяца и  рассчитывается от даты подписания акта приемки выполненных работ по объекту.

    - Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения Заказчик назначает квалифицированную комиссию, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характере.

    - В течение гарантийного периода Подрядчик обязуется в кратчайший срок за свой счет произвести работы по устранению дефектов.

    - Если в процессе гарантийного срока будут обнаружены материалы, которые не соответствуют условиям Контракта, то все работы по их замене будут осуществлены Подрядчиком своими силами и за свой счет.

    - При обнаружении недостатков Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно в течение 10 календарных дней с момента получения от Заказчика уведомления, произвести необходимые дополнительные работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

# Права и обязанности Заказчика

  - Заказчик имеет право:

5.1.1. Проверять в любое время ход и качество выполняемых подрядчиком работ по Контракту, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.

5.1.2. Отказаться от оплаты работ в случае несоответствия результатов выполненных работ требованиям, установленным Контрактом и обязательным требованиям нормативных правовых актов.

    - Требовать возмещения убытков, причиненных ему по вине Подрядчика.

    - Досрочно принять и оплатить работы в соответствии с условиями Контракта.

    - Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным Контрактом.

    - Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом или законодательством Российской Федерации.

  - Заказчик обязан:

    - Осуществлять контроль и надзор за ходом выполнения работ, соблюдением сроков их выполнения, и качества.

    - Заказчик назначает своего представителя для технического надзора и контроля за выполнением работ, проверки соответствия используемых материалов условиям Контракта, подписания объемов выполненных работ. Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

    - Подписание объемов выполненных работ по контракту (форма КС-2) осуществляется после предоставления Подрядчиком полного пакета исполнительной документации и иных документов.

    - При обнаружении отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество работ, или вызвать иные недостатки в течение трех рабочих дней, заявить об этом Подрядчику.

    - Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

    - Принять от Подрядчика результат работ, произвести расчет за выполненные работы в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Контрактом.

    - Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Контракта.

    - Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом.

    - В случае отступления Подрядчиком от требований, указанных в контракте, Заказчиком расценивается как нарушение условий контракта и в этом случае выполненные Подрядчиком работы не принимаются независимо от результатов.

### 6. Привлечение субподрядчиков

6.1. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков), имеющих соответствующую квалификацию для выполнения работ, согласно настоящего муниципального контракта.

6.2. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.

7. 	Приемка выполненных работ

  - Приемка работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится в установленном Контрактом порядке и подтверждается подписанием Сторонами акта сдачи-приемки работ.

    - Приемка работ осуществляется по месту выполнения работ в присутствии уполномоченных представителей Сторон и оформляется актом сдачи-приемки, подписанным Сторонами.

    - Подрядчик вправе участвовать в приемке работ.

  - Подрядчик не позднее срока окончания работ направляет в адрес Заказчика извещение (уведомление) о готовности работ к сдаче.

    - Одновременно с извещением (уведомлением) о готовности работ к сдаче Подрядчик представляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справку о стоимости выполненных работ (по форме КС-3).

  - Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения извещения (уведомления) от Подрядчика сообщает ему состав приемочной комиссии, которая в срок, не превышающий 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента получения Заказчиком извещения (уведомления) о готовности работ, осуществляет приёмку выполненных работ либо направляет Подрядчику запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, произвести доработки за свой счет.

7.3.1. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (Трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень необходимых доработок, произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными замечаниями комплект отчетной документации, отчет о выполнении необходимых доработок, а также повторно подписанные акты о приемке выполненных работ в 2 (Двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.

7.3.2.  В случае, если по результатам рассмотрения отчета, содержащего необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение о выполнении Подрядчиком доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы.

7.4. Для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

7.5. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки.

7.6. Подрядчик не вправе ни при каких обстоятельствах отчуждать результаты работы по Контракту третьим лицам.

7.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.

7.8. Подписанные Заказчиком и Подрядчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (по форме КС-3) является основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

7.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом приемка товара оформляется документом о приемке, в котором указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта; размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков; итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по контракту. Документ составляется в двух экземплярах, подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком) и Подрядчиком.

7.10.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит удержание неустойки (штрафа, пеней) и (или) возмещения убытков причинённых Подрядчиком. Удержание неустойки (штрафа, пеней) и (или) убытков производится Заказчиком на основании документа составленного в соответствии с пунктом 7.9. Контракта, не позднее сроков установленных в разделе 2 Контракта (письмо ФАС России от 10.12.2015 №АЦ/70978/15, письма Минэкономразвития России от 10.03.2016 №ОГ-Д28-3630, от 02.10.2015 №ОГ-Д28-12800, от 21.09.2015 №Д28и-2829.)

При этом исполнение обязательства Подрядчика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика (письмо Минфина России от 26 декабря 2011 г. № 02-11-00/5959  /от 25 марта 2013 № 02-06-07/2378.)

7.11  Если в соответствии с Контрактом результат работ принят Заказчиком по частям, течение срока исковой давности начинается со дня приёмки результата работ в целом.

8. Ответственность сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Контракта, в том числе за неполное или несвоевременное исполнение своих обязательств по Контракту, в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с учетом требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (с учетом изменений и дополнений).

8.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном пунктами 8.3 – 8.8, в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее - цена контракта (этапа).

8.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в размере 48 550,19 руб. определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 8.4 – 8.7):

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в размере 14 565,06 руб. определяемой в следующем порядке:

а) 3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в установленном порядке, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренные разделом 4 «Обязанности Подрядчика», которые не имеют стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в размере 1 000 руб. определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

8.7. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона Контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности Подрядчиков за неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом.

8.8. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в размере 1 000 руб., определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

# 8.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

8.11. Пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы (пункт 5 статьи 34 Федерального закона).

8.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену контракта.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.13. В случае если настоящий контракт будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

9. Форс-мажорные обстоятельства

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

  - Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

  - Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту. Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

  - Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают Контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

- Обеспечение исполнения контракта

  - Способами обеспечения исполнения Контракта являются банковская гарантия, выданная банком и соответствующая требованиям п. 10.6 Контракта, или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется подрядчиком самостоятельно.

  - Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 49 040 (Сорок девять тысяч сорок) рублей 60 копеек (10 процентов от начальной (максимальной) цены контракта).

В случае если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.

  - В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

10.4.  Срок действия обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее, чем на один месяц. Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по Контракту.

10.5.  По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у подрядчика перед Заказчиком.

10.6. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка, на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. №1005 (с учетом изменений и дополнений).

10.7. Денежные средства возвращаются в полном объёме (либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Заказчика, возникших в период действия обеспечения) в течение десяти дней с момента подписания Сторонами документов, подтверждающих надлежащее исполнение обязательств по Контракту в полном объеме.

* Обеспечение исполнения контракта не применяется в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

### 11. Расторжение Контракта

11.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда в соответствии с гражданским законодательством.

Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения Контракта.

11.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Подрядчик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Подрядчика за фактически исполненные обязательства по Контракту.

11.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Контракта.

11.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.

11.6. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

11.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение трех рабочих дней, следующих за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в разделе 15 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчиком. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в разделе 15 Контракта. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

11.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотренной п. 11.5 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

11.10. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта будет установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

11.11. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. Такое решение в течение трех рабочих дней, следующих за датой его принятия, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 15 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

11.12. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.13. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

11.14. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12. Порядок разрешения споров

  - Заказчик и Подрядчик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках настоящего Контракта.

  - Любые споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

13. Срок действия Контракта

13.1. Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до 31.12.2018. С 31.12.2018 обязательства Сторон по Контракту прекращаются, за исключением обязательств по оплате работ, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки.

14. Прочие условия

  - Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить Контракта на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Подрядчика.

  - Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

  - К Контракту прилагается: Приложение № 1 – техническое задание (локальный сметный расчет), Приложение № 2 – перечень материалов, используемых при выполнении работ по объекту.

  - В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 1-го рабочих дней с даты такого изменения.

  - По согласованию Сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта.

  - Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более, чем на десять процентов предусмотренный Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ Стороны контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги.

  - При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

  - В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

15. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

| Заказчик: Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Пыть-Яха» 628380, ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, мкр. № 1 «Центральный», д.11, нежилое помещение № 108 получатель: УФК по ХМАО-Югре (МКУ Администрация г. Пыть-Ях, МКУ «УКС г. Пыть-Ях» ИНН/КПП 8612002707/861201001 Банк: РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск р/с 40204810700000000008 БИК 047162000 Тел.: 8 (3463)42-94-00 приемная Эл. адрес: ukspy@mail.ru | Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью Производственно-Коммерческая Фирма «Фрам» 628384, ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, 9 мкр. «Черемушки», ул. Евгения Котина 22 ИНН: 8612013385, КПП: 861201001 Банк: Филиал Западно-Сибирский ПАО Банка «ФК Открытие» р/с 40702810000090000251 к/сч 30101810465777100812 БИК 047162812 ОКТМО 71885000 ОКПО 98769459 ОГРН: 1078619000074 Тел. 8(3463) 46-40-63 Эл. адрес: ooofram@mail.ru |
| --- | --- |

Заказчик                                                                          Подрядчик

_______________ В.Ф. Щюров                                     ________________ А.Р. Штайнбрехер

Приложение № 1

к муниципальному контракту № 0187300019418000143-0210055-02

Техническое задание

на выполнение работ по благоустройству придомовой территории жилого дома № 18 по 
ул. Святослава Федорова, мкр. № 3 «Кедровый» в городе Пыть-Ях

1. Выполнение работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с условиями муниципального контракта и приложений к нему.

2. Выполнить работы в соответствии с условиями Контракта и передать Заказчику ее результаты по актам о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справкам о стоимости выполненных работ (по форме КС-3). Компенсация дополнительных затрат из резерва средств на непредвиденные работы производится за фактически выполненные работы по предоставлению актов и справок (формы 
КС-2, КС-3), составленных на основании дефектного акта и утвержденной Заказчиком сметы.

3. Перед началом работ предоставить Заказчику приказ о назначении ответственных лиц при производстве работ.

4. Подписание объемов выполненных работ по контракту (форма КС-2) осуществляется после предоставления Подрядчиком полного пакета исполнительной документации, актов скрытых работ с предоставлением оригиналов паспортов, сертификатов на применяемые материалы и иных документов.

5. Предоставить исполнительные схемы (фактические геометрические размеры) по всему объекту в 2-х экземплярах. При сдаче выполненных работ один экземпляр исполнительной документации передать Заказчику.

6. При выполнении работ соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности, правила охраны окружающей среды.

7. Сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения Контракта и полученным результатам.

8. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

9. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 месяца и рассчитывается от даты подписания акта приемки выполненных работ по объекту

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 29.1-02-004 (локальная смета) |
| --- |
|  | на выполнение работ по благоустройству придомовой территории жилого дома № 18 по ул. Святослава Федорова, мкр. № 3 "Кедровый" в городе Пыть-Ях |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |
| Основание: чертежи № | Дефектный акт |
|  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость | 35,523 | тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда | 1,997 | тыс. руб. |
| Составлен(а) в базисных ценах по состоянию на 01.01.2001г. (ФЕР 2017 г.) | руб. |
| № п.п. | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли- чество | Стоимость единицы | Общая стоимость | Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обслуживанием машин |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуа- тация машин |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | Раздел № 1 Тротуар |
| 1 | ФЕР27-03-010-2 | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании | 0,981 | 453,13 | - | 445 | 445 | - | 56,5000 | 55,43 |
|  |  | 100 м |  | 453,13 | - |  |  | - |  |  |
| 2 | ФЕРр68-20-1 | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель | 1,205 | 142,34 | - | 172 | 172 | - | 18,6800 | 22,51 |
|  |  |  |  | 142,34 | - |  |  | - |  |  |
|  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФЕР27-02-010-2 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 0,28 | 4 412,47 | 78,78 | 1 235 | 180 | 22 | 76,0800 | 21,30 |
|  |  | 100 м |  | 643,64 | 9,64 |  |  | 3 |  |  |
| 4 | ФЕР27-02-010-2 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 0,235 | 4 412,47 | 78,78 | 1 037 | 151 | 19 | 76,0800 | 17,88 |
|  |  | 100 м |  | 643,64 | 9,64 |  |  | 2 |  |  |
| 5 | ФССЦ-05.2.03.03-0031 | Камень бортовой | 30,0 | 22,36 |  | 671 |  |  |  |  |
|  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФЕР27-02-010-2 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 0,836 | 4 412,47 | 78,78 | 3 689 | 538 | 66 | 76,0800 | 63,60 |
|  |  | 100 м |  | 643,64 | 9,64 |  |  | 8 |  |  |
| 7 | ФССЦ-05.2.03.03-0032 | Камень бортовой | 105,0 | 63,12 |  | 6 628 |  |  |  |  |
|  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ФЕР27-04-001-4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 0,0084 | 3 551,63 | 3 338,85 | 30 | 2 | 28 | 24,1900 | 0,20 |
|  |  |  |  | 195,70 | 278,65 |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 100 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ФССЦ-02.2.05.04-0100 | Щебень | 1,0584 | 139,40 |  | 148 |  |  |  |  |
|  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ФЕР27-04-001-4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 0,002 | 3 551,63 | 3 338,85 | 7 | - | 7 | 24,1900 | 0,05 |
|  |  |  |  | 195,70 | 278,65 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 100 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ФССЦ-02.2.05.04-0102 | Щебень | 0,252 | 130,00 |  | 33 |  |  |  |  |
|  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ФЕР27-07-003-2 | Устройство плитки тротуарной с заполнением швов: песком | 1,374 | 2 143,59 | 391,42 | 2 945 | 476 | 538 | 42,4000 | 58,26 |
|  |  | 100 м2 |  | 346,41 | 12,14 |  |  | 17 |  |  |
| 13 | ФССЦ-05.2.02.21-0025 | Плитка | 68,7 | 97,00 |  | 6 664 |  |  |  |  |
|  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ФССЦ-05.2.02.21-0026 | Плитка | 68,7 | 88,91 |  | 6 108 |  |  |  |  |
|  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ФССЦПг-01-01-01-001 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка бетона или раствора | 16,57 | 45,01 | 45,01 | 746 | - | 746 | - | - |
|  |  |  |  | - | - |  |  | - |  |  |
|  |  | 1 т груза |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ФССЦПг-03-21-01-015 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км | 16,57 | 13,38 | 13,38 | 222 | - | 222 | - | - |
|  |  | 1 т груза |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу № 1 |  |  |  | 30 780 | 1 964 | 1 648 |  | 239,23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты по смете |  |  |  | 30 780 | 1 964 | 1 648 |  | 239,23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |
|  |  | Прямые затраты по смете |  |  | руб. | 30 780 |  |  |  |  |
|  |  | стоимость материалов, изделий и конструкций |  |  | руб. | 27 168 |  |  |  |  |
|  |  | стоимость ЭММ |  |  | руб. | 1 648 |  |  |  |  |
|  |  | всего оплата труда |  |  | руб. |  | 1 997 |  |  |  |
|  |  | всего трудоёмкость |  |  | чел-ч |  |  |  |  | 241,76 |
|  |  | Накладные расходы |  |  | руб. | 2 906 |  |  |  |  |
|  |  | - 149% от 1 825 |  |  | руб. | 2 719 |  |  |  |  |
|  |  | - 109% от 172 |  |  | руб. | 187 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | руб. | 1 837 |  |  |  |  |
|  |  | - 95% от 1 825 |  |  | руб. | 1 734 |  |  |  |  |
|  |  | - 60% от 172 |  |  | руб. | 103 |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  | руб. | 35 523 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная трудоёмкость: |  |  | чел-ч |  |  |  |  | 241,76 |
|  |  | Средства на оплату труда: |  |  | руб. |  | 1 997 |  |  |  |

| СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ |
| --- |
| № п.п. | Номера сметных расчётов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость | Общая сметная стоимость |
|  |  |  | строительных (ремонтно- строительных) работ | Монтаж ных работ | оборудо- вания, мебели и инвентаря | Прочих затрат |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 2 | Глава 2. Основные объекты |
| 1 | 29.1-02-004 | Выполнение работ по благоустройству придомовой территории жилого дома № 18 по ул. Святослава Федорова, мкр. № 3 "Кедровый" в городе Пыть-Ях | 35,523 |  |  |  | 35,523 |
|  |  | Итого по главе № 2 | 35,523 |  |  |  | 35,523 |
|  |  | Итого по главам № 1 - 5 | 35,523 |  |  |  | 35,523 |
| 2 |  | Всего в базисных ценах | 35,523 |  |  |  | 35,523 |
| 3 |  | Всего в текущих ценах Индекс к СМР = 13,3992706 |  |  |  |  | 475 982,29 |
|  |  | Итого по главам № 1 - 9 |  |  |  |  |  |
| 4 | МДС 81-35.2004 П4.96 | В том числе резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 2 % |  |  |  |  | 9 519,65 |

Итого: 485 501,94 (Четыреста восемьдесят пять тысяч пятьсот один) рубль 94 копейки, НДС не взимается в связи с применением упрощенной системы налогообложения (уведомление № 975 от 08.11.2007г.).

Заказчик                                                                                                                                                Подрядчик

_____________________ В.Ф. Щюров                                                                                                _________________ А.Р. Штайнбрехер

Приложение № 2

к муниципальному контракту № 0187300019418000143-0210055-02

Перечень материалов, используемых при выполнении работ по объекту

| № пункта в смете | Наименование материалов | Функциональные и технические характеристики | Страна происхождения товара |
| --- | --- | --- | --- |
| Локальная смета № 29.1-02-004 |
| 5 | Камень бортовой | Марки БР 80.20.8, согласно ГОСТ 6665-91 |  | Россия |
| 7 | Камень бортовой | Марки БР 80.30.15, согласно ГОСТ 6665-91 |  | Россия |
| 9 | Щебень | Фракция от 5 (3) до 10 мм, согласно ГОСТ 8267-93 |  | Россия |
| 11 | Щебень | Фракция свыше 10 до 20 мм, согласно ГОСТ 8267-93 |  | Россия |
| 13 | Плитка | Тротуарная, красная, прямоугольная, изготовлена согласно ГОСТ 17608-2017. | толщиной - 60 мм | Россия |
| 14 | Плитка | Тротуарная, серая, прямоугольная, изготовлена согласно ГОСТ 17608-2017. | толщиной - 60 мм | Россия |

Наличие сертификатов соответствия, технических паспортов, санитарно-эпидемиологических заключений, сертификатов пожарной безопасности и иные документы, обязательные для данных видов материала.

Заказчик                                                                                                                                                Подрядчик

_____________________ В.Ф. Щюров                                                                                                _________________ А.Р. Штайнбрехер