Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

муниципальное образование

городской округ город Пыть-Ях

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 28.02.2017									№ 391-ра

Об утверждении план – графика

запуска потенциальных проектов

муниципального образования

городской округ город Пыть - Ях

в 2017 году

В целях исполнения п. 1.2.2. протокола от 27.01.2017 № 35 заседания Постоянной комиссии Совета при Губернаторе Ханты – Мансийского автономного округа – Югры по развития местного самоуправления в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре:

- Утвердить  план – график запуска потенциальных проектов  муниципального образования городской округ город Пыть-Ях в 2017 году согласно приложению.

- Ответственным исполнителям обеспечить выполнение в соответствующие сроки.

- Отделу по информационным ресурсам (А.А.Мерзляков)  разместить распоряжение на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

- Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы города – председателя комитета по финансам Стефогло В.В.

Глава  города Пыть-Яха		                                        О.Л. Ковалевский

Приложение

к распоряжению администрации

города Пыть-Яха

от 28.02.2017 № 391-ра

План – график запуска потенциальных проектов

муниципального образования городской округ город Пыть-Ях в 2017 году

| № п/п | Мероприятие | Результат | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» |
| 1. | Проект: Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул.Р.Кузоваткина |
| 1.1. | Формирование проектной инициативы | Сформирована проектная инициатива | 28.02.2017 | И.Р. Ахунов Заместитель начальника управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам |
| 1.2. | Направление проектной инициативы в муниципальный проектный офис для внесения в Реестр проектных инициатив, экспертиза Общественного совета | Проектная инициатива внесена в реестр проектных инициатив, получено заключение Общественного совета | 31.03.2017 | И.Р. Ахунов Заместитель начальника управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам |
| 1.3. | Рассмотрение проектной инициативы на проектном комитете | Принято решение проектного комитета об утверждении запуска проекта | 01.05.2017 | Проектный комитет |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» |
| 1. | Проект: установка и монтаж хоккейного корта с пунктом проката в мкр. №6, "Пионерный" |
| 1.1. | Формирование проектной инициативы | Сформирована проектная инициатива | 15.12.2016 | Кириллов А.Л. и.о.начальника отдела |
| 1.2. | Направление проектной инициативы в муниципальный проектный офис для внесения в Реестр проектных инициатив, экспертиза Общественного совета | Проектная инициатива внесена в реестр проектных инициатив, получение заключения Общественного совета | 01.04.2017 | Кириллов А.Л. и.о.начальника отдела |
| 1.3. | Рассмотрение проектной инициативы на проектном комитете | Принятие решения проектного комитета об утверждении запуска проекта | 01.05.2017 | Проектный комитет |
| Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы » |
| 1. | Проект: Строительство Комплекса «Школа – Детский сад на 550 мест (330 учащихся/220 мест)» |
| 1.1. | Формирование проектной инициативы | Сформирована проектная инициатива | 23.12.2016 | Гербыш И.В. И.о. директора департамента образования и молодежной политики |
| 1.2. | Направление проектной инициативы в муниципальный проектный офис для внесения в Реестр проектных инициатив, экспертиза Общественного совета | Проектная инициатива внесена в реестр проектных инициатив, получено заключение Общественного совета | 31.03.2017 | Гербыш И.В. И.о. директора департамента образования и молодежной политики |
| 1.3. | Рассмотрение проектной инициативы на проектном комитете | Принято решение проектного комитета об утверждении запуска проекта | 01.06.2017 | Проектный комитет |