

**Ханты-Мансийский автономный округ-Югра**

**муниципальное образование**

**городской округ город Пыть-Ях**

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

От 13.12.2018 № 444-па

«Об утверждении муниципальной

программы «Жилищно-коммунальный

комплекс и городская среда города

Пыть-Яха»

(в ред. от 19.06.2019 № 222-па

от 31.10.2019 № 429-па,

от 07.11.2019 № 437-па,

от 29.11.2019 № 478-па

от 31.12.2019 № 536-па)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 347-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», постановлением администрации города от 30.08.2018 № 259-па «О модельной муниципальной программе муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации», внести в постановление администрации города от 13.12.2018 № 444-па «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха» следующее изменение:

1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Отделу по наградам, связям с общественными организациями и СМИ управления делами (О.В. Кулиш) опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник».

3. Отделу по информационным ресурсам (А.А. Мерзляков) разместить постановление на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города (направление деятельности - жилищно-коммунальные вопросы).

Глава города Пыть-Яха А.Н. Морозов

Приложение

к постановлению администрации

города Пыть-Яха

от 13.12.2018 № 444-па

Муниципальная программа

«Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха»

(далее – муниципальная программа)

Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  муниципальной  программы | Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха (далее – муниципальная программа) |
| Дата утверждения муниципальной  программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта) | Постановление администрации города Пыть-Яха от 13.12.2018 № 444-па |
| Ответственный исполнитель муниципальной  программы | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации города |
| Соисполнители муниципальной  программы | Управление по муниципальному имуществу (далее – УМИ); Отдел территориального развития администрации города (далее – ОТР) ; Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Пыть-Ях» (далее – МКУ «УКС»). |
| Цели муниципальной  программы | 1. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению муниципального образования городской округ город Пыть-Ях. |
| Задачи муниципальной  программы | 1. Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов;  2. Повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов;  3. Привлечение долгосрочных частных инвестиций;  4. Снижение потребления энергетических ресурсов и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании;  5. Организация деятельности по исполнению муниципальной программы;  6. Обеспечение формирования единых подходов создания комфортной городской среды, разработка и внедрение универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, проведение мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования в соответствии с едиными требованиями. |
| Подпрограммы | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»;  Подпрограмма 2 «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов»;  Подпрограмма 3 «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения»;  Подпрограмма 4 «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики»;  Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»;  Подпрограмма 6 «Формирование комфортной городской среды». |
| Портфели проектов, проекты Ханты-Мансийского  автономного округа – Югры, входящие  в состав муниципальной программы,  в том числе, направленные,  на реализацию национальных  проектов (программ) Российской Федерации,  параметры их финансового обеспечения.  Наименование муниципального проекта, реализуемого на основе проектной инициативы, на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, параметры финансового обеспечения. | Портфель проектов «Экология» -  805 201,1 тыс. рублей, в том числе:  региональный проект «Чистая вода» – 805 201,1 тыс. рублей.  Портфель проектов «Жилье и городская среда» -  77 330,0 тыс. рублей, в том числе:  региональный проект «Формирование комфортной городской среды» – 77 330,0 тыс. рублей  «Передача в концессию объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности города Пыть-Яха в соответствии с утвержденным графиком: системы, объекты водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения». |
| Целевые показатели муниципальной  программы | 1) Увеличение доли населения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения с 32,0% до 90,0% .  2) Увеличение количества построенных и реконструированных крупных объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами, нарастающим итогом, с 0 до 2 единиц.  3) Увеличение количества благоустроенных дворовых и общественных территорий с 91 до 149 единиц.  4) Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального образования, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», с 10% до 30% .  5) Увеличение доли площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда, до 97,9% (централизованное водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение).  6) Увеличение доли многоквартирных домов, в которых проведен ремонт в соответствии с краткосрочными планами реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах до 96,4% .  7) Увеличение доли замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения до 5,1%.  8) Увеличение доли систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление, переданных частным операторам на основе концессионных соглашений в соответствии с графиками, актуализированными на основании проведенного анализа эффективности управления до 100 %.  9) Объем вложений частных инвесторов на развитие  жилищно-коммунального комплекса муниципального образования на 10 тыс. населения, тыс. рублей, по факту.  10) Объем средств местного бюджета или предоставление муниципальных гарантий в финансировании инвестиционной программы организации, оказывающей услуги по водоснабжению, водоотведению на территории муниципального образования на 10 тыс. населения, по факту.  11) Объем реализованных мероприятий инвестиционных программ организаций, оказывающих услуги по теплоснабжению на территории муниципального образования на 10 тыс. населения, по факту.  12) Обеспечение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, с 0 до 30%.  13) Удельный вес утвержденных инвестиционных программ в сферах теплоснабжения и водоотведения к общему количеству тарифных решений таких организаций на территории муниципального образования, до 100%.  14) Сокращение доли убыточных муниципальных предприятий, организаций жилищно-коммунального хозяйства, до 0%. |
| Сроки реализации муниципальной  программы | 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной  программы | Общий объем финансирования муниципальной программы в 2019-2030 годах составит 1 678 811,8 тыс. рублей, из них:  2019 год – 479 428,0 тыс. рублей;  2020 год – 434 860,5 тыс. рублей;  2021 год – 422 901,7 тыс. рублей;  2022 год – 41 987,4 тыс. рублей;  2023 год – 44 694,4 тыс. рублей;  2024 год – 44 694,4 тыс. рублей;  2025 год – 35 040,9 тыс. рублей;  2026-2030 годы –175 204,5 тыс. рублей; |

Раздел 1 «О стимулировании инвестиционной и инновационной

деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора

экономики»

1.1. Одним из инструментов формирования благоприятного инвестиционного климата являются целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса, в том числе: технологическое присоединение к электрическим сетям; подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения; подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения. Основными целями реализации портфелей проектов, основанных на данных целевых моделях, являются сокращение срока заключения договора на технологическое присоединение и сокращение срока выполнения мероприятий технологического присоединения к инженерным сетям.

Функционирует автоматизированная информационная система подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее также – АИС ТПС, автономный округ). Внедрение сервисов АИС ТПС обеспечило упрощение и повышение прозрачности процедуры предоставления услуг по технологическому присоединению путем перевода их в электронный вид, предоставление возможности получить услуги по подключению к сетям без посещения ресурсонабжающей организации.

Привлечению инвесторов также будет способствовать создание и пополнение единой базы инвестиционных проектов отрасли жилищно-коммунального хозяйства, содержащихся на портале «Биржа проектов», которая позволит обеспечить потенциальных инвесторов доступной и актуальной информацией о параметрах проектов (стоимость, технические характеристики), что приведет к снижению и устранению административных барьеров в сфере коммунального хозяйства.

1.2. Улучшение конкурентной среды за счет:

- устранения избыточного государственного и муниципального регулирования;

- снижения административных барьеров в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- достижения баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий, доступности реализуемых субъектами естественных монополий товаров и предоставляемых ими услуг для потребителей, а также надлежащего рассмотрения инвестиционных программ и их мониторинга при реализации в соответствии с требованиями законодательства Межотраслевым советом потребителей автономного округа;

- оказания мер государственной поддержки на возмещение затрат (в части эксплуатационных расходов), понесенных концессионером в процессе реализации концессионного соглашения.

Реализация концессионных соглашений позволит увеличить объем инвестиционных обязательств в заключенных соглашениях.

По результатам проведенной оценки эффективности управления муниципального унитарного предприятия «Управление городского хозяйства», объекты жилищно-коммунального хозяйства, являющиеся муниципальной собственностью, включены в график передачи в концессию.

1.3 Мероприятия муниципальной программы направлены на осуществление мер, на создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности и обеспечения легализации самозанятых граждан.

1.4. Включение инновационной составляющей в муниципальную программу осуществляется в соответствии с ключевыми направлениями реализации Национальной технологической инициативы.

Одним из мероприятий муниципальной программы является капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов, на условиях софинансирования в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 347-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда».

Содействие внедрению композитных материалов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, оказывается, посредством анализа нормативных правовых актов с целью совершенствования законодательства, регулирующего применение композитных материалов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, мониторинга применения композитных материалов, методического обеспечения деятельности по применению композитных материалов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

1.5. Повышение производительности труда в отрасли осуществляется посредством использования бережливых технологий. В целях применения технологий бережливого производства, предусмотрено участие в семинарах и курсах для сотрудников администрации города Пыть-Яха, по обучению методам и инструментам бережливого производства в жилищно-коммунальном и электроэнергетическом комплексе, согласно утвержденным программам в области энергосбережения. Организациями жилищно-коммунального комплекса и электроэнергетики муниципального образования реализуются следующие мероприятия, направленные на сокращение энергетических ресурсов и оптимизацию производственных процессов:

- модернизация оборудования, используемого для выработки и передачи электрической и тепловой энергии, в том числе замена на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных решений и технологий; модернизация центральных тепловых пунктов, модернизация и реконструкция сетей водоснабжения, систем водоподготовки, насосных и канализационных станций, сетей газоснабжения и электроснабжения в бюджетной сфере;

- повышение энергоэффективности систем освещения (замена ламп накаливания на энергосберегающие, установка автоматизированных систем управления освещением);

- установка приборов учета используемых энергетических ресурсов;

- обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий учреждений (реконструкция фасадов, кровель и чердаков, замена оконных и дверных блоков).

Раздел 2 «Механизм реализации муниципальной программы».

2.1. Механизм реализации муниципальной программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия и включает:

- ежегодное формирование перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением объемов финансирования в соответствии с мониторингом фактически достигнутых результатов путем сопоставления их с целевыми показателями реализации муниципальной программы, а также с изменением бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период;

- передачу соисполнителю при необходимости части функций по реализации муниципальной программы;

- управление и контроль за реализацией мероприятий муниципальной программы, эффективное использование средств, выделенных на ее реализацию.

Исполнение мероприятий предусмотрено с привлечением, как средств местного бюджета, так и средств Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 347-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» на условиях софинансирования.

Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие муниципальных нормативных правовых актов, необходимых для реализации муниципальной программы, ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по ним в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей ее реализации, а также связанные с изменениями внешней среды, информирование общественности о ходе и результатах реализации муниципальной программы, финансировании подпрограммных мероприятий.

2.2. Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации города – осуществляет текущее управление реализацией муниципальной программы, обладает правом вносить предложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение ее отдельных задач.

Должностные лица ответственного исполнителя несут персональную ответственность за реализацию мероприятий и достижение показателей, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий в бюджет муниципального образования.

2.3. В целях повышения уровня развития информационных и цифровых технологий, информационно-аналитического обеспечения решения задач в сфере жилищно-коммунального комплекса, энергетики и энергосбережения осуществляется размещение информации по подключению (технологическому присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения на официальном сайте муниципального образования, использование публичных информационных ресурсов (сайтов, порталов), единой информационной системы для сбора и обработки статистических и аналитических данных в сфере развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики, формирования комфортной городской среды, энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

2.4. Применение проектного управления, которое, в свою очередь, обеспечивает своевременное достижение запланированных результатов, повышает эффективность использования ресурсов, обеспечивает прозрачность, обоснованность и своевременность принимаемых решений, повышает эффективность внутриведомственного, межведомственного и межуровневого взаимодействия.

2.5. Мероприятия муниципальной программы не направлены на реализацию проектов инициативного бюджетирования.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  | | | Таблица 1 |
|  | | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **Целевые показатели муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| № показателя | | Наименование целевых показателей | | | | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | | Значения показателя по годам | | | | | | | | | | | Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы | | | |
|  | |  | | | |  | | 2019 г. | | 2020 г. | 2021 г. | | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | | 2025 г. | |  | | | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | 4 | | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | | 10 | | 11 | | | |
| 1 | | Доля населения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % | | | | 32 | | 32 | | 32 | 40,3 | | 90 | 90 | 90 | | 90 | | 90 | | | |
| 2 | | Количество построенных и реконструированных крупных объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами , нарастающим итогом, единиц | | | | 0 | | 0 | | 1 | 2 | | 2 | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| 3 | | Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий , ед.\* | | | | 91 | | 95 | | 104 | 114 | | 124 | 134 | 149 | | - | | 149 | | | |
| 4 | | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которой реализуется проект по созданию комфортной городской среды, %\* | | | | 10 | | 11 | | 12 | 15 | | 20 | 25 | 30 | | - | | 30 | | | |
| 5 | | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда муниципального образования, % | | | | 97,7 | | 97,7 | | 97,8 | 97,8 | | 97,9 | 97,9 | 97,9 | | 97,9 | | 97,9 | | | |
| 6 | | Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт в соответствии с краткосрочными планами реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах , % | | | | 20,7 | | 33,3 | | 39,6 | 45,9 | | 52,3 | 58,6 | 64,9 | | 64,9 | | 96,4 | | | |
| 7 | | Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, % | | | | 1,5 | | 5,1 | | 5,1 | 5,1 | | 5,1 | 5,1 | 5,1 | | 5,1 | | 5,1 | | | |
| 8 | | Доля систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление, переданных частным операторам на основе концессионных соглашений в соответствии с графиками, актуализированными на основании проведенного анализа эффективности управления, % | | | | 0 | | 0 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | | |
| 9 | | Объем вложений частных инвесторов на развитие жилищно-коммунального комплекса муниципального образования на 10 тыс. населения, тыс. рублей | | | | по факту | |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  | | | |
| 10 | | Объем средств местного бюджета или предоставление муниципальных гарантий в финансировании инвестиционной программы организации, оказывающей услуги по водоснабжению, водоотведению на территории муниципального образования на 10 тыс. населения, тыс. рублей/10 тыс. чел. | | | | по факту | |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  | | | |
| 11 | | Объем реализованных мероприятий инвестиционных программ организаций, оказывающих услуги по теплоснабжению на территории муниципального образования на 10 тыс. населения, тыс. рублей/10 тыс. чел. | | | | по факту | |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  | | | |
| 12 | | Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, % | | | | 0 | | 0 | | 30 | 30 | | 30 | 30 | 30 | | 30 | | 30 | | | |
| 13 | | Удельный вес утвержденных инвестиционных программ в сферах теплоснабжения и водоотведения к общему количеству тарифных решений таких организаций на территории муниципального образования, % | | | | 0 | | 0 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | | |
| 14 | | Доля убыточных муниципальных предприятий, организаций жилищно-коммунального хозяйства, % | | | | - | | 100 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | |

Рассчитывается как соотношение населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, к населению, обеспеченному централизованной системой водоснабжения на основании данных Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

2 Количество планируемых объектов питьевого водоснабжения (строительство, реконструкция), в соответствии с перечнем объектов капитального строительства.

3 Определяется, исходя из количества дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству по итогам проведенной инвентаризации, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

4 Рассчитывается как соотношение количества граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, к общему количеству граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды.

5 Рассчитывается как соотношение площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, к общей площади жилищного фонда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на основании данных из статистической формы № 1-жилфонд «Сведения о жилищном фонде», ежегодно утверждаемой приказом Росстата.

6 Определяется соотношение количества домов, отремонтированных в плановом году к общему количеству домов по краткосрочному плану в плановом году. Постановление Правительства автономного округа от 25.12.2013 № 568-п «О Программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

7 Рассчитывается как отношение фактически заменимых сетей к общей протяженности ветхих сетей, в соответствии с Приказом Минстроя России от 21.08.2015 N 606пр.

8По результатам проведенной оценки эффективности управления муниципального унитарного предприятия.

9,10,11 По факту

12 Рассчитывается как отношение объема заемных средств, направленных на реконструкцию, модернизацию, строительство систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод к объему средств, направленных на реконструкцию, модернизацию, строительство систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод из консолидированного и федерального бюджетов и из средств предприятий (организаций). Для расчета показателя используются данные адресной инвестиционной программы автономного округа и инвестиционных программ муниципальных образований автономного округа за отчетный период (год).

13 Определяется исходя из утвержденных инвестиционных программ

14 Рассчитывается как отношения общего количества убыточных муниципальных предприятий, организаций жилищно-коммунального хозяйства к числу муниципальных предприятий, организаций коммунального комплекса достигших безубыточную деятельность

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | Таблица 2 | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  |  | | |
|  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  |  | | |
|  | | **Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | |
|  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  |  | | |
| **Номер основного мероприятия** | | **Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)** | | | **Ответственный исполнитель / соисполнитель** | | | | | **Источники финансирования** | | | | **Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Всего** | | | **в том числе** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2019 г.** | | | | | **2020 г.** | | | | **2021 г.** | | | | **2022 г.** | | | | | **2023 г.** | | | | **2024 г.** | | | | **2025 г.** | **2026-2030 г.** | | |
| **1** | | **2** | | | **3** | | | | | **4** | | | | **5** | | | **6** | | | | | **7** | | | | **8** | | | | **9** | | | | | **10** | | | | **11** | | | | **12** | **13** | | |
| **Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Региональный проект «Чистая вода» (№1,4) | | | УЖКК,ТиД, МКУ "УКС" | | | | | **всего** | | | | **805 201,1** | | | **67 277,0** | | | | | **357 048,4** | | | | **380 875,7** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | **0,0** | | |
| федеральный бюджет | | | | **211 253,4** | | | 25 421,8 | | | | | 59 501,0 | | | | 126 330,6 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| бюджет автономного округа | | | | **564 250,0** | | | 39 762,4 | | | | | 282 669,9 | | | | 241 817,7 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| местный бюджет | | | | **29 697,7** | | | 2 092,8 | | | | | 14 877,5 | | | | 12 727,4 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| 1.1.1. | | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения (№1,4) | | | **всего** | | | | **805 201,1** | | | **67 277,0** | | | | | **357 048,4** | | | | **380 875,7** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | **0,0** | | |
| федеральный бюджет | | | | **211 253,4** | | | 25 421,8 | | | | | 59 501,0 | | | | 126 330,6 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| бюджет автономного округа | | | | **564 250,0** | | | 39 762,4 | | | | | 282 669,9 | | | | 241 817,7 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| местный бюджет | | | | **29 697,7** | | | 2 092,8 | | | | | 14 877,5 | | | | 12 727,4 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| 1.2. | | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов, в том числе объектов питьевого водоснабжения в населенных пунктах, население в которых не обеспечено доброкачественной и/или условно доброкачественной питьевой водой (№1,4) | | | **всего** | | | | **65 537,4** | | | **35 280,0** | | | | | **30 257,4** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | **0,0** | | |
| федеральный бюджет | | | | **0,0** | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| бюджет автономного округа | | | | **57 244,5** | | | 28 500,0 | | | | | 28 744,5 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| местный бюджет | | | | **8 292,9** | | | 6 780,0 | | | | | 1 512,9 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
|  | | **Итого по подпрограмме 1** | | |  | | | | | **всего** | | | | **870 738,5** | | | **102 557,0** | | | | | **387 305,8** | | | | **380 875,7** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | **0,0** | | |
| федеральный бюджет | | | | **211 253,4** | | | 25 421,8 | | | | | 59 501,0 | | | | 126 330,6 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| бюджет автономного округа | | | | **621 494,5** | | | 68 262,4 | | | | | 311 414,4 | | | | 241 817,7 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| местный бюджет | | | | **37 990,6** | | | 8 872,8 | | | | | 16 390,4 | | | | 12 727,4 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| **Подпрограмма 2 "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов (№5) | | | УЖКК,ТиД | | | | | **всего** | | | | **5 658,4** | | | **5 658,4** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | **0,0** | | |
| федеральный бюджет | | | | **0,0** | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| бюджет автономного округа | | | | **0,0** | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| местный бюджет | | | | **5 658,4** | | | 5 658,4 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
|  | | **Итого по подпрограмме 2** | | |  | | | | | **всего** | | | | **5 658,4** | | | **5 658,4** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | **0,0** | | |
| федеральный бюджет | | | | **0,0** | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| бюджет автономного округа | | | | **0,0** | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| местный бюджет | | | | **5 658,4** | | | 5 658,4 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| **Подпрограмма 3 "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 3.1. | | Проведение капитального ремонта (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду (№6) | | | | УЖКК,ТиД | | | **всего** | | | | | **395 970,5** | | | | **32 429,6** | | | **31 662,2** | | | | | | **26 133,5** | | | | **25 418,0** | | | **35 040,9** | | | | **35 040,9** | | | | **35 040,9** | | | **175 204,5** |
| федеральный бюджет | | | | | **0,0** | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 |
| бюджет автономного округа | | | | | **336 574,1** | | | | 27 565,1 | | | 26 912,8 | | | | | | 22 213,4 | | | | 21 605,2 | | | 29 784,7 | | | | 29 784,7 | | | | 29 784,7 | | | 148 923,5 |
| местный бюджет | | | | | **59 396,4** | | | | 4 864,5 | | | 4 749,4 | | | | | | 3 920,1 | | | | 3 812,8 | | | 5 256,2 | | | | 5 256,2 | | | | 5 256,2 | | | 26 281,0 |
| иные источники финансирования | | | | | **0,0** | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 3.2. | | Поддержка мероприятий, предусматривающих финансирование инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, реализуемых на основе концессионных соглашений (№7,8,9,10,11,12) | | | | УЖКК,ТиД | | | **всего** | | | | | **4 980,0** | | | | **4 980,0** | | | **0,0** | | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** |
| федеральный бюджет | | | | | **0,0** | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 |
| бюджет автономного округа | | | | | **0,0** | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 |
| местный бюджет | | | | | **4 980,0** | | | | 4 980,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 |
| иные источники финансирования | | | | | **0,0** | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 3.3. | | Оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности муниципальных унитарных предприятий города (№14) | | | | УЖКК, ТиД | | | **всего** | | | | | **282 319,6** | | | | 282 319,6 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 |
| федеральный бюджет | | | | | **0,0** | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 |
| бюджет автономного округа | | | | | **267 226,1** | | | | 267 226,1 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 |
| местный бюджет | | | | | **15 093,5** | | | | 15 093,5 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 3.4. | | Финансовое обеспечение затрат на приобретение топлива для обеспечения нормативного запаса топлива на источниках тепловой энергии, расположенных на территории города Пыть-Яха (№14) | | | | УЖКК, ТиД | | | **всего** | | | | | **17 730,1** | | | | 17 730,1 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 |
| федеральный бюджет | | | | | **0,0** | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 |
| бюджет автономного округа | | | | | **0,0** | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 |
| местный бюджет | | | | | **17 730,1** | | | | 17 730,1 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 3.5. | | Определение размера платы за содержание жилого помещения, для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме | | | | УЖКК, ТиД | | | **всего** | | | | | **300,0** | | | | **300,0** | | | **0,0** | | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** |
| федеральный бюджет | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** |
| бюджет автономного округа | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** |
| местный бюджет | | | | | **300,0** | | | | 300,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 |
|  | | **Итого по подпрограмме 3** | | | |  | | | **всего** | | | | | **701 300,2** | | | | **337 759,3** | | | **31 662,2** | | | | | | **26 133,5** | | | | **25 418,0** | | | **35 040,9** | | | | **35 040,9** | | | | **35 040,9** | | | **175 204,5** |
| федеральный бюджет | | | | | **0,0** | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 |
| бюджет автономного округа | | | | | **603 800,2** | | | | 294 791,2 | | | 26 912,8 | | | | | | 22 213,4 | | | | 21 605,2 | | | 29 784,7 | | | | 29 784,7 | | | | 29 784,7 | | | 148 923,5 |
| местный бюджет | | | | | **97 500,0** | | | | 42 968,1 | | | 4 749,4 | | | | | | 3 920,1 | | | | 3 812,8 | | | 5 256,2 | | | | 5 256,2 | | | | 5 256,2 | | | 26 281,0 |
| **Подпрограмма 4 "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | | Оснащение общедомовыми и индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов жилых домов (1,2,3,4)\* | | | УЖКК,ТиД; УМИ | | | | | **всего** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | **0,0** | | |
| федеральный бюджет | | | | **0,0** | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| бюджет автономного округа | | | | **0,0** | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| местный бюджет | | | | **0,0** | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| иные источники финансирования | | | | **0,0** | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| 4.2. | | Оснащение коммерческими узлами учета ресурсов объектов жилищно - коммунального комплекса (29)\* | | | УЖКК,ТиД | | | | | **всего** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | **0,0** | | |
| федеральный бюджет | | | | **0,0** | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| бюджет автономного округа | | | | **0,0** | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| местный бюджет | | | | **0,0** | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| иные источники финансирования | | | | **0,0** | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
|  | | **Итого по подпрограмме 4** | | |  | | | | | **всего** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | **0,0** | | |
| федеральный бюджет | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | **0,0** | | |
| бюджет автономного округа | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | **0,0** | | |
| местный бюджет | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | **0,0** | | |
| иные источники финансирования | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | **0,0** | | |
| **Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Пыть-Ях (№ 6) | | | УЖКК,ТиД | | | | | **всего** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | **0,0** | | |
| федеральный бюджет | | | | **0,0** | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| бюджет автономного округа | | | | **0,0** | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| местный бюджет | | | | **0,0** | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| иные источники финансирования | | | | **0,0** | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| 5.2. | | Организация и проведение муниципальных конкурсов в области энергосбережения и сфере жилищно-коммунального комплекса(№6) | | | УЖКК,ТиД | | | | | **всего** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | **0,0** | | |
| федеральный бюджет | | | | **0,0** | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| бюджет автономного округа | | | | **0,0** | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| местный бюджет | | | | **0,0** | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| иные источники финансирования | | | | **0,0** | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| 5.3. | | Создание и информационное сопровождение программных продуктов в сфере жилищно-коммунального комплекса(№6) | | | УЖКК,ТиД | | | | | **всего** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | **0,0** | | |
| федеральный бюджет | | | | **0,0** | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| бюджет автономного округа | | | | **0,0** | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| местный бюджет | | | | **0,0** | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| иные источники финансирования | | | | **0,0** | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
|  | | **Итого по подпрограмме 5** | | |  | | | | | **всего** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | **0,0** | | |
| федеральный бюджет | | | | **0,0** | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| бюджет автономного округа | | | | **0,0** | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| местный бюджет | | | | **0,0** | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| иные источники финансирования | | | | **0,0** | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| **Подпрограмма 6 "Формирование комфортной городской среды"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" (№3) | | | УЖКК,ТиД, ОТР , МКУ "УКС" | | | | | **всего** | | | | **77 330,0** | | | **9 668,6** | | | | | **15 892,5** | | | | **15 892,5** | | | | **16 569,4** | | | | | **9 653,5** | | | | **9 653,5** | | | | **0,0** | **0,0** | | |
| федеральный бюджет | | | | **16 029,3** | | | 0,0 | | | | | 5 268,3 | | | | 5 268,3 | | | | 5 492,7 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| бюджет автономного округа | | | | **42 116,2** | | | 633,8 | | | | | 8 240,2 | | | | 8 240,2 | | | | 8 591,2 | | | | | 8 205,4 | | | | 8 205,4 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| местный бюджет | | | | **19 184,5** | | | 9 034,8 | | | | | 2 384,0 | | | | 2 384,0 | | | | 2 485,5 | | | | | 1 448,1 | | | | 1 448,1 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| 6.1.1. | | Благоустройство дворовых территорий (№2,3) | | | УЖКК,ТиД, ОТР , МКУ "УКС" | | | | | **всего** | | | | 9 653,4 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 4 826,7 | | | | 4 826,7 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| федеральный бюджет | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| бюджет автономного округа | | | | 8205,4 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 4 102,7 | | | | 4 102,7 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| местный бюджет | | | | 1 448,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 724,0 | | | | 724,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| иные источники финансирования | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| 6.1.1.1. | | Благоустройство дворовой территории жилого дома №31, микрорайон №2 «Нефтяников» в городе Пыть-Ях (№2,3) | | | УЖКК,ТиД, ОТР , МКУ "УКС" | | | | | **всего** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | **0,0** | | |
| федеральный бюджет | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | **0,0** | | |
| бюджет автономного округа | | | | **0,0** | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| местный бюджет | | | | **0,0** | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| иные источники финансирования | | | | **0,0** | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| 6.1.1.2. | | Благоустройство дворовой территории жилого дома №16, микрорайона №5 «Солнечный» в городе Пыть-Ях (№2,3) | | | УЖКК,ТиД, ОТР , МКУ "УКС" | | | | | **всего** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | **0,0** | | |
| федеральный бюджет | | | | **0,0** | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| бюджет автономного округа | | | | **0,0** | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| местный бюджет | | | | **0,0** | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| иные источники финансирования | | | | **0,0** | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| 6.1.2. | | Благоустройство общественных территорий (*№*2,3) | | | УЖКК,ТиД, ОТР , МКУ "УКС" | | | | | **всего** | | | | **67 676,6** | | | **9 668,6** | | | | | **15 892,5** | | | | **15 892,5** | | | | **16 569,4** | | | | | **4 826,8** | | | | **4 826,8** | | | | **0,0** | **0,0** | | |
| федеральный бюджет | | | | 16 029,3 | | | 0,0 | | | | | 5 268,3 | | | | 5 268,3 | | | | 5 492,7 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| бюджет автономного округа | | | | 33 910,8 | | | 633,8 | | | | | 8 240,2 | | | | 8 240,2 | | | | 8 591,2 | | | | | 4 102,7 | | | | 4 102,7 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| местный бюджет | | | | 17 736,5 | | | 9 034,8 | | | | | 2 384,0 | | | | 2 384,0 | | | | 2 485,5 | | | | | 724,1 | | | | 724,1 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| 6.1.2.1. | | Благоустройство общественной территории парка «Сказка» в 1 микрорайоне «Центральный» в городе Пыть-Ях (№2,3) | | | УЖКК,ТиД, ОТР , МКУ "УКС" | | | | | **всего** | | | | **8 923,0** | | | **8 923,0** | | | | | 0,0 | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | **0,0** | | |
| федеральный бюджет | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | **0,0** | | |
| бюджет автономного округа | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| местный бюджет | | | | 8 923,0 | | | 8 923,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| иные источники финансирования | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| 6.1.2.2 | | Благоустройство общественной территории зоны отдыха в районе жилых домов № 21, 10/1, 10/2, 10/3 микрорайона № 5 "Солнечный" в городе Пыть-Ях | | | УЖКК,ТиД, ОТР , МКУ "УКС" | | | | | **всего** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | **0,0** | | |
| федеральный бюджет | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| бюджет автономного округа | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| местный бюджет | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| иные источники финансирования | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| 6.1.2.3. | | Благоустройство общественной территории "Скейт-парк во 2 "а" микрорайоне "Лесников" в г. Пыть-Яхе (№2,3) | | | УЖКК,ТиД, ОТР , МКУ "УКС" | | | | | **всего** | | | | **15 892,5** | | | **0,0** | | | | | **15 892,5** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | **0,0** | | |
| федеральный бюджет | | | | 5 268,3 | | | 0,0 | | | | | **5 268,3** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | **0,0** | | |
| бюджет автономного округа | | | | 8 240,2 | | | 0,0 | | | | | 8 240,2 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| местный бюджет | | | | 2 384,0 | | | 0,0 | | | | | 2 384,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| иные источники финансирования | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| 6.1.2.4. | | Благоустройство общественной территории сквер "Сиверко" с фонтаном (приобретение и установка) топиарных фигур | | | УЖКК,ТиД, МКУ "УКС" | | | | | **всего** | | | | 745,6 | | | 745,6 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| федеральный бюджет | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| бюджет автономного округа | | | | 633,8 | | | 633,8 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| местный бюджет | | | | 111,8 | | | 111,8 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| иные источники финансирования | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| 6.2. | | Благоустройство городских территорий (№3) | | | УЖКК,ТиД, ОТР , МКУ "УКС" | | | | | **всего** | | | | **23 784,7** | | | **23 784,7** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | **0,0** | | |
| федеральный бюджет | | | | **0,0** | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| бюджет автономного округа | | | | **0,0** | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| местный бюджет | | | | **23 784,7** | | | 23 784,7 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
|  | | **Итого по подпрограмме 6** | | |  | | | | | **всего** | | | | **101 114,7** | | | **33 453,3** | | | | | **15 892,5** | | | | **15 892,5** | | | | **16 569,4** | | | | | **9 653,5** | | | | **9 653,5** | | | | **0,0** | **0,0** | | |
| федеральный бюджет | | | | **16 029,3** | | | 0,0 | | | | | 5 268,3 | | | | 5 268,3 | | | | 5 492,7 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| бюджет автономного округа | | | | **42 116,2** | | | 633,8 | | | | | 8 240,2 | | | | 8 240,2 | | | | 8 591,2 | | | | | 8 205,4 | | | | 8 205,4 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| местный бюджет | | | | **42 969,2** | | | 32 819,5 | | | | | 2 384,0 | | | | 2 384,0 | | | | 2 485,5 | | | | | 1 448,1 | | | | 1 448,1 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| **Всего по муниципальной программе:** | | | | |  | | | | | **всего** | | | | **1 678 811,8** | | | **479 428,0** | | | | | **434 860,5** | | | | **422 901,7** | | | | **41 987,4** | | | | | **44 694,4** | | | | **44 694,4** | | | | **35 040,9** | **175 204,5** | | |
| федеральный бюджет | | | | **227 282,7** | | | 25 421,8 | | | | | 64 769,3 | | | | 131 598,9 | | | | 5 492,7 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| бюджет автономного округа | | | | **1 267 410,9** | | | 363 687,4 | | | | | 346 567,4 | | | | 272 271,3 | | | | 30 196,4 | | | | | 37 990,1 | | | | 37 990,1 | | | | 29 784,7 | 148 923,5 | | |
| местный бюджет | | | | **184 118,2** | | | 90 318,8 | | | | | 23 523,8 | | | | 19 031,5 | | | | 6 298,3 | | | | | 6 704,3 | | | | 6 704,3 | | | | 5 256,2 | 26 281,0 | | |
| иные источники финансирования | | | | **0,0** | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| **В том числе: Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности** | | | | |  | | | | | **всего** | | | | **870 738,5** | | | **102 557,0** | | | | | **387 305,8** | | | | **380 875,7** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | **0,0** | | |
|
| федеральный бюджет | | | | **211 253,4** | | | 25 421,8 | | | | | 59 501,0 | | | | 126 330,6 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| бюджет автономного округа | | | | **621 494,5** | | | 68 262,4 | | | | | 311 414,4 | | | | 241 817,7 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| местный бюджет | | | | **37 990,6** | | | 8 872,8 | | | | | 16 390,4 | | | | 12 727,4 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| иные источники финансирования | | | | **0,0** | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| **Прочие расходы** | | | | |  | | | | | **всего** | | | | **808 073,3** | | | **376 871,0** | | | | | **47 554,7** | | | | **42 026,0** | | | | **41 987,4** | | | | | **44 694,4** | | | | **44 694,4** | | | | **35 040,9** | **175 204,5** | | |
| федеральный бюджет | | | | **16 029,3** | | | 0,0 | | | | | 5 268,3 | | | | 5 268,3 | | | | 5 492,7 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| бюджет автономного округа | | | | **645 916,4** | | | 295 425,0 | | | | | 35 153,0 | | | | 30 453,6 | | | | 30 196,4 | | | | | 37 990,1 | | | | 37 990,1 | | | | 29 784,7 | 148 923,5 | | |
| местный бюджет | | | | **146 127,6** | | | 81 446,0 | | | | | 7 133,4 | | | | 6 304,1 | | | | 6 298,3 | | | | | 6 704,3 | | | | 6 704,3 | | | | 5 256,2 | 26 281,0 | | |
| иные источники финансирования | | | | **0,0** | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| **В том числе: УЖКК,ТиД** | | | | | **Ответственный исполнитель** | | | | | **всего** | | | | **706 958,6** | | | **343 417,7** | | | | | **31 662,2** | | | | **26 133,5** | | | | **25 418,0** | | | | | **35 040,9** | | | | **35 040,9** | | | | **35 040,9** | **175 204,5** | | |
| федеральный бюджет | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| бюджет автономного округа | | | | 603 800,2 | | | 294 791,2 | | | | | 26 912,8 | | | | 22 213,4 | | | | 21 605,2 | | | | | 29 784,7 | | | | 29 784,7 | | | | 29 784,7 | 148 923,5 | | |
| местный бюджет | | | | 103 158,4 | | | 48 626,5 | | | | | 4 749,4 | | | | 3 920,1 | | | | 3 812,8 | | | | | 5 256,2 | | | | 5 256,2 | | | | 5 256,2 | 26 281,0 | | |
| иные источники финансирования | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| **УМИ** | | | | | **Сописполнитель 1** | | | | | **всего** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | **0,0** | | |
| федеральный бюджет | | | | **0,0** | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| бюджет автономного округа | | | | **0,0** | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| местный бюджет | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | **0,0** | | |
| иные источники финансирования | | | | **0,0** | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| **ОТР** | | | | | **Сописполнитель 2** | | | | | **всего** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | **0,0** | | |
| федеральный бюджет | | | | **0,0** | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| бюджет автономного округа | | | | **0,0** | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| местный бюджет | | | | **0,0** | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| иные источники финансирования | | | | **0,0** | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| **МКУ "УКС"** | | | | | **Сописполнитель 3** | | | | | **всего** | | | | **971 853,2** | | | **136 010,3** | | | | | **403 198,3** | | | | **396 768,2** | | | | **16 569,4** | | | | | **9 653,5** | | | | **9 653,5** | | | | **0,0** | **0,0** | | |
| федеральный бюджет | | | | **227 282,7** | | | 25 421,8 | | | | | 64 769,3 | | | | 131 598,9 | | | | 5 492,7 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| бюджет автономного округа | | | | **663 610,7** | | | 68 896,2 | | | | | 319 654,6 | | | | 250 057,9 | | | | 8 591,2 | | | | | 8 205,4 | | | | 8 205,4 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| местный бюджет | | | | **80 959,8** | | | 41 692,3 | | | | | 18 774,4 | | | | 15 111,4 | | | | 2 485,5 | | | | | 1 448,1 | | | | 1 448,1 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| иные источники финансирования | | | | **0,0** | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | |
|  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  |  | | |
|  | | \*- показатели в области энергоснабжения и повышения энергетической эффективности по отраслям экономики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | |  | | | |  |  | | |  |  | | |  | | | |  |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | | Таблица 3 | | | | |
|  |  | | |  | | | |  | | | |  |  | | |  |  | | |  | | | |  |  | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **Оценка эффективности реализации муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  |  | | |  | | | |  | | | |  |  | | |  |  | | |  | | | |  |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование целевых показателей** | | | **Наименование мероприятий (комплекса мероприятий, подпрограмм), обеспечивающих достижение результата** | | | | **Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы** | | | | **Значения показателя по годам** | | | | | | | | | | | | | | | | | **Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы** | | | | **Соотношение затрат и результатов (тыс. руб.)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **финансовые  затраты на реализацию мероприятий** | | | | **в т.ч. бюджетные затраты** | | | | | | | **внебюджетные источники** | | | | |
| **2019 г.** | **2020 г.** | | | **2021 г.** | **2022 г.** | | | **2023 г.** | | | | **2024 г.** | **2025 г.** | | | | **городского бюджета** | | | | **федерального / окружного бюджета** | | |
| **1** | **2** | | | **3** | | | | **4** | | | | **5** | **6** | | | **7** | **8** | | | **9** | | | | **10** | **11** | | | | **12** | | | | **13** | | | | **14** | | | | **15** | | | **16** | | | | |
| 1 | Доля населения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % | | | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения; Реконструкция, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов, в том числе объектов питьевого водоснабжения в населенных пунктах, население в которых не обеспечено доброкачественной и/или условно доброкачественной питьевой водой | | | | 32 | | | | 32 | 32 | | | 40,3 | 90 | | | 90 | | | | 90 | 90 | | | | 90 | | | | 870 738,50 | | | | 37 990,60 | | | | 832 747,90 | | | 0,00 | | | | |
| 2 | Количество построенных и реконструированных крупных объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами , нарастающим итогом, единиц | | | 0 | | | | 0 | 1 | | | 2 | 2 | | | 2 | | | | 2 | 2 | | | | 2 | | | |
| 3 | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда муниципального образования, % | | | 97,7 | | | | 97,7 | 97,8 | | | 97,8 | 97,9 | | | 97,9 | | | | 97,9 | 97,9 | | | | 97,9 | | | |
| 4 | Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий , ед. | | | Благоустройство дворовых территорий; благоустройство общественных территорий; благоустройство городских территорий | | | | 91 | | | | 95 | 104 | | | 114 | 124 | | | 134 | | | | 149 | - | | | | 149 | | | | 101 114,7 | | | | 42 969,2 | | | | 42 116,2 | | | 0,00 | | | | |
| 5 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которой реализуется проект по созданию комфортной городской среды, % | | | 10 | | | | 11 | 12 | | | 15 | 20 | | | 25 | | | | 30 | - | | | | 30 | | | |
| 6 | Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт в соответствии с краткосрочными планами реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах , % | | | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | | | | 20,7 | | | | 33,3 | 39,6 | | | 45,9 | 52,3 | | | 58,6 | | | | 64,9 | 64,9 | | | | 96,4 | | | | 5 658,4 | | | | 5 658,4 | | | | 0,0 | | | 0,00 | | | | |
| 7 | Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, % | | | Проведение капитального ремонта (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду;  Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Пыть-Ях;  Организация и проведение муниципальных конкурсов в области энергосбережения и сфере жилищно-коммунального комплекса; | | | | 1,5 | | | | 5,1 | 5,1 | | | 5,1 | 5,1 | | | 5,1 | | | | 5,1 | 5,1 | | | | 5,1 | | | | 395 970,5 | | | | 59 396,4 | | | | 336 574,1 | | | 0,00 | | | | |
| Создание и информационное сопровождение программных продуктов в сфере жилищно-коммунального комплекса | | | |
| 8 | Доля систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление, переданных частным операторам на основе концессионных соглашений в соответствии с графиками, актуализированными на основании проведенного анализа эффективности управления, % | | | Поддержка мероприятий, предусматривающих финансирование инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, реализуемых на основе концессионных соглашений, Оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности муниципальных унитарных предприятий города, Финансовое обеспечение затрат на приобретение топлива для обеспечения нормативного запаса топлива на источниках тепловой энергии, расположенных на территории города Пыть-Яха, Определение размера платы за содержание жилого помещения, для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме | | | | 0,0 | | | | 100,0 | 100,0 | | | 100,0 | 100,0 | | | 100,0 | | | | 100,0 | 100,0 | | | | 100,0 | | | | 305 329,7 | | | | 38 103,6 | | | | 267 226,1 | | | 0,00 | | | | |
| 9 | Объем вложений частных инвесторов на развитие жилищно-коммунального комплекса муниципального образования на 10 тыс. населения, тыс. рублей | | |  | | | |  |  | | |  |  | | |  | | | |  |  | | | |  | | | |
| 10 | Объем средств местного бюджета или предоставление муниципальных гарантий в финансировании инвестиционной программы организации, оказывающей услуги по водоснабжению, водоотведению на территории муниципального образования на 10 тыс. населения, тыс. рублей/10 тыс. чел. | | | по факту | | | |  |  | | |  |  | | |  | | | |  |  | | | |  | | | |
| 11 | Объем реализованных мероприятий инвестиционных программ организаций, оказывающих услуги по теплоснабжению на территории муниципального образования на 10 тыс. населения, тыс. рублей/10 тыс. чел. | | | по факту | | | |  |  | | |  |  | | |  | | | |  |  | | | |  | | | |
| 12 | Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, % | | | 0,0 | | | | 0,0 | 30,0 | | | 30,0 | 30,0 | | | 30,0 | | | | 30,0 | 30,0 | | | | 30,0 | | | |
| 13 | Удельный вес утвержденных инвестиционных программ в сферах теплоснабжения и водоотведения к общему количеству тарифных решений таких организаций на территории муниципального образования, % | | | 0,0 | | | | 0,0 | 100,0 | | | 100,0 | 100,0 | | | 100,0 | | | | 100,0 | 100,0 | | | | 100,0 | | | |
| 14 | Доля убыточных муниципальных предприятий, организаций жилищно-коммунального хозяйства, % | | | - | | | | 100 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | |
| 1\* | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, % | | | Оснащение общедомовыми и индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов жилых домов\* | | | | 100,0 | | | | 100,0 | 100,0 | | | 100,0 | 100,0 | | | 100,0 | | | | 100,0 | 100,0 | | | | 100,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,00 | | | | |
| 2\* | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, % | | | 57,2 | | | | 57,5 | 58,5 | | | 59,2 | 59,4 | | | 60,0 | | | | 61,4 | 62,9 | | | | 62,9 | | | |
| 3\* | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; % | | | 74,2 | | | | 74,8 | 75,2 | | | 76,9 | 77,9 | | | 78,7 | | | | 79,4 | 80,2 | | | | 81,0 | | | |
| 4\* | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; % | | | 88,7 | | | | 89,0 | 89,2 | | | 89,3 | 89,5 | | | 93,2 | | | | 93,4 | 93,6 | | | | 93,8 | | | |
| 5\* | Количество коммерческих узлов учета ресурсов, установленных на объектах жилищно-коммунального комплекса , шт. | | | Оснащение коммерческими узлами учета ресурсов объектов жилищно - коммунального комплекса | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0,0 | | | 0,00 | | | | |
|  | \*- показатели в области энергоснабжения и повышения энергетической эффективности по отраслям экономики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 4 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |
|  |  |  |  |  | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации** | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **п/п** | **Наименование портфеля проектов, проекта** | **Наименование проекта или мероприятия** | **Номер основного мероприятия** | **Цели** | **Срок реализации** | **Источники финансирования** | **Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей** | | | | | | | | |
|
| **всего** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 г.** | **2026-2030 г.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Портфель проектов «Экология» | Региональный проект «Чистая вода» (Показатель 1) | Мероприятие 1.1. | Увеличение доли населения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения с 32,0% до 90,0% в период до 1 января 2021 года. | декабрь 2021 | **всего** | 805 201,1 | 67 277,0 | 357 048,4 | 380 875,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 211 253,4 | 25 421,8 | 59 501,0 | 126 330,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 564 250,0 | 39 762,4 | 282 669,9 | 241 817,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 29 697,7 | 2 092,8 | 14 877,5 | 12 727,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по портфелю проектов 1 | | | | **всего** | 805 201,1 | 67 277,0 | 357 048,4 | 380 875,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 211 253,4 | 25 421,8 | 59 501,0 | 126 330,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 564 250,0 | 39 762,4 | 282 669,9 | 241 817,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 29 697,7 | 2 092,8 | 14 877,5 | 12 727,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Портфель проектов «Жилье и городская среда» | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» (Показатели 2,3) | Мероприятие 6.1. | Повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой | декабрь 2024 | **всего** | 77 330,0 | 9 668,6 | 15 892,5 | 15 892,5 | 16 569,4 | 9 653,5 | 9 653,5 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 16 029,3 | 0,0 | 5 268,3 | 5 268,3 | 5 492,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 42 116,2 | 633,8 | 8 240,2 | 8 240,2 | 8 591,2 | 8 205,4 | 8 205,4 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 19 184,5 | 9 034,8 | 2 384,0 | 2 384,0 | 2 485,5 | 1 448,1 | 1 448,1 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по портфелю проектов 2 | | | | **всего** | 77 330,0 | 9 668,6 | 15 892,5 | 15 892,5 | 16 569,4 | 9 653,5 | 9 653,5 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 16 029,3 | 0,0 | 5 268,3 | 5 268,3 | 5 492,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 42 116,2 | 633,8 | 8 240,2 | 8 240,2 | 8 591,2 | 8 205,4 | 8 205,4 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 19 184,5 | 9 034,8 | 2 384,0 | 2 384,0 | 2 485,5 | 1 448,1 | 1 448,1 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по портфелям проектов | | | | | **всего** | 882 531,1 | 769 945,6 | 372 940,9 | 396 768,2 | 16 569,4 | 9 653,5 | 9 653,5 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 227 282,7 | 25 421,8 | 64 769,3 | 131 598,9 | 5 492,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 606 366,2 | 40 396,2 | 290 910,1 | 250 057,9 | 8 591,2 | 8 205,4 | 8 205,4 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 48 882,2 | 11 127,6 | 17 261,5 | 15 111,4 | 2 485,5 | 1 448,1 | 1 448,1 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  | | | | Таблица 5 | | | | | |
| **Показатели в области энергосбережения и повышения** | | | | | | | | | | | | | |
| **энергетической эффективности по отраслям экономики** | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| № п/п | | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации программы | | Значение показателя на конец года | | | | | | | | Значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы, 2030 год |
| 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Общие показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, % | 100 | | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, % | 57,2 | | 57,5 | 58,5 | 59,2 | | 59,4 | 60,0 | 61,4 | 62,9 | 62,9 |
| 3 | | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, % | 74,2 | | 74,8 | 75,2 | 76,9 | | 77,9 | 78,7 | 79,4 | 80,2 | 81,0 |
| 4 | | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, % | 88,7 | | 89,0 | 89,2 | 89,3 | | 89,5 | 93,2 | 93,4 | 93,6 | 93,8 |
| 5 | | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, % | 77,3 | | 78,6 | 81,8 | 83,8 | | 85,1 | 86,4 | 87,7 | 90,3 | 90,3 |
| 6 | | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, % | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. м общей площади), кВт-ч/кв. м | 48,47 | | 51,71 | 51,71 | 53,60 | | 53,60 | 53,60 | 53,60 | 53,60 | 53,60 |
| 8 | | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. м общей площади), Гкал/кв. м | 0,25 | | 0,24 | 0,24 | 0,26 | | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 9 | | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 чел.), куб. м/чел. | 1,65 | | 1,87 | 1,87 | 2,07 | | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 |
| 10 | | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 чел.), куб. м/чел. | 0,051 | | 0,056 | 0,056 | 0,064 | | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| 11 | | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 чел.), куб. м/чел. | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы, % | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, шт. | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м общей площади), Гкал/кв. м | 0,27 | | 0,26 | 0,24 | 0,24 | | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 15 | | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), куб. м/чел. | 22,70 | | 23,10 | 24,42 | 24,42 | | 24,42 | 24,42 | 24,42 | 24,42 | 24,42 |
| 16 | | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), куб. м/чел. | 8,38 | | 8,84 | 8,95 | 8,95 | | 8,95 | 8,95 | 8,95 | 8,95 | 8,95 |
| 17 | | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м общей площади), куб. м/чел. | 898,60 | | 963,70 | 963,18 | 963,18 | | 963,18 | 963,18 | 963,18 | 963,18 | 963,18 |
| 18 | | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. м общей площади), тыс. куб. м/кв. м | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя), тыс. куб. м/чел. | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах, т.у.т./кв. м | 0,045 | | 0,045 | 0,045 | 0,045 | | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| 4. Показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями, т.у.т./млн. Гкал | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных (т.у.т./Гкал); | 159,6 | | 159,6 | 159,6 | 159,6 | | 159,6 | 159,6 | 159,6 | 159,6 | 159,6 |
| 23 | | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, кВт-ч/куб. м | 0,026 | | 0,026 | 0,026 | 0,026 | | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| 24 | | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, % | 31,2 | | 31,2 | 31,2 | 31,2 | | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 |
| 25 | | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды, % | 4,5 | | 4,5 | 4,5 | 4,5 | | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 26 | | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. м), тыс. кВт-ч/куб. м | 1,9 | | 1,9 | 1,9 | 1,9 | | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 27 | | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. м), тыс. кВт-ч/куб. м | 1,6 | | 1,6 | 1,6 | 1,6 | | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 28 | | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. м освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), кВт-ч/куб. м | 2,4 | | 2,4 | 2,4 | 2,4 | | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 29 | | Количество коммерческих узлов учета ресурсов, установленных на объектах жилищно-коммунального комплекса , шт. | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, шт. | [<\*>](file:///C:\Users\AseevaSV\AppData\Local\MedvedevaON\AppData\Local\AppData\AppData\Павлов%20А.С\Павлов\Госпрограмма\Корректировка%20до%202030%20года\показатели%20по%20энергоэф.xlsx#Лист2!P896) | | [<\*>](file:///C:\Users\AseevaSV\AppData\Local\MedvedevaON\AppData\Local\AppData\AppData\Павлов%20А.С\Павлов\Госпрограмма\Корректировка%20до%202030%20года\показатели%20по%20энергоэф.xlsx#Лист2!P896) | [<\*>](file:///C:\Users\AseevaSV\AppData\Local\MedvedevaON\AppData\Local\AppData\AppData\Павлов%20А.С\Павлов\Госпрограмма\Корректировка%20до%202030%20года\показатели%20по%20энергоэф.xlsx#Лист2!P896) | [<\*>](file:///C:\Users\AseevaSV\AppData\Local\AppData\Roaming\MedvedevaON\AppData\Local\AppData\AppData\Павлов%20А.С\Павлов\Госпрограмма\Корректировка%20до%202030%20года\показатели%20по%20энергоэф.xlsx#Лист2!P896) | | [<\*>](file:///C:\Users\AseevaSV\AppData\Local\AppData\Roaming\MedvedevaON\AppData\Local\AppData\AppData\Павлов%20А.С\Павлов\Госпрограмма\Корректировка%20до%202030%20года\показатели%20по%20энергоэф.xlsx#Лист2!P896) | [<\*>](file:///C:\Users\AseevaSV\AppData\Local\AppData\Roaming\MedvedevaON\AppData\Local\AppData\AppData\Павлов%20А.С\Павлов\Госпрограмма\Корректировка%20до%202030%20года\показатели%20по%20энергоэф.xlsx#Лист2!P896) | [<\*>](file:///C:\Users\AseevaSV\AppData\Local\AppData\Roaming\MedvedevaON\AppData\Local\AppData\AppData\Павлов%20А.С\Павлов\Госпрограмма\Корректировка%20до%202030%20года\показатели%20по%20энергоэф.xlsx#Лист2!P896) | [<\*>](file:///C:\Users\AseevaSV\AppData\Local\MedvedevaON\AppData\Local\AppData\AppData\Павлов%20А.С\Павлов\Госпрограмма\Корректировка%20до%202030%20года\показатели%20по%20энергоэф.xlsx#Лист2!P896) | [<\*>](file:///C:\Users\AseevaSV\AppData\Local\MedvedevaON\AppData\Local\AppData\AppData\Павлов%20А.С\Павлов\Госпрограмма\Корректировка%20до%202030%20года\показатели%20по%20энергоэф.xlsx#Лист2!P896) |
| 31 | | Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией, шт. | [<\*>](file:///C:\Users\AseevaSV\AppData\Local\MedvedevaON\AppData\Local\AppData\AppData\Павлов%20А.С\Павлов\Госпрограмма\Корректировка%20до%202030%20года\показатели%20по%20энергоэф.xlsx#Лист2!P896) | | [<\*>](file:///C:\Users\AseevaSV\AppData\Local\MedvedevaON\AppData\Local\AppData\AppData\Павлов%20А.С\Павлов\Госпрограмма\Корректировка%20до%202030%20года\показатели%20по%20энергоэф.xlsx#Лист2!P896) | [<\*>](file:///C:\Users\AseevaSV\AppData\Local\MedvedevaON\AppData\Local\AppData\AppData\Павлов%20А.С\Павлов\Госпрограмма\Корректировка%20до%202030%20года\показатели%20по%20энергоэф.xlsx#Лист2!P896) | [<\*>](file:///C:\Users\AseevaSV\AppData\Local\AppData\Roaming\MedvedevaON\AppData\Local\AppData\AppData\Павлов%20А.С\Павлов\Госпрограмма\Корректировка%20до%202030%20года\показатели%20по%20энергоэф.xlsx#Лист2!P896) | | [<\*>](file:///C:\Users\AseevaSV\AppData\Local\AppData\Roaming\MedvedevaON\AppData\Local\AppData\AppData\Павлов%20А.С\Павлов\Госпрограмма\Корректировка%20до%202030%20года\показатели%20по%20энергоэф.xlsx#Лист2!P896) | [<\*>](file:///C:\Users\AseevaSV\AppData\Local\AppData\Roaming\MedvedevaON\AppData\Local\AppData\AppData\Павлов%20А.С\Павлов\Госпрограмма\Корректировка%20до%202030%20года\показатели%20по%20энергоэф.xlsx#Лист2!P896) | [<\*>](file:///C:\Users\AseevaSV\AppData\Local\AppData\Roaming\MedvedevaON\AppData\Local\AppData\AppData\Павлов%20А.С\Павлов\Госпрограмма\Корректировка%20до%202030%20года\показатели%20по%20энергоэф.xlsx#Лист2!P896) | [<\*>](file:///C:\Users\AseevaSV\AppData\Local\MedvedevaON\AppData\Local\AppData\AppData\Павлов%20А.С\Павлов\Госпрограмма\Корректировка%20до%202030%20года\показатели%20по%20энергоэф.xlsx#Лист2!P896) | [<\*>](file:///C:\Users\AseevaSV\AppData\Local\MedvedevaON\AppData\Local\AppData\AppData\Павлов%20А.С\Павлов\Госпрограмма\Корректировка%20до%202030%20года\показатели%20по%20энергоэф.xlsx#Лист2!P896) |
| 32 | | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием, шт. | [<\*>](file:///C:\Users\AseevaSV\AppData\Local\MedvedevaON\AppData\Local\AppData\AppData\Павлов%20А.С\Павлов\Госпрограмма\Корректировка%20до%202030%20года\показатели%20по%20энергоэф.xlsx#Лист2!P896) | | [<\*>](file:///C:\Users\AseevaSV\AppData\Local\MedvedevaON\AppData\Local\AppData\AppData\Павлов%20А.С\Павлов\Госпрограмма\Корректировка%20до%202030%20года\показатели%20по%20энергоэф.xlsx#Лист2!P896) | [<\*>](file:///C:\Users\AseevaSV\AppData\Local\MedvedevaON\AppData\Local\AppData\AppData\Павлов%20А.С\Павлов\Госпрограмма\Корректировка%20до%202030%20года\показатели%20по%20энергоэф.xlsx#Лист2!P896) | [<\*>](file:///C:\Users\AseevaSV\AppData\Local\MedvedevaON\AppData\Local\AppData\AppData\Павлов%20А.С\Павлов\Госпрограмма\Корректировка%20до%202030%20года\показатели%20по%20энергоэф.xlsx#Лист2!P896) | |  |  |  | [<\*>](file:///C:\Users\AseevaSV\AppData\Local\MedvedevaON\AppData\Local\AppData\AppData\Павлов%20А.С\Павлов\Госпрограмма\Корректировка%20до%202030%20года\показатели%20по%20энергоэф.xlsx#Лист2!P896) | [<\*>](file:///C:\Users\AseevaSV\AppData\Local\MedvedevaON\AppData\Local\AppData\AppData\Павлов%20А.С\Павлов\Госпрограмма\Корректировка%20до%202030%20года\показатели%20по%20энергоэф.xlsx#Лист2!P896) |
| 33 | | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, шт. | [<\*>](file:///C:\Users\AseevaSV\AppData\Local\MedvedevaON\AppData\Local\AppData\AppData\Павлов%20А.С\Павлов\Госпрограмма\Корректировка%20до%202030%20года\показатели%20по%20энергоэф.xlsx#Лист2!P896) | | [<\*>](file:///C:\Users\AseevaSV\AppData\Local\MedvedevaON\AppData\Local\AppData\AppData\Павлов%20А.С\Павлов\Госпрограмма\Корректировка%20до%202030%20года\показатели%20по%20энергоэф.xlsx#Лист2!P896) | [<\*>](file:///C:\Users\AseevaSV\AppData\Local\MedvedevaON\AppData\Local\AppData\AppData\Павлов%20А.С\Павлов\Госпрограмма\Корректировка%20до%202030%20года\показатели%20по%20энергоэф.xlsx#Лист2!P896) | [<\*>](file:///C:\Users\AseevaSV\AppData\Local\MedvedevaON\AppData\Local\AppData\AppData\Павлов%20А.С\Павлов\Госпрограмма\Корректировка%20до%202030%20года\показатели%20по%20энергоэф.xlsx#Лист2!P896) | |  |  |  | [<\*>](file:///C:\Users\AseevaSV\AppData\Local\MedvedevaON\AppData\Local\AppData\AppData\Павлов%20А.С\Павлов\Госпрограмма\Корректировка%20до%202030%20года\показатели%20по%20энергоэф.xlsx#Лист2!P896) | [<\*>](file:///C:\Users\AseevaSV\AppData\Local\MedvedevaON\AppData\Local\AppData\AppData\Павлов%20А.С\Павлов\Госпрограмма\Корректировка%20до%202030%20года\показатели%20по%20энергоэф.xlsx#Лист2!P896) |
| 34 | | Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, шт. | [<\*>](file:///C:\Users\AseevaSV\AppData\Local\MedvedevaON\AppData\Local\AppData\AppData\Павлов%20А.С\Павлов\Госпрограмма\Корректировка%20до%202030%20года\показатели%20по%20энергоэф.xlsx#Лист2!P896) | | [<\*>](file:///C:\Users\AseevaSV\AppData\Local\MedvedevaON\AppData\Local\AppData\AppData\Павлов%20А.С\Павлов\Госпрограмма\Корректировка%20до%202030%20года\показатели%20по%20энергоэф.xlsx#Лист2!P896) | [<\*>](file:///C:\Users\AseevaSV\AppData\Local\MedvedevaON\AppData\Local\AppData\AppData\Павлов%20А.С\Павлов\Госпрограмма\Корректировка%20до%202030%20года\показатели%20по%20энергоэф.xlsx#Лист2!P896) | [<\*>](file:///C:\Users\AseevaSV\AppData\Local\AppData\Roaming\MedvedevaON\AppData\Local\AppData\AppData\Павлов%20А.С\Павлов\Госпрограмма\Корректировка%20до%202030%20года\показатели%20по%20энергоэф.xlsx#Лист2!P896) | | [<\*>](file:///C:\Users\AseevaSV\AppData\Local\AppData\Roaming\MedvedevaON\AppData\Local\AppData\AppData\Павлов%20А.С\Павлов\Госпрограмма\Корректировка%20до%202030%20года\показатели%20по%20энергоэф.xlsx#Лист2!P896) | [<\*>](file:///C:\Users\AseevaSV\AppData\Local\AppData\Roaming\MedvedevaON\AppData\Local\AppData\AppData\Павлов%20А.С\Павлов\Госпрограмма\Корректировка%20до%202030%20года\показатели%20по%20энергоэф.xlsx#Лист2!P896) | [<\*>](file:///C:\Users\AseevaSV\AppData\Local\AppData\Roaming\MedvedevaON\AppData\Local\AppData\AppData\Павлов%20А.С\Павлов\Госпрограмма\Корректировка%20до%202030%20года\показатели%20по%20энергоэф.xlsx#Лист2!P896) | [<\*>](file:///C:\Users\AseevaSV\AppData\Local\MedvedevaON\AppData\Local\AppData\AppData\Павлов%20А.С\Павлов\Госпрограмма\Корректировка%20до%202030%20года\показатели%20по%20энергоэф.xlsx#Лист2!P896) | [<\*>](file:///C:\Users\AseevaSV\AppData\Local\MedvedevaON\AppData\Local\AppData\AppData\Павлов%20А.С\Павлов\Госпрограмма\Корректировка%20до%202030%20года\показатели%20по%20энергоэф.xlsx#Лист2!P896) |
| 35 | | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, шт. | [<\*>](file:///C:\Users\AseevaSV\AppData\Local\MedvedevaON\AppData\Local\AppData\AppData\Павлов%20А.С\Павлов\Госпрограмма\Корректировка%20до%202030%20года\показатели%20по%20энергоэф.xlsx#Лист2!P896) | | [<\*>](file:///C:\Users\AseevaSV\AppData\Local\MedvedevaON\AppData\Local\AppData\AppData\Павлов%20А.С\Павлов\Госпрограмма\Корректировка%20до%202030%20года\показатели%20по%20энергоэф.xlsx#Лист2!P896) | [<\*>](file:///C:\Users\AseevaSV\AppData\Local\MedvedevaON\AppData\Local\AppData\AppData\Павлов%20А.С\Павлов\Госпрограмма\Корректировка%20до%202030%20года\показатели%20по%20энергоэф.xlsx#Лист2!P896) | [<\*>](file:///C:\Users\AseevaSV\AppData\Local\AppData\Roaming\MedvedevaON\AppData\Local\AppData\AppData\Павлов%20А.С\Павлов\Госпрограмма\Корректировка%20до%202030%20года\показатели%20по%20энергоэф.xlsx#Лист2!P896) | | [<\*>](file:///C:\Users\AseevaSV\AppData\Local\AppData\Roaming\MedvedevaON\AppData\Local\AppData\AppData\Павлов%20А.С\Павлов\Госпрограмма\Корректировка%20до%202030%20года\показатели%20по%20энергоэф.xlsx#Лист2!P896) | [<\*>](file:///C:\Users\AseevaSV\AppData\Local\AppData\Roaming\MedvedevaON\AppData\Local\AppData\AppData\Павлов%20А.С\Павлов\Госпрограмма\Корректировка%20до%202030%20года\показатели%20по%20энергоэф.xlsx#Лист2!P896) | [<\*>](file:///C:\Users\AseevaSV\AppData\Local\AppData\Roaming\MedvedevaON\AppData\Local\AppData\AppData\Павлов%20А.С\Павлов\Госпрограмма\Корректировка%20до%202030%20года\показатели%20по%20энергоэф.xlsx#Лист2!P896) | [<\*>](file:///C:\Users\AseevaSV\AppData\Local\MedvedevaON\AppData\Local\AppData\AppData\Павлов%20А.С\Павлов\Госпрограмма\Корректировка%20до%202030%20года\показатели%20по%20энергоэф.xlsx#Лист2!P896) | [<\*>](file:///C:\Users\AseevaSV\AppData\Local\MedvedevaON\AppData\Local\AppData\AppData\Павлов%20А.С\Павлов\Госпрограмма\Корректировка%20до%202030%20года\показатели%20по%20энергоэф.xlsx#Лист2!P896) |
| 36 | | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, зарегистрированных на территории муниципального образования, шт. | [<\*>](file:///C:\Users\AseevaSV\AppData\Local\MedvedevaON\AppData\Local\AppData\AppData\Павлов%20А.С\Павлов\Госпрограмма\Корректировка%20до%202030%20года\показатели%20по%20энергоэф.xlsx#Лист2!P896) | | [<\*>](file:///C:\Users\AseevaSV\AppData\Local\MedvedevaON\AppData\Local\AppData\AppData\Павлов%20А.С\Павлов\Госпрограмма\Корректировка%20до%202030%20года\показатели%20по%20энергоэф.xlsx#Лист2!P896) | [<\*>](file:///C:\Users\AseevaSV\AppData\Local\MedvedevaON\AppData\Local\AppData\AppData\Павлов%20А.С\Павлов\Госпрограмма\Корректировка%20до%202030%20года\показатели%20по%20энергоэф.xlsx#Лист2!P896) | [<\*>](file:///C:\Users\AseevaSV\AppData\Local\AppData\Roaming\MedvedevaON\AppData\Local\AppData\AppData\Павлов%20А.С\Павлов\Госпрограмма\Корректировка%20до%202030%20года\показатели%20по%20энергоэф.xlsx#Лист2!P896) | | [<\*>](file:///C:\Users\AseevaSV\AppData\Local\AppData\Roaming\MedvedevaON\AppData\Local\AppData\AppData\Павлов%20А.С\Павлов\Госпрограмма\Корректировка%20до%202030%20года\показатели%20по%20энергоэф.xlsx#Лист2!P896) | [<\*>](file:///C:\Users\AseevaSV\AppData\Local\AppData\Roaming\MedvedevaON\AppData\Local\AppData\AppData\Павлов%20А.С\Павлов\Госпрограмма\Корректировка%20до%202030%20года\показатели%20по%20энергоэф.xlsx#Лист2!P896) | [<\*>](file:///C:\Users\AseevaSV\AppData\Local\AppData\Roaming\MedvedevaON\AppData\Local\AppData\AppData\Павлов%20А.С\Павлов\Госпрограмма\Корректировка%20до%202030%20года\показатели%20по%20энергоэф.xlsx#Лист2!P896) | [<\*>](file:///C:\Users\AseevaSV\AppData\Local\MedvedevaON\AppData\Local\AppData\AppData\Павлов%20А.С\Павлов\Госпрограмма\Корректировка%20до%202030%20года\показатели%20по%20энергоэф.xlsx#Лист2!P896) | [<\*>](file:///C:\Users\AseevaSV\AppData\Local\MedvedevaON\AppData\Local\AppData\AppData\Павлов%20А.С\Павлов\Госпрограмма\Корректировка%20до%202030%20года\показатели%20по%20энергоэф.xlsx#Лист2!P896) |
| 37 | | Количество электромобилей легковых с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории муниципального образования, шт. | [<\*>](file:///C:\Users\AseevaSV\AppData\Local\MedvedevaON\AppData\Local\AppData\AppData\Павлов%20А.С\Павлов\Госпрограмма\Корректировка%20до%202030%20года\показатели%20по%20энергоэф.xlsx#Лист2!P896) | | [<\*>](file:///C:\Users\AseevaSV\AppData\Local\MedvedevaON\AppData\Local\AppData\AppData\Павлов%20А.С\Павлов\Госпрограмма\Корректировка%20до%202030%20года\показатели%20по%20энергоэф.xlsx#Лист2!P896) | [<\*>](file:///C:\Users\AseevaSV\AppData\Local\MedvedevaON\AppData\Local\AppData\AppData\Павлов%20А.С\Павлов\Госпрограмма\Корректировка%20до%202030%20года\показатели%20по%20энергоэф.xlsx#Лист2!P896) | [<\*>](file:///C:\Users\AseevaSV\AppData\Local\AppData\Roaming\MedvedevaON\AppData\Local\AppData\AppData\Павлов%20А.С\Павлов\Госпрограмма\Корректировка%20до%202030%20года\показатели%20по%20энергоэф.xlsx#Лист2!P896) | | [<\*>](file:///C:\Users\AseevaSV\AppData\Local\AppData\Roaming\MedvedevaON\AppData\Local\AppData\AppData\Павлов%20А.С\Павлов\Госпрограмма\Корректировка%20до%202030%20года\показатели%20по%20энергоэф.xlsx#Лист2!P896) | [<\*>](file:///C:\Users\AseevaSV\AppData\Local\AppData\Roaming\MedvedevaON\AppData\Local\AppData\AppData\Павлов%20А.С\Павлов\Госпрограмма\Корректировка%20до%202030%20года\показатели%20по%20энергоэф.xlsx#Лист2!P896) | [<\*>](file:///C:\Users\AseevaSV\AppData\Local\AppData\Roaming\MedvedevaON\AppData\Local\AppData\AppData\Павлов%20А.С\Павлов\Госпрограмма\Корректировка%20до%202030%20года\показатели%20по%20энергоэф.xlsx#Лист2!P896) | [<\*>](file:///C:\Users\AseevaSV\AppData\Local\MedvedevaON\AppData\Local\AppData\AppData\Павлов%20А.С\Павлов\Госпрограмма\Корректировка%20до%202030%20года\показатели%20по%20энергоэф.xlsx#Лист2!P896) | [<\*>](file:///C:\Users\AseevaSV\AppData\Local\MedvedevaON\AppData\Local\AppData\AppData\Павлов%20А.С\Павлов\Госпрограмма\Корректировка%20до%202030%20года\показатели%20по%20энергоэф.xlsx#Лист2!P896) |
|  | | <\*> значение показателей будет определено после их внесения в государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года» | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | | | Таблица 6 | | | | |
| **Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению** | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | | **Описание риска** | | | | | **Меры по преодолению рисков** | | | | |
|
| 1. | | Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства и законодательства автономного округа, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации программных мероприятий | | | | | а) на этапе согласования проекта муниципальной программы привлечь для рассмотрения и подготовки предложений население, бизнес-сообщество, общественные организации; б) проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве и законодательстве автономного округа в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики | | | | |
| 2. | | Финансовые риски связаны с удорожанием стоимости товаров (услуг), непрогнозируемыми инфляционными процессами, что также может повлиять на сроки, объем и качество выполнения задач в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики | | | | | планирование бюджетных расходов исходя из критериев приоритизации с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов | | | | |
| 3. | | Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, нарушением планируемых сроков ее реализации, невыполнением ее целей и задач, недостижением плановых значений показателей, снижением эффективности использования ресурсов и качества выполнения программных мероприятий, дефицитом квалифицированных кадров в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики для реализации целей и задач муниципальной программы | | | | | а) регулярная публикация отчетов о ходе реализации муниципальной программы; б) повышение эффективности взаимодействия участников реализации государственной программы; в) совершенствование системы мониторинга реализации муниципальной программы; г) своевременная корректировка программных мероприятий; д) рациональное использование имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; е) повышение ответственности за использование ресурсов, принятие ключевых решений в определении путей и методов реализации муниципальной программы. | | | | |
| 4. | | Риск недофинансирования мероприятий муниципальной программы | | | | | заключение соглашений, договоров о взаимодействии с четкой регулировкой ответственности и контролем за эффективностью их реализации, привлечение средств федерального бюджета, определение внебюджетных источников финансирования муниципальной программы | | | | |
|  |  | | |  |  | | |  | | Таблица 7 | | |
| **Перечень объектов капитального строительства** | | | | | | | | | | | | |
| **N п/п** | **Наименование муниципального образования** | | **Наименование объекта** | | | **Мощность** | | | **Срок строительства, проектирования** | | **Источник финансирования** | |
| **1** | **2** | | **3** | | | **4** | | | **5** | | **6** | |
| 1 | МО ГО город Пыть-Ях | | Реконструкция сетей электроснабжения | | | 11 км/62 МВА | | | 2019-2022 | | внебюджетные источники | |
| 2 | Строительство сетей электроснабжения | | | 32,45 км/8 МВА | | | 2019-2022 | | внебюджетные источники | |
| 3 | Реконструкция ВОС-1 (2 - очередь) | | | 4500 куб. м/сут. | | | 2019 - 2020 | | бюджет автономного округа, местный бюджет | |
| 4 | Реконструкция ВОС-3 | | | 12000 куб. м/сут. | | | 2019 - 2021 | | бюджет автономного округа, местный бюджет | |
| 5 | Строительство КНС-6 | | | 3000куб.м/сут. | | | 2020 | | бюджет автономного округа, местный бюджет | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Таблица 8 |
|  |  |  |  |  |  |
| **План мероприятий, направленный на достижение значений (уровней) показателей оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти автономного округа на 2019-2024 годы по муниципальному образованию городской округ город Пыть-Ях** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Номер, наименование мероприятия | Меры, направленные на достижение значений (уровней) | Наименование портфеля проектов, основанного на национальных и федеральных проектах Российской Федерации | Ответственный исполнитель | Контрольное событие (промежуточный результат) |
| (таблица 2) | показателей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Качество окружающей среды | | | | | |
| 1.1. | 1.1.1. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 1. Повышение качества питьевой воды. | Региональный проект «Чистая вода» | Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации города Пыть-Яха | Реконструкция водоочистных сооружений № 3 |
| Доля городов с благоприятной городской средой | | | | | |
| 2.1. | 6.1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | 1. Развитие инициативного бюджетирования при формировании комфортной городской среды, благоустройстве территорий муниципального образования, дворовых территорий | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации города Пыть-Яха | Благоустройство городских территорий |
| 2. Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений |
| 3. Мониторинг реализации муниципальной программы по формированию современной городской среды с использованием информационных систем, с возможностью ежегодной актуализации в случае необходимости. |
| 4. Реализация мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Таблица 9 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Предложения граждан по реализации национальных проектов Российской Федерации в автономном округе, учтенные в муниципальной программе** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Предложение | Номер, наименование мероприятия | Наименование целевого | Описание механизма реализации предложения | Ответственный исполнитель |
| (таблица 2) | показателя (таблица 1) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Строительство и реконструкция водоочистных сооружений | 1.2. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | Доведение доли населения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения с 32,0% до 90,0% в период до 1 января 2021 года. | Софинансирование мероприятия муниципальной программы за счет средств местного бюджета и бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в соответствии с заключаемым соглашением в порядке, установленном постановлением Правительства ХМАО - Югры от 05.10.2018 № 347-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство водоочистных сооружений . | Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации города Пыть-Яха |
|
| 2 | Замена сетей водоснабжения, сокращение доли ветхих сетей, использование коммуникаций из современных материалов | 3.1. Проведение капитального ремонта (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду | Доведение доли замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения до 5% в период до 1 января 2031 года. | Софинансирование мероприятия муниципальной программы за счет средств местного бюджета и бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в соответствии с заключаемым соглашением в порядке, установленном постановлением Правительства ХМАО - Югры от 05.10.2018 № 347-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда». Субсидия на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса, направленная на поддержку мероприятия по капитальному ремонту (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду, в том числе с применением композитных материалов. | Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации города Пыть-Яха |
| 3 | Благоустройство общественных территорий только по итогам общественного обсуждения проектов с учетом участия граждан в решении вопросов развития городской среды | 6.1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального образования, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», с 10% до 25% до 1 января 2024 года. | Ежегодное проведение рейтингового голосования по выбору общественных территорий для благоустройства в первоочередном порядке. | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации города Пыть-Яха |
| 4 | Регулярное (всесезонное) событийное наполнение общественных пространств через привлечение малого и среднего бизнеса, учреждений образования, культуры и спорта, общественности | 6.1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | Увеличение количества благоустроенных дворовых и общественных территорий с 91 до 144 единиц. | Организация и проведение спортивных, детских, массовых мероприятий (при приемке благоустройства объекта «Праздник двора, микрорайона»), «День соседей», «Выходи гулять» и т.п. | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации города Пыть-Яха |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Таблица 10 | |
|  | |
| **Адресный перечень дворовых и общественных территорий,** | |
| **подлежащих благоустройству в 2019 – 2024 годах** | |
|  |  |
| **№ п/п** | **Дворовые территории, подлежащие ремонту в рамках минимального перечня работ** |
|
| 1. | 1 мкр. «Центральный», дом 13 |
| 2. | 1 мкр. «Центральный», дом 2а |
| 3. | 1 мкр. «Центральный», дом 5 |
| 4. | 1 мкр. «Центральный», дом 12 |
| 5. | 1 мкр. «Центральный», дом 6 |
| 6. | 1 мкр. «Центральный», дом 7 |
| 7. | 1 мкр. «Центральный», дом 16 |
| 8. | 1 мкр. «Центральный», дом 17 |
| 9. | 1 мкр. «Центральный», дом 8 |
| 10. | 1 мкр. «Центральный», д. 9 |
| 11. | 1 мкр. «Центральный», д. 19 |
| 12. | 1 мкр. «Центральный», д. 20 |
| 13. | 1 мкр. «Центральный», д. 10 |
| 14. | 1 мкр. «Центральный», д. 11 |
| 15. | 1 мкр. «Центральный», д. 13 |
| 16. | 1 мкр. «Центральный», д. 18 |
| 17. | 1 мкр. «Центральный», д. 14 |
| 18. | 1 мкр. «Центральный», д. 15 |
| 19. | 2 мкр. «Нефтяников», дом 1 |
| 20. | 2 мкр. «Нефтяников», дом 2 |
| 21. | 2 мкр. «Нефтяников», дом 3 |
| 22. | 2 мкр. «Нефтяников», дом 8 |
| 23. | 2 мкр. «Нефтяников», дом 9 |
| 24. | 2 мкр. «Нефтяников», дом 10 |
| 25. | 2 мкр. «Нефтяников», дом 13 |
| 26. | 2 мкр. «Нефтяников», дом 27 |
| 27. | 2 мкр. «Нефтяников», дом 4 |
| 28. | 2 мкр. «Нефтяников», дом 5 |
| 29. | 2 мкр. «Нефтяников», дом 17 |
| 30. | 2 мкр. «Нефтяников», дом 14 |
| 31. | 2 мкр. «Нефтяников», дом 24 |
| 32. | 2 мкр. «Нефтяников», дом 25 |
| 33. | 2 мкр. «Нефтяников», д. 18 |
| 34. | 2 мкр. «Нефтяников», д. 19 |
| 35. | 2 мкр. «Нефтяников», д. 21 |
| 36. | 2 мкр. «Нефтяников», д. 7 |
| 37. | 2 мкр. «Нефтяников», д. 11 |
| 38. | 2 мкр. «Нефтяников», д. 12 |
| 39. | 2 мкр. «Нефтяников», д. 22 |
| 40. | 2 мкр. «Нефтяников», д. 23 |
| 41. | 2 мкр. «Нефтяников», д. 26 |
| 42. | 2 мкр. «Нефтяников», д. 27 |
| 43. | 2 мкр. «Нефтяников», д. 28 |
| 44. | 2 мкр. «Нефтяников», д. 29 |
| 45. | 2 мкр. «Нефтяников», д. 31 |
| 46. | 2а мкр. «Лесников», ул. Волжская дом 1 |
| 47. | 2а мкр. «Лесников», ул. Волжская дом 2 |
| 48. | 2а мкр. «Лесников», ул. Волжская дом 3 |
| 49. | 2а мкр. «Лесников», ул. Волжская дом 4 |
| 50. | 2а мкр. «Лесников», ул. Волжская дом 5 |
| 51. | 2а мкр. «Лесников», ул. Волжская дом 6 |
| 52. | 2а мкр. «Лесников», ул. Сибирская дом 1 |
| 53. | 2а мкр. «Лесников», ул. Сибирская дом 2 |
| 54. | 2а мкр. «Лесников», ул. Сибирская дом 3 |
| 55. | 2а мкр. «Лесников», ул. Железнодорожная, дом 3 |
| 56. | 2а мкр. «Лесников», ул. Железнодорожная, дом 4 |
| 57. | 2а мкр. «Лесников», ул. Советская, д. 35 |
| 58. | 2а мкр. «Лесников», ул. Сибирская, д. 8 |
| 59. | 2а мкр. «Лесников», ул. Сибирская, д. 10 |
| 60. | 2а мкр. «Лесников», ул. Сибирская, д. 12 |
| 61. | 2а мкр. «Лесников», ул. Советская, д. 26 |
| 62. | 2а мкр. «Лесников», ул. Советская, д. 28 |
| 63. | 2а мкр. «Лесников», ул. Советская, д. 30-30а |
| 64. | 2а мкр. «Лесников», ул. Советская, д. 32-32а |
| 65. | 2а мкр. «Лесников», ул. Железнодорожная, д. 6 |
| 66. | 2а мкр. «Лесников», ул. Железнодорожная, д. 7 |
| 67. | 2а мкр. «Лесников», ул. Советская, д. 37 |
| 68. | 2а мкр. «Лесников» ул. Советская, д. 7 |
| 69. | 2а мкр. «Лесников» ул. Советская, д. 13 |
| 70. | 2а мкр. «Лесников», ул. Советская, д. 41 |
| 71. | 2а мкр. «Лесников», ул. Советская, д. 41а |
| 72. | 2а мкр. «Лесников», ул. Советская, д. 39 |
| 73. | 2а мкр. «Лесников», ул. Советская, д. 16 |
| 74. | 2а мкр. «Лесников», ул. Советская, д. 20 |
| 75. | 2а мкр. «Лесников», ул. Советская, д. 22а |
| 76. | 2а мкр. «Лесников», ул. Советская, д. 43а |
| 77. | 2а мкр. «Лесников», ул. Советская, д. 47 |
| 78. | 2а мкр. «Лесников», ул. Советская, д. 49 |
| 79. | 2а мкр. «Лесников», ул. Железнодорожная, д. 1 |
| 80. | 2а мкр. «Лесников», ул. Железнодорожная, д. 2 |
| 81. | 2а мкр. «Лесников», ул. Железнодорожная, д. 2а |
| 82. | 3 мкр. «Кедровый», дом 51 |
| 83. | 3 мкр. «Кедровый», дом 96 |
| 84. | 3 мкр. «Кедровый», дом 100 |
| 85. | 3 мкр. «Кедровый» дом 18а |
| 86. | 3 мкр. «Кедровый» дом 39 |
| 87. | 3 мкр. «Кедровый», дом 40 |
| 88. | 3 мкр. «Кедровый», дом 41 |
| 89. | 3 мкр. «Кедровый», дом 52 |
| 90. | 3 мкр. «Кедровый», дом 56 |
| 91. | 3 мкр. «Кедровый», дом 58 |
| 92. | 3 мкр. «Кедровый», д. 44 |
| 93. | 3 мкр. «Кедровый», д. 90а |
| 94. | 3 мкр. «Кедровый», д. 59 |
| 95. | 3 мкр. «Кедровый», ул. Магистральная, д. 48 |
| 96. | 3 мкр. «Кедровый», д. 98 |
| 97. | 3 мкр. «Кедровый», ул. Есенина, д. 7 |
| 98. | 3 мкр. «Кедровый», ул. Есенина, д. 9 |
| 99. | 3 мкр. «Кедровый», ул. С. Урусова, д. 12 |
| 100. | 3 мкр. «Кедровый», ул. С. Урусова, д. 14 |
| 101. | 4 мкр. «Молодежный», дом 2 |
| 102. | 4 мкр. «Молодежный», дом 1 |
| 103. | 4 мкр. «Молодежный», дом 7 |
| 104. | 4 мкр. «Молодежный», дом 8 |
| 105. | 4 мкр. «Молодежный», д. 4 |
| 106. | 4 мкр. «Молодежный», д. 15 |
| 107. | 4 мкр. «Молодежный», д. 9 |
| 108. | 5 мкр. «Солнечный», дом 4 |
| 109. | 5 мкр. «Солнечный», дом 16 |
| 110. | 5 мкр. «Солнечный», дом 7 |
| 111. | 5 мкр. «Солнечный», дом 8 |
| 112. | 5 мкр. «Солнечный», дом 9 |
| 113. | 5 мкр. «Солнечный», дом 15 |
| 114. | 5 мкр. «Солнечный», дом 5 |
| 115. | 5 мкр. «Солнечный», дом 3 |
| 116. | 5 мкр. «Солнечный», дом 25а |
| 117. | 5 мкр. «Солнечный», дом 10/1 |
| 118. | 5 мкр. «Солнечный», дом 10/2 |
| 119. | 5 мкр. «Солнечный», дом 10/3 |
| 120. | 5 мкр. «Солнечный», д. 11 |
| 121. | 5 мкр. «Солнечный», д. 10 |
| 122. | 5 мкр. «Солнечный», д. 12 |
| 123. | 5 мкр. «Солнечный», д. 17 |
| 124. | 5 мкр. «Солнечный», д. 18 |
| 125. | 5 мкр. «Солнечный», д. 14 |
| 126. | 5 мкр. «Солнечный», д. 20 |
| 127. | 5 мкр. «Солнечный», д. 21 |
| 128. | 5 мкр. «Солнечный», д. 26 |
| 129. | 5 мкр. «Солнечный», д. 29 |
| 130. | 5 мкр. «Солнечный», д. 30 |
| 131. | 6 мкр. «Пионерный», дом 61 |
| 132. | 6 мкр. «Пионерный», ул. Высоцкого, дом 4 |
| 133. | 7 мкр. «Газовиков», дом 26 |
| 134. | 7 мкр. «Газовиков», дом 28 |
| 135. | 7 мкр. «Газовиков», дом 29 |
| 136. | 7 мкр. «Газовиков», дом 30 |
| 137. | 7 мкр. «Газовиков», д. 1а |
| 138. | 10 мкр. «Мамонтово», д. 26а |
|  | **Общественные территории, подлежащие благоустройству** |
| 1. | Благоустройство 1 мкр. «Центральный», парк «Сказка» |
| 2. | Благоустройство 3 мкр. «Кедровый», аллея (сквер) имени Сергея Есенина |
| 3. | Благоустройство 1 мкр. «Центральный», площадь Мира. |
| 4. | Благоустройство 1 мкр. «Центральный», аллея имени Евгения Алмазова от ул. Центральной в северо-восточном направлении вглубь микрорайона и в северо-западном направлении от ул. Первопроходцев. |
| 5. | Благоустройство 2 мкр. «Нефтяников», сквер «Сиверко» |
| 6. | Благоустройство 4 мкр. «Молодежный», сквер «Вдохновение» |
| 7. | Благоустройство 5 мкр. «Солнечный», «Мемориальный комплекс-Монумент Славы и Вечного огня». |
| 8. | Благоустройство 2 мкр. «Нефтяников», ул. Николая Самардакова реконструкция тротуара и ремонт торшерного электроосвещения по всей протяженности от ул. Центральная до ул. Нефтяников |
| 9. | Благоустройство 2 «А» мкр. (Старый Пыть-Ях), устройство тротуара вдоль ул. Советская |
| 10. | Благоустройство 2 «А» мкр. (Старый Пыть-Ях), строительство «Скейт парка» в районе ГДК «Россия». |
| 11. | Благоустройство 4 мкр. «Молодежный», парк Победы |

Таблица 11

**Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование элемента | Визуализация элемента |
| 1 | Урна 1 |  |
| 2 | Урна 2 |  |
| 3 | Урна 3 |  |
| 4 | Скамья 1 |  |
| 5 | Скамья 2 |  |
| 6 | Скамья 3 |  |
| 7 | Лавка 4 |  |
| 8 | Лавка 5 |  |
| 9 | Лавка 6 |  |
| 10 | Лавка 7 |  |
| 11 | Уличный фонарь 1 |  |
| 12 | Уличный  фонарь 2 |  |
| 13 | Уличный  фонарь 3 |  |
| 14 | Уличный  фонарь 4 |  |
| 15 | Уличный  фонарь 5 |  |
| 16 | Беседка 1 |  |
| 17 | Беседка 2 |  |
| 18 | Беседка 3 |  |
| 19 | Стол со  скамьями без навеса |  |
| 20 | Велопарковка  1 |  |
| 21 | Велопарковка 2 |  |
| 22 | Качели |  |
| 23 | Сиденье для качелей возрастная группа 1-3 лет |  |
| 24 | Сиденье для  качелей возрастная группа 3-12 лет |  |
| 25 | Диван-качели |  |
| 26 | Скамейка  детская "Крокодил" |  |
| 27 | Скамейка  детская "Улитка" |  |
| 28 | Карусель 1 |  |
| 29 | Карусель 2 |  |
| 30 | Качалка-  балансир малая |  |
| 31 | Качалка-  балансир большая |  |
| 32 | Качалка на  пружине "Вертолетик" |  |
| 33 | Песочница 1 |  |
| 34 | Песочница 2 |  |
| 35 | Горка «Мини» |  |
| 36 | ДИК 1  возрастная группа  4-7 лет |  |
| 37 | ДИК 2  возрастная группа  4-7 лет |  |
| 38 | ДИК 3  возрастная группа  6-12 лет |  |
| 39 | ДИК 4  возрастная группа  6-12 лет |  |
| 40 | ДИК 5 |  |
| 41 | ДИК 6 |  |
| 42 | Детский  спортивный комплекс 1 |  |
| 43 | Детский  спортивный комплекс 2 |  |
| 44 | Брусья  параллельные |  |
| 45 | Ограждение спортивных площадок |  |
| 46 | Ограждение 1 |  |
| 47 | Ограждение 2 |  |