

**Ханты-Мансийский автономный округ-Югра**

**муниципальное образование**

**городской округ город Пыть-Ях**

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

О внесении изменений в

постановление администрации

города от 11.12.2018 № 437-па

«Об утверждении муниципальной

программы «Содержание городских

территорий, озеленение и благоустройство

в городе Пыть-Яхе»

(в ред. от 11.06.2019 № 208-па;

от 16.09.2019 № 352-па,

от 03.12.2019 № 480-па)

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", постановлением администрации города от 30.08.2018 № 259 «О модельной муниципальной программе муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации» с целью улучшения условий проживания граждан, повышение уровня комфортности пребывания на территории города, внести в постановление администрации города от 11.12.2018 № 437-па «Об утверждении муниципальной программы «Содержание городских

территорий, озеленение и благоустройство в городе Пыть-Яхе» следующие изменения:

1. 1. В приложении к постановлению:

 1.1. Строку «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Параметры финансового обеспечениямуниципальной программы\*\* | Объем финансирования муниципальной программы на период 2019-2025 годы и период до 2030 года составляет 709617,6 тыс. рублей, местный бюджет. В том числе по годам:2019 год – 66808,9 тыс. рублей.2020 год – 64 696,7 тыс. рублей;2021 год – 60 206,2 тыс. рублей;2022 год – 60 356,2 тыс. рублей;2023 год – 57 361,2 тыс. рублей;2024 год – 57 441,2 тыс. рублей;2025 год – 57 291,2 тыс. рублей;2026-2030 – 286 456,0 тыс. рублей;Объемы ассигнований бюджетных средств подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета на соответствующий год. |

1.2. Таблицы 2, 3 приложения к постановлению изложить в новой редакции.

2. Отделу по наградам, связям с общественными организациями и СМИ управления делами (О.В. Кулиш) опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник».

3. Отделу по информационным ресурсам (А.А. Мерзляков) разместить постановление на официальном сайте администрации города в сети Интернет

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города (направление деятельности жилищно-коммунального комплекса).

Глава города Пыть-Яха А.Н. Морозов

Таблица 2

|  |
| --- |
| Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
| п/п | всего | в том числе |
|   | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Организация освещения улиц, территорий микрорайонов |   | **всего** | **178177,5** | **16 590,8** | **14 689,7** | **14 689,7** | **14 689,7** | **14689,7** | **14689,7** | **14689,7** | **73448,5** |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | 178177,5 | 16 590,8 | 14 689,7 | 14 689,7 | 14 689,7 | 14689,7 | 14689,7 | 14689,7 | 73448,5 |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1 | Электроэнергия (показатель № 1 из таблицы 1) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **всего** | 126448,3 | 12 268,3 | 10 380,0 | 10 380,0 | 10 380,0 | 10380,0 | 10380,0 | 10380,0 | 51900,0 |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | 126448,3 | 12 268,3 | 10 380,0 | 10 380,0 | 10 380,0 | 10380,0 | 10380,0 | 10380,0 | 51900,0 |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.2 | Обслуживание и содержание электрооборудования и электрических сетей (показатель № 1 из таблицы 1) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **всего** | 51 729,2 | 4 322,5 | 4 309,7 | 4 309,7 | 4 309,7 | 4 309,7 | 4 309,7 | 4 309,7 | 21548,5 |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | 51 729,2 | 4 322,5 | 4 309,7 | 4 309,7 | 4 309,7 | 4 309,7 | 4 309,7 | 4 309,7 | 21548,5 |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2 |  Организация озеленения и благоустройства территории города, охрана, защита, воспроизводство зеленых насаждений  |   | **всего** | **91 598,0** | **6955,2** | **7694,8** | **7694,8** | **7694,8** | **7694,8** | **7694,8** | **7694,8** | **38474,0** |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | 91 598,0 | 6955,3 | 7694,8 | 7694,8 | 7694,8 | 7694,8 | 7694,8 | 7694,8 | 38474,0 |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.1. | Охрана, защита и восстановление зеленых насаждений в парках и скверах, ремонт малых архитектурных форм. Прореживание в лесопарковых зонах вдоль пешеходных дорожек, троп от поросли и поврежденных деревьев. (показатель № 2 из таблицы 1) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **всего** | 28 384,3 | 1730,2 | 2423,1 | 2423,1 | 2423,1 | 2423,1 | 2423,1 | 2423,1 | 12115,5 |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | 28 384,3 | 1730,2 | 2423,1 | 2423,1 | 2423,1 | 2423,1 | 2423,1 | 2423,1 | 12115,5 |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.2. | Озеленение городских объектов (оформление и ремонт цветников, содержание газонов на городских объектах ) (показатель № 3 из таблицы 1)  | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **всего** | 63 017,0 | 5028,3 | 5271,7 | 5271,7 | 5271,7 | 5271,7 | 5271,7 | 5271,7 | 26358,5 |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | 63 017,0 | 5028,3 | 5271,7 | 5271,7 | 5271,7 | 5271,7 | 5271,7 | 5271,7 | 26358,5 |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.3 | Озеленение городских объектов (оформление и ремонт цветников, содержание газонов на городских объектах) (показатель № 3 из таблицы 1)  | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **всего** | 196,7 | 196,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | 196,7 | 196,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3 | Содержание мест захоронения |   | **всего** | **74936,2** | **7027,6** | **8242,6** | **8242,6** | **8242,6** | **5397,6** | **5397,6** | **5397,6** | **26988,0** |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | 74936,2 | 7027,6 | 8242,6 | 8242,6 | 8242,6 | 5 397,6 | 5 397,6 | 5 397,6 | 26988,0 |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.1. | Содержание мест захоронения (показатель № 4 из таблицы 1) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **всего** | 74936,2 | 7027,6 | 8242,6 | 8242,6 | 8242,6 | 5397,6 | 5397,6 | 5397,6 | 26988,0 |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | 74936,2 | 7027,6 | 8242,6 | 8242,6 | 8242,6 | 5397,6 | 5397,6 | 5397,6 | 26988,0 |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4. | Создание условий для массового отдыха жителей города, и организация обустройства мест массового отдыха (показатель № 5 из таблицы 1) Подготовка мест массового отдыха к праздничным мероприятиям: Масленица, 1 Мая, 9 Мая, День Молодежи, День России, День Российского флага, День защиты детей, День города, в том числе: | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **всего** | **76062,7** | **6025,3** | **6793,4** | **6343,4** | **6493,4** | **6343,4** | **6423,4** | **6273,4** | **31367,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 76062,7 | 6025,3 | 6793,4 | 6343,4 | 6493,4 | 6343,4 | 6423,4 | 6273,4 | 31367,0 |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.1 | Оформление доски Почета | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам/Отдел по наградам, связям с общественными организациями и СМИ управления делами | **всего** | 1 092,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 455,0 |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | 1 092,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 455,0 |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.2 | Приобретение, транспортировка и монтаж МАФ (урн, скамеек и прочего оборудования, шт.) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **всего** | 677,3 | 227,3 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | 677,3 | 227,3 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.3 | Приобретение флагов России, ХМАО, г.Пыть-Ях, в том числе транспортировка | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **всего** | 280,0 | 70,0 | 0,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | 280,0 | 70,0 | 0,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.4 | Приобретение флагов расцвечивания для флаговой композиции и улиц города | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам/Отдел по культуре и искусству | **всего** | 370,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | 370,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.5 | Монтаж, демонтаж уличных флагов расцвечивания; баннеров, растяжек, подключение электроаппаратуры и обслуживание | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам/Отдел по культуре и искусству | **всего** | 10131,6 | 561,6 | 870,0 | 870,0 | 870,0 | 870,0 | 870,0 | 870,0 | 4350,0 |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | 10131,6 | 561,6 | 870,0 | 870,0 | 870,0 | 870,0 | 870,0 | 870,0 | 4350,0 |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.6 | Текущий ремонт и содержание городского туалета в праздничные дни (9 Мая, День защиты детей, День России, День молодежи, День Российского флага, День города) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам/Отдел по культуре и искусству | **всего** | 1 812,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 755,0 |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | 1 812,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 755,0 |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.7 | Транспортировка, монтаж, содержание, демонтаж биотуалетов в праздничные дни (Проводы зимы, 9 Мая, День города) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам/Отдел по культуре и искусству | **всего** | 636,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 265,0 |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | 636,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 265,0 |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.8 | Перекрытие улиц города и санитарная уборка улиц и объектов в праздничные дни | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам/Отдел по культуре и искусству | **всего** | 2 032,8 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 847,0 |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | 2 032,8 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 847,0 |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.9 | Подготовка к Новому году, в том числе строительство ледового городка, охрана, устройство новогодней иллюминации. Демонтаж городка и новогодней иллюминации (показатель 5.1 из таблицы 1)  | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **всего** | 59084,8  | 4755,8  | 4939,0  | 4939,0  | 4939,0  | 4939,0  | 4939,0  | 4939,0  | 24695,0  |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | 59031,1 | 4702,1  | 4939,0  | 4939,0  | 4939,0  | 4939,0  | 4939,0  | 4939,0  | 24695,0  |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5 | Летнее и зимнее содержание городских территорий (показатель № 6,8,9,10 из таблицы 1) | Всего | **всего** | **280603,4**  | **26055,7** | **23140,7**  | **23140,7**  | **23140,7**  | **23140,7**  | **23140,7**  | **23140,7**  | **115703,5**  |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | 280603,4  | 26055,7 | 23140,7  | 23140,7  | 23140,7  | 23140,7  | 23140,7  | 23140,7  | 115703,5  |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.1 | Летнее и зимнее содержание объектов благоустройства (показатель № 6 из таблицы 1) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **всего** | 66488,8 | 6105,4 | 5489,4  | 5489,4  | 5489,4  | 5489,4  | 5489,4  | 5489,4  | 27447,0  |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | 66488,8 | 6105,4 | 5489,4  | 5489,4  | 5489,4  | 5489,4  | 5489,4  | 5489,4  | 27447,0  |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **всего** | 66198,0  | 5814,6  | 5489,4  | 5489,4  | 5489,4  | 5489,4  | 5489,4  | 5489,4  | 27447,0  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 66198,0  | 5814,6  | 5489,4  | 5489,4  | 5489,4  | 5489,4  | 5489,4  | 5489,4  | 27447,0  |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ «Управление капитального строительства»  | **всего** | 290,8 | 290,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 290,8 | 290,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Зимнее и летнее содержание городских территорий, в том числе: летнее санитарное содержание городских территорий, покос травы, в т.ч. вывоз и утилизация травы и мусора; механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время; ремонт внутриквартальных проездов (ямочный ремонт) (показатель № 7,8 из таблицы 1) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **всего** | 175327,2 | 17092,2 | 14385,0  | 14385,0  | 14385,0  | 14385,0  | 14385,0  | 14385,0  | 71925,0  |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | 175327,2 | 17092,2 | 14385,0  | 14385,0  | 14385,0  | 14385,0  | 14385,0  | 14385,0  | 71925,0  |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.3 | Содержание, текущий ремонт, демонтаж МАФ, поставка и монтаж малых архитектурных форм (детские игровые (спортивные) комплексы, урны, скамейки) (показатель № 9 из таблицы 1) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **всего** | 23 414,9  | 1238,9  | 2016,0  | 2016,0  | 2016,0  | 2016,0  | 2016,0  | 2016,0  | 10080,0  |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | 23 414,9  | 1238,9  | 2016,0  | 2016,0  | 2016,0  | 2016,0  | 2016,0  | 2016,0  | 10080,0  |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.4 | Содержание городского фонтана (показатель № 10 из таблицы 1) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **всего** | 14 372,5 | 619,2 | 1250,3 | 1250,3 | 1250,3 | 1250,3 | 1250,3 | 1250,3 | 6251,5 |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | 14 372,5 | 619,2 | 1250,3 | 1250,3 | 1250,3 | 1250,3 | 1250,3 | 1250,3 | 6251,5 |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.5 | Подготовка ПИР на объекты общественного назначения (показатель № 11 из таблицы 1)  | МКУ «Управление капитального строительства»  | **всего** | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Повышение уровня культуры населения  | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **всего** | **8239,8** | **3154,3** | **4135,5** | **95,0** | **95,0** | **95,0** | **95,0** | **95,0** | **475,0** |
| федеральный бюджет |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | 8239,8 | 3154,3 | 4135,5 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 475,0 |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.1 | Участие в окружном конкурсе "Самый благоустроенный город, поселок, село" (показатель № 11 из таблицы 1) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **всего** | 1 045,0 | 0,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 475,0 |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | 1 045,0 | 0,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 475 |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.2 | Реализация проекта инициативного бюджетирования "Твоя инициатива - Твой бюджет" "Благоустройство дворовой территории в районе ж/д № 25,27 по ул. Св.Федорова, 3 мкр. "Кедровый" (показатель № 12 из таблицы 1) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **всего** | 7194,8 | 3154,3 | 4040,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | 7194,8 | 3154,3 | 4040,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **Всего по муниципальной программе:** |   | **всего** | **709617,6**  | **65808,9**  | **64696,7**  | **60206,2**  | **60356,2**  | **57361,2**  | **57441,2**  | **57291,2**  | **286456,0**  |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | 709617,6  | 65808,9  | 64696,7  | 60206,2  | 60356,2  | 57361,2  | 57441,2  | 57291,2  | 286456,0  |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности |   | всего | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Прочие расходы |   | всего | **709617,6**  | **65808,9**  | **64696,7**  | **60206,2**  | **60356,2**  | **57361,2**  | **57441,2**  | **57291,2**  | **286 456,0**  |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | 709617,6  | 65808,9  | 64696,7  | 60206,2  | 60356,2  | 57361,2  | 57441,2  | 57291,2  | 286 456,0  |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Ответственный исполнитель  | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | всего | **692252,4**  | **63492,1** | **63292,3**  | **58871,8**  | **58871,8**  | **56026,8**  | **55956,8**  | **55956,8**  | **279784,0**  |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | 692252,4  | 63492,1 | 63292,3  | 58871,8  | 58871,8  | 56026,8  | 55956,8  | 55956,8  | 279784,0  |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Соисполнитель № 1  | Отдел по наградам, связям с общественными организациями и СМИ управления делами | всего | **1 092,00** | **91,00** | **91,00** | **91,00** | **91,00** | **91,00** | **91,00** | **91,00** | **455,0** |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | 1 092,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 455,0 |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Соисполнитель № 2 | Отдел по культуре и искусству | всего | **14982,37** | **934,97** | **1 313,40** | **1 243,40** | **1 393,40** | **1243,40** | **1393,40** | **1243,40** | **6217,0** |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | 14982,37 | 934,97 | 1 313,40 | 1 243,40 | 1 393,40 | 1243,40 | 1393,40 | 1243,40 | 6217,0 |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Соисполнитель № 3  | МКУ «Управление капитального строительства»  | всего | 1290,8 | 1290,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 1290,8 | 1290,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей  | Наименование мероприятий (комплекса мероприятий, подпрограмм), обеспечивающих достижение результата | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы | Соотношение затрат и результатов (тыс.руб.) |
| общие затраты по соответствующим мероприятиям | в т.ч. бюджетные затраты |
| городского бюджета | федерального/окружного бюджета | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Доля улично-дорожных сетей, обеспеченных освещением в общей протяженности улично-дорожной сети, % | Электроэнергия, обслуживание и содержание электрооборудования и электрических сетей | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 178177,5 | 178177,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Избежание материального ущерба от лесных пожаров на территории лесопарковых зон площадью 2671,7 га, руб.  | Охрана, защита и восстановление зеленых насаждений в парках и скверах, ремонт малых архитектурных форм. Прореживание в лесопарковых зонах вдоль пешеходных дорожек, троп от поросли и поврежденных деревьев | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 384,3 | 28 384,3 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Оформление цветочных композиций, содержание газонов, м2 | Озеленение городских объектов (оформление и ремонт цветников, содержание газонов на городских объектах) | 142 227 | 142 227 | 142227 | 142227 | 142227 | 142227 | 142227 | 142227 | 142 227 | 63213,7 | 63213,7 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Содержание городского кладбища, м2 | Содержание мест захоронения | 53900,0 | 53900,0 | 53900,0 | 53900,0 | 53900,0 | 53900,0 | 53900,0 | 53900,0 | 53900,0 | 74936,2 | 74936,2 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Подготовка мест для массового отдыха и праздничных мероприятий, меропр. | Создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест массового отдыха | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 76062,7 | 76062,7 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1 | Строительство ледового городка, охрана, устройство новогодней иллюминации. Демонтаж городка и новогодней иллюминации (показатель из п.5) | В том числе: Подготовка к Новому году, в том числе строительство ледового городка, охрана, устройство новогодней иллюминации. Демонтаж городка и новогодней иллюминации  | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 59031,1 | 59031,1 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Зимнее и летнее содержание объектов благоустройства, м2 | Зимнее и летнее содержание объектов благоустройства | 262 993,67 | 262 993,67 | 262 993,67 | 262 993,67 | 262 993,67 | 262 993,67 | 262 993,67 | 262 993,67 | 262 993,67 | 66488,8 | 66488,8 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Улучшение санитарного состояния территорий города, м2 | Зимнее и летнее содержание городских территорий, в том числе: летнее санитарное содержание городских территорий, покос травы, в т.ч. вывоз и утилизация травы и мусора; механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время; ремонт внутриквартальных проездов (ямочный ремонт) | 649624 | 1 301840,15  | 1 301 840,15 | 1 301 840,15 | 1 301 840,15 | 1 301 840,15 | 1 301 840,15 | 1 301 840,15 | 1 301 840,15 | 175327,2 | 175327,2 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время, м2 | 164 326,8 | 164 326,8 | 164 326,8 | 164 326,8 | 164 326,8 | 164 326,8 | 164 326,8 | 164 326,8 | 164 326,8 |
| 9 | Обеспечение дворовых территорий жилых домов современным спортивным и игровым оборудованием на детских площадках, шт. | Содержание, текущий ремонт, демонтаж МАФ, поставка и монтаж малых архитектурных форм (детские игровые (спортивные) комплексы, урны, скамейки) | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 23414,9 | 23414,9 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Содержание городского фонтана, объект | Содержание городского фонтана | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14372,5 | 14372,5 | 0,0 | 0,0 |
| 11  | Подготовка ПИР на объекты общественного назначения, проект  | Подготовка ПИР на объекты общественного назначения  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Участие муниципального образования в окружном конкурсе "Самый благоустроенный город, поселок, село", меропр.  | Участие в окружном конкурсе "Самый благоустроенный город, поселок, село" | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1045,0 | 1045,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Реализация проекта инициативного бюджетирования "Твоя инициатива - Твой бюджет"  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7194,8 | 7194,8 | 0,0 | 0,0 |
|   | Всего по программе   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 709617,6 | 709617,6 | 0,0  | 0,0 |