

**Ханты-Мансийский автономный округ-Югра**

**муниципальное образование**

**городской округ город Пыть-Ях**

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

От 11.12.2018 № 437-па

Об утверждении муниципальной

программы «Содержание городских

территорий, озеленение и благоустройство

в городе Пыть-Яхе»

(в ред. от 24.11.2020 №507-па,

от 22.03.2021 №111-па,

от 01.06.2021 №230-па,

от 05.07.2021 №300-па,

от 12.08.2021 №380-па)

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", постановлением администрации города от 30.08.2018 № 259 «О модельной муниципальной программе муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации» с целью улучшения условий проживания граждан, повышение уровня комфортности пребывания на территории города, внести в постановление администрации города от 11.12.2018 № 437-па «Об утверждении муниципальной программы «Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство в городе Пыть-Яхе» следующие изменения:

1. Приложение к постановлению администрации города Пыть-Яхизложить в новой редакции, согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановления администрации города:
* от 11.06.2019 №208-па «О внесении изменений в постановление администрации города от 11.12.2018 № 437-па «Об утверждении муниципальной программы «Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство в городе Пыть-Яхе»;
* от 02.11.2020 №475-па «О внесении изменений в постановление администрации города от 11.12.2018 № 437-па «Об утверждении муниципальной программы «Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство в городе Пыть-Яхе» (в ред. от 11.06.2019 № 208-па; от 16.09.2019 № 352-па, от 03.12.2019 № 480-па, от 31.12.2019 № 551-па, от 31.01.2020 №22-па, от 31.03.2020 №119-па);
* от 11.01.2021 №05-па «О внесении изменений в постановление администрации города от 11.12.2018 № 437-па «Об утверждении муниципальной программы «Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство в городе Пыть-Яхе» (в ред. от 24.11.2020 №507-па).
1. Управлению по внутренней политике администрации города (Э.Д. Кокоев) опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник».
2. Отделу по информационным ресурсам (А.А. Мерзляков) разместить постановление на официальном сайте администрации города в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города (направление деятельности жилищно-коммунального комплекса).

Глава города Пыть-Яха А.Н. Морозов

Приложение

к постановлению администрации

города Пыть-Ях

 от 22.03.2021 №111-па

Паспорт муниципальной программы

«Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство

в городе Пыть-Яхе»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименованиемуниципальной программы | Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство в городе Пыть-Яхе (далее – также Программа) |
| Дата утверждениямуниципальной программы(наименование и номерсоответствующегонормативного правового акта)  | Постановление администрации города Пыть-Яха от 11.12.2018 №437-па |
| Ответственный исполнительмуниципальной программы | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам. |
| Соисполнителимуниципальной программы | 1. Отдел по культуре и искусству администрации города Пыть-Яха.
2. Управление по внутренней политике администрации города Пыть-Яха.
3. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Пыть-Яха».
4. Управление архитектуры и градостроительства администрации города Пыть-Яха.
 |
| Цели муниципальной программы | Улучшение условий проживания граждан, повышение уровня комфортности пребывания на территории города.  |
| Задачи муниципальной программы | 1. Организация освещения улиц.2. Озеленение городской территории.3. Содержание мест захоронения.4. Содержание и текущее обслуживание существующих объектов благоустройства, городских территорий в соответствии с установленными Правилами и нормами. 5. Летнее и зимнее содержание городских территорий.6. Повышение уровня культуры населения. |
| Подпрограммы  | - |
| Портфели проектов, проекты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, входящие в состав муниципальной программы, в том числе направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения. Наименование муниципального проекта, реализуемого на основе проектной инициативы на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, параметры финансового обеспечения | Муниципальная программа не содержит портфели проектов, проекты, направленные, в том числе, на реализацию в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре национальных проектов (программ) Российской Федерации, муниципальные проекты, реализуемые на основе проектной инициативы на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях.Муниципальная программа не содержит финансового обеспечения портфеля проектов, направленных на реализацию в муниципальном образовании городском округе городе Пыть-Ях по реализации в автономном округе национальных проектов (программ) РФ, реализуемых в составе муниципальных программ. |
| Целевые показателимуниципальной программы(в ред. от 12.08.2021 №380-па) | 1. Сохранение доли улично-дорожных сетей, обеспеченных освещением в общей протяженности улично-дорожной сети на уровне 54,4%.
2. Ежегодное избежание материального ущерба от лесных пожаров на территории лесопарковых зон площадью 2671,7 га.
3. Ежегодное оформление цветочных композиций, содержание газонов площадью 3219,74 м2.
4. Ежегодное содержание городского кладбища, в том числе уход за территорией, обустройство, охрана кладбища площадью 53 900 м2.
5. Ежегодная подготовка мест для массового отдыха и праздничных мероприятий – 8 ед.
6. Ежегодное зимнее и летнее содержание объектов общественного назначения площадью 92593,9 м2.
7. Ежегодное зимнее и летнее содержание городских территорий площадью 559580,0 м2.
8. Установка новых и ремонт существующих детских игровых и спортивных площадок, иных малых архитектурных форм благоустройства, с 2020 года в количестве не менее 64 шт.
9. Ежегодное содержание нежилого общественного сооружения «фонтан», объект.
10. Содержание и текущий ремонт объектов общественного назначения, в том числе подготовка ПИР, обустройство и ремонт лестничных спусков в микрорайонах города, к 2030 году - 8 объектов.
11. Ежегодное участие муниципального образования в окружном конкурсе "Самый благоустроенный город, поселок, село", мероприятие.
12. Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твоя инициатива - Твой бюджет», 4 ед.
13. Обеспечение 100% доли реализованных проектов, направленных на содействие развитию исторических и иных местных традиций в городе, в которых проведены мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами, к аналогичным проектам, отобранным по результатам конкурса на условиях инициативного бюджетирования.

Благоустройство территории Мемориальный комплекс - Монумент Славы и Вечного огня в 5 мкр. "Солнечный", к 2030 году - 3 мероприятия. |
| Сроки реализациимуниципальной программы(разрабатывается на срок от трех лет) | 2019-2025 годы и период до 2030 года |
| Параметры финансового обеспечениямуниципальной программы в ред. от 12.08.2021 №380-па | Объем финансирования муниципальной программы на период 2019-2025 годы и период до 2030 года составляет 836852,2тыс. рублей.В том числе по годам:2019 год – 65808,9 тыс. рублей.2020 год –154209,8 тыс. рублей;2021 год –136982,2\* тыс. рублей;2022 год – 61678,2 тыс. рублей;2023 год – 61528,2 тыс. рублей;2024 год – 57 441,2 тыс. рублей;2025 год – 57 291,2 тыс. рублей;2026-2030 – 286 456,0 тыс. рублей;Объемы ассигнований бюджетных средств подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета на соответствующий год. |

\*в том числе остатки безвозмездных поступлений по Договору пожертвования денежных средств юридическому лицу – резиденту РФ от 24.12.2020 № 2142020/2837Д в размере 44543,5 тыс.руб. неиспользованные по состоянию на 01.01.2021 г.

Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия и включает:

* ежегодное формирование перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением объемов финансирования в соответствии с мониторингом фактически достигнутых результатов путем сопоставления их с целевыми показателями реализации муниципальной программы, а также с изменением бюджетных ассигнований, предусмотренных законом (решением) о бюджете города на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период;
* передачу соисполнителю при необходимости части функций по реализации муниципальной программы;
* управление и контроль за реализацией мероприятий муниципальной программы, эффективное использование средств, выделенных на ее реализацию.

Реализацию муниципальной программы, контроль и оценку реализации осуществляет ответственный исполнитель – управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации города и соисполнители.

Управление, контроль за реализацией муниципальной программы, а также внесением в нее изменений осуществляется в соответствии с утвержденным постановлением администрации от 30.08.2018 № 259-па «О модельной муниципальной программе муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации».

Реализация программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством, в том числе, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением администрации от 24.09.2015 № 260-па «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования городской округ город Пыть-Ях и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» и иными нормативно-правовыми актами органов государственной власти и принимаемыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами.

Объем средств на реализацию основных мероприятий муниципальной программы за счет средств местного бюджета устанавливается решением Думы города о бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Выделение бюджетных ассигнований на реализацию программы осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью, лимитами бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год.

Соисполнители муниципальной программы несут ответственность за реализацию мероприятий муниципальной программы, эффективное и целевое использование средств, в части соответствующей подпрограммы (подпрограмм), в реализации которой предполагается их участие.

Соисполнитель муниципальной программы ежемесячно, до 1 числа месяца, следующего за отчетным, представляет ответственному исполнителю муниципальной программы информацию:

* о ходе реализации программных мероприятий за отчетный период, и причинах невыполнения программных мероприятий (освоение финансирования по программе план/факт, % освоения от доведенных лимитов бюджетных ассигнований);
* о ходе размещения заказов (в том числе о сложившейся экономии) и выполнении заключенных муниципальных контрактов (причины несоблюдения сроков, а также неисполнения календарного плана заключенных муниципальных контрактов);
* пояснительную записку об этапах освоения денежных средств по мероприятиям программы, возможных негативных факторах при реализации муниципальной программы и мерах по их преодолению;
* о наличии, объемах и состоянии объектов незавершенного строительства;
* о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований).

Реализация программных мероприятий осуществляется путем закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Муниципальная программа не предусматривает внедрение и применение технологий бережливого производства, направленных как на совершенствование системы государственного и муниципального управления, так и на стимулирование применения ЛИН-технологий при оказании государственной и муниципальной поддержки.

Муниципальная программа не предусматривает реализацию портфелей проектов, проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе направленных на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации.

В муниципальной программе в соответствии с ее целями и задачами предусмотрены:

* предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, в том числе некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, в соответствии со статьями 78, 78.1 [Бюджетного кодекса](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5C8f21b21c-a408-42c4-b9fe-a939b863c84a.html) Российской Федерации.

Приложение

к постановлению администрации

города Пыть-Яха

Таблица 1

от 12.08.2021 № 380-па

Целевые показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № показателя | Наименование целевых показателей  | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам | Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Доля улично-дорожных сетей, обеспеченных освещением в общей протяженности улично-дорожной сети, % | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 |
| 2 | Избежание материального ущерба от лесных пожаров на территории лесопарковых зон площадью 2671,7 га, руб.  |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |
| 3 | Оформление цветочных композиций, содержание газонов, м2 | 142 227 | 142 227 | 142 227 | 3219,74 | 3219,74 | 3219,74 | 3219,74 | 3219,74 | 3219,74 |
| 4 | Содержание городского кладбища, м2 (уход за территорией, обустройство, охрана кладбища - общая площадь 53900 м2) | 53 900 | 53 900 | 53 900 | 53 900 | 53 900 | 53 900 | 53 900 | 53 900 | 53 900 |
| 5 | Подготовка мест для массового отдыха и праздничных мероприятий, меропр. | 7 | 8 | 7 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 6 | Зимнее и летнее содержание объектов общественного назначения, м2 | 262 993,67 | 262 993,67 | 262 993,67 | 92593,9 | 92593,9 | 92593,9 | 92593,9 | 92593,9 | 92593,9 |
| 7 | Зимнее и летнее содержание городских территорий, м2 | 813 951 | 1 466 167 | 1 466 167 | 559 580 | 559 580 | 559 580 | 559 580 | 559 580 | 559 580 |
| 8 | Установка новых и ремонт существующих детских игровых и спортивных площадок, иных малых архитектурных форм благоустройства, шт. | 62 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 9 | Содержание нежилого общественного сооружения «фонтан», объект | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Содержание и текущий ремонт объектов общественного назначения, в том числе подготовка ПИР, обустройство и ремонт лестничных спусков в микрорайонах города, объект | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 11 | Участие муниципального образования в окружном конкурсе "Самый благоустроенный город, поселок, село", меропр.  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Реализация проекта инициативного бюджетирования "Твоя инициатива - Твой бюджет, объект  | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | Обеспечение доли реализованных проектов, направленных на содействие развитию исторических и иных местных традиций в городе, в которых проведены мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами, к аналогичным проектам, отобранным по результатам конкурса на условиях инициативного бюджетирования, % | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 14 | Благоустройство территории Мемориальный комплекс - Монумент Славы и Вечного огня в 5 мкр. "Солнечный", меропр. | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |

 П.1 Расчет: 41,281\*100:75,949=54,4, где 75,949 км линий электросетей; 41,281 км улиц, дорог, обеспеченных освещением;

П.2 В соответствии со сводной ведомостью объемов и перечнем работ по озеленению и благоустройству городских территорий к муниципальным контрактам;
П.3 В соответствии со сводной ведомостью объемов и перечнем работ по озеленению и благоустройству городских территорий к муниципальным контрактам;
П.4 Распоряжение администрации города от 13.01.2020 № 37-ра «Об утверждении муниципального задания для муниципального автономного учреждения «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;

П.5 Работы выполняются в соответствии с техническими заданиями к муниципальным контрактам по направлениям;
П.6 Работы выполняются в соответствии с техническими заданиями к муниципальным контрактам по направлениям;
П.7 Работы выполняются в соответствии с техническими заданиями по направлениям к муниципальным контрактам;
П.8 Работы выполняются в соответствии с техническими заданиями по направлениям к муниципальным контрактам;
П.9 Работы выполняются в соответствии с техническими заданиями по направлениям к муниципальным контрактам;
П.10 Договор от 13.05.2014 № 02-79 о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения;
П.11 НПА округа о проведении конкурса.
П.12 Реализация проекта инициативного бюджетирования "Твоя инициатива - Твой бюджет"- в соответствии со сводной ведомостью объемов и перечнем работ;

П.13 Рассчитывается по формуле: КНПиРфк / КНПиРпл x 100, где:

КНПиРфк - количество реализованных проектов инициативного бюджетирования, направленных на содействие развитию исторических и иных местных традиций в городе, в которых проведены мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами;

КНПиРпл - количество отобранных проектов инициативного бюджетирования, направленных на содействие развитию исторических и иных местных традиций в городе, в которых проведены мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами.

П.14 Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности - в соответствии со сводной ведомостью объемов и перечнем работ к муниципальным контрактам

Таблица 2

от 12.08.2021 № 380-па

|  |
| --- |
| Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
| п/п | всего | в том числе |
|   | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Организация освещения улиц, территорий микрорайонов |   | **всего** | **182262,1** | **16590,8** | **17486,0** | **15978,0** | **14689,7** | **14689,7** | **14689,7** | **14689,7** | **73448,5** |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | **182262,1** | **16590,8** | **17486,0** | 15978,0 | 14 689,7 | 14689,7 | 14689,7 | 14689,7 | 73448,5 |
| иные источники финансирования |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1 | Электроэнергия (показатель № 1 из таблицы 1) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **всего** | 131103,5 | 12268,3 | 13146,9 | 12268,3 | 10380,0 | 10380,0 | 10380,0 | 10380,0 | 51900,0 |
| федеральный бюджет |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | 131103,5 | 12268,3 | 13146,9 | 12268,3 | 10 380,0 | 10380,0 | 10380,0 | 10380,0 | 51900,0 |
| иные источники финансирования |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.2 | Обслуживание и содержание электрооборудования и электрических сетей (показатель № 1 из таблицы 1) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **всего** | 51158,6 | 4322,5 | 4339,1 | 3709,7 | 4309,7 | 4309,7 | 4309,7 | 4309,7 | 21548,5 |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | 51158,6 | 4 322,5 | 4339,1 | 3709,7 | 4 309,7 | 4 309,7 | 4 309,7 | 4 309,7 | 21548,5 |
| иные источники финансирования |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2 |  Организация озеленения и благоустройства территории города, охрана, защита, воспроизводство зеленых насаждений  | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам  | **всего** | **84977,4** | **6955,3** | **3497,2** | **5271,7** | **7694,8** | **7694,8** | **7694,8** | **7694,8** | **38474,0** |
| федеральный бюджет |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | 84977,4 | 6955,3 | 3497,2 | 5271,7 | 7694,8 | 7694,8 | 7694,8 | 7694,8 | 38474,0 |
| иные источники финансирования |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.1. | Охрана, защита и восстановление зеленых насаждений в парках и скверах, ремонт малых архитектурных форм. Прореживание в лесопарковых зонах вдоль пешеходных дорожек, троп от поросли и поврежденных деревьев (показатель № 2 из таблицы 1) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **всего** | 23538,1 | 1730,2 | 0,0 | 0,0 | 2423,1 | 2423,1 | 2423,1 | 2423,1 | 12115,5 |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | 23538,1 | 1730,2 | 0,0 | 0,0 | 2423,1 | 2423,1 | 2423,1 | 2423,1 | 12115,5 |
| иные источники финансирования |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.2. | Озеленение городских объектов (оформление и ремонт цветников, содержание газонов на городских объектах) (показатель № 3 из таблицы 1)  | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **всего** | 61242,6 | 5028,4 | 3497,2 | 5271,7 | 5271,7 | 5271,7 | 5271,7 | 5271,7 | 26358,5 |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | 61242,6 | 5028,4 | 3497,2 | 5271,7 | 5271,7 | 5271,7 | 5271,7 | 5271,7 | 26358,5 |
| иные источники финансирования |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.3 | Озеленение городских объектов (оформление и ремонт цветников, содержание газонов на городских объектах) (показатель № 3 из таблицы 1)  | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **всего** | 196,7 | 196,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | 196,7 | 196,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3 | Содержание мест захоронения (показатель № 4 из таблицы 1) |  Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **всего** | **82207,6** | **7027,6** | **8652,0** | **9615,6** | **9564,6** | **9564,6** | **5397,6** | **5397,6** | **26988,0** |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | 82207,6 | 7027,6 | 8652,0 | 9615,6 | 9564,6 | 9564,6 | 5 397,6 | 5 397,6 | 26988,0 |
| иные источники финансирования |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.1. | Содержание мест захоронения (показатель № 4 из таблицы 1) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **всего** | 82181,6 | 7027,6 | 8626,0 | 9615,6 | 9564,6 | 9564,6 | 5397,6 | 5397,6 | 26988,0 |
| федеральный бюджет |   |   |   |  |  |  |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |  |  |  |   |   |   |
| местный бюджет | 82181,6 | 7027,6 | 8626,0 | 9615,6 | 9564,6 | 9564,6 | 5397,6 | 5397,6 | 26988,0 |
| иные источники финансирования |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.2. | Увековечение памяти участников Великой отечественной войны (показатель № 4 из таблицы 1) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **всего** | 26,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 26,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Создание условий для массового отдыха жителей города, организация обустройства мест массового отдыха (показатель № 5 из таблицы 1) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **всего** | **86783,8** | **6025,3** | **14623,2** | **9234,7** | **6493,4** | **6343,4** | **6423,4** | **6273,4** | **31367,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | **86783,8** | **6025,3** | **14623,2** | **9234,7** | **6493,4** | **6343,4** | **6423,4** | **6273,4** | **31367,0** |
| иные источники финансирования |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.1 | Оформление доски Почета (показатель № 5 из таблицы 1) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам/ Управление по внутренней политике администрации города | **всего** | 1092,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 455,0 |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | 1 092,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 455,0 |
| иные источники финансирования |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.2 | Приобретение, транспортировка и монтаж МАФ (урн, скамеек и прочего оборудования, шт.) (показатель № 5 из таблицы 1)  | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **всего** | 3680,4 | 227,2 | 300,0 | 3153,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | 3680,4 | 227,2 | 300,0 | 3153,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.3 | Приобретение флагов, баннеров, растяжек (показатель № 5 из таблицы 1) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **всего** | 365,0 | 70,0 | 0,0 | 155,0 | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | 365,0 | 70,0 | 0,0 | 155,0 | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.4 | Оформление флаговых композиций (показатель № 5 из таблицы 1) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам/Отдел по культуре и искусству | **всего** | 406,4 | 0,0 | 106,4 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | 406,4 | 0,0 | 106,4 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.5 | Монтаж, демонтаж уличных флагов расцвечивания; баннеров, растяжек, подключение электроаппаратуры и обслуживание (показатель № 5 из таблицы 1) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам/Отдел по культуре и искусству | **всего** | 9811,6 | 561,6 | 727,5 | 692,5 | 870,0 | 870,0 | 870,0 | 870,0 | 4350,0 |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | 9811,6 | 561,6 | 727,5 | 692,5 | 870,0 | 870,0 | 870,0 | 870,0 | 4350,0 |
| иные источники финансирования |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.6 | Текущий ремонт и содержание городского туалета в праздничные дни (9 Мая, День защиты детей, День России, День молодежи, День Российского флага, День города) (показатель № 5 из таблицы 1) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам/Отдел по культуре и искусству | **всего** | 1815,2 | 151,0 | 154,2 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 755,0 |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | 1 815,2 | 151,0 | 154,2 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 755,0 |
| иные источники финансирования |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.7 | Транспортировка, монтаж, содержание, демонтаж биотуалетов в праздничные дни (Проводы зимы, 9 Мая, День города) (показатель № 5 из таблицы 1) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам/Отдел по культуре и искусству | **всего** | 583,0 | 53,0 | 0,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 265,0 |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | 583,0 | 53,0 | 0,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 265,0 |
| иные источники финансирования |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.8 | Перекрытие улиц города и санитарная уборка улиц и объектов в праздничные дни (показатель № 5 из таблицы 1) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам/Отдел по культуре и искусству | **всего** | 1694,0 | 169,4 | 0,0 | 0,0 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 847,0 |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | 1694,0 | 169,4 | 0,0 | 0,0 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 847,0 |
| иные источники финансирования |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.9 | Подготовка к Новому году, в том числе строительство ледового городка, охрана, устройство новогодней иллюминации. Демонтаж городка и новогодней иллюминации (показатель 5 из таблицы 1)  | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **всего** | 64630,0 | 4702,1  | 10537,9 | 4939,0  | 4939,0  | 4939,0  | 4939,0  | 4939,0  | 24695,0  |
| федеральный бюджет |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | 64630,0 | 4702,1  | 10537,9 | 4939,0  | 4939,0  | 4939,0  | 4939,0  | 4939,0  | 24695,0  |
| иные источники финансирования |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| 4.10. | Подготовка к проведению празднования 75-летия Победы в Великой отечественной Войне (показатель 5 таблицы №1) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам/Отдел по культуре и искусству/ Управление архитектуры и градостроительства/ МКУ «Управление капитального строительства» | **всего** | 906,2 | 0,0 | 906,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 906,2 | 0,0 | 906,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11. | Подготовка к проведению празднования юбилейных дат (30-летие со дня образования города Пыть-Яха и 90-летие со дня образования автономного округа) (показатель №5 таблицы №1) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам/Отдел по культуре и искусству/ Управление архитектуры и градостроительства/ МКУ «Управление капитального строительства» | **всего** | 1800,0 | 0,0 | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 1800,0 | 0,0 | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Летнее и зимнее содержание городских территорий**  | **Управление по ЖКК, транспорту и дорогам** | **всего** | **297319,7** | **26055,7** | **24158,6** | **38839,1** | **23140,7** | **23140,7** | **23140,7** | **23140,7** | **115703,5** |
| **федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **бюджет автономного округа** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **местный бюджет** | **297319,7** | **26055,7** | **24158,6** | **38839,1** | **23140,7** | **23140,7** | **23140,7** | **23140,7** | **115703,5** |
| иные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Зимнее и летнее содержание объектов благоустройства (показатель № 6 из таблицы 1) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам/ МКУ «Управление капитального строительства», в том числе по соисполнителям | **всего** | 59434,4 | 6105,4 | 3924,4 | 0,0 | 5489,4 | 5489,4 | 5489,4 | 5489,4 | 27447,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 59434,4 | 6105,4 | 3924,4 | 0,0 | 5489,4 | 5489,4 | 5489,4 | 5489,4 | 27447,0 |
| иные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Зимнее и летнее содержание городских территорий, в том числе: летнее санитарное содержание городских территорий, покос травы, в т.ч. вывоз и утилизация травы и мусора; механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время; ремонт внутриквартальных проездов (ямочный ремонт) (показатель № 7 из таблицы 1) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **всего** | 193676,5 | 17092,2 | 16886,1 | 30233,2 | 14385,0 | 14385,0 | 14385,0 | 14385,0 | 71925,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 193676,5 | 17092,2 | 16886,1 | 30233,2 | 14385,0 | 14385,0 | 14385,0 | 14385,0 | 71925,0 |
| иные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Содержание, текущий ремонт, демонтаж МАФ, поставка и монтаж малых архитектурных форм (детские игровые (спортивные) комплексы, урны, скамейки) (показатель № 8 из таблицы 1) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **всего** | 25143,9 | 1238,9 | 2005,9 | 3755,1 | 2016,0 | 2016,0 | 2016,0 | 2016,0 | 10080,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 25143,9 | 1238,9 | 2005,9 | 3755,1 | 2016,0 | 2016,0 | 2016,0 | 2016,0 | 10080,0 |
| иные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Содержание городского фонтана (показатель № 9 из таблицы 1) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **всего** | 13214,1 | 619,2 | 1342,2 | 0,0 | 1250,3 | 1250,3 | 1250,3 | 1250,3 | 6251,5 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 13214,1 | 619,2 | 1342,2 | 0,0 | 1250,3 | 1250,3 | 1250,3 | 1250,3 | 6251,5 |
| иные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Содержание и текущий ремонт объектов общественного назначения, в том числе подготовка ПИР (показатель № 10 из таблицы 1) | МКУ «Управление капитального строительства» | **всего** | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. | ПИР, обустройство и ремонт лестничных спусков в микрорайонах города (показатель № 10 из таблицы 1) |  | **всего** | 4850,8 | 0,0 | 0,0 | 4850,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 4850,8 | 0,0 | 0,0 | 4850,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | иные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Повышение уровня культуры населения  | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **всего** | **103301,6** | **3154,3** | **85792,7** | **58043,1\*** | **95,0** | **95,0** | **95,0** | **95,0** | **475,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 12704,4 |  | 4000,0 | 8704,4 |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 90597,2 | 3154,3 | 81792,7 | 49338,7\* | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 475,0 |
| иные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Участие в окружном конкурсе "Самый благоустроенный город, поселок, село" (показатель № 11 из таблицы 1) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **всего** | 950,0 | 0,0 | 0,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 475,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 950,0 | 0,0 | 0,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 475 |
| иные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твоя инициатива - Твой бюджет" (показатель № 12 из таблицы 1) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам/ МКУ «Управление капитального строительства» | **всего** | **11450,3** | **3154,3** | 8296,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 4000,0 | 0,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 7450,3 | 3154,3 | 4296,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | "Благоустройство дворовой территории в районе ж/д № 25,27 по ул. Св.Федорова, 3 мкр. "Кедровый" (показатель № 12 из таблицы 1) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **всего** | 3154,3 | 3154,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | 3154,3 | 3154,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.2.2 | Содействие развитию исторических и иных местных традиций (показатель № 13 из таблицы 1)  | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам / МКУ «Управление капитального строительства» | **всего** | 4296,9 | 0,0 | 4296,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 4000,0 | 0,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 296,9 | 0,0 | 296,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.3. | Благоустройство дворовой территории в районе ж/д № 12, 14 по ул. С.Урусова, 3 мкр. "Кедровый" (показатель №12 из таблицы) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **всего** | **3999,1** | **0,0** | **3999,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 3999,1 | 0,0 | 3999,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Мемориальный комплекс - Монумент Славы и Вечного огня в 5 мкр. "Солнечный"(показатель № 14 из таблицы 1) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам/ Управление по архитектуре и градостроительству/МКУ «Управление капитального строительства» | **всего** | **72500,0** | **0,0** | **72500,0** | 44543,5\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | 72500,0 | 0,0 | 72500,0 | 44543,5\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Создание единой и уникальной тематической парковой зоны для детей, жителей и гостей города, путем строительства топиарного парка «Ноев ковчег» (показатель № 12 из таблицы 1) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам Управление по внутренней политике/МКУ «Управление капитального строительства | **всего** | **18401,3** | **0,0** | **4996,7** | **13404,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 8704,4 |  |  | 8704,4 |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 9696,9 | 0,0 | 4996,7 | 4700,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по муниципальной программе: |  | всего | **836852,2** | **65808,9** | **154209,8** | **136982,2\*** | **61678,2** | **61528,2** | **57441,2** | **57291,2** | **286456** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 12704,4 |   | 4000,0  |  8704,4 |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | **824147,8** | **65808,9** | **150209,8** | **128277,8\*** | **61678,2** | **61528,2** | **57441,2** | **57291,2** | **286456** |
| иные источники финансирования |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | в том числе: |
|  | инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности |  | всего | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| иные источники финансирования |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Прочие расходы |   | всего | **836852,2** | **65808,9** | **154209,8** | **136982,2\*** | **61678,2** | **61528,2** | **57441,2** | **57291,2** | **286456** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 12704,4 |   | 4000,0  |  8704,4 |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | **824147,8** | **65808,9** | **150209,8** | **128277,8\*** | **61678,2** | **61528,2** | **57441,2** | **57291,2** | **286456** |
| иные источники финансирования |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Ответственный исполнитель  | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | всего | 754137,3 | 63492,2 | 105711,0 | 72848,9 | 60193,8 | 60193,8 | 55956,8 | 55956,8 | 279784,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 3564,0 |   | 3 564,0 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 750573,3 | 63492,2 | 102147,0 | 72848,9 | 60193,8 | 60193,8 | 55956,8 | 55956,8 | 279784,0 |
| иные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Соисполнитель № 1  | Управление по внутренней политике администрации города | всего | **1 092,00** | **91,00** | **91,00** | **91,00** | **91,00** | **91,00** | **91,00** | **91,00** | **455,0** |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | 1 092,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 455,0 |
| иные источники финансирования |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Соисполнитель № 2 | Отдел по культуре и искусству | всего | **15575,1** | **935,0** | **1906,1** | **1243,4** | **1393,4** | **1243,4** | **1393,4** | **1243,4** | **6217** |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | **15575,1** | **935,0** | **1906,1** | **1243,4** | **1393,4** | **1243,4** | **1393,4** | **1243,4** | **6217** |
| иные источники финансирования |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Соисполнитель № 3  | Управление архитектуры и градостроительства/ МКУ «Управление капитального строительства» | всего | 52643,2 | 1290,8 | 46501,6 | 49394,3\* | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0** |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа | 436,0 |   | 436,0 |  |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | 52207,2 | 1290,8 | 46065,6 | 49394,3\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники финансирования |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Соисполнитель № 4  | Управление по внутренней политике/ МКУ «Управление капитального строительства» | всего | **13404,6** |  |  | **13404,6** |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 8704,4 |  |  | 8704,4 |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 4700,2 |  |  | 4700,2 |  |  |  |  |  |
| иные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*По объекту «Мемориальный комплекс - Монумент Славы и Вечного огня в 5 мкр.» отражены остатки безвозмездных поступлений по Договору пожертвования денежных средств юридическому лицу – резиденту РФ от 24.12.2020 № 2142020/2837Д в размере 44543,5 тыс.руб. неиспользованные по состоянию на 01.01.2021 г

Таблица 3

от 12.08.2021 № 380-па

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей  | Наименование мероприятий (комплекса мероприятий, подпрограмм), обеспечивающих достижение результата | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы | Соотношение затрат и результатов (тыс. руб.) |
| общие затраты по соответствующим мероприятиям | в т.ч. бюджетные затраты |
| городского бюджета | федерального/окружного бюджета | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Доля улично-дорожных сетей, обеспеченных освещением в общей протяженности улично-дорожной сети, % | Электроэнергия, обслуживание и содержание электрооборудования и электрических сетей | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 182262,1 | 182262,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Избежание материального ущерба от лесных пожаров на территории лесопарковых зон площадью 2671,7 га, руб.  | Охрана, защита и восстановление зеленых насаждений в парках и скверах, ремонт малых архитектурных форм. Прореживание в лесопарковых зонах вдоль пешеходных дорожек, троп от поросли и поврежденных деревьев | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23538,1 | 23538,1 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Оформление цветочных композиций, содержание газонов, м2 | Озеленение городских объектов (оформление и ремонт цветников, содержание газонов на городских объектах) | 142 227 | 142 227 | 142227 | 3219,74 | 3219,74 | 3219,74 | 3219,74 | 3219,74 | 3219,74 | 61439,3 | 61439,3 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Содержание городского кладбища, м2 (уход за территорией, обустройство, охрана кладбища - общая площадь 53900 м2) | Содержание мест захоронения | 53900,0 | 53900,0 | 53900,0 | 53900,0 | 53900,0 | 53900,0 | 53900,0 | 53900,0 | 53900,0 | 82207,6 | 82207,6 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Подготовка мест для массового отдыха и праздничных мероприятий, меропр. | Создание условий для массового отдыха жителей города, организация обустройства мест массового отдыха | 7 | 8 | 7 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 86783,8 | 86783,8 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Зимнее и летнее содержание объектов общественного назначения, м2 | Зимнее и летнее содержание объектов благоустройства | 262 993,67 | 262 993,67 | 262 993,67 | 92593,9 | 92593,9 | 92593,9 | 92593,9 | 92593,9 | 92593,9 | 59434,4 | 59434,4 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Зимнее и летнее содержание городских территорий, м2 | Зимнее и летнее содержание городских территорий, в том числе: летнее санитарное содержание городских территорий, покос травы, в т.ч. вывоз и утилизация травы и мусора; механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время; ремонт внутриквартальных проездов (ямочный ремонт) | 813 951 | 1 466 167 | 1 466 167 | 559 580 | 559 580 | 559 580 | 559 580 | 559 580 | 559 580 | 193676,5 | 193676,5 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Установка новых и ремонт существующих детских игровых и спортивных площадок, иных малых архитектурных форм благоустройства, шт. | Содержание, текущий ремонт, демонтаж МАФ, поставка и монтаж малых архитектурных форм (детские игровые (спортивные) комплексы, урны, скамейки) | 62 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 25143,9 | 25143,9 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Содержание нежилого общественного сооружения «фонтан», объект | Содержание городского фонтана | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13214,1 | 13214,1 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Содержание и текущий ремонт объектов общественного назначения, в том числе подготовка ПИР, обустройство и ремонт лестничных спусков в микрорайонах города, объект | Содержание и текущий ремонт объектов общественного назначения, в том числе подготовка ПИР; ПИР, обустройство и ремонт лестничных спусков в микрорайонах города | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5850,8 | 5850,8 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Участие муниципального образования в окружном конкурсе "Самый благоустроенный город, поселок, село", меропр. | Участие в окружном конкурсе "Самый благоустроенный город, поселок, село" | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 950,0 | 950,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Реализация проекта инициативного бюджетирования "Твоя инициатива - Твой бюджет | Благоустройство дворовой территории в районе ж/д № 25,27 по ул. Св. Федорова, 3 мкр. "Кедровый";Благоустройство дворовой территории в районе ж/д № 12, 14 по ул. С. Урусова, 3 мкр. "Кедровый", создание единой и уникальной тематической парковой зоны для детей, жителей и гостей города, топиарный парк «Ноев ковчег»  | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25554,7 | 16850,3 | 8704,4 | 0,0 |
| 13 | Обеспечение доли реализованных проектов, направленных на содействие развитию исторических и иных местных традиций в городе, в которых проведены мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами, к аналогичным проектам, отобранным по результатам конкурса на условиях инициативного бюджетирования, % | Содействие развитию исторических и иных местных традиций | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4296,9 | 296,9 | 4000,0 | 0,0 |
| 14 | Благоустройство территории Мемориальный комплекс - Монумент Славы и Вечного огня в 5 мкр. "Солнечный", меропр. | Мемориальный комплекс - Монумент Славы и Вечного огня в 5 мкр. "Солнечный" | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 72500,0 | 72500,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | Всего по программе   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 836852,2 | 824147,8 | 12704,4 | 0,0 |

Таблица 4

**Сводные показатели муниципальных заданий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальных услуг (работ) | Наименование показателя объема (единицы измерения) муниципальных услуг (работ) | Значение показателя по годам | Значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения, в том числе:  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1 | Площадь захоронений, м2 | 53900 | 53900 | 53900 | 53900 | 53900 | 53900 | 53900 | 53900 | 53900 | 53900 |
| 1.2 | Количество умерших, человек | 160 | 142 | 172 | 180 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |