**СОГЛАСОВАНО:**

**Управление по жилищно-коммунальному**

**комплексу, транспорту и дорогам, начальник управления**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.Г. Чурикова**

**«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 г.**

**План (график) производства работ по содержанию внутриквартальных проездов**

**города Пыть-Яха**

**с 01.12.2022 по 31.12.2022 (без учёта низких температур и снегопада)**

**6 микрорайон «Пионерный», 7 микрорайон «Газовиков»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес объекта | Дата выполнения работ | Вид выполняемой работы | Марка транспортного средства | Гос.номер | Объем вывезенного снега, м3 | Время начала работы | Время окончания работы | Примечание |
| Внутрикварт проезд 6 мкр//"Внутриквартальные проезды", 6 мкр. "Пионерный", от ул. В. Высоцкого до ж/д № 61 | 15.12.2022,  19.12.2022,  25.12.2022,  29.12.2022 | Механизированная расчистка, посыпка ПГР | Автопогрузчик | 2121УТ | по фактически вывезенному объему | 9.00 | 17.00 |  |
| Внутрикварт проезд 6 мкр//"Внутриквартальные проезды", мкр. 6 "Пионерный", вдоль женской консультации до ж.д. № 24, 25 | 15.12.2022,  19.12.2022,  25.12.2022,  29.12.2022 | Механизированная расчистка, посыпка ПГР | Автопогрузчик | 2121УТ | по фактически вывезенному объему | 9.00 | 17.00 |  |
| Внутрикварт проезд 6 мкр//"Внутриквартальный проезд "от ул. Владимира Высоцкого до Женской консультации" | 15.12.2022,  19.12.2022,  25.12.2022,  29.12.2022 | Механизированная расчистка, посыпка ПГР | Автопогрузчик | 2121УТ | по фактически вывезенному объему | 9.00 | 17.00 |  |
| Внутрикварт проезд 6 мкр//"Внутриквартальный проезд от ул.Высоцкого до ж/д №49" | 15.12.2022,  19.12.2022,  25.12.2022,  29.12.2022 | Механизированная расчистка, посыпка ПГР | Автопогрузчик | 2121УТ | по фактически вывезенному объему | 9.00 | 17.00 |  |
| Внутрикварт проезд 7 мкр//Внутриквартальный проезд, мкр. 7-й "Газовиков", вдоль жилых домов №№ 1, 1а, 29/1, 29/2, 14 | 16.12.2022,  19.12.2022,  25.12.2022,  29.12.2022 | Механизированная расчистка, посыпка ПГР | Автопогрузчик | 4141УТ | по фактически вывезенному объему | 9.00 | 17.00 |  |
| Внутрикварт проезд 7 мкр//Внутриквартальный проезд, мкр. 7-й "Газовиков", вдоль жилых домов №№ 16, 20, 22, 24 | 15.12.2022,  19.12.2022,  25.12.2022,  29.12.2022 | Механизированная расчистка, посыпка ПГР | Автопогрузчик | 4141УТ | по фактически вывезенному объему | 9.00 | 17.00 |  |
| Внутрикварт проезд 7 мкр//Внутриквартальный проезд, мкр. 7-й "Газовиков", вдоль жилых домов №№ 17, 18, 19, 20, 22, 23 | 16.12.2022,  19.12.2022,  25.12.2022,  **29.12.2022** | Механизированная расчистка, посыпка ПГР | Автопогрузчик | 4141УТ | по фактически вывезенному объему | 9.00 | 17.00 |  |
| Внутрикварт проезд 7 мкр//Внутриквартальный проезд, мкр. 7-й "Газовиков", вдоль жилых домов №№ 25, 26, 27, 28а | 16.12.2022,  19.12.2022,  25.12.2022,  29.12.2022 | Механизированная расчистка, посыпка ПГР | Автопогрузчик | 4141УТ | по фактически вывезенному объему | 9.00 | 17.00 |  |

\*дата производства работ может быть изменена из-за погодных условий или по распоряжению администрации города.

\*\*вывоз снежных масс производится не позднее 7 дней с момента расчистки.

ИП Мубораков М.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /М.А. Мубораков/

Телефоны диспетчерских служб:

8 (3463) 42-91-12 МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Пыть-Яха»

8 (3463) 46-55-96 Начальник управления по ЖКК, транспорту и дорогам

8 (3463) 46-86-14 Начальник отдела по транспорту, дорогам и благоустройству