Аналитическая записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы «Современная транспортная система города Пыть-Яха»

за 3 квартал 2024 года.

1. Информация о достижении целей муниципальной программы за отчетный период, а также прогноз достижения целей муниципальной программы на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом:

Информация о достижении конкретных целевых показателей муниципальной программы приведена в таблице (п. 4). До конца 2024 года достижение показателей составит 100 %.

2. Информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков:

Структурные элементы, реализация которых осуществляется с нарушением отсутствуют.

3. Анализ факторов (рисков), повлиявших на реализацию муниципальной программы, и мер, направленных на их устранение.

Риски, которые влияют либо могли бы повлиять на реализацию муниципальной программы не выявлены.

4. Информация о достижении фактических значений показателей муниципальной программы и фактических значений показателей и результатов региональных проектов, ведомственных и муниципальных проектов, комплекса процессных мероприятий за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | План 2024 год | Фактичес-ки за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 1 «Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Пыть-Яха» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в внутригородском сообщении, тыс. чел | «МП» | 1593 | 672,9 | 42,2 | Рассчитывается суммированием количества перевезенных пассажиров соответствующим видом транспорта в отчетном году. | Заключен МК на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам г. Пыть-Яха автомобильным транспортом с ООО "Запсибавто". |
| Цель 2 «Повышение уровня безопасности и качества автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате, общей протяженность 2,6 капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км | «ГП» «МП» | 3,6 | 2,4 | 66,7 | Выполнен ремонт ул. Тюменский тракт 1,1 км., ул. Белых ночей 1,3 км. | 4 кв. 2024 года приемка объектов уд. Дорожников, ул. Православная, ул. Св. Федорова, ул. Тепловский тракт общей протяженностью 2,4 км. |
| 2.2 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, % | «ГП» «МП» | 77,7 | 77,1 | 99,2 | Рассчитывается, как соотношение протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, к общей протяженности дорог. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км. |  |
| 2.3 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях (чел./100тыс. чел) | «ГП» «МП» | 0 | 0 | 100,0 | Снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях за отчетный период к численности населения города. Обратный показатель. |  |

5. Информация об итогах реализации муниципальной программы, в том числе ее структурных элементов, и планы на очередной финансовый год:

Информация предоставляется по итогам года.

6. Предложения о корректировке, досрочном прекращении реализации структурных элементов или муниципальной программы в целом:

7. Сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в муниципальную программу:

- изменения по состоянию на 01.10.2024 было внесено 2 изменение постановлением администрации города № 108-па от 31.05.2024; 30.09.2024 № 208-па

Исполнитель:

Начальник отдела по транспорту, дорогам и

благоустройству Управление ЖКК, транспорту и дорогам

Николаева Татьяна Юрьевна 8 (3463) 46-86-14