Структура аналитической записки

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Цифровое развитие города Пыть-Яха»

за 2024 год

1. Информация о достижении целей муниципальной программы за отчетный период, а также прогноз достижения целей муниципальной программы на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом:

Информация о достижении конкретных целевых показателей муниципальной программы приведена в таблице (п. 4). В 2024 году достижение показателей составляет 100 %.

2. Информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков:

Структурные элементы, реализация которых осуществляется с нарушением отсутствуют.

3. Анализ факторов (рисков), повлиявших на реализацию муниципальной программы, и мер, направленных на их устранение.

Риски, которые влияют либо могли бы повлиять на реализацию муниципальной программы не выявлены.

4. Информация о достижении фактических значений показателей муниципальной программы и фактических значений показателей и результатов региональных проектов, ведомственных и муниципальных проектов, комплекса процессных мероприятий за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы:

| №п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | План на 2024 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины недостижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и информационно-техническая поддержка официальных сайтов Администрации города Пыть-Яха и Думы города Пыть-Яха, Инвестиционного портала города Пыть-Яха, Счетно-контрольной палаты г. Пыть-Яха (шт.) | «МП» | 4 | 4 | 100 | Определяется по количеству функционирующих в г. Пыть-Яхе официальных сайтов Администрации города Пыть-Яха, Думы города Пыть-Яха, Инвестиционного портала г. Пыть-Яха, Счетно-контрольной палаты города Пыть-Яха |  |
| 2 | Приобретение и (или) сопровождение программного обеспечения в соответствующем году (шт.) | «МП» | 10 | 10 | 100 | Определяется по количеству используемого программного обеспечения, приобретаемого и (или) сопровождаемого для нужд Администрации г. Пыть-Яха |  |
| 3 | Сопровождение системы информационной безопасности (шт.) | «МП» | 4 | 4 | 100 | Определяется по количеству приобретаемого и (или) сопровождаемого используемого программного обеспечения, средств защиты информации для обеспечения информационной безопасности корпоративной сети администрации города Пыть-Яха |  |
| 4 | Доля модернизации и обеспечения оборудованием (%) | «МП» | 38 | 38 | 100 | Определяется по формуле: Д=(Дм/До), где Дм – количество модернизированных (обновленных) рабочих мест пользователей корпоративной сети; До – общее количество рабочих мест пользователей корпоративной сети |  |
| 5 | Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения (%) | «ГП» «МП» | 80 | 80 | 100 | Определяется по формуле: Д = (Дотеч / Добщ) * 100, где Дотеч – стоимость закупаемого и (или) арендуемого, органам местного самоуправления отечественного оборудования; Добщ – общая стоимость закупаемого и (или) арендуемого органам местного самоуправления оборудования |  |
|  | Средний % исполнения показателей на 01.01.2025 |  |  |  | 100 |  |  |

5. Информация об итогах реализации муниципальной программы, в том числе ее структурных элементов, и планы на очередной финансовый год:

Во исполнение мероприятий муниципальной программы оказывается техническая поддержка официальных сайтов Администрации г. Пыть-Яха и Думы г. Пыть-Яха, Инвестиционного портала г. Пыть-Яха, Счетно-контрольной палаты г. Пыть-Яха, произведен редизайн и модернизация официального сайта Администрации г. Пыть-Яха, осуществляется модернизация, техническая поддержка и приобретение программного обеспечения информационных систем, в том числе для развития системы информационной безопасности, приобретено оборудование для модернизации устаревшего оборудования в инфраструктуре корпоративной сети (50 системных блоков и 20 МФУ), средства защиты информации корпоративной сети Администрации города Пыть-Яха.

В очередном финансовом году запланировано заключение муниципальных контрактов на оказание технической поддержки официальных сайтов Администрации г. Пыть-Яха и Думы г. Пыть-Яха, Инвестиционного портала г. Пыть-Яха, Счетно-контрольной палаты г. Пыть-Яха, модернизацию, техническую поддержку и приобретение программного обеспечения информационных систем (АС «Бюджет», АС «УРМ», ПМ «Планирование бюджета», SAUMI, продуктов Колибри-Финансы, программы для ЭВМ Полигон Про, настройка пользовательской конфигурации в подсистеме исполнения бюджета «Web-Исполнение» ГИС ХМАО-Югры «Региональный электронный бюджет Югры» и т.д.), приобретение оборудования для модернизации устаревшего оборудования в инфраструктуре корпоративной сети (системные блоки, МФУ, маршрутизаторы, мыши, клавиатуры, и т.п.). Для развития системы информационной безопасности запланировано заключение муниципальных контрактов на обновление, техническую поддержку программного обеспечения, средств защиты информации корпоративной сети Администрации города Пыть-Яха (межсетевой экран с системой обнаружения вторжений Ideco UTM, продуктов ViPNet, Kaspersky Security и т.д.), оказание услуг по проведению аттестационных испытаний информационных систем персональных данных в администрации города Пыть-Яха.

6. Предложения о корректировке, досрочном прекращении реализации структурных элементов или муниципальной программы в целом:

Планируется изменение количества и наименования показателей для актуального отображения эффективности исполнения мероприятий муниципальной программы.

7. Сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в муниципальную программу:

- постановление администрации города от 01.02.2024 № 18-па «О внесении изменений в постановление администрации города от 20.12.2023 № 348-па «Об утверждении муниципальной программы «Цифровое развитие города Пыть-Яха»;

- постановление администрации города от 28.06.2024 № 125-па «О внесении изменений в постановление администрации города от 20.12.2023 № 348-па «Об утверждении муниципальной программы «Цифровое развитие города Пыть-Яха» (в ред. от 01.02.2024 № 18-па);

- постановление администрации города от 01.11.2024 № 226-па «О внесении изменений в постановление администрации города от 20.12.2023 № 348-па «Об утверждении муниципальной программы «Цифровое развитие города Пыть-Яха» (в ред. от 01.02.2024 № 18-па, от 28.06.2024 № 125-па).

Исполнитель:

Ганасевич С.М. 46-55-69