Структура аналитической записки

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха»

за январь-март 2025 года

1. Информация о достижении целей муниципальной программы за отчетный период, а также прогноз достижения целей муниципальной программы на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом:

Информация о достижении конкретных целевых показателей муниципальной программы приведена в таблице (п. 4). До конца 2025 года достижение показателей составит 100 %.

2. Информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков:

Структурные элементы, реализация которых осуществляется с нарушением отсутствуют.

3. Анализ факторов (рисков), повлиявших на реализацию муниципальной программы, и мер, направленных на их устранение.

Риски, которые влияют либо могли бы повлиять на реализацию муниципальной программы не выявлены.

4. Информация о достижении фактических значений показателей муниципальной программы и фактических значений показателей и результатов региональных проектов, ведомственных и муниципальных проектов, комплекса процессных мероприятий за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы:

| №п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | План на 2025 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины недостижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля населения муниципального образования городской округ Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | «ГП» «МП» | 100 | 100 | 100 | С учетом выполнения в 2023 году мероприятий по вводу в эксплуатацию очистных сооружений | Показатель достигнут |
| 2 | Качество городской среды | «ВДЛ» «ГП» «МП» | 50 | 55,3 | 100 | https://индекс-городов.рф/#/ | По итогам ИКГС показатель достигнут |
|  | Средний % исполнения показателей на 01.04.2025 |  |  |  | 100 |  |  |

5. Информация об итогах реализации муниципальной программы, в том числе ее структурных элементов, и планы на очередной финансовый год:

Информация предоставляется по итогам года.

6. Предложения о корректировке, досрочном прекращении реализации структурных элементов или муниципальной программы в целом:

Информация предоставляется по итогам года.

7. Сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в муниципальную программу:

Изменения не вносились.

Исполнитель:

Жукова Я.С.