Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство в городе Пыть-Яхе»

за январь – март 2025 года

1. Информация о достижении целей муниципальной программы за отчетный период, а также прогноз достижения целей муниципальной программы на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом:

Информация о достижении конкретных целевых показателей муниципальной программы приведена в таблице (п. 4).

2. Информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков:

Структурные элементы, реализация которых осуществляется с нарушением отсутствуют.

3. Анализ факторов (рисков), повлиявших на реализацию муниципальной программы, и мер, направленных на их устранение.

Риски, которые влияют либо могли бы повлиять на реализацию муниципальной программы не выявлены.

4. Информация о достижении фактических значений показателей муниципальной программы и фактических значений показателей и результатов региональных проектов, ведомственных и муниципальных проектов, комплекса процессных мероприятий за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | План | Факт | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины недостижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель 1. Содержание городских территорий и расположенных на ней объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий | х | х | х | х | х | х |
| 1.1. | Доля освещенных частей улиц, проездов, парков, скверов, дворовых территорий на конец года в общей протяженности улиц, проездов, парков, скверов, дворовых территорий (процентов) | «МП» | 64,0 | 60,0 | 93,75 | Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, парков, скверов, дворовых территорий (75,935 км) к общей протяженности улиц, проездов, парков, скверов, дворовых территорий (126,56 км) | Планируется заключение контракта на технологическое присоединение к электрическим сетям 10 объектов в срок до 01.05.2025. |
| 1.2. | Доля озелененных территорий общего пользования в общей площади зеленых насаждений | «МП» | 90,0 | 0,0 | 0,0 | Общая площадь озелененных территорий на объектах благоустройства (2291,9м2) к общей площади зеленых насаждений на объектах благоустройства (2546,56м2) | Планируется заключение контракта до 01.06.2025. |
| 1.3. | Содержание мест захоронения | «МП» | 40438 | 40438 | 100 | Общая площадь городского кладбища, согласно правоустанавливающим документам | - |
| 1.4. | Доля площади города, убираемая механизированным и ручным способом, в общей площади города | «МП» | 100,0 | 100,0 | 100 | Общая площадь города убираемая механизированным и ручным способом (652173,9м2) к общей площади объектов благоустройства (652173,9м2) | - |
| 1.5. | Размещение и содержание детских и спортивных площадок, площадок для выгула животных, малых архитектурных форм, сооружений | «МП» | 74,0 | 0,0 | 0,0 | Количество детских и спортивных площадок, площадок для выгула животных, малых архитектурных форм, сооружений, ед. | Контракт заключен. Выполнение работ с 01.05.2025.. |
| 2 | Цель 2. Праздничное оформление городских территорий | х | х | х | х | х | х |
| 2.1. | Уровень внешнего оформления городского пространства | «МП» | 90,0 | 0,0 | 0,0 | Общее количество городских пространств, охваченных внешним оформлением (8), к общему количеству городских пространств (9) | С 01.05.2025 начнутся работы по оформлению городских пространств к праздникам: 1 мая, 9 мая, 12 июня, День молодежи, День города, День округа, Новый год |
|  | Средний процент достижения показателей |  | x | x | 48,95 | x | x |

5. Информация об итогах реализации муниципальной программы, в том числе ее структурных элементов, и планы на очередной финансовый год: по итогам года.

6. Предложения о корректировке, досрочном прекращении реализации структурных элементов или муниципальной программы в целом: отсутствуют.

7. Сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в муниципальную программу:

-	постановление администрации города от 05.09.2024 № 189-па;

-	постановление администрации города от 28.12.2024 № 320-па.

Исполнитель:

Аминева О.В.

46-84-03