Аналитическая записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы «Современная транспортная система города Пыть-Яха»

за 4 квартал 2024 года.

1. Информация о достижении целей муниципальной программы за отчетный период, а также прогноз достижения целей муниципальной программы на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом:

Информация о достижении конкретных целевых показателей муниципальной программы приведена в таблице (п. 4).

2. Информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков:

Структурные элементы, реализация которых осуществляется с нарушением отсутствуют.

3. Анализ факторов (рисков), повлиявших на реализацию муниципальной программы, и мер, направленных на их устранение.

Риски, которые влияют либо могли бы повлиять на реализацию муниципальной программы не выявлены.

4. Информация о достижении фактических значений показателей муниципальной программы и фактических значений показателей и результатов региональных проектов, ведомственных и муниципальных проектов, комплекса процессных мероприятий за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | План 2024 год | Фактичес-ки за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 1 «Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Пыть-Яха» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в внутригородском сообщении, тыс. чел | «МП» | 866 | 866 | 100,0 | Рассчитывается суммированием количества перевезенных пассажиров соответствующим видом транспорта в отчетном году. |  |
| Цель 2 «Повышение уровня безопасности и качества автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате, общей протяженность 2,6 капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км | «ГП» «МП» | 5,82 | 5,82 | 100,0 | Выполнен ремонт: ул. Тюменский тракт 1,1 км., ул. Белых ночей 1,3 км., ул. Дорожная 0,84 км, ул. Тепловский тракт 1,18 км., ул. Св. Федорова 0,25 км., ул. Православная 0,28, ул. Н. Самардакова 0,87 км. |  |
| 2.2 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, % | «ГП» «МП» | 80,6 | 80,6 | 100,0 | Рассчитывается, как соотношение протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, к общей протяженности дорог. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км. |  |
| 2.3 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях (чел./100тыс. чел) | «ГП» «МП» | 0 | 0 | 100,0 | Снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях за отчетный период к численности населения города. Обратный показатель. |  |

5. Информация об итогах реализации муниципальной программы, в том числе ее структурных элементов, и планы на очередной финансовый год:

Итоги реализации муниципальной программы за 2024 год

1. Автомобильный транспорт (всего)

1.1. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению, и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа»

В целях реализации мероприятий были заключены МК:

- с ООО "Запсибавто" от 18.12.2023 № № 0187300019423000225 на сумму 57 592,83 тыс. руб.; № 0187300019424000110 от 24.06.2024 на сумму 41 406,95 тыс. руб. (договорные отношения прокрашены в одностороннем порядке 15.10.2024)

- с ООО "РУССКОЕ" от 02.10.2024 МК № 114, 116, 118,119, 120,121,122; от 17.10.2024 № 115, 117; № 0187300019424000208 от 30.10.2024; МК № 0187300019424000207 от 30.10.2024

В рамках заключенных контрактов перевезено 866 тыс. человек

2. Дорожное хозяйство

2.1. Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в том числе локальный ремонт участков автодорог»

В целях реализации мероприятий были заключены МК:

- на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети с ООО "ДОРТЕХСТРОЙ" № 0187300019423000228 от 19.12.2023 на сумму 79 590,85 тыс. руб. (зимнее и летнее содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, проведение ямочного ремонта, ремонт и покраска остановок, сбор мусора, покос травы);

- на выполнение работ по содержанию светофорных объектов с ИП Юфирицин В.В.  № 0187300019423000223 от 12.12.2023 на сумму 503,68 тыс. руб. (содержится в исправном состоянии 17 светофорных объектов и 9 светофоров Т7),

-на предоставление и техническое сопровождения ПО «Умный транспорт. Модуль контроля спецтехники» с ООО «Умный транспорт» № 151 от 27.11.2023 на сумму 54,0 тыс. руб. (информация размещается на сайте по работе специализированной техники на УДС);

- контракт энергоснабжения для государственных/муниципальных нужд № 200/ПЮ от 01.01.2024 (поставка электрической энергии для светофорных объектов, расположенных на УДС).

- на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети с АО «ГК «Северавтодор» № 124 от 14.10.2024 на сумму 599,98 тыс. руб.; № 125 от 14.10.2024 на сумму 597,21 тыс. руб.; № 0187300019424000214 от 06.11.2024 на сумму 10 432,24 тыс. руб.; № 0187300019424000219 от 19.11.2024 на сумму 13 999, 6 тыс. руб.

2.2. Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»

В целях реализации мероприятий были заключены МК:

- № 018730001423000177 от 16.10.20223 с ООО «Западно-Сибирская Строительная Компания» на выполнение работ по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Тюменский тракт на сумму 12 248,5 тыс. руб. В ходе работ будет произведены: замена асфальтобетонного покрытия – 1,1 км., нанесение дорожной разметки.

- №0187300019423000154 от 18.09.2023 с ООО «Западно-Сибирская Строительная Компания» на сумму 34 920,4 тыс. руб. на выполнение работ по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия автодороги по улице Белых ночей.  В ходе работ будет произведены: замена асфальтобетонного покрытия – 1,3 км., укрепление обочин, нанесение дорожной разметки.

- № 018730001942400033 от 05.04.2024 ООО «Западно-Сибирская Строительная Компания» на выполнение работ по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия автодороги по ул. Николая Самардакова, микрорайон 2 Нефтяников (включая примыкания съезда, заездов, остановочные карманы) в г. Пыть-Ях, 0,87 км.  на сумму 36 040,99 тыс. руб.

- ООО «Дортехстрой» МК № 57 от 28.10.2024 на выполнение работ по устройству пешеходных переходов на сумму 535,95 тыс. руб.;

- ООО «Дортехстрой» МК № 0187300019424000113 от 25.06.2024 на выполнение работ по текущему ремонту автодороги по улице Николая Самардакова, микрорайон 2 Нефтяников (включая примыкания съезда, заездов, остановочные карманы) в г. Пыть-Ях. Завершение работ на сумму 1 712,81 тыс. руб.;

- ООО «Строительные технологии» на сумму 590,0 тыс. руб. на проведение обследования и оценку технического состояния путепровода через железнодорожные пути и технического состояния моста через р. Б. Балык. Работы выполнены.

- ИП Пивикова Валерия Сергеевна № 0187300019424000133 от 16.07.2024 на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог местного значения в г. Пыть-Ях на сумму 27 613,25 тыс. руб.

- ООО "СЕВЕРСПЕЦСТРОЙ" № 38 от 09.09.2024 на сумму 599,2 тыс. руб. на выполнение работ по водоотведению методом горизонтальное направленное бурение (ГНБ)

-  ООО "СЕВЕРСПЕЦСТРОЙ" № 38 от 09.09.2024 на сумму 599,9 тыс. руб. выполнение работ по устройству водоприемного колодца

- ООО "СНАБДОРСТРОЙ" № 0187300019424000137 от 30.07.2024 на выполнение работ по установке дорожного ограждения (барьерного типа) на участке автомобильной дороги по улице Солнечной на сумму 1 541,08 тыс. руб.;

- ИП Мубораков М.А. № 69 от 19.11.2024 Выполнение работ по очистке и обустройству водопропускной трубы (место выполнения работ ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, улица Белых ночей) на сумму 150,0 тыс. руб.;

- с ООО «Западно-Сибирская Строительная Компания» № 83 от 09.12.2024 на выполнение работ по обустройству водоотводного лотка в 5 мкр Солнечный на сумму 135,32 тыс. руб.;

- с ООО «Западно-Сибирская Строительная Компания» № 83 от 09.12.2024 на выполнение работ по обустройству водоотводного лотка в 5 мкр Солнечный на сумму 179,79 тыс. руб.;

- ИП Пивикова Валерия Сергеевна № 0187300019424000088 от 27.05.2024 на Выполнение работ по обустройству системы водоотведения с территории автомобильной дороги, расположенной по адресу: г. Пыть-Ях, микрорайон 3 Кедровый, ул. Сергея Есенина с примыканием к частному коммерческому сооружению «Мандарин» на сумму 2 437,79 тыс. руб.

2.3. Комплекс процессных мероприятий «Разработка проектной, сметной документации и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения»

В целях реализации мероприятий был заключен МК с ООО "Сургутская строительная лаборатория" № 2516 от 27.08.2024 на сумму 125,0 тыс. руб. Оказание услуг строительной лаборатории

3. Безопасность дорожного движения

3.1. Комплекс процессных мероприятий «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

В целях реализации мероприятий были заключены МК:

- на оказание услуг по обеспечению работоспособности системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения с ООО «Техносервисгрупп» № 0187300019423000251 от 23.01.2024 на сумму 1258,2 тыс. руб.

- на поставку технических средств автоматической фотовидеофиксации для обеспечения контроля дорожного движения № 0187300019424000262 на сумму 6 747,0 тыс. руб.;

- на поставку технических средств автоматической фотовидеофиксации для обеспечения контроля дорожного движения № 0187300019424000261 от 04.12.2024 на сумму 3 400,0 тыс. руб.;

- ПЛАНЫ реализации муниципальной программы на 2025-2027 гг.

На реализацию муниципальной программы предусмотрено: в 2025 году – 460 958,9 тыс. рублей, в 2026 году – 189 824,2 тыс. рублей, в 2027 году – 189 824,29 тыс. рублей.

Предельные объемы бюджетных ассигнований бюджета города Пыть-Яха на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, планируется направить на реализацию:

1. Автомобильный транспорт (всего)

1.1. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению, и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа»

Организация перевозок по 9 социально значимым маршрутам, в том числе по 1 сезонному маршруту

- маршрут № 1 «ж/д вокзад-10 микрорайон «Мамонтово» -9 микрорайон «Черемушки»;

- - маршрут № 3 «ж/д вокзал-Окружная больница- 10 микрорайон «Мамонтово» -9 микрорайон «Черемушки»;

- маршрут № 4 «д/д вокзад-7 микрорайон «Газовиков»;

- маршрут № 5 «7 микрорайон «Газовиков» -10 микрорайон «Мамонтово»;

- маршрут № 6 «10 микрорайон «Мамонтово» -2А микрорайон «Лесников»;

- маршрут № 8 «9 мкр. Черемушки- Окружная больница»

- маршрут № 9 «2А микрорайон «Лесников» - Окружная больница;

- маршрут № 10 «10 микрорайон «Мамонтово» -МАУ МСДС «Жемчужина»;

- маршрут № 18 «СК Атлант –ж/д вокзал-Дачи Пучип- СК «Атлант»- Дачи МУБР –ж/д вокзал.

2. Дорожное хозяйство

2.1. Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в том числе локальный ремонт участков автодорог»

Заключение муниципальных контрактов на содержание авто ильных дорог и искусственных сооружений на них

2.2. Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»

Капитальный ремонт путепровода через железнодорожные пути в г. Пыть-Ях

2.3. Комплекс процессных мероприятий «Разработка проектной, сметной документации и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения»

Разработка проекта пешеходного тротуара, соединяющего 1,2 мкр. горда с 5 мкр.

3. Безопасность дорожного движения

6. Предложения о корректировке, досрочном прекращении реализации структурных элементов или муниципальной программы в целом:

7. Сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в муниципальную программу:

- постановление администрации города от 31.05.2024 № 108-па

- постановление администрации города от 30.09.2024 № 208-па;

- постановление администрации города от 21.11.2024 № 247-па;

- постановление администрации города от 28.12.2024 № 315-па.

Исполнитель:

Начальник отдела по транспорту, дорогам и

благоустройству Управление ЖКК, транспорту и дорогам

Николаева Татьяна Юрьевна 8 (3463) 46-86-14