Аналитическая записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы «Современная транспортная система города Пыть-Яха»

за 1 квартал 2025 года.

1. Информация о достижении целей муниципальной программы за отчетный период, а также прогноз достижения целей муниципальной программы на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом:

Информация о достижении конкретных целевых показателей муниципальной программы приведена в таблице (п. 4).

2. Информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков:

Структурные элементы, реализация которых осуществляется с нарушением отсутствуют.

3. Анализ факторов (рисков), повлиявших на реализацию муниципальной программы, и мер, направленных на их устранение.

Риски, которые влияют либо могли бы повлиять на реализацию муниципальной программы не выявлены.

4. Информация о достижении фактических значений показателей муниципальной программы и фактических значений показателей и результатов региональных проектов, ведомственных и муниципальных проектов, комплекса процессных мероприятий за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | План 2025 год | Фактически за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации |  | Причины не достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в внутригородском сообщении, тыс. чел | «МП» | 909 | 249 | 27,4 | Рассчитывается суммированием количества перевезенных пассажиров соответствующим видом транспорта в отчетном году. За отчетный период перевезено 248 608 человек. |  |  |
| 1 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате, общей протяженность 2,6 капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км | «ГП» | 0,17 | 0 | 0 | Конкурсная документация проходит стадию согласования «Реконструкция путепровода через железнодорожные пути в г. Пыть-Ях» |  |  |
| 3 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, % | «ГП» | 80,8 | 80,6 | 99,8 | Рассчитывается, как соотношение протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, к общей протяженности дорог. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км. |  |  |
| 4 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях (чел./100тыс. чел) | «ГП», «МП» | 0 | 0 | 100 | Снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях за отчетный период к численности населения города. Обратный показатель. |  |  |

5. Информация об итогах реализации муниципальной программы, в том числе ее структурных элементов, и планы на очередной финансовый год:

Информация предоставляется по итогам года.

6. Предложения о корректировке, досрочном прекращении реализации структурных элементов или муниципальной программы в целом:

Информация предоставляется по итогам года.

7. Сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в муниципальную программу:

- постановление администрации города от 21.03.2025 № 65-па

Исполнитель:

Начальник отдела по транспорту, дорогам и

благоустройству Управление ЖКК, транспорту и дорогам

Николаева Татьяна Юрьевна 8 (3463) 46-86-14