МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

городской округ Пыть-Ях

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Об утверждении муниципальной

программы «Современная транспортная

система города Пыть-Яха»

(в ред. от 31.05.2024 № 108-па;

от 30.09.2024 № 208-па;

от 21.11.2024 № 247-па;

от 28.12.2024 № 315-па$

от 21.03.2025 № 65-па)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановления Правительства ХМАО - Югры от 10.11.2023 № 559-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Современная транспортная система», в соответствии с постановлением администрации города от 29.11.2023 № 326-па «О порядке разработки и реализации муниципальных программ города Пыть-Яха»:

1. Утвердить муниципальную программу «Современная транспортная система города Пыть-Яха» согласно приложению.

2. Управлению по внутренней политике (Т.В. Староста) опубликовать распоряжение в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник» и дополнительно направить для размещения в сетевом издании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - pyt-yahinform.ru.».

3. Отделу по обеспечению информационной безопасности                                  (А.А. Мерзляков) разместить постановление на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.

5. Признать утратившими силу постановления:

- от 21.12.2021 № 596-па «Об утверждении муниципальной программы «Современная транспортная система города Пыть-Яха»;

- от 01.04.2022 № 126-па «О внесении изменений в постановление администрации города от 21.12.2021 № 596-па «Об утверждении муниципальной программы «Современная транспортная система города Пыть-Яха»;

- от 26.04.2022 № 155-па «О внесении изменений в постановление администрации города от 21.12.2021 № 596-па «Об утверждении муниципальной программы «Современная транспортная система города Пыть-Яха»;

- от 09.08.2022 № 347-па «О внесении изменений в постановление администрации города от 21.12.2021 № 596-па «Об утверждении муниципальной программы «Современная транспортная система города Пыть-Яха»;

- от 09.12.2022 № 548-па «О внесении изменений в постановление администрации города от 21.12.2021 № 596-па «Об утверждении муниципальной программы «Современная транспортная система города Пыть-Яха»;

- от 29.12.2022 № 582-па «О внесении изменений в постановление администрации города от 21.12.2021 № 596-па «Об утверждении муниципальной программы «Современная транспортная система города Пыть-Яха»;

- от 30.11.2023 № 331-па «О внесении изменений в постановление администрации города от 21.12.2021 № 596-па «Об утверждении муниципальной программы «Современная транспортная система города Пыть-Яха»;

- от 31.05.2024 № 108-па «О внесении изменений в постановление администрации города от 29.12.2023 № 393-па «Об утверждении муниципальной программы «Современная транспортная система города Пыть-Яха»;

- от 30.09.2024 № 208-па «О внесении изменений в постановление администрации города от 29.12.2023 № 393-па «Об утверждении муниципальной программы «Современная транспортная система города Пыть-Яха»;

- от 28.12.2024 № 315-па «О внесении изменений в постановление администрации города от 29.12.2023 № 393-па «Об утверждении муниципальной программы «Современная транспортная система города Пыть-Яха».

6. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города

Глава города Пыть-Яха                                                                 Д.С. Горбунов

Приложение № 1

к постановлению администрации

города Пыть-Ях

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

«Современная транспортная система города Пыть-Яха»

- Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Первый заместитель главы города Пыть-Яха | Первый заместитель главы города Пыть-Яха |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по жилищно- коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации города (далее –УЖКК, ТиД) | Управление по жилищно- коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации города (далее –УЖКК, ТиД) |
| Период реализации муниципальной программы с | 2025-2030 годы | 2024-2030 годы |
| Цели муниципальной программы | 1. Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Пыть-Яха. 2. Повышение уровня безопасности и качества автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1. Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Пыть-Яха. 2. Повышение уровня безопасности и качества автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | 1. Организация транспортного обслуживания населения 2. Дорожное хозяйство | 1. Обеспечение повышения качества и доступности транспортных услуг, оказываемых с использованием автомобильного транспорта 2. Дорожное хозяйство 3. Безопасность дорожного движения |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 1 985 457,3 тыс. руб. | 1 743 545,2 тыс. руб. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственными программами ХМА-Югры | 1. Комфортная и безопасная среда для жизни: 1.1. Показатель «Увеличение к 2030 году в агломерациях и городах доли парка общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, до 85%». 1.2. Показатель "увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85%, опорной сети автомобильных дорог - не менее чем до 85%, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения - не менее чем до 60% 1.3. Показатель "снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года" 2. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Современная транспортная система» 2.1. Показатель «Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая нормативам» до 87,5%. 2.2. Показатель «Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств» до 1,04 человек. 2.3. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог до 58,99 км | 1. Комфортная и безопасная среда для жизни/ 1.1. Показатель «Обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов». 2. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Современная транспортная система» 2.1. Показатель «Увеличение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям» до 89%. 2.2. Показатель «Снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения» до 7,15 человек. |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Уро вень пока зателя | Едини ца измере ния (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |
| Цель 1 «Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Пыть-Яха» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в внутригородском сообщении | «МП» | тыс. человек | 1065 | 2023 | 909 | 954 | 1002 |  | 1052 |  | 1105 | 1160 | Постановление Правительства РФ от 01.10.2020 № 1586 «Об утверждении Правил перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» | УЖКК, ТиД | - |
| Цель 2 «Повышение уровня безопасности и качества автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | «ГП» «МП» | км | 3,4 | 2023 | 0,17 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Постановление правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 10.11.2023 № 559-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Современная транспортная система» | УЖКК, ТиД | увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85%, опорной сети автомобильных дорог - не менее чем до 85%, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения - не менее чем до 60% |
| 2.2. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | «ГП» «МП» | процент | 73,1 | 2023 | 80,8 | 80,8 | 80,8 |  | 80,8 |  | 80,8 | 80,8 | Постановление правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 10.11.2023 № 559-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Современная транспортная система» | УЖКК, ТиД |  |
| 2.3. | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. чел населения | «ГП» «МП» | человек | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Постановление правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 10.11.2023 № 559-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Современная транспортная система» | УЖКК, ТиД | снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий и в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года |

- План достижения показателей муниципальной программы в 2024 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Цель 1 «Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Пыть-Яха» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в внутригородском сообщении | «МП» | тыс. человек | 228 | 228 | 226 | 227 | 909 |
| 2 | Цель 2 «Повышение уровня безопасности и качества автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | «ГП» «МП» | км. | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 |
| 2.2. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | «ГП» «МП» | процент | 80,6 | 80,6 | 80,6 | 80,8 | 80,8 |
| 2.3. | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. чел населения | «ГП» «МП» | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Региональный проект "Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения" |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: УЖКК, ТиД | 2025-2030 гг. |  |
|  | Улучшение технического состояния, повышение уровня комфортности улично-дорожной сети города для обеспечения безопасности и эффективности транспортного обслуживания населения | Реконструкция путепровода через железнодорожные пути | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. чел населения |
| 2 | Направление (подпрограмма) «Организация транспортного обслуживания населения» |  |  |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению, и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: УЖКК, ТиД | 2025-2030 гг. |  |
| 2.1.1. | Обеспечение повышения качества и доступности транспортных услуг, оказываемых с использованием автомобильного транспорта | Организация мероприятия, направленного на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам автомобильным транспортом ежегодно не менее 1 000,0 тыс. чел. | Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в внутригородском сообщении |
| 3. | Направление (подпрограмма) «Дорожное хозяйство» |  |  |
| 3.1 | Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в том числе локальный ремонт участков автодорог» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: УЖКК, ТиД | 2025-2030 гг. |  |
| 3.1.1. | Развитие и сохранность сети автомобильных дорог местного значения | Организация мероприятий по текущему ремонту (ямочный ремонт), очистке от снега и наледи в зимний период улично-дорожной сети города, установка знаков, нанесение разметки на улично-дорожной сети города | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям |
| 3.2 | Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: УЖКК, ТиД | 2025-2030 гг. |  |
| 3.2.1 | Улучшение технического состояния, повышение уровня комфортности улично-дорожной сети города для обеспечения безопасности и эффективности транспортного обслуживания населения | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, находящихся в границах города: - ремонт дорога на кладбище, ул. Центральная, Магистральная, ул. Св. Федорова, ул. Медицинский проезд, ул. Православная, ул. Тюменский тракт, ул. Набережная, ул. Советская, ул. Энтузиастов, ул. Кедровая, ул. Строителей, ул. Молодежная, ул. Лесная, ул. Таежная, ул. Комсомольская, ул. Тюменский тракт, ул. Сибирская, ул. Нефтяников, ул. Кольцевая, ул. Волжская, ул. Муниципальная, ул. Кольцо 2А мкр., ул. Студенческая - капитальный ремонт ул. Р. Кузоваткина 1 очередь; | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям |
| 3.3 | Комплекс процессных мероприятий «Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: УЖКК, ТиД | 2025-2030 гг. |  |
| 2.3.1 | Повышение качества улично-дорожной сети города в результате реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог местного значения | Строительство дорог улиц Брусничная, Заречная, Балыкская, Загородная, Дружбы, Хрустальный проезд в мкр. № 9 «Черемушки» г. Пыть-Ях; 3. Строительство участка ливневого стока по ул. Магистральная, г. Пыть-Ях. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям |
| 4. | Направление (подпрограмма) «Безопасность дорожного движения» |  |  |
| 4.1. | Комплекс процессных мероприятий «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: УЖКК, ТиД | 2025-2030 гг. |  |
| 4.1.1. | Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения | Содержание фоторадарных комплексов, фиксирующих нарушение ПДД, и рассылка постановлений по уплате штрафов. Приобретение и установка специальных технических средств. Техническое обслуживание системы видеофиксации. Обработка и рассылка постановлений | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. чел населения |

- Финансовое обеспечение муниципальной программы

| - Наименование государственной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Современная транспортная система города Пыть-Яха (всего), в том числе: | 425 533,3 | 308 436,0 | 312 872,0 | 312 872,0 | 312 872,0 | 312 872,0 | 1 985 457,3 |
| Бюджет автономного округа | 94 935,1 | 39 642,9 | 37 559,7 | 37 559,7 | 37 559,7 | 37 559,7 | 284 816,8 |
| Местный бюджет | 330 598,2 | 268 793,1 | 275 312,3 | 275 312,3 | 275 312,3 | 275 312,3 | 1 700 640,5 |
| 1. Региональный проект "Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения" | 124 935,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124 935,1 |
| Бюджет автономного округа | 94 935,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94 935,1 |
| Местный бюджет | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 |
| 2 Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению, и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа» (всего), в том числе | 145 000,0 | 99 727,0 | 99 727,0 | 99 727,0 | 99 727,0 | 99 727,0 | 643 635,0 |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 145 000,0 | 99 727,0 | 99 727,0 | 99 727,0 | 99 727,0 | 99 727,0 | 643 635,0 |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в том числе локальный ремонт участков автодорог» | 154 340,0 | 165 721,3 | 172 350,2 | 172 350,2 | 172 350,2 | 172 350,2 | 1 009 462,1 |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 154 340,0 | 165 721,3 | 172 350,2 | 172 350,2 | 172 350,2 | 172 350,2 | 1 009 462,1 |
| 4. Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» (всего), в том числе: | 0,0 | 41 729,5 | 39 536,6 | 39 536,6 | 39 536,6 | 39 536,6 | 199 875,9 |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 39 642,9 | 37 559,7 | 37 559,7 | 37 559,7 | 37 559,7 | 189 881,7 |
| Местный бюджет | 0,0 | 2 086,6 | 1 976,9 | 1 976,9 | 1 976,9 | 1 976,9 | 9 994,2 |
| 5. Комплекс процессных мероприятий «Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. Комплекс процессных мероприятий «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 1 258,2 | 1 258,2 | 1 258,2 | 1 258,2 | 1 258,2 | 1 258,2 | 7 549,2 |

Перечень создаваемых объектов на 2024 год и на плановый период 2030 годов, включая приобретение объектов

недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о государственно-частном партнёрстве, муниципально-частном партнёрстве и концессионными соглашениями

тыс. руб.

| № п/п | Наименование объекта | Мощность, км. | Срок строительства, проектирования (характер работ) | Стоимость объекта в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации проекта (планируемый объект инвестиций) | Остаток стоимости на 01.01.2025 | Источники финансирования | Инвестиции, год |  |  |  |  |  | Механизм реализации | Заказчик по строительству (приобретению) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Итого за период реализации программы 2025 -2030 гг |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Всего, в том числе |  |  |  |  | Всего | 254 935,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 254 935,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет автономного округа | 94 935,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94 935,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 160 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160 000,0 |  |  |
|  | I. Объекты, создаваемые в 2025 финансовом году и плановом периоде 2026-2030 годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о государственно-частном партнёрстве, муниципально-частном партнёрстве и концессионными соглашениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу 1 |  |  |  |  | Всего | 254 935,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 254 935,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет автономного округа | 94 935,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94 935,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 160 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160 000,0 |  |  |
| 1. | Строительство I этапа дорог улиц Брусничная, Заречная, Балыкская, Загородная, Дружбы, Хрустальный проезд в мкр. № 9 «Черемушки» г. Пыть-Ях | 1,4 | 2025 | не определена | 0 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Прямые инвестиции (местный бюджет) | МКУ УКС г. Пыть-Ях |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2 | Реконструкция путепровода через железнодорожные пути г. Пыть-Ях | 0,167 | 2025 | 254 935,1 | 254 935,1 | Всего | 254 935,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 254 935,1 | Прямые инвестиции (окружной, местный бюджет) | МКУ УКС г. Пыть-Ях |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет автономного округа | 94 935,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94 935,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 160000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160000,0 |  |  |