Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство в городе Пыть-Яхе»

за 12 месяцев 2024 года

1. Информация о достижении целей муниципальной программы за отчетный период, а также прогноз достижения целей муниципальной программы на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом:

Информация о достижении конкретных целевых показателей муниципальной программы приведена в таблице (п. 4). До конца 2024 года достижение показателей составит 100 %.

2. Информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков:

Структурные элементы, реализация которых осуществляется с нарушением отсутствуют.

3. Анализ факторов (рисков), повлиявших на реализацию муниципальной программы, и мер, направленных на их устранение.

Риски, которые влияют либо могли бы повлиять на реализацию муниципальной программы не выявлены.

4. Информация о достижении фактических значений показателей муниципальной программы и фактических значений показателей и результатов региональных проектов, ведомственных и муниципальных проектов, комплекса процессных мероприятий за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы:

Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | План | Факт | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины недостижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель 1. Содержание городских территорий и расположенных на ней объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий | х | х | х | х | х | х |
| 1.1. | Доля освещенных частей улиц, проездов, парков, скверов, дворовых территорий на конец года в общей протяженности улиц, проездов, парков, скверов, дворовых территорий | «МП» | 60,0 | 60,0 | 100,0 | Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, парков, скверов, дворовых территорий (75,935 км) к общей протяженности улиц, проездов, парков, скверов, дворовых территорий (126,56 км) | - |
| 1.2. | Доля озелененных территорий общего пользования в общей площади зеленых насаждений | «МП» | 90,0 | 73,3 | 81,5 | Общая площадь озелененных территорий на объектах благоустройства (2291,9м2) к общей площади зеленых насаждений на объектах благоустройства (2546,56м2) | Озеленением охвачено 1865,9 м2 городских территорий, за исключением Аллеи им. С. Есенина в виду проводимого благоустройства |
| 1.3. | Содержание мест захоронения | «МП» | 40438 | 40438 | 100 | Общая площадь городского кладбища, согласно правоустанавливающим документам | - |
| 1.4. | Доля площади города, убираемая механизированным и ручным способом, в общей площади города | «МП» | 100,0 | 100,0 | 100 | Общая площадь города убираемая механизированным и ручным способом (652173,9м2) к общей площади объектов благоустройства (652173,9м2) | - |
| 1.5. | Размещение и содержание детских и спортивных площадок, площадок для выгула животных, малых архитектурных форм, сооружений | «МП» | 74,0 | 74,0 | 100,0 | Количество детских и спортивных площадок, площадок для выгула животных, малых архитектурных форм, сооружений, ед. | Фактическое количество детских и спортивных площадок, площадок для выгула животных, малых архитектурных форм, сооружений (в 3 квартале 2024 года выполнен ремонт детских площадки во 2 мкр. в районе домов 8,9 и домов 3,4, в октябре 2024 года установлены новые МАФ на территории МКД: 1-20, 2-17,18, 3-18,построена одна площадка для выгула собак) |
| 2 | Цель 2. Праздничное оформление городских территорий | х | х | х | х | х | х |
| 2.1. | Уровень внешнего оформления городского пространства | «МП» | 90,0 | 100,0 | 113,0 | Общее количество городских пространств, охваченных внешним оформлением (8), к общему количеству городских пространств (9) | Оформлением охвачены: площадь Мира, Мемориальный комплекс – Монумент славы и Вечного огня, опоры освещения, Детская школа искусств (4) оформление к новому году территорий: Сквер Сиверко, Сквер Есенина, 6 мкр. Пионерный, 7 мкр.Газовиков, 2 а мкр. Лесников |
|  | Средний процент достижения показателей |  | x | x | 99,09 | x | x |

5. Информация об итогах реализации муниципальной программы, в том числе ее структурных элементов, и планы на очередной финансовый год:

- ИТОГИ реализации муниципальной программы «Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство города Пыть-Яха» в 2024 году.

Подпрограмма «Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территорий города»:

- Комплекс процессных мероприятий «Организация работ по освещению частей улиц, проездов, парков, скверов, дворовых территорий в общей протяженности улиц, проездов, парков, скверов, дворовых территорий» предусмотрено финансирование в сумме 34252,2 тыс.руб. в рамках заключенных муниципальных контрактов кассовое исполнение составило 100% от годового плана.

- Комплекс процессных мероприятий «Организация озеленения и благоустройства городских территорий, охрана, защита, воспроизводство лесов и зеленных насаждений» предусмотрено финансирование в сумме 5601,5 тыс.руб. в рамках заключенных муниципальных контрактов кассовое исполнение составило 91,3% от годового плана за фактически выполненные работы, оказанные услуги.

- Комплекс процессных мероприятий «Содержание мест захоронения»: на выполнение муниципального задания предусмотрено 11801,1 тыс.руб. Кассовое исполнение составило 91,2% (не в полном объеме израсходованы средства на   предоставление гарантий и компенсаций расходов, связанных с переездом, проездом и провозом багажа к месту использования отпуска и обратно лицами, заключившими трудовые договоры о работе в организациях, финансируемых из бюджетов муниципальных образований – 37,2%).

- Комплекс процессных мероприятий «Зимнее и летнее содержание городских территорий» предусмотрено финансирование в сумме 74279,1 тыс.руб. в рамках заключенных муниципальных контрактов кассовое исполнение составило 99,4% от годового плана за фактически выполненные работы, оказанные услуги.

- Комплекс процессных мероприятий  «Обеспечение комплексного содержания и ремонта объектов благоустройства (детские игровые и спортивные площадки, городской фонтан)» предусмотрено финансирование в сумме 38460,1 тыс.руб. в рамках заключенных муниципальных контрактов кассовое исполнение составило 97,1% от годового плана за фактически выполненные работы, оказанные услуги.

- Подпрограмма «Повышение привлекательности городских территорий, общественных пространств».

- Комплекс процессных мероприятий  «Праздничное оформление городских территорий»» предусмотрено финансирование в сумме 23487,0 тыс.руб. в рамках заключенных муниципальных контрактов кассовое исполнение составило 98,0% от годового плана за фактически выполненные работы, оказанные услуги.

- ПЛАНЫ реализации муниципальной программы «Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство города Пыть-Яха» в 2025-2027 годах.

На реализацию муниципальной программы ««Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство города Пыть-Яха»  предусмотрено в 2025 году 126115,4 тыс. рублей, в 2026 году – 78673,9  тыс. рублей, в 2027 году – 78700,0 тыс. рублей.

- Большую долю (в 2025г. – 95,0%, в 2026-2027 г. – 92,0%) в общем объеме ресурсного обеспечения в 2025-2027 годах муниципальной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы «Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территорий города» с объемом финансирования в 2025 году – 119772,0 тыс.руб., в 2026 году – 72331,0 тыс.руб., в 2027 году – 72356,7 тыс.руб.

Предельные объемы бюджетных ассигнований бюджета города Пыть-Яха на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, планируется направить на реализацию:

Подпрограмма «Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территорий города»

Комплекс процессных мероприятий «Организация освещения улиц, микрорайонов города»  (в 2025г. – 26560,3 тыс.руб., в 2026-2027 гг. -  27627,6 тыс.руб.) составляют выплаты по концессионному соглашению в отношении объектов уличного и внутриквартального освещения, заключенному от 14.01.2024 №1.

Комплекс процессных мероприятий «Организация озеленения и благоустройства городских территорий, охрана, защита, воспроизводство лесов и зеленных насаждений» (2025 – 2026  гг. -  8315,2 тыс.руб.) запланировано реализовать путем заключения муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг по оформлению цветочных клумб, посадке цветов в вазоны, содержанию зеленых насаждений.

Комплекс процессных мероприятий «Содержание мест захоронения» (в 2025г. – 13046,5 тыс.руб., в 2026г.-13247,0 тыс.руб.,  2027 г. -  13273,2 тыс.руб.) запланировано на реализацию муниципального задания МАУ «ССВПД» по организации и содержанию мест захоронения на территории города Пыть-Яха;

Комплекс процессных мероприятий «Зимнее и летнее содержание городских территорий» (2025г. – 65283,7 тыс.руб., 2026-2027  гг. -  19874,4 тыс.руб.) запланировано реализовать путем заключения муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг по уборке городских территорий от снега, санитарно-гигиеническая уборка, откачка дождевых и талых вод, на выполнение работ по ремонту объектов.

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение комплексного содержания и ремонта объектов благоустройства (детские игровые и спортивные площадки, городской фонтан)» (2025г. – 6566,3 тыс.руб., 2026-2027  гг. -  3266,3 тыс.руб.) запланировано реализовать путем заключения муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг по содержанию детского игрового оборудования, находящегося в муниципальной собственности, городского фонтана  в летний период, монтажу, демонтажу МАФ.

Подпрограмма «Повышение привлекательности городских территорий, общественных пространств»:

Комплекс процессных мероприятий Праздничное оформление городских территорий» (2025-2027 гг. – 6343,4 тыс.руб.) запланировано реализовать путем заключения муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг по изготовлению и поставке флагов, баннеров, оформлению городских пространств к праздничным датам, поставке объемных пространственных конструкций.

6. Предложения о корректировке, досрочном прекращении реализации структурных элементов или муниципальной программы в целом: отсутствуют.

7. Сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в муниципальную программу:

-	постановление администрации города от 05.09.2024 № 189-па;

-	постановление администрации города от 28.12.2024 № 320-па.

Исполнитель:

Аминева О.В.

46-84-03