Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

муниципальное образование

городской округ город Пыть-Ях

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 12.05.2021									№ 182-па

Об утверждении программы

комплексного развития транспортной

инфраструктуры муниципального

образования городской округ город

Пыть-Ях на 2021-2031 годы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программе комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом города Пыть-Яха в целях повышения качества и эффективности транспортного обслуживания, увеличения уровня доступности объектов транспортной инфраструктуры, повышения надежности систем транспортной инфраструктуры:

1. Утвердить программу комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2021-2031 года согласно приложению.

2.	Отделу по внутренней политике, связям с общественными организациями и СМИ управления по внутренней политике (О.В. Кулиш) опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник».

3.	Отделу по обеспечению информационной безопасности                             (А.А. Мерзляков) разместить постановление на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

4.	Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5.	Постановление администрации города от 29.11.2017 № 305-па «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2018 – 2028 годы» - признать утратившим силу.

6.	Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города (направление деятельности - жилищно-коммунальные вопросы).

И.о.главы города Пыть-Яха                    				          А.Ф.Золотухин

- Приложение

- к постановлению администрации

- города Пыть-Яха

от 12.05.2021 № 182-па

Паспорт программы комплексного развития

транспортной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2021-2031 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2021-2031 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». - Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов». - Постановление Правительства ХМАО - Югры от 29.12.2014 № 534-п «Региональные нормативы градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры». - Решение Думы города Пыть-Яха от 26.04.2006 № 16 «Об утверждении генерального плана города Пыть-Яха» (с изменениями); - Решение Думы города Пыть-Яха от 15.12.2015 № 370 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях»; - Устав города Пыть-Яха. - Стратегия социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Пыть-Ях до 2030 года |
| Заказчик Программы наименование заказчика и разработчиков программы, их местонахождение | Заказчик Программы - администрация города Пыть-Яха, Российская Федерация, 628380, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Пыть-Ях, 1 микрорайон, ул. Центральная, 18а; Разработчик Программы – управление по жилищно- коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации города Пыть-Яха, 628380, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра г. Пыть-Ях, мкр.2, д.25 |
| Цели и задачи программы | Цель программы – обеспечение сбалансированного перспективного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Пыть-Ях в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения. Задачи программы: а) обеспечение безопасности дорожного движения для всех категорий участников дорожного движения; б) обеспечение доступа к объектам социальной сферы и бытового обслуживания; в) развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории города. |
| Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры | 1. Увеличение грузооборота транспорта общего пользования, млн. тонно-км в год - с 162,66 до 225,54 2. Увеличение годового объема пассажирских перевозок автомобильным транспортом в внутригородском сообщении с 1382,0 до 2 097,0 тыс. чел. 3. Сокращение времени пребывания пассажиров в пути, % - с 5 до 60. 4. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог к 2030 году до 1,743 км. 6. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % от 58,8 до 60,3 5. Увеличение объектов, оборудованных элементами повышения безопасности дорожного движения, ед. с 9 до 11. 6. Сохранение очагов аварийности на улично-дорожной сети на уровне -0. 7. Протяженность пешеходных дорожек не менее 28 397 м. 8. Протяженность велосипедных дорожек не менее 743 м. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2021-2031 гг. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры (групп мероприятий, подпрограмм, инвестиционных проектов) | 1. Развитие инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения. 2. Строительство (реконструкция) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. 3. Содержание улично-дорожной сети города. 4. Благоустройство остановок и подходов к ним. |
| Объемы и источники финансирования программы | Объем финансирования программы будет уточняться исходя из объемов финансирования муниципальной программы «Современная транспортная система города». |

I. Характеристика существующего состояния транспортной

инфраструктуры муниципального образования городского округа

города Пыть-Ях

1. Муниципальное образование городской округ город Пыть-Ях расположен на правом берегу реки Большой Балык (левый приток Оби). Общая площадь – свыше 6500 гектаров. Со столицей округа и другими регионами регулярным железнодорожным сообщением, а также автомобильной трассой федерального значения «Р 404». Расстояние до центра округа г. Ханты-Мансийска - 244 км.

2. Социально-экономическая характеристика муниципального образования городского округа города Пыть-Ях

По оценочным данным органов государственной статистики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях численность населения на 1 января 2021 года составляет 39 570 человек. По отношению к 2020 году численность горожан снизилась на 261 человек (1%).

Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, по состоянию на 01.01.2021 составила 49 человек, что равно показателю предыдущего года (2020 - 49 чел.). Уровень регистрируемой безработицы составляет 0,2%, коэффициент напряженности – 0,6%.

Одним из основных показателей, отражающих качество жизни населения, является показатель доходов населения.  Среднемесячная заработная плата на одного работающего по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, за январь-декабрь 2020 года составила 68 225,7 рублей, или 102,9% к соответствующему периоду 2019 года.

Среднемесячный доход пенсионера с начала 2020 года с учетом доплат составляет 21 861 рублей, что превышает размер прожиточного минимума, установленного для пенсионера по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 2020 год в 1,7 раза и уровня пенсии 2019 года на 2,5% (19 166,5 рублей).

По состоянию на 01.01.2021 на территории города осуществляют свою деятельность 375 малых и средних предприятий, и организаций, а также 1 049 человека, зарегистрированных в качестве предпринимателей без образования юридического лица (по данным ЕГРИП и ЕГРЮЛ). По сравнению с 2020 годом количество малых и средних предприятий снизилось на 0,2%, индивидуальных предпринимателей – снизилось на 0,1%.

Предприятиями города производится менее 1% от общего объема произведенной промышленной продукции в Ханты-Мансийском автономном округе.

За 2020 год предприятиями промышленности отгружено товаров собственного производства, выполнено работ (услуг) (без субъектов малого предпринимательства) на сумму 21 514,9 млн. рублей или 102,3% к 2019 году (21 029,7 млн. руб.). В 2021 году планируется производство товаров и услуг промышленного производства на 21 242,41 млн. руб. (индекс промышленного производства – 99,97%).

В структуре производства более 80% занимает добыча полезных ископаемых и в связи с этим является важным фактором социально-экономического развития города. В прогнозном периоде сохранится стабильная ситуация развития этой отрасли. В 2021 году прогнозируется производство 14,02 млрд. руб. (индекс 100,50%) по 1 варианту.

Наиболее крупным предприятием, определяющим развитие в сфере добычи топливно-энергетических полезных ископаемых, является «Южно-Балыкский ГПЗ» филиал АО «СибурТюменьГаз». Основным видом деятельности является переработка попутного нефтяного газа нефтяных месторождений ПАО «Нефтяная компания «Роснефть» и ООО «РН-Юганскнефтегаз» с максимальным извлечением целевых углеводородов, являющихся основным сырьем для ПАО «СИБУР Холдинг». Реализованный на предприятии инвестиционный проект «Увеличение выработки ШЛФУ», позволил улучшить качество выпускаемого товара с сохранением положительной динамики роста объемов производства.

Малое и среднее предпринимательство – динамичная форма хозяйствования, здесь интенсивно идут процессы реорганизации, изменения видов деятельности, создания новых и ликвидации неэффективных предприятий, что способствует оптимизации использования их потенциала в условиях рыночной экономики.

Развитие малого и среднего предпринимательства в городе приобретает все большее социальное и экономическое значение. Формируя средний класс собственников, создается основа устойчивости, создаются новые рабочие места, увеличивается налогооблагаемая база, что, в конечном итоге, ведет к повышению качества жизни населения города.

3.	Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры

По состоянию на 01.01.2021 года в муниципальном образовании зарегистрировано 25 097 ед. автотранспорта, в том числе: легковых автомобилей –19 598 ед., грузовых автомобилей – 5 093 ед., прочих – 406 ед. На 1000 жителей города Пыть-Яха приходится 495 легковых автомобилей.

Перевозку пассажиров автомобильным транспортом выполняет муниципальное унитарное пассажирское автотранспортное предприятие г.Пыть-Ях. Организация автомобильного пассажирского транспорта обеспечивает перевозку по 11 социально значимым маршрутам, в том числе по 1 сезонному маршруту. Годовой объем перевозок пассажиров - более 1 008,5 тыс. пассажиров.

Финансово-хозяйственная деятельность предприятий, обеспечивающих пассажирские перевозки на социальных маршрутах в муниципальном образовании городском округе городе Пыть-Яхе, характеризуется убыточностью. Убытки по пассажирским перевозкам за 2020 год составили 30 708,701 тыс. рублей.

Транспортные услуги и услуги логистики на территории муниципального образования оказывают ООО «Северная Транспортная Компания», ООО «ПромЛогистик», ООО «РосТрансСервис».

Транспортные перевозки осуществляет также муниципальное унитарное пассажирское «Автотранспортное предприятие».

4.	Характеристика улично-дорожной сети города Пыть-Ях

Протяженность автомобильных дорог (улично – дорожной сети) общего пользования местного значения г. Пыть-Яха по состоянию на 1 января 2021 года составила 77,3 км, из них 61,1 км с твердым покрытием.

Протяженность автомобильных дорог (улично – дорожной сети) общего пользования местного значения города Пыть-Яха по категориям представлена в таблице 1.

Промышленная направленность развития экономики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры определяет постоянное увеличение в составе транспортного парка автомобилей большой грузоподъемности, рост интенсивности движения транспорта и возрастающие нагрузки на автомобильные дороги (улично дорожную сеть) города Пыть-Яха.

Доля автомобилей большой грузоподъемности в составе транспортных средств в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре в 1,4 раза превышает аналогичный показатель по России.

Рост интенсивности движения ведет к необходимости реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений, приведению их транспортно-эксплуатационных характеристик к нормативным требованиям. Так фактическая средняя интенсивность движения по улично - дорожной сети муниципального образования городского округа города Пыть – Яха в 2020 году в среднем составила 5928 авт./сут.

Сложные природные условия и большие нагрузки на автомобильные дороги неизбежно ведут к повышенным затратам на ремонт и содержание дорог. Несвоевременное выполнение ремонта, капитального ремонта и реконструкции автомобильных дорог, наряду с дополнительными издержками на транспорте, в секторах экономики, а также увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, приводят к необходимости увеличения затрат на приведение дорог в нормативное состояние. Практика показывает, что задержка с проведением ремонтных работ на 3 года ведет к росту дополнительных затрат.

Недостаточный уровень развития сети автомобильных дорог приводит к значительным потерям экономики, снижению качества жизни населения и инновационной привлекательности территории и является одним из существенных инфраструктурных ограничений темпов социально-экономического развития муниципального образования.

Отмеченное выше делает актуальным развитие строительства и совершенствование реконструкции сети автомобильных дорог, формирование дорожной сети как единого транспортного пространства и приведение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с требованиями норм и технических регламентов.

Неудовлетворительное состояние городских автомобильных дорог можно объяснить следующими причинами:

- за последнее десятилетие транспортный поток в городе резко возрос;

- неблагоприятные природно-климатические факторы: высокий уровень грунтовых вод, большая глубина промерзания грунта, низкая среднегодовая температура воздуха, большое количество дней с осадками, заболоченная местность, неподходящие для строительства дорог грунты.

- системы водоотведения (дренажи, перепускные трубы) вдоль дорог несовершенны, количество их недостаточно или отсутствуют;

- значительный износ инженерных коммуникаций, проходящих под дорогами, приводит к частым авариям. Результат – возникновение провалов, просадок и разрушений асфальтобетонного покрытия, подмыв основания.

Недостаточность средств, выделяемых на капитальный ремонт, ремонт и содержание автодорог, ливневую канализацию, проектирование и инженерные изыскания - все это привело к нарушению нормативных межремонтных сроков и в целом неудовлетворительному состоянию дорожного покрытия.

5. Анализ состава парка транспортных средств

Информация о составе парка транспортных средств и уровень автомобилизации приведена в таблице 2.

В городе нет достаточного количества парковок для автомобильного транспорта, неправильно припаркованные автомобили создают помехи для движения транспорта, очистке территории и дорог. Автомобильный транспорт, как правило, паркуется на примыкающей к тротуару полосе движения, либо на зеленых зонах.

6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования

Транспорт общего пользования города Пыть-Яха представлен пассажирской системой внутригородского автобусного сообщения. Существующая сеть общественного транспорта характеризуется средней степенью интенсивности потоков, в городском округе организованы постоянные и сезонных маршрутов пассажирских перевозок. На маршрутной сети города эксплуатируется пассажирский автотранспорта класса «М3» и «М2» российского и зарубежного производства. Перевозками пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым и нерегулируемым тарифам занимается муниципальное унитарное пассажирское автотранспортное предприятие (МУП АТП г. Пыть-Яха). Результаты работы системы пассажирского автобусного сообщения в городе Пыть-Ях за последние три года отражены в таблице 3.

Характеристика работы транспортных средств общего пользования и сведения о техническом состоянии автотранспортных средств приведены в таблице 4 соответственно.

Городские автобусы, работающие на территории города, оснащены навигационной системой контроля «ГЛОНАСС», которая позволяет в реальном времени отслеживать выполнение расписания движения автобусов, определять скорость движения, что влияет на повышение качества транспортного обслуживания жителей города.

7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения.

В городском округе созданы хорошие условия для пешеходного движения. Пешеходное движение осуществляется по тротуарам, которыми располагают большинство улиц местного значения. Общая площадь тротуаров составляет 58087200 м2. Пешеходные пересечения проезжей части организованы по пешеходным переходам в одном уровне. Пешеходные переходы в разных уровнях на территории городского округа отсутствуют.

Велосипедное движение также осуществляется по тротуарам, ширина которых позволяет такое движение. Специальные велосипедные дорожки обособленные и изолированные, где проезд на велосипедах организован по свободным от других видов транспортного движения трассам к местам отдыха, общественным центрам, а также в пределах планировочных районов отсутствуют.

8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств.

Маршруты движения грузового транспорта пролегают по многочисленным улицам города, что создает условия для загрязнения атмосферного воздуха и повышает нагрузку на улично-дорожную сеть города и вероятность аварийности.

Основное количество грузовых транспортных средств и специальной техники городского округа сосредоточенны на предприятиях технологического транспорта, в сервисных компаниях, коммунальных и дорожных службах. Парк грузового и специального автотранспорта всех предприятий на территории городского округа по состоянию на 01.01.2021 года составляет 6 305 единиц. Соотношение парка основных транспортных средств в Российской Федерации и городе Пыть-Яхе в 2020 году представлено в таблице 5.

Из представленной таблицы видно, что доля автобусов и грузовых автомобилей в составе парка основных транспортных средств в городе Пыть-Яхе значительно превышает их соотношение в общем парке транспортных средств Российской Федерации.

В числе предприятий, имеющих автобусы класса «М2» и «М3», как технологический транспорт, в количестве десятков единиц:

«ООО РН-Юганскнефтегаз», ООО «ПропЛогистик», АО «Сибур-транс», «РН-Сервис-Склад», МУП АТП г.Пыть-Ях, ООО «Экотон», ООО «Юнистрой», ООО «Борец-сервис», ООО «РН-Транспорт».

Улично-дорожная сеть и остановки городского пассажирского транспорта используются технологическим транспортом для доставки рабочих нефтепромыслов к местам приложения труда. ООО «РН-Юганскнефтегаз» по адресу: улица Нефтяников, 37, построен и функционирует пункт сбора и ожидания вахтовых перевозок персонала ООО «РН-Юганскнефтегаз» в городе Пыть-Яхе, с использованием которого производится отправка рабочего персонала на объекты предприятия.

9. Анализ уровня безопасности дорожного движения

За 2020 год на территории г. Пыть-Ях зарегистрировано 16 (АППГ-10) дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 5 (АППГ-0) человека погибло и 20 (АППГ-15) получили ранения. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество ДТП увеличилось на 0,6 %, число погибших увеличилось на 100%, число раненых увеличилось на 3 %.

С участием детей зарегистрировано 3 ДТП (АППГ -  2).

По вине водителей, не имеющих водительского удостоверения на право управления ТС, совершено 0 ДТП (АППГ – 0). По вине водителей со стажем вождения менее 2 лет 1 ДТП (АППГ- 0).

Анализ уровня безопасности дорожного движения и мест концентрации дорожно- транспортных происшествий проведен на основе данных о результатах оперативно- служебной деятельности отдела ГИБДД ОМВД России по городу Пыть-Ях за период 2016 – 2020 годы, сравнительный анализ проводился на основе данных по региону и Российской Федерации (см. таблицу 6).

Ситуация с показателями безопасности дорожного движения на дорогах города Пыть-Ях в сравнении с региональными и средними по Российской Федерации за 2020 год отражены в таблице 7.

Сопоставление средних годовых данных из расчета за последние пять лет свидетельствуют об относительно благополучной ситуации с безопасностью дорожного движения в Пыть-Яхе.

Основное количество дорожно-транспортных происшествий совершается по причине нарушения правил дорожного движения водителями транспортных средств. Их количество от всех ДТП, зарегистрированных на территории городского округа, как правило, превышает 90%. Наибольшее число ДТП приходится на такие виды происшествий как столкновение транспортных средств и наезд на пешехода, они дают порой до 80% от общего количества пострадавших. Очаги аварийности на улично-дорожной сети города Пыть-Ях отсутствуют.

Для стабилизации аварийности и повышения дисциплинированности участников дорожного движения на обслуживаемой территории актуальными остаются вопросы работы ОГИБДД ОМВД России по г.Пыть-Ях по всем направлениям деятельности, в том числе:

- работа по выявлению грубых нарушений ПДД, влияющих на состояние аварийности на обслуживаемой территории, а именно:

-проведение профилактических мероприятий «Водитель», не реже одного раза в месяц;

-проведение мероприятий «Допинг контроль» в выходные и праздничные дни в период времени с 18:00 до 7:00 в городе и с 8:00 до 15:00 на загородных автодорогах;

-отработка отдельных видов нарушений группами нарядов, не реже одного раза в месяц;

-предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием автотранспорта юридических лиц, повышения технической готовности подвижного состава, активизация профилактической работы в автотранспортных предприятиях, усиление взаимодействия со службами безопасности движения автопредприятий.

- обеспечение максимально широкого освещения вопросов предупреждения дорожно-транспортного травматизма в средствах массовой информации.

В 2020 году зарегистрировано 2 ДТП с участием детей в городе Пыть-Ях. (АППГ: 0 ДТП).

На базе школ города Пыть-Ях действует 5 отрядов «Юный инспектор дорожного движения», численность участников составляет 270 (АППГ – 265, 100%) человек. На сегодняшний день во всех образовательных и дошкольных учреждениях района функционируют школьные уголки по БДД: 160 (АППГ-120), имеются 5 оборудованных кабинета для проведения обучающих занятий по Правилам дорожного движения в МБОУ СОШ №1 и МБОУ СОШ № 4, МАУ ДО «Центр детского творчества», МДОАУ д/с «Улыбка», МДОАУ д/с «Аленький цветочек» два автогородка на базе МБОУ СОШ № 6. В остальных школах занятия по ПДД проводятся в кабинетах ОБЖ.

В целях формирования у участников дорожного движения стойких стереотипов необходимости соблюдения дорожно-транспортной дисциплины сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по г. Пыть-Яху проводится совместная работа со средствами массовой информации: МАУ «ТРК Пыть-Яхинформ», радио МАУ ТРК «Пыть-Яхинформ», на волнах «Loveradio», общественно-политическим еженедельником «Новая Северная газета», рекламно - информационной газетой «Будь в курсе Югра», а также рядом интернет- изданий и информационных агентств Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, на страницах ОМВД ГИБДД России по г. Пыть-Ях, в социальных сетях.

10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровья населения.

Загрязнение атмосферы. Выбросы в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ, диоксида серы и озона приводят к вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям. Загрязнение атмосферы приводит к росту риска сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний.

Воздействие шума. Автомобильный, железнодорожный транспорт, служит главным источником бытового шума. Приблизительно 30 % населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55 дБ. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, мотивацию, вызывает раздражительность.

Отсутствие участков дорог с интенсивным движением, прохождение маршрутов грузового автотранспорта в объезд центральных улиц города, позволит в целом снизить загрязненность воздуха. Повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха происходит в зимний период, что связано с необходимостью прогрева транспорта, а также в периоды изменения направления ветра.

Источником возможного шумового (акустического) загрязнения является железнодорожный транспорт. Железнодорожное полотно приходит между микрорайонами 2 «Нефтяников» и 2а «Лесников», разделяя единое городское пространство.

Для эффективного решения проблем загрязнения воздуха, шумового загрязнения, снижения двигательной активности, связанных с использованием транспортных средств, необходимо вести разъяснительную работу среди жителей города направленную на снижение использования автомобильного транспорта при передвижении в границах населенного пункта. Необходимо развивать инфраструктуру, например, на сезонное использование населением велосипедного транспорта и пешеходного движения.

11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры города Пыть-Яха

Анализ сложившегося положения улично-дорожной сети инфраструктуры позволяет сделать вывод о существовании на территории города ряда основных проблем транспортного обеспечения:

- отсутствие качественной транспортной связи между частями города;

- загруженность ул. Магистральной;

- недостаточное качество улично-дорожной сети города;

- отсутствие ливневой канализации на улично-дорожной сети города;

- наличие транзитного потока грузового транспорта и, как следствие, загрязнение поверхности автомобильных дорог;

- недостаточная плотность покрытия территории города сетью маршрутов общественного транспорта.

Мероприятия Генерального плана города Пыть-Яха направлены на создание современной, отвечающей требованиям роста качества жизни населения и роста экономики, транспортной системы города, обеспечивающей перспективные объемы перевозок, максимальное удобство передвижений внутри города и улучшение его внешних связей:

-предусмотреть автомобильные дороги, для разгрузки существующей улично-дорожной сети города;

- доведение технических параметров улиц до нормативных требований;

-назначение новых красных линий, определяющих размеры улиц и площадей, в соответствии с потребным количество полос для движения транспорта, разделительных полос, коридоров для прокладки коммуникаций, озеленения, тротуаров;

- развитие пешеходных путей;

- увеличение плотности транспортной сети уличных видов общественного пассажирского транспорта на территориях, требующих транспортного обслуживания   и добавлением новых маршрутов общественного транспорта;

- благоустройство остановок и подходов к ним;

- модернизация подвижного состава, повышение комфорта и надежности при поездках общественным транспортом;

- создание парковочных мест у объектов социально-культурно-бытового обслуживания;

-предусмотреть в поперечных профилях тротуары для пешеходного движения.

12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры города Пыть-Яха

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры, являются:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004                  № 190-ФЗ;

- Воздушный кодекс Российский Федерации от 19.03.1997 №60-ФЗ;

- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

- Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 08.11.2017 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О правилах дорожного движения»;

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 18.04.2007 № 39-оз «О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»;

- Генеральный план муниципального образования города Пыть-Ях, утвержденный решением Думы от 26.04.2006 № 16 «Об утверждении генерального плана города Пыть-Яха» (с изменениями);

10) Решение Думы города Пыть-Яха от 15.12.2015 № 370 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях»;

11) Стратегия социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Пыть-Ях до 2030 года.

Таким образом, следует отметить, что на федеральном и региональном уровне нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», а также пунктом 9 части 3 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских округов, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации, входит в состав полномочий органов местного самоуправления.

В соответствии с пунктом 27 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения поселения, городского округа, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта.

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры городского округа в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Программа позволит обеспечить:

- безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность;

- доступность объектов транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностью населения в передвижении, субъектов экономической деятельности- в перевозке пассажиров и грузов на территории муниципального образования;

- развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельности;

- условия для управления транспортным спросом;

- создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

- создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

- условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;

- эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

В настоящее время финансирование комплекса работ, связанных с развитием и содержанием транспортной инфраструктуры осуществляется за счет средств муниципального дорожного фонда.

Согласно отчету, за 2020 год, исполнение было осуществлено следующим образом и представлено в таблице 8.

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования осуществляется в плановом порядке на основании муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с законодательством о закупках.

II. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории города Пыть-Яха

1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития города Пыть-Яха

Прогноз развития демографической ситуации города базируется на сложившейся в последние годы тенденции изменения естественного движения населения, миграционной ситуации. По оценке, в 2021 году среднегодовая численность населения составит 39,860 тыс. человек. Благодаря положительной динамике естественного прироста населения, к 2023 году среднегодовая численность населения достигнет уровня 39,900 тыс. человек.

Воспитание основ здорового образа жизни, доступность квалифицированной медицинской помощи, реализация мер по снижению злоупотребления табакокурением и алкоголизмом будут оказывать положительное влияние на показатель продолжительности жизни. В результате, ожидаемая продолжительность жизни прогнозируется на уровне 76,8 года в 2031 году (74,6 лет в 2023 году), который представлен в 2 вариантах в таблице 9

В долгосрочном прогнозе города в целом, демографическая обстановка базируется на стабильном благоприятном социально-экономическом развитии города, без резких скачков и спадов.

В Генеральном плане города Пыть-Яха учтены социально-экономические, демографические и иные показатели развития муниципального образования.

Основные задачи Генерального плана города Пыть-Яха:

1) выявление проблем градостроительного развития территории городского округа, обеспечение их решения;

2) определение основных направлений и параметров пространственного развития городского округа, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории муниципального образования на основе баланса интересов федеральных, региональных и местных органов публичной власти;

3) создание генерального плана на основе компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Генеральный план города Пыть-Яха устанавливает:

1) функциональное зонирование территории городского округа;

2) границу населенного пункта, входящего в состав муниципального образования;

3) характер развития муниципального образования с определением подсистем социально-культурных и общественно-деловых центров на основе перечня планируемых к размещению объектов местного значения;

4) характер развития сети транспортной, инженерной, социальной и иных инфраструктур.

Генеральный план города Пыть-Яха разработан на расчетный срок реализации до конца 2033 года. Первая очередь реализации генерального плана – конец 2020 год. Последующие этапы реализации генерального плана, их сроки определяются органами местного самоуправления города Пыть-Яха, исходя из социально-экономической обстановки в городе Пыть-Яхе, Ханты-Мансийском автономном округе -Югра, финансовых возможностей местного бюджета.

Прогнозные показатели социально-экономического развития города Пыть-Яха определены распоряжением от 19.08.2020 № 1484-ра «О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Основными проблемными вопросами развития города, влияющими на его социально-экономическое развитие, являются:

- в транспортной сфере – завершение строительства автомобильной дороги от ул. Православная до Больничного комплекса с закольцовкой в пос. Горка;

- ремонт путепровода через Ж/Д пути;

- в жилищно-коммунальном комплексе - ветхость инженерных сетей; образование несанкционированных свалок; обеспечение жителей города чистой питьевой водой; отсутствие в городе ливневой канализации.

В целях решения вышеуказанных ограничений и проблем социально-экономического развития города реализуются комплексы мероприятий и мер, направленных на точное и скоординированное решение, в том числе по приоритетным направлениям, с акцентированием по указанным направлениям.

2. Прогноз транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории города Пыть-Ях.

Ежегодно количество регистрируемых грузовых транспортных средств увеличивается, что связано с увеличением промышленных мощностей города, соответственно, характер и объемы передвижения населения и перевозки грузов увеличатся.

Показатели развития общественного транспорта представлены в таблице 10.

Таким образом, при увеличении доли автобусного транспорта, показатель пассажиропотока будет достигнут.

Показатели передвижения населения и перевозок грузов приведены в таблице 11.

3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

В период реализации программы, транспортная инфраструктура по видам транспорта, представленным в городе Пыть-Ях существенно не изменится.

Основным видом транспорта, обеспечивающим прямую доступность города в территориальной структуре Российской Федерации, останется железнодорожный и автомобильный транспорт.

В границах «домашнего региона» преобладающим останется автомобильный транспорт, как в формате общественного транспорта, так и личного транспорта граждан.

Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохранится использование грузового транспорта.

Прогноз уровня автомобилизации населения городского округа город Пыть-Ях на период до 2031 года представлен в таблице 12.

По данному прогнозу к 2031 году уровень автомобилизации городского округа приблизится к показателям восточноевропейских стран настоящего времени.

- Объекты придорожного сервиса

Планируемая потребность объектов дорожного сервиса в г. Пыть-Яхе определена исходя из обеспеченности населения индивидуальными легковыми автомобилями, которая на конец 2031 года составит 587 единиц на 1000 жителей. Расчетное количество автомобилей составит – 21 300 единиц. Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (далее – АЗС), автогазозаправочными станциями (далее – АГЗС) составляет: 1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей; потребность в АГЗС составляет: не менее 15% от общего количества автозаправочных станций. Требования к обеспеченности легкового транспорта станциями технического обслуживания (далее – СТО) обозначены в СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Согласно п. 11.40 потребность в СТО составляет: 1 пост на 200 легковых автомобилей.

Расчетное количество объектов придорожного сервиса приведено в таблице 14.

- Железнодорожный транспорт

В соответствии с Генеральным планом города Пыть-Яха в границах городского округа г. Пыть-Ях схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта и автомобильных дорог федерального значения, пунктом 97 предусмотрено – «Вокзал Пыть-Ях, строительство нового здания вместимостью 300 человек (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, г. Пыть-Ях»), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации  от 19.03.2013 N 384-р. Строительство объекта предусмотрено инвестиционной программой развития Открытого акционерного общества «Российские железные дороги».

4. Прогноз развития дорожной сети города Пыть-Яха.

Учитывая экономическую ситуацию и сложившиеся условия, необходимо разработать и реализовать мероприятия по строительству новых автомобильных дорог исходя из требований организации удобных транспортных связей жилых территорий с местами приложения труда и центрами культурно-бытового обслуживания, с учетом наиболее значительных грузо- и пассажиропотоков, а также пешеходной доступности объектов соцкультбыта и мест приложения труда.

Основным направлением развития дорожной сети города Пыть-Ях в период реализации Программы будет являться обеспечение транспортной доступности площадок перспективной застройки, транспортной разгрузки существующих улиц, повышения качества и безопасности улично-дорожной сети города.

Основные показатели планируемой улично-дорожной сети на первую очередь представлены в таблице 14.

Дорожная сеть города будет развиваться в нескольких направлениях, основная тенденция состоит в том, что территория города будет расширяться в его узкой части (9 мкр. «Черемушки»), а также в мкр. 6 «Пионерный».

5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

По оценкам аналитического агентства «Автостата» первое и второе место по количеству легковых автомобилей на 1000 человек в России занимают Приморский и Камчатский край, далее идут Калужская, Московская, Калининградская, Псковская области, Карелия, Рязанская и Тюменская области, а Москва занимает только 10-е место. Среди городов страны, по данным «Автостата», наибольшим уровнем автомобилизации обладают: Владивосток, Сургут, Красноярск, Тюмень и Москва.

По прогнозу уровень автомобилизации населения городского округа город Пыть-Ях продолжит расти с 19 600 автомобилей в 2020 году до 21 500 автомобилей в 2031 году. С учётом ожидаемого увеличения численности населения городского округа к 2031 году до 40 010 человек, парк только легковых автомобилей может достичь 21 500 ед. Численность автобусов, микроавтобусов маршрутных такси, грузового и специального автотранспорта существенно не изменится.

Пыть-Ях по уровню автомобилизации незначительно отличается от Сургута и также находится в числе лидеров российских городов по этому показателю, анализ приведен в таблице 15.

Закономерности процессов автомобилизации населения хорошо изучены и многократно подтверждены на практике в разных регионах мира. При отсутствии форс- мажорных обстоятельств и серьезных экономических кризисов до уровня 550 – 600 автомобилей на 1000 жителей они протекают равномерно с небольшими колебаниями, с темпом повышения уровня автомобилизации на 1 – 5% в год. В Пыть-Яхе в последние пять лет темп увеличения автомобилизации населения протекает со средней величиной в 44,66%.

6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения

Показатели безопасности дорожного движения по состоянию на 2020 год в целом по городскому округу имеют неблагоприятную тенденцию. Так, за период январь-ноябрь 2020 года количество ДТП с пострадавшими составило 16 случаев, при которых 5 погибших. Прогноз на 2031 и выявленные тенденции приведены в таблице 16.

В целях профилактики дорожно-транспортного травматизма и прежде всего детского личным составом отдела ГИБДД ОМВД России по городу Пыть-Ях проводится необходимая работа в образовательных учреждениях, в том числе организованы занятия в средних и дошкольных образовательных учреждениях и беседы на общешкольных родительских собраниях, беседы с водительским составом автотранспортных предприятий. Организована работа со средствами массовой информации, размещаются заметки в газетах, проводятся выступления на радио и по телевидению, размещается информация на сайтах в интернете. Уровень содержания дорог, и организация дорожного движения в Пыть-Яхе превышает эти показатели в похожих по численности населения городах региона и страны. Однако, в последние годы в городе наблюдаются затруднения дорожного движения в «часы пик». Причинами этого явления, осложняющего движение по улично-дорожной сети городского округа являются:

- активный рост автомобилизации населения городского округа;

- низкие темпы капитального ремонта и ремонта городских дорог.

Системные затруднения на дорогах с одной стороны снижают скорости передвижения, а с другой снижаю вероятность ДТП, повышая, таким образом, уровень безопасности движения. Уровень безопасности и соответствующие показатели на планируемый период прогнозируется в рамках средних показателей за последние пять лет с постепенным снижением количества ДТП и пострадавших.

7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения

а) Автомобильный транспорт

В период действия Программы предполагается изменение маршрутов грузовых и пассажирских перевозок. Возможной причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем, усилится влияние факторов, рассмотренных ранее в разделе 2. Указанная динамика позволяет утверждать, что автомобильный транспорт по-прежнему останется основным источником загрязнения экосистемы города.

б) Железнодорожный транспорт.

В планируемый период не ожидается развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта и существенное увеличение объёмов перевозки пассажиров и грузов в границах городского округа город Пыть-Ях. При дальнейшем использовании локомотивного парка с дизельными двигателями негативное воздействие отрасли на окружающую среду и здоровье населения останется на уровне, близком к существующему.

III. Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры и выбор предлагаемого к реализации варианта

Анализируя сложившуюся ситуацию можно выделить три принципиальных варианта развития транспортной инфраструктуры:

- умеренно-оптимистический - развитие происходит в полном соответствии в положения генерального плана с реализацией всех предложений по строительству дорог;

- экономически обоснованный – развитие осуществляется на уровне необходимом и достаточном для обеспечения безопасности передвижения и доступности, сложившихся на территории города Пыть-Ях центров тяготения. Вариант предполагает строительство автомобильных дорог и отдельных участков существующих автомобильных дорог.

- базовый – обеспечение безопасности передвижения на уровне выполнения локальных ремонтно-восстановительных работ.

В таблице представлены укрупненные показатели вариантов развития транспортной инфраструктуры на перспективу до 2031 года.

Укрупненные показатели развития транспортной инфраструктуры приведены в таблице 19.

В рамках реализации данной Программы, предполагается принять экономически обоснованный вариант, как наиболее вероятный в сложившейся ситуации.

IV. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта в период реализации Программы не предусматриваются.

2. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства, предусматривают создание парковочных мест у объектов социально-культурно-бытового обслуживания.

3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются.

4. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования.

4.1. Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по городским маршрутам.

4.2. Оптимизация маршрутной сети города с учетом реконструкции и ремонта дорог и строительства жилого фонда, и объектов социального назначения.

4.3. Строительство и реконструкция остановочных пунктов.

Перечень мероприятий по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения, а также мероприятия по развитию сети дорог города предполагаемых к реализации приведен в таблице 18.

Повышение комплексной безопасности дорожного движения и устойчивости транспортной системы необходима реализация следующих мероприятий:

- Создание системы мониторинга параметров транспортных потоков и автоматизированное управление светофорными объектами в зависимости от интенсивности движения;

- Обустройство пешеходных переходов техническими средствами регулирования дорожного движения;

- Выполнение работ по созданию специализированной информационной системы - электронной базы данных технических средств организации и регулирования дорожного движения на дорогах города Пыть-Яха.

V. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Источниками финансирования мероприятий Программы согласно выбранному варианту, являются средства муниципального дорожного фонда, формируемого, согласно решению Думы города Пыть-Яха от 26.04.2012 №138 «О порядке формирования и использования дорожного фонда муниципального образования городской округ город Пыть-Ях».

Приведенные в таблице 19 объемы, являются оценочными и подлежат корректировке в соответствии с текущей финансовой ситуацией.

VI. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры города Пыть-Яха

Целевые индикаторы, предусмотренные программой комплексного развития социальной инфраструктуры указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на последующий период действия программы - без разбивки по годам в таблице 20.

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе

целевых индикаторов, представленных в таблице 21.

VII. Предложения по институционным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории города Пыть-Ях

В рамках реализации настоящей программы не предполагается проведение институционных преобразований. Структуру управления, а также характер взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, предполагается оставить в неизменном виде.

Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации № 1440 от 25.12.2015 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

Реализация на территории муниципального образования мероприятий муниципальной программы «Современная транспортная система города Пыть-Яха», утвержденной постановлением администрации города Пыть-Яха от 11.12.2018 № 439-па, позволит обеспечить норматив обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры.

Таблица 1

Протяженность автомобильных дорог (улично – дорожной сети) общего пользования местного значения по категориям на 01.01.2021 года

| № п/п | Протяженность по категориям, км. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I | II | III |  | IV |  | V |
| 1 | 61,1 |  |  |  | 61,1 |  |  |  |
| 2 | 16,2 |  |  |  |  |  | 16,2 |  |
| Итого: | 77,3 |  |  |  | 61,1 |  | 16,2 |  |

Таблица 2

Состав парка транспортных средств

| Состав парка транспортных средств | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество транспортных средств, ед. | 22 405 | 22 018 | 21 785 | 22 497 | 24 691 |
| Легковых автомобилей, ед. | 17 781 | 17 538 | 17 439 | 17 982 | 19 598 |
| Грузовых автомобилей, ед. | 4 624 | 4 480 | 4 346 | 4 515 | 5 093 |
| Уровень автомобилизации, % | 54,7 | 53,9 | 54,0 | 56,4 | 62,3 |

Таблица 3

Результаты работы системы пассажирского автобусного сообщения в городе Пыть-Ях

| № п/п |  | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество перевезенных пассажиров за год, всего, в том числе: | тыс.чел. | 1564,7 | 1433,1 | 1008,5 |
| 2 | Платных пассажиров | тыс.чел | 1022,5 | 933,0 | 821,6 |
| 3 | Пассажиров на спецмаршрутах | тыс.чел | 153,7 | 155,5 | 115,5 |
| 4 | Льготной категории | тыс.чел | 61,6 | 61,2 | 29,721 |
| 5 | По сезонному маршруту | чел. | 590 | 450 | 490 |
| 6 | Количество рейсов | ед. | 45187 | 45807 | 41180 |
| 7 | Коммерческие перевозки | тыс.чел. | 321,0 | 278,9 | 120,3 |

Таблица 4

Характеристика работы транспортных средств общего пользования

| Порядковый номер маршрута | Наименование маршрута (с указанием наименования начального и конечного остановочных пунктов) | Наименование промежуточных остановочных пунктов | Порядок посадки/высадки пассажиров (только в установленных остановочных пунктах - УОП, в любом не запрещенном ПДД месте - ЛМ) | Протяженность маршрута, км | Вид (автобуса) и классы транспортных средств, максимальное количество транспортных средств каждого класса (особо малый - ОМ, малый - М, средний - С, большой - Б, особо большой - ОБ) | Экологические характеристики транспортных средств | Дата начала осуществления регулярных перевозок | Наименование и место нахождения юридического лица, или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (в том числе участников договора простого товарищества) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | «Мкр.10 Мамонтово - «Ж/Д вокзал» – мкр.10 Мамонтово | Мкр.10 Мамонтово «Баня» - (по требованию) мкр.8 СТО -мкр.8 «Горка» – МУП «УГХ» – ОГИБДД – Смотровая поликлиника – ОМВД – мкр.3 – Центр «Современник» – мкр.5 – 1000 мелочей – Роспотребнадзор – ул. Центральная – Центральный городской рынок – КСК «Кедр» – Автовокзал – Ж/Д вокзал – ДШИ – (по требованию) уч. Федеральной дороги – Автокомплекс – Роспотребнадзор – «1000 мелочей» – мкр.5 – Центр «Современник» – мкр.3 – ОМВД – Смотровая поликлиника – РК «Метелица» – (по требованию) мкр.8 СТО - мкр.8 «Горка» – МУП УГХ – «Айкидо–Реал»-мкр.10 Мамонтово «Баня» | только в установленных остановочных пунктах | 22,48 | Автобус городской класса I – II и предназначен для перевозки пассажиров в условиях эксплуатации, соответствующих категориям I, II, III. | не ниже Евро - 3 | - | Муниципальное унитарное пассажирское автотранспортное предприятие города Пыть-Ях, 628384, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, ул. Магистральная, 21, строение 19 |
| 2 | «Мкр.9 «Черемушки» – Ж/Д вокзал - Мкр.9 «Черемушки»» | Мкр.9 «Черемушки» - ул. Набережная – МУП «УГХ» – ОГИБДД – Смотровая поликлиника – ОМВД – мкр.3 – Центр «Современник» – мкр.5 – 1000 мелочей – Роспотребнадзор – ул. Центральная – Центральный городской рынок – КСК «Кедр» – Автовокзал – Ж/Д вокзал – ДШИ – (по требованию) уч. Федеральной дороги – Автокомплекс – Роспотребнадзор – 1000 мелочей – мкр.5 – Центр «Современник» – мкр.3 – ОМВД – Смотровая поликлиника – РК «Метелица» – ул. Набережная –мкр.9 «Черемушки» | только в установленных остановочных пунктах | 24,97 | Автобус городской класса I – II и предназначен для перевозки пассажиров в условиях эксплуатации, соответствующих категориям I, II, III. | не ниже Евро - 3 | - | Муниципальное унитарное пассажирское автотранспортное предприятие города Пыть-Ях, 628384, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, ул. Магистральная, 21, строение 19 |
| 3 | «Пыть-Яхская Окружная Больница» – Ж/Д вокзал - Пыть-Яхская Окружная Больница» | Пыть-Яхская окружная больница –Церковь (суббота, воскресенье) –СК Атлант – магазин «Александр» – 5 мкр. – 1000 мелочей – Роспотребнадзор – ул. Центральная – Центральный городской рынок – КСК «Кедр» – Автовокзал – Ж/Д вокзал – ДШИ – (по требованию) уч. Федеральной дороги – Автокомплекс – Роспотребнадзор – 1000 мелочей – 5 мкр. – РЦ «Журавушка» –Церковь (суббота, воскресенье) - СК Атлант-Пыть-Яхская окружная больница | только в установленных остановочных пунктах | 23,25 | Автобус городской, низкопольный, класса I – II и предназначен для перевозки пассажиров в условиях эксплуатации, соответствующих категориям I, II, III. | не ниже Евро - 3 | - | Муниципальное унитарное пассажирское автотранспортное предприятие города Пыть-Ях, 628384, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, ул. Магистральная, 21, строение 19 |
| 4 | «Ж/Д вокзал» – мкр.7 «ЮБ-ГПК» – Ж/Д вокзал» | Ж/Д вокзал – ДШИ – (по требованию) уч. Федеральной дороги – Автокомплекс – Тобольский тракт – (по требованию) СТО «Белая Русь»-Амбулатория – мкр.7 «ЮБ-ГПК» – Амбулатория – 9по требованию) СТО «Белая Русь»-Тобольский тракт – ул. Центральная – Центральный городской рынок – КСК «Кедр» - Автовокзал – Ж/Д вокзал | только в установленных остановочных пунктах | 28,79 | Автобус городской класса I – II и предназначен для перевозки пассажиров в условиях эксплуатации, соответствующих категориям I, II, III. | не ниже Евро - 3 | - | Муниципальное унитарное пассажирское автотранспортное предприятие города Пыть-Ях, 628384, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, ул. Магистральная, 21, строение 19 |
| 5 | «Пыть-Яхская Окружная больница – мкр.7 «ЮБ-ГПЗ» – Пыть-Яхская окружная больница» | мкр.10 Мамонтово «Баня» -мкр.8 «Горка» -МУП «УГХ» – ОГИБДД – Смотровая поликлиника – ОМВД – мкр.3 – Центр «Современник» – мкр.5 – 1000 мелочей – Роспотребнадзор – Тобольский тракт – Амбулатория – мкр.7 «ЮБ-ГПК» – Амбулатория – Тобольский тракт – Роспотребнадзор – 1000 мелочей – 5 мкр. – РЦ «Журавушка» –СК Атлант – Пыть-Яхская Окружная Больница – магазин «Романтик» – ОМВД – Смотровая поликлиника – РЦ «Метелица» – мкр.8 «Горка» – МУП «УГХ» – «Айкидо–Реал»-мкр.10 Мамонтово «Баня» | только в установленных остановочных пунктах | 36,6 | Автобус городской класса I – II и предназначен для перевозки пассажиров в условиях эксплуатации, соответствующих категориям I, II, III. | не ниже Евро - 3 | - | Муниципальное унитарное пассажирское автотранспортное предприятие города Пыть-Ях, 628384, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, ул. Магистральная, 21, строение 19 |
| 6 | «Мкр.10 Мамонтово – мкр.2 «а» «Лесников» – Мкр.10 Мамонтово «Баня» | Мкр. 10 Мамонтово «Баня»-МУП «УГХ» – мкр.8 «Горка» – МУП «УГХ» – ОГИБДД – Смотровая поликлиника – ОМВД – мкр.3 – Центр «Современник» – мкр.5 – 1000 мелочей – Роспотребнадзор – Автовокзал – Ж/Д вокзал – ДШИ – (по требованию) уч. Федеральной дороги – Автокомплекс(по требованию) – ДК «Россия» – мкр.2 «а» «Лесников» – ДК «Россия» – (по требованию) - автовокзал – Ж/Д вокзал – ДШИ – (по требованию) уч. Федеральной дороги – Автокомплекс – Роспотребнадзор – 1000 мелочей – мкр.5 – Центр «Современник» – мкр.3 – ОМВД – Смотровая поликлиника –МУП «УГХ» – мкр.8 «Горка» – (по требованию) МУП УГХ – «Айкидо–Реал»-мкр.10 Мамонтово «Баня» | только в установленных остановочных пунктах | 36,12 | Автобус городской, низкопольный, класса I – II и предназначен для перевозки пассажиров в условиях эксплуатации, соответствующих категориям I, II, III. | не ниже Евро - 3 | - | Муниципальное унитарное пассажирское автотранспортное предприятие города Пыть-Ях, 628384, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, ул. Магистральная, 21, строение 19 |
| 7 | «Мкр.10 Мамонтово «Баня» -«Пыть-Яхская Окружная Больница» – Ж/Д вокзал - Пыть-Яхская Окружная Больница»-мкр.10 Мамонтово «Баня»» | Мкр.10 Мамонтово «Баня»-ОГИБДД-Смотровая поликлиника-ОМВД-мкр.3-Центр «Современник»-РЦ «Журавушка»-СК «Атлант»-Пыть-Яхская окружная больница –СК Атлант – магазин «Александр» – 5 мкр. – 1000 мелочей – Роспотребнадзор – ул. Центральная – Центральный городской рынок – КСК «Кедр» – Автовокзал – Ж/Д вокзал – ДШИ – (по требованию) уч. Федеральной дороги – Автокомплекс – Роспотребнадзор – 1000 мелочей – 5 мкр. – РЦ «Журавушка» - СК Атлант-Пыть-Яхская окружная больница-СК «Атлант»-магазин Александр-Центр «Современник»-мкр.3-ОМВД-Смотр. поликлиника-РЦ «Метелица»-«Айкидо Реал»-мкр.10 Мамонтово «Баня» | только в установленных остановочных пунктах | 26,9 | Автобус городской класса I – II и предназначен для перевозки пассажиров в условиях эксплуатации, соответствующих категориям I, II, III. | не ниже Евро - 3 | - | Муниципальное унитарное пассажирское автотранспортное предприятие города Пыть-Ях, 628384, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, ул. Магистральная, 21, строение 19 |
| 8 | «Мкр.9 «Черемушки» – Пыть-Яхская окружная больница - Мкр.9 «Черемушки»» | Мкр.9 «Черемушки» - ул. Набережная – МУП «УГХ» – ОГИБДД – Смотровая поликлиника – ОМВД – мкр.3 – Центр «Современник» – РЦ «Журавушка»-СК «Атлант»-Пыть-Яхская окружная больница-СК «Атлант»-магазин Александр – Центр «Современник» – мкр.3 – ОМВД – Смотровая поликлиника – РК «Метелица» – ул. Набережная –мкр.9 «Черемушки» | только в установленных остановочных пунктах | 12,8 | Автобус городской класса I – II и предназначен для перевозки пассажиров в условиях эксплуатации, соответствующих категориям I, II, III. | не ниже Евро - 3 | - | Муниципальное унитарное пассажирское автотранспортное предприятие города Пыть-Ях, 628384, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, ул. Магистральная, 21, строение 19 |
| 9 | «Мкр.10 Мамонтово – мкр.2 «а» «Лесников» – Мкр.10 Мамонтово «Баня» | Пыть-Яхская окружная больница-СК «Атлант»- магазин Александр-мкр.5-1000 мелочей-Роспотребнадзор-(по требованию) ул.Дорожная – ДК «Россия» – мкр.2 «а» «Лесников» – ДК «Россия» – (по требованию)ул.Дорожная – Автокомплекс-Роспотребнадзор-1000 мелочей-мкр.5-РЦ «Журавушка»-СК «Атлант»-Пыть-Яхская окружная больница | только в установленных остановочных пунктах | 17,8 | Автобус городской класса I – II и предназначен для перевозки пассажиров в условиях эксплуатации, соответствующих категориям I, II, III. | не ниже Евро - 3 | - | Муниципальное унитарное пассажирское автотранспортное предприятие города Пыть-Ях, 628384, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, ул. Магистральная, 21, строение 19 |
| Пригородные маршруты, сезонный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Прокуратура -Ж/д вокзал - Дачи ДНС – 2 - Дачи | Прокуратура -Ж/д вокзал - Дачи ДНС – 2 - Дачи Пучип-Прокуратура»/«Ж/д вокзал – Прокуратура – Дачи Мубр - Ж/д Вокзал» (Сезонный) | только в установленных остановочных пунктах |  | Автобус городской класса I – II и предназначен для перевозки пассажиров в условиях эксплуатации, соответствующих категориям I, II, III. | не ниже Евро - 3 | - | Муниципальное унитарное пассажирское автотранспортное предприятие города Пыть-Ях, 628384, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, ул. Магистральная, 21, строение 19 |

Таблица 5

Соотношение парка основных транспортных средств в РФ и городе Пыть-Яхе в 2020 году

| № п/п | Виды ТС | Россия |  | Пыть-Ях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | млн. ед. | % | ед. | % |
| 1 | Грузовые, в том числе автобусы | 3,810 | 7,3 | 6 305 | 24,3 |
| 2 | Легковые | 48,730 | 92,7 | 19 598 | 75,7 |
| 3 | Всего | 52,540 | 100,0 | 25 903 | 100 |

Таблица 6

Основные показатели аварийности по городу Пыть-Ях за период

2016-2020 годы

| № п/п | Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | январь-ноябрь 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество ДТП | 25 | 19 | 16 | 19 | 16 |
| 2 | Количество раненых | 38 | 35 | 19 | 29 | 20 |
| 3 | Количество погибших | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | Количество жителей, тыс. чел | 40, 8 | 40, 7 | 40,2 | 39,8 | 39,6 |
| 5 | Количество погибших на 10 тыс. жит. | 0,7 | 1 | 0 | 0 | 1,2 |

Таблица 7

Данные по количеству ДТП и пострадавших за 2020 год

| № п/п | Показатель | ДТП | % | Погибли | % | Ранены | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Россия | 131776 |  | 14 587 |  | 166285 |  |
| 2 | на 100 тыс. человек | 89,7 | 100 | 9,9 | 100 | 113,2 | 100 |
| 3 | ХМАО-Югра | 1 237 |  | 135 |  | 1661 |  |
| 4 | на 100 тыс. человек | 7,3 | 8,3 | 8,0 | 8,0 | 9,9 | 8,7 |
| 5 | Пыть-Ях | 16 |  | 5 |  | 20 |  |
| 6 | на 100 тыс. человек | 0,04 | 0,18 | 1,2 | 0,1 | 5 | 0,04 |

Таблица 8

Содержание транспортной инфраструктуры

| Наименование показателя | За 2020 год |
| --- | --- |
| Раздел 1. Объемы поступлений средств в бюджет муниципального образования, учитываемых при формировании муниципального дорожного фонда | 113 041,4 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 10 563,6 |
| Субсидии из бюджета автономного округа | 0,0 |
| Иные налоговые доходы, учитываемые при формировании муниципального дорожного фонда | 17 441,4 |
| Плата за присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования | 0,00 |
| Доходы от использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог общего пользования | 0,00 |
| Доходы от платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 3 550,0 |
| Поступления от штрафов за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования | 0,00 |
| Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольные пожертвования | 22 500,0 |
| Прочие неналоговые доходы (межбюджетные трансферы поселений и т.д.) | 58 986,4 |
| Раздел 2. Расходование средств муниципального дорожного фонда по направлениям | 113 041,4 |
| Подпрограмма "Дорожное хозяйство" | 113 041,4 |
| Строительство (реконструкция) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2 805,5 |
| Разработка документации по планировке территории, проектной документации, инженерные изыскания, проведение государственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации | 0,00 |
| Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования | 2 805,5 |
| Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | 0,00 |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 28 338,1 |
| Капитальный ремонт | 12 588,5 |
| Ремонт | 15 749,6 |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования сельских населенных пунктов | 0,00 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них (включая содержание зимних автомобильных дорог и ледовых переправ) | 80 916,8 |
| Обеспечение транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожным хозяйством | 0,00 |
| Осуществление иных мероприятий в отношении дорог общего пользования местного значения, финансируемых за счет средств дорожного фонда | 981,0 |

| Показатели | Единица измерения | отчет | отчет | оценка | прогноз |  | прогноз |  | прогноз |  | прогноз |  | прогноз |  | прогноз |  | прогноз |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2031 |  |
|  |  |  |  |  | вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | вариант 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. Демографические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Численность населения (среднегодовая) | тыс.чел. | 39,70 | 39,57 | 39,73 | 39,86 | 39,92 | 39,88 | 40,00 | 39,90 | 40,08 | 39,92 | 40,16 | 39,94 | 40,24 | 39,96 | 40,32 | 40,06 | 40,72 |
| 1.2. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | число лет | 73,20 | 73,30 | 73,40 | 73,80 | 74,60 | 74,00 | 74,80 | 74,20 | 75,00 | 74,40 | 75,10 | 74,50 | 75,10 | 74,60 | 75,10 | 76,80 | 75,30 |

Таблица 9

Прогноз продолжительности жизни в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях

Таблица 10

Показатели развития общественного транспорта

|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пассажироперевозки, чел./год | 1008 | 1772 | 1813 | 1902 | 1967 | 2032 | 2422 |
| Доля автобусного транспорта, ед. | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 40 |

Таблица 11

Показатели   передвижения населения и перевозок грузов в городе Пыть-Ях

|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя подвижность населения, тыс. чел. | 1447 | 1512 | 1577 | 1642 | 1707 | 2162 |
| Совокупный объем грузоперевозок, т | 162,66 | 167,9 | 173,14 | 178,38 | 183,62 | 220,3 |

Таблица 12

Прогноз автомобилизации населения городского округа до 2031 года

| № п/п | Год | Легковые авто, ед | Население, чел | Уровень автомобилизации, авто на 1000 чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021 | 19 500 | 39 610 | 54,7 |
| 2 | 2022 | 19 700 | 39 650 | 55,1 |
| 3 | 2023 | 19 900 | 39 690 | 55,6 |
| 4 | 2024 | 20 100 | 39 730 | 56,0 |
| 5 | 2025 | 20 300 | 39 770 | 56,4 |
| 6 | 2026 | 20 500 | 39 810 | 56,8 |
| 7 | 2027 | 20 700 | 39 850 | 57,2 |
| 8 | 2028 | 20 900 | 39 890 | 57,7 |
| 9 | 2029 | 21 100 | 39 930 | 58,2 |
| 10 | 2030 | 21 300 | 39 970 | 58,7 |
| 11 | 2031 | 21 500 | 40 010 | 59,2 |

Таблица 13

Расчетное количество объектов придорожного сервиса до 2031 года

| № п/п | Объекты | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АЗС | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2 | АГЗС | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | СТО | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 |

Таблица 14

Основные показатели планируемой улично-дорожной сети на первую очередь

| Населенный пункт | Показатели улично-дорожной сети | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Пыть-Ях | Общая протяженность вновь построенных дорог | км | 1,0 |

Таблица 15

Динамика показателя автомобилизации населения Пыть-Яха в 2016-2020 годах.

| Год | Легковые авто, ед. | Население, чел. | Уровень автомобилизации, авто на 1000 чел, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 17 781 | 41 105 | 43,3 |
| 2017 | 17 538 | 40 850 | 42,9 |
| 2018 | 17 439 | 41 050 | 42,5 |
| 2019 | 17 982 | 39 850 | 45,1 |
| 2020 | 19 598 | 39 570 | 49,5 |

Таблица 16

Прогноз на 2031 год и выявление тенденции

| Показатель | 2019 | январь-ноябрь 2020 | Среднегодовые показатели за последние пять лет | % 2031/ среднегодовой |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество ДТП | 19 | 16 | 22 | 17 |
| Количество раненых | 29 | 20 | 32 | 24 |
| Количество погибших | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Количество жителей, тыс. чел | 39,8 | 39,6 | 41,7 | 40 |
| Количество погибших на 1 тыс. жит. | 0 | 0,2 | 1,8 | 0 |

Таблица 17

Показатели развития транспортной инфраструктуры.

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Варианты развития |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Умеренно-оптимистический | Экономически обоснованный | Базовый |
| 1. | Индекс нового строительства | % | 112,6 | 101,9 | 0,0 |
| 2. | Удельный вес дорог, нуждающихся в ремонте (реконструкции) | % | 27,1 | 30,2 | 30,5 |
| 3. | Прирост протяженности дорог | км | 9,6 | 1,5 | 0 |
| 4. | Общая протяженность дорог | км | 85,4 | 77,6 | 102,0 |

Таблица 18

Перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения на улично-дорожной сети города | территория города Пыть-Яха | 2021-2031 | Управление по жилищно – коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации города |
| 2 | Строительство (реконструкция) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: - строительство объездных дорог, для разгрузки ул. Магистральной; - строительство автомобильной дороги ул. Православной II очередь с закольцовкой в 8 мкр. «Горка»; - ремонт улично-дорожной сети города, в том числе ремонт автомобильной дороги ул. Магистральная, капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Романа Кузоваткина |  | 2021-2031 |  |
| 3 | Содержание улично-дорожной сети города |  | 2021-2031 |  |
| 4 | Благоустройство остановок и подходов к ним |  | 2021-2031 |  |

Таблица 19

Объёмы финансирования мероприятий Программы

| № п/п | Задачи, мероприятия | Ед.изм. | Затраты по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 |
| Цель: безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории города Пыть-Ях Задача: обеспечение безопасности дорожного движения для всех категорий участников дорожного движения; обеспечение доступа к объектам социальной сферы и бытового обслуживания; развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории города. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | тыс. руб. | 64 013,3 | 64 013,3 | 64 013,3 | 51 210,7 | 51 210,7 | 256 053,5 |
| 2. | Строительство (реконструкция) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс. руб. | 28980,0 | 25000,0 | 15000,0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения | тыс. руб. | 1 258,2 | 1 258,2 | 1 258,2 | 1 607,2 | 1 607,2 | 8 036,0 |
| Задача: развитие объектов транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности – в перевозке пассажиров и грузов на территории города |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа | тыс. руб. | 30 873,2 | 50 873,2 | 50 873,2 | 50 873,2 | 50 873,2 | 254 366, |

Таблица 20

Целевые индикаторы, предусмотренные Программой

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Базовое значение индикатора (2020) | Значение индикатора по годам |  |  |  |  | Ожидаемые результаты реализации программы (2031) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | Грузооборот транспорта общего пользования | Млн. тонно-км в год | 162,66 | 167,9 | 173,14 | 178,38 | 183,62 | 188,86 | 225,54 |
| 2 | Пассажирооборот автобусного транспорта | Пассажиро-км в год | 1 368,1 | 1 433,1 | 1 498,1 | 1 563,0 | 1 628,0 | 1 693,0 | 2083,0 |
| 3 | Сокращение времени пребывания грузов, пассажиров в пути | % | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 60 |
| 4 | Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог | км | 44,4 | 47,2 | 48,5 | 49,8 | 51,7 | 53,6 | 62,6 |
| 5 | Количество объектов, оборудованных элементами повышения безопасности дорожного движения | Ед. | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 6. | Протяженность пешеходных дорожек | м | 28 397 | 28 397 | 28 397 | 28 397 | 28 397 | 28 397 | 28 397 |
| 7 | Протяженность велосипедных дорожек | м | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 |

Таблица 21

Оценка эффективности реализации программы

| № п/п | Наименование индикаторов | Наименование мероприятий | Базовое значение индикатора (2019) | Значение индикатора по годам |  |  |  |  | Целевое значение индикатора (2031) | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | Грузооборот транспорта общего пользования | Содержание улично-дорожной сети города | 100,55 | 109,16 | 60,02 | 60,2 | 65,44 | 70,68 | 107,36 | Объем финансирования программы будет уточняться, исходя из объемов финансирования муниципальной программы |
| 2 | Пассажирооборот автобусного транспорта |  | 1 241,1 | 1 303,1 | 1 368,1 | 1 380,0 | 1 390,0 | 1 400,0 | 1888,1 |  |
| 3 | Сокращение времени пребывания грузов, пассажиров в пути |  | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 60 |  |
| 4 | Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог | Строительство (реконструкция) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Развитие инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения | 44,4 | 47,2 | 48,5 | 49,8 | 51,7 | 53,6 | 62,6 |  |
| 5 | Количество объектов, оборудованных элементами повышения безопасности дорожного движения | Благоустройство остановок и подходов к ним | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 |  |