Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

муниципальное образование

городской округ город Пыть-Ях

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 10.10.2016									№ 2243-ра

Об утверждении

плана-графика проведения

работ по мониторингу

неэффективно используемых

застроенных земель, расположенных

на территории МО г. Пыть-Ях

В целях исполнения пункта 1.1. перечня поручений Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23 сентября 2016 года по организации работы по инвентаризации неэффективно используемых застроенных земель, расположенных в границах населенных пунктов и на прилегающих территориях для определения перечня территорий подлежащих комплексному и устойчивому развитию в первоочередном порядке по инициативе органа местного самоуправления:

- Утвердить план-график проведения работ по мониторингу неэффективно используемых застроенных земель, расположенных на территории МО г. Пыть-Ях согласно приложению.

- Назначить ответственными исполнителями за разработку и утверждение  плана-графика проведения работ по мониторингу неэффективно используемых застроенных земель, расположенных на территории МО г. Пыть-Ях управление по муниципальному имуществу (Е.В. Белоус), отдел территориального развития (Н.Ф. Бусс).

- Отделу по информационным ресурсам (А.А. Мерзляков) разместить распоряжение на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

- Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации  города по финансам и экономике – председателя комитета по финансам Стефогло В.В.

И.о. главы администрации

города Пыть-Яха			                                                                     В.П. Бойко

Приложение

к распоряжению администрации города Пыть-Яха

от 10.10.2016 № 2243-ра

ПЛАН-ГРАФИК

проведения работ по мониторингу неэффективно используемых застроенных земель, расположенных на территории муниципального образования г. Пыть-Ях

|  | Мероприятие | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Создание рабочей комиссии | 07.10.2016 |
| 2 | Предварительный анализ территорий на основании документов территориального планирования и градостроительного зонирования | 07.10.2016-11.10.2016 |
| 3 | Выезд на территории для уточнения современного состояния | 11.10.2016-20.10.2016 |
| 4 | Анализ территории по результатам выездов | 21.10.2016-26.10.2016 |
| 5 | Формирование перечня территорий подлежащих комплексному и устойчивому развитию в первоочередном порядке | 27.10.2016-29.10.2016 |
| 6 | Направление перечня в Департамент строительства ХМАО-Югры | 30.10.2016 |