Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

муниципальное образование

городской округ город Пыть-Ях

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 01.03.2021									№ 372-ра

Об утверждении Плана мероприятий

(«дорожной карты») проведения работ

по образованию земельных участков

для размещения многоквартирных

домов и содержания территорий в

границах таких земельных участков

на территории муниципального

образования город Пыть-Ях

Во исполнение пункта 8 Перечня поручений Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по итогам прямого эфира «Зимняя безопасность» от 30.10.2020, по разработке нормативного правового акта муниципальных образований автономного округа на основе модельного нормативного правового акта, регулирующего вопросы межевания границ территорий под многоквартирные дома и их дальнейшего содержания, и его утверждения органами местного самоуправления:

1.	Утвердить План мероприятий («дорожную карту») проведения работ по образованию земельных участков для размещения многоквартирных домов и содержания территорий в границах таких земельных участков на территории муниципального образования город Пыть-Ях (приложение).

2.	Отделу по информационным ресурсам (А.А. Мерзляков) разместить распоряжение на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

3.	Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы города.

Глава города Пыть-Яха							А. Н. Морозов

Приложение

к распоряжению администрации

города Пыть-Яха

от 01.03.2021 № 372-ра

План мероприятий («дорожная карта»)

проведения работ по образованию земельных участков для размещения многоквартирных домов и содержания территорий в границах таких земельных участков на территории муниципального образования __город Пыть-Ях__

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение анализа территории муниципального образования, в том числе: | 3 квартал 2021 | Управление архитектуры и градостроительства Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам Управление по муниципальному имуществу | статья 36 Жилищного кодекса Российской Федерации; пункт 3.37 «СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденный Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр; постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2014 № 534-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» |
| 1.1. | определение потребности в образовании, изменении границ земельных участков для размещения многоквартирных домов |  |  |  |
|  | определение потребности в корректировке документов территориального планирования и градостроительного зонирования, документации по планировке территории для исключения из жилых зон территорий общего пользования (улично-дорожной сети, внутриквартальных проездов и т.д.) |  |  |  |
|  | Разработка проектов документов о внесении изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования, предусматривающих исключение из жилых зон территорий общего пользования (улично-дорожной сети, внутриквартальных проездов и т.д.) | 4 квартал 2021, 1-4 квартал 2022 | Управление архитектуры и градостроительства | статья 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации; Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов». |
|  | Организация взаимодействия с собственниками помещений в многоквартирных домах в целях согласования изменения границ земельных участков под многоквартирными домами, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН) | Постоянно | Управление архитектуры и градостроительства Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам Управление по муниципальному имуществу | статьи 5.1, 41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации; статья 36 Жилищного кодекса Российской Федерации; статья 45.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Приказ Минстроя России от 07.03.2019 № 153/пр «Об утверждении методических рекомендаций по проведению работ по формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома». |
|  | Подготовка документации по планировке территории в целях образования земельных участков для размещения многоквартирных домов, территорий общего пользования (элементов улично-дорожной сети, внутриквартальных проездов и т.д.) | 1-2 квартал 2023 | Управление архитектуры и градостроительства Правообладатели помещений в многоквартирных домах | статьи 5.1, 41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации; статья 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации; статьи 16-17 Федерального закона от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Приказ Минстроя России от 07.03.2019 № 153/пр «Об утверждении методических рекомендаций по проведению работ по формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома». |
|  | Проведение кадастровых работ в целях образования земельных участков под многоквартирными домами, территориями общего пользования (элементами улично-дорожной сети, внутриквартальными проездами и т.д.) | 2023 год | Управление архитектуры и градостроительства Правообладатели помещений в многоквартирных домах | Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»; Приказ Минстроя России от 07.03.2019 № 153/пр «Об утверждении методических рекомендаций по проведению работ по формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома». |
|  | Обеспечение постановки на государственный кадастровый учет вновь образованных земельных участков под многоквартирными домами, территориями общего пользования (элементами улично-дорожной сети, внутриквартальными проездами и т.д.) | 2023 год | Управление архитектуры и градостроительства Правообладатели помещений в многоквартирных домах | статья 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»; Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов». |
|  | Организация взаимодействия органов местного самоуправления с управляющими компаниями многоквартирных домов, товариществами собственников жилья в целях надлежащего выполнения работ по содержанию общего имущества многоквартирных домов | Постоянно | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | статьи 12, 36, 165 Жилищного кодекса Российской Федерации; Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность»; пункт 27 раздела 1 Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, утвержденного распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.07.2019 № 405-рп. |