# Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

муниципальное образование

городской округ город Пыть-Ях

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 28.02.2017									№ 49-па

О внесении изменений в

постановление администрации

города от 01.10.2015 № 277-па

«Об утверждении технического

задания по подготовке инвестиционной

программы муниципального унитарного

предприятия «Управление городского

хозяйства» муниципального образования

города Пыть-Ях по развитию системы

водоснабжения и водоотведения

муниципального образования городской

округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы»

В соответствии с частью 6 статьи 23 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», на основании уведомления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 31.01.2017 № 312,  внести в постановление администрации города от 01.10.2015 № 277-па «Об утверждении технического задания по подготовке инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Управление городского хозяйства» муниципального образования города Пыть-Ях по развитию системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» следующие изменения:

1.	По тексту постановления и приложения цифры «2016-2020» заменить  цифрами «2018-2022».

2 . В приложении к постановлению:

2.1. Раздел 1 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«- приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями».

2.2. Раздел 6 дополнить пунктом 6.3. следующего содержания:

«6.3. Разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и согласовать его с управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре территориальным отделом в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе, в срок до 1 июля».

3. Приложение № 1 к техническому заданию изложить в новой редакции, согласно приложению № 1.

4. Приложение № 2 к техническому заданию изложить в новой редакции, согласно приложению № 2.

5.	Отделу по наградам, связям с общественными организациями и СМИ управления делами (О.В. Кулиш) опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник».

6.	Отделу по информационным ресурсам (А.А. Мерзляков) разместить постановление на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

7.	Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

8.	Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города - начальника управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам Кочерещенко А.И.

Глава города Пыть-Яха		                       		  О.Л. Ковалевский

Приложение № 1

к постановлению администрации

города Пыть-Яха

от 28.02.2017 № 49-па

Перечень мероприятий по реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и  водоотведения, направленных на выполнение  плановых значений показателей надежности,

качества и энергетической эффективности объектов,

которые должны быть достигнуты в результате реализации,

в соответствие с п. 2.3 Технического задания.

| Срок реализации мероприятия | Наименование мероприятий (участков) для реконструкции в рамках инвестиционной программы | Dу, мм | Длина, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |
| 2018 | Реконструкция участка трубопровода с заменой стальных водопроводных сетей на полиэтиленовые ул.: Югорская, ул. Рябиновая- ВК 26-1 (микрорайон «Черемушки») | 225 | 1 420 |
| 2018 | Реконструкция участка трубопровода с заменой стальных водопроводных сетей на полиэтиленовые ВК (Вр. 3 р-н магазина «Янтарь») – котельная «Центральная» | 315 | 291 |
| 2019 | Реконструкция участка трубопровода с заменой стальных водопроводных сетей на полиэтиленовые ул. Танкистов, ул. Обская, ул. Восточная (микрорайон «Черемушки») | 160 | 1 715 |
| 2019 | Реконструкция участка трубопровода с заменой стальных водопроводных сетей на полиэтиленовые (Узел 8 – Вр. 1, Вр. 1 – Вр. 3) | 315 | 495 |
| 2020 | Реконструкция участка трубопровода с заменой стальных водопроводных сетей на полиэтиленовые ВК 26-1 – котельная «Центральная» | 315 | 983 |
| Водоотведение |
| 2018 | Реконструкция участка трубопровода КК28-КК40 (2 микрорайон) | 219 | 385 |
| 2019 | Реконструкция участка трубопровода КК11-КК60 (1 микрорайон) | 250 | 210 |
| 2019 | Реконструкция участка трубопроводов по ул. Кедровая, ул. Энтузиастов, ул. Строителей (2 «а» микрорайон») | 159 | 960 |
| 2019 | Реконструкция участка трубопровода КК11-КК60 (1 микрорайон) | 325 | 225 |
| 2020 | Реконструкция участка трубопровода ул. Советская (2 «а» микрорайон) | 219 | 180 |
| 2020 | Реконструкция участка трубопровода КК10-КК80-1 (3 микрорайон) | 325 | 370 |
| 2020 | Реконструкция участка трубопровода КК2/1-КК63 (2 «а» микрорайон) | 325 | 860 |

Приложение № 2

к постановлению администрации

города Пыть-Яха

от 28.02.2017 № 49-па

Перечень объектов капитального строительства, которые необходимо подключить к централизованным системам

водоснабжения и  водоотведения

| Срок реализации мероприятия | Наименование новых подключаемых объектов | Адрес | Подключаемая нагрузка, м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 | Школа - детский сад на 550 мест | г. Пыть-Ях, микрорайон № 1 «Центральный» | 10,2 |
| 2018 | Жилой комплекс, состоящий из пяти девятиэтажных жилых домов | г. Пыть-Ях, микрорайон № 1 «Центральный» | 542,5 |
| 2018 | Здание железнодорожного вокзала | г. Пыть-Ях, микрорайон № 2 «Нефтяников» | 53,84 |