Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

муниципальное образование

городской округ город Пыть-Ях

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 23.10.2017									№ 1850-ра

Об утверждении плана мероприятий

по приспособлению жилых помещений

инвалидов и общего имущества в

многоквартирных домах, в которых

проживают инвалиды

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 №649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.06.2017 № 233-п «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 430-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы»:

1.	Утвердить план мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов, согласно приложению.

2.  Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы  города.

Глава города  Пыть-Яха	 	            	 		О.Л. Ковалевский

Приложение

к  распоряжению администрации

города Пыть-Яха

от 23.10.2017 № 1850-ра

План мероприятий

по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | Ответственные исполнители | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение заседания муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов (далее по тексту – Муниципальная комиссия) | По мере поступления акта обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды | Морозов А.Н. | Рассмотрение вопросов: - об экономической целесообразности или нецелесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирных домов (части домов), в которых проживают инвалиды; - о возможности (отсутствии возможности) приспособления жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах. |
| 2. | Подготовка и направление в адрес Муниципальной комиссии имеющейся информации о жилых помещениях, в которых проживают инвалиды. | До 25.10.2017 | Лососинова М.Г. (по согласованию), Гавриленко Л.В. (по согласованию), Гареева Ф.Т. (по согласованию), Назарова О.Ю. | учет 100% жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды |
| 3. | Определение приоритетности обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в зависимости от особенностей ограничения жизнедеятельности, обусловленного инвалидностью лица. | До 25.10.2017 | Гавриленко Л.В. (по согласованию) | определение порядка обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых они проживают |
| 4. | Утверждение графика обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды | До 30.10.2017 | Слепухова И.А. |  |
| 5. | Проведение обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, имеющие ограничения, вызванные: - стойкими расстройствами двигательной функции, сопряженными с необходимостью использования кресла – коляски, иных вспомогательных средств передвижения; - стойкими расстройствами функции слуха, сопряженными с необходимостью использования вспомогательных средств; - стойкими расстройствами функции зрения, сопряженными с необходимостью использования собаки – проводника, иных вспомогательных средств; - задержками в развитии и другими нарушениями функций организма человека | До 15.11.2017 До 30.11.2017 До 15.12.2017 До 30.12.2017 | Члены Муниципальной комиссии (по согласованию) | определение соответствия характеристик жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых они проживают, требованиям к доступности жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме для инвалида, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 года N 649 "О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов" |
| 6. | Направление в Муниципальную комиссию имеющихся документов о характеристиках жилых помещений, входящих в состав муниципального жилищного фонда г. Пыть-Ях, включенных в график обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды (технический паспорт (технический план), кадастровый паспорт и иные документы). | До 30.10.2017 | Белоус Е.В. | проведение оценки возможности приспособления жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых они проживают |
| 7. | Подготовка и направление в Муниципальную комиссию актов обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов | В течение 10 дней после проведения обследования | Ахунов И.Р. | выявление потребности инвалидов в мероприятиях по приспособлению их жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых они проживают |
| 8. | Проведение проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома) в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором он проживает, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида (в случае если в акте обследования содержится вывод об отсутствии технической возможности для приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором он проживает, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида без изменения существующих несущих и ограждающих конструкций многоквартирного дома (части дома) путем реконструкции или капитального ремонта) | До 31.12.2017 | Морозов А.Н., Битюков К.Н. | принятие решения об экономической целесообразности или нецелесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирных домов (части домов), в которых проживают инвалиды, в целях приспособления их жилых помещений и (или) общего имущества в многоквартирных домах, в которых они проживают, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов |
| 9. | Подготовка и направление Главе города Пыть-Яха заключений о возможности приспособления жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых они проживают, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов или об отсутствии такой возможности | До 31.12.2017 | Морозов А.Н. | принятие решения о возможности (отсутствии возможности) приспособления жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах |
| 10. | Подготовка и направление в Департамент социального развития ХМАО-Югры информации о реализации постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» | До 10 числа каждого месяца | Слепухова И.А. | осуществление мониторинга реализации мер по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов |